北京市电动汽车公用充电设施升级改造项目奖励资金

申报指南

根据《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》（国办发[2014]35号）、《关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知》（财建[2014]692号）、《国务院办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》（国办发[2015]73号）、《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》（发改能源[2015]1454号）及《北京市新能源小客车公用充电设施投资建设管理办法》（京发改规[2015]2号）等文件要求，为加快形成标准统一、互联互通的充电基础设施体系，由北京国际工程咨询公司作为项目管理单位，采取以奖代补的形式，按照“申报一批、改造一批、奖励一批”的方式，推进全市公用充电桩建设相关单位完成充电桩国标一致性改造及标志标识设置等工作，特制定本指南。

# 一、奖励范围

本次奖励资金为2015年度资金，主要对2015年12月31日及以前建成的公用充电桩（公用充电桩是指在社会公共停车场或可用于充电服务的场站内建设，向社会开放的，为新能源小客车提供充电服务的经营性充换电设施）改造项目进行奖励。依据“先申报、先完成、先奖励”的原则，本次奖励范围为全市社会公用领域不少于5000根充电桩。

# 二、奖励标准

原则上，直流充电桩为3500元/根，交流充电桩为2000元/根。

# 三、申报条件

公用充电桩改造后需满足《北京市示范应用新能源小客车公用充电设施投资建设管理办法》的相关要求。其中，充电设施及其设计、建设、使用应符合的国家和行业统一标准具体包括：《电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求》（GB/T 18487.1-2015）、《电动汽车传导充电用连接装置第1部分：通用要求》（GB/T 20234.1-2015）、《电动汽车传导充电用连接装置第2部分：交流充电接口》（GB/T 20234.2-2015）、《电动汽车传导充电用连接装置第3部分：直流充电接口》（GB/T 20234.3-2015）以及《电动车非车载传导系统充电机与电池管理系统之间的通信协议》（GB/T 27930-2015）等共5项。接入本市统一的充电设施公共服务管理平台，需上传忙/闲状态等实时动态信息。

# 四、申报要求

（一）申报主体

公用充电设施投资建设单位。

（二）申报流程

1.编制实施计划。申报单位结合自身实际，编制车桩国标符合性改造实施方案，包括改造规模、技术方案、投资估算等内容（详见附件），于2016年2月5日前报送项目管理单位；

2.方案实施。2016年3月31日之前，申报单位根据实施方案完成充电桩改造工程，并组织施工验收；

3.验收申请。2016年4月1日-10月31日，申报单位向项目管理单位提出验收申请。

（三）申报时间

2016年4月1日-10月31日，每月10日之前的9：00-17:00为申报材料接收时间。

（四）资料报送地址

地址：北京市西城区广安门外大街甲275号北京市工业设计研究院606室

联系人：窦 娜

联系电话：63256361-6212

# 五、验收评审

（一）验收工作由项目管理单位组织开展（验收流程详见附件），采取抽样检测和专家评审相结合的方式；

（二）由第三方检测机构（北京市产品质量监督检验院）对覆盖所有申报主体的改造后充电桩，以不低于20%的抽检率进行随机抽检，并出具相应测试报告，作为项目验收的重要依据；

（三）由行业专家进行实地踏勘，出具评审意见（专家意见表详见附件），最终形成验收报告。

对不符合要求的验收申请报告，退回项目申报单位并要求补充完善。

# 六、资金拨付

对于通过验收的改造项目，由项目管理单位根据申报条件及奖励标准，于10个工作日内将奖励资金一次性拨付给相应申报单位。

附件1：公共领域充电设施升级改造项目验收流程图

附件2：公共领域充电设施升级改造项目实施方案大纲

附件3：公共领域充电设施升级改造项目验收准备资料清单

附件4：公共领域充电设施升级改造项目验收记录表

附件5：公共领域充电设施升级改造项目专家意见表

## 附件1：公共领域充电设施升级改造项目验收流程

申报单位编制实施方案

（见附件2）

申报单位将实施方案报送项目管理单位，进行初审、登记

申报单位按方案完成施工

申报单位向项目管理单位提交验收申请材料

未达到要求，补充完善验收申请报告

项目管理单位组织验收

组织专家实地踏勘

第三方检测机构进行抽样测试并出具测试报告，抽检率不低于20%

专家评审并出具评审意见

完成项目验收

通过验收

项目管理单位依照申报条件及奖励标准，于获得检测机构测试报告后10个工作日内拨付奖励资金

## 附件2：公共领域充电设施升级改造项目实施方案大纲

1	项目申报单位情况

2	项目改造方案

2.1	拟改造公用充电设施的基本情况（包括编号、功率、生产厂商等信息）

2.2	改造技术方案内容

3	项目组织实施及建设周期

3.1	项目组织实施

3.2	项目建设周期及进度安排

4	项目建设投资估算

4.1	投资估算

4.2	资金来源

5	其他需要说明的事项

## 附件3：公共领域充电设施升级改造项目验收准备资料清单

1.项目单位必须提供的资料：

（1）验收申请报告；

注：报告内容要求有完整明确的企业概况、改造内容、设备购置清单、改造后每个充电桩的基本信息等内容。若项目改造内容、建设周期与实施方案不一致，有所调整，需按照项目实际改造情况编制验收申请报告。

（2）企业营业执照副本、单位账户及开户行名称；

（3）充电桩产权或经营权证明（或产权方的授权证明）；

（4）改造充电桩的基本信息表（包括每个充电桩的编号、外观、技术规格、生产厂家、建设单位等）；

（5）项目验收记录表（见附件4）；

（6）接入e充网的信息界面资料；

（7）标志标识的图片资料（包括收费价格标识、场站标识、引导标识）；

（8）改造费用汇总表及支付凭证（购置发票、记账凭证、采购清单等）（原件及复印件）；

（9）申报单位法人签字并加盖单位公章的承诺书（内容包括：承诺所提供的全部验收资料真实可靠，且愿意配合第三方检测机构完成测试工作，配合开展项目后评价工作）。

2.项目单位可选择提供的资料：

（1）申报单位财务审计报告或财务报表；

（2）项目招投标文件；

（3）与招投标单位签订的委托协议；

（4）设备购置合同、清单（品牌、型号、单价）；

（5）监理合同、报告，工程进度表等。

以上资料按顺序排列并作目录，统一胶状成册并加盖企业公章。

## 附件4：公共领域充电设施升级改造项目验收记录表

| 充电桩权属单位： |  |  |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 充电站名称/地址： |  |  |  |  |  |
| 充电桩数量： |  | 改造单位： |  |  |  |
| 验收人员： |  | 联系电话： |  |  |  |
| 验收项目 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 验收结果 |  | 备注 |
| 1 | 充电插头/充电插座增加电子锁 |  |  |  |  |
| 2 | 充电桩控制导引符合GB/T 18487.1-2015的附录B要求 |  |  |  |  |
| 3 | 剩余电流保护器为A型/B型 |  |  |  |  |
| 4 | 增加GPRS模块（含Sim卡） |  |  |  |  |
| 5 | 支持银联卡支付 |  |  |  |  |
| 6 | e充网接入工作 |  |  |  |  |

## 附件5：公共领域充电设施升级改造项目专家意见表

| 项目单位名称 |  | 联系方式 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目建设所在地址 |  | 项目实际起止时间 |  |
| 充电桩改造规模 （个） |  | 奖励资金总额 （万元） |  |
| 改造总体意见 | □通过验收，改造项目符合要求。 □未通过验收，建议按照专家意见调整后，择期再次现场踏勘验收。 |  |  |
| 国标符合性 | 评审内容主要包括但不限于： 充电插头是否增加电子锁 充电桩控制导引符合GB/T 18487.1-2015的附录B要求 充电桩通讯协议符合GB/T 27930-2015的要求 是否剩余电流保护器为B型/A型 是否具有GPRS模块（含Sim卡） |  |  |
| 支付功能 | 是否支持银联卡支付，是否有其他支付方式 若有其他支付方式，具体为 |  |  |
| e充网接入 | 是否接入，数据上传是否符合要求 |  |  |
| 标志标识 | 收费价格标识是否符合文件要求，场站标识是否设置，引导标识是否设置，是否合理 |  |  |
| 专家签字 | 年 月 日 |  |  |