物联网平台项目

招标文件

招标编号：BIECC-CG4926

北京国际工程咨询有限公司

2018年4月

目  录

第一章	投标邀请	1

第二章	投标人须知	5

一、	说明	7

二、	招标文件	8

三、	投标文件的编写	9

四、	投标文件的递交	13

五、	开标和评标	14

六、	确定中标	20

第三章	合同主要条款	22

第四章	技术参数及要求	33

第五章	附件--投标文件格式	66

附件 1.	开标一览表	67

附件 2.	投标书	68

附件 3.	投标报价明细表	69

附件 4.	技术参数偏离表	70

附件 5.	商务条款偏离表	71

附件 6.	投标人资格证明文件	72

附件 7.	法定代表人授权书	75

附件 8.	投标人基本情况表	76

附件 9.	业绩证明文件	77

附件 10.	项目负责人一览表	78

附件 11.	项目团队主要人员一览表	79

附件 12.	技术文件	80

附件 13.	招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件	81

- 投标邀请

- 投标邀请

北京国际工程咨询有限公司受普天信息技术有限公司的委托，对下述项目进行国内公开招标，现邀请合格的投标人前来投标。

- 项目名称：物联网平台项目

- 招标编号：BIECC-CG4926

- 招标内容：如下表，具体要求见第四章“技术参数及要求”。

| 包号 | 招标内容 | 招标数量（台/套） |
| --- | --- | --- |
| 01 | 物联网平台开发软件 |  |
|  | 云服务引擎系统 | 1 |
|  | 运营管理系统 | 1 |
|  | 数据分析系统 | 1 |
| 02 | 物联网平台软件 |  |
|  | InCloud Sphere V4.0 | 10 |
|  | Inspur服务器安全系统软件 | 10 |
|  | 分布式数据库许可 | 5 |
|  | 数据交换采集系统软件 | 5 |
| 03 | 物联网平台管理软件 |  |
|  | 健康设备性能检测与分析系统 | 1 |
|  | 终端接入中间件 | 1 |
| 04 | 监测数据分析系统软件 |  |
|  | 监测数据分析系统软件 | 1 |
| 05 | 征信系统 |  |
|  | 企业征信系统 | 1 |
| 06 | 物联网平台应用软件 |  |
|  | 医疗信息化应用软件 | 1 |
| 07 | 物联网平台测试软件 |  |
|  | 物联网标准符合性测试平台 | 1 |
| 08 | 智能监测设备网络协议适配开发 |  |
|  | 智能监测设备网络协议适配开发 | 1 |
| 09 | 物联网平台第三方测试认证 |  |
|  | 物联网平台测试 | 1 |

- 合格投标人：见第二章“投标人须知”的第3条。

- 购买招标文件时间、地点：

- 时间：2018年4月25日起至2018年5月3日，每天9时30分至11时30分，13时30分至16时30分（国家法定节假日可电汇或网银）。

- 地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层608室（北四环学院桥东北角）。

- 招标文件售价：

每包人民币500元，售后不退。若邮购，须加付EMS费100元人民币。

投标人如电汇购买标书，请将电汇底单及以下表格发邮件至jowena@163.com，邮件主题请统一填写：购买标书信息+项目编号。发完邮件后请打招标公告中的电话确认。若电汇、网银或邮购，标书款必须于2018年5月3日16:30前到账

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 包号（有就写） |  |
| 公司名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 公司地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

电子版招标文件免费下载方式：登陆www.biecc.com.cn，进入主页后点击 “标书下载”（免费下载）。

4、凡有意参加投标者，请持投标报名公司的组织机构代码证复印件或者最新三证合一的营业执照复印件（该资料不予退还），在规定时间内到指定地方购买标书。非现场报名的投标者，请将报名公司的组织机构代码证复印件或者最新三证合一的营业执照复印件，通过传真或者邮件形式发至我公司。

- 投标截止时间及开标时间、地点：

- 投标截止时间及开标时间：2018年5月17日上午9时30分（北京时间）。

- 投标及开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座五层510会议室（北四环学院桥东北角）。

- 评标办法：综合评分法。

- 其他：投标文件请于开标当日（投标截止时间之前）递交至开标地点，逾期恕不接受。届时请投标人派代表参加开标仪式。

招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层611室

邮编：100083

开户银行：华夏银行北京学院路支行

帐号：10242000000002546

项目联系人：崔云龙

联系电话：82372620

传真：82370881

电子邮箱：jowena@163.com

- 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：物联网平台项目 招标编号：BIECC-CG4926 |
| 2 | 招 标 人：普天信息技术有限公司 地 址：北京市海淀区海淀北二街6号 |
| 3 | 招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司 地 址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层611室 |
| 4 | 投标截止时间和开标时间：2018年5月17日上午9时30分（北京时间） |
| 5 | 开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座五层510会议室（北四环学院桥东北角） |
| 6 | 投标文件递交至：开标当日（投标截止时间之前）递交到开标地点 |
| 7 | 投标保证金：每包不低于投标报价1.5%，具体要求见“投标人须知”第17条 |
| 8 | 投标有效期：从开标日起有效期为90天（日历日） |
| 9 | 投标文件纸质正本一份，纸质副本五份，电子文档（光盘或U盘）一套 |
| 10 | 招标代理服务费：本项目的招标人应在中标通知书发出后一次性向招标代理机构支付招标代理服务费。取费标准见“投标人须知”第38条 |

- 投标人须知

- 说明

- 适用范围

  - 本次招标依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等相关法律法规执行。

  - 本招标文件仅适用于本投标邀请中所叙述的项目。

- 定义

  - “招标人”系指普天信息技术有限公司，也称业主。

  - “招标代理机构”系指受招标人委托进行招标组织工作的北京国际工程咨询公司。

  - “投标人”系指响应招标人要求，向招标人提交投标文件的单位。

  - “货物”系指投标人按招标文件要求须向招标人提供的一切设备、机械、仪器、仪表、备品备件、工具、手册、软件及其它技术资料和其它材料。

  - “服务”系指招标文件规定投标人须承担的设备安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

  - “公章”系指在公安部门备案，且能够承担民事责任的印章，但不包括合同专用章、财务专用章等专用印章。

- 合格的投标人

  - 投标人必须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。

  - 投标人必须遵守国家相关法律法规的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德。

  - 同一包中同一品牌同一型号只能有一家投标人参与投标。

  - 投标人必须购买招标文件并登记备案，否则无资格参加投标。

  - 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标。

  - 投标人不得相互串通投标。投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

  - 本项目不接受联合体投标。

- 投标范围

  - 投标人可对招标文件中“技术参数及要求”中一个或多个包号内所列的内容进行投标，但不得将一个包号内所列内容拆开进行投标。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有参与投标的相关费用，不论投标过程中的作法和结果如何，招标人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 招标文件

- 招标文件的构成

  - 招标文件由发售的招标文件及在招标过程中发生的修正和补充文件组成。招标文件共五章，内容如下：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同主要条款

- 技术参数及要求

- 附件--投标文件格式

  - 投标人收到招标文件时，应检查页数和附件数量。投标人发现任何页数或附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清，应告知招标人补全或澄清。

  - 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 对招标文件的异议

  - 任何对招标文件有异议的投标人或者其他利害关系人，应在投标截止日期10天之前按投标邀请中招标人/招标代理机构的地址以书面形式（包括电报、电传、传真）通知招标人/招标代理机构。招标人/招标代理机构应当自收到异议之日起3日内作出答复。

- 招标文件的澄清或修改

  - 无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人要求澄清的问题时对招标文件进行澄清或修改。

  - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人/招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的投标人；不足15日的，招标人/招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

  - 招标文件的澄清或修改对所有潜在的投标人均具有约束力。潜在投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应立即向招标采购单位回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

  - 招标人保留在任何时候对招标文件的解释权。

- 投标文件的编写

- 投标语言

  - 投标人提交的投标文件及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但有关段落必须翻译成中文，在有差异时以中文为准。

- 投标文件中计量单位的使用

  - 投标文件中所使用的计量单位，除在招标文件的“技术参数及要求”中另有规定外，计量单位应使用我国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。

- 投标文件的组成

  - 投标人应在其投标文件中按招标文件第五章规定的格式（如有），填写提供以下（但不限于）文件或资料，提供复印件的须加盖单位公章：

- 开标一览表（附件1）

- 投标书（附件2）

- 投标报价明细表（附件3）

- 技术参数偏离表（附件4）

- 商务条款偏离表（附件5）

- 投标人的资格证明文件（附件6）

- 法定代表人授权书（附件7）

- 投标人基本情况表（附件8）

- 业绩证明文件（附件9）

- 项目负责人一览表（附件10）

- 项目团队主要人员一览表（附件11）

- 技术文件（附件12）

- 招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件（附件13）

  - 投标人应将投标文件装订成册（不允许活页装订，否则该投标文件将予以拒绝）。

- 投标方案要求

  - 投标方案的基本要求：投标人应根据本招标文件提出的具体要求，提出满足要求的投标方案。

- 投标报价

  - 投标报价为现场到货价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。

  - 投标人应按招标文件中规定的“开标一览表”（附件1）格式，以招标内容为基础提出投标报价。

  - 投标人应在“投标报价明细表”（附件3）详细填写包含招标全部内容的各项费用的构成，属于免费提供的请填写“免费”，并由法定代表人或其授权代表签署。

  - 投标报价明细表上的价格应按下列方式填写：

    - 投标货物包括标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用。

    - 货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

  - 为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知13.4条的规定将投标价分成几部分，并不限制招标人以上述任何条件订立合同的权利。。

  - 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

  - 除非招标文件另有说明，每种货物只能有一个投标方案和报价, 否则将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

- 投标货币

  - 投标人需用人民币报价。

- 投标人资格的证明文件和商务偏离

  - 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件（附件7）,作为投标文件的重要组成部分。

    - 投标人必须具备履行招标文件中“合同主要条款”和“技术参数及要求”所需的技术、安装调试能力以及相应的财务能力。

    - 投标人应有能力履行招标文件中“合同主要条款”和“技术参数及要求”所规定的由投标人提供的设备维护、技术支持和服务以及备件供应等的义务。

  - 投标人应对本招标文件商务条款的异议逐条提出，并填写商务条款偏离表（见附件5）。

- 证明投标货物等符合招标文件规定的文件（技术文件）

  - 投标人应对招标文件第四章“技术参数及要求”中的各项条款做出清晰准确的答复，如有偏离应逐条提出，并将偏离情况填写技术参数偏离表（附件4）。

  - 投标人应提交证明文件，证明其拟供的货物和服务符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

  - 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据等，它包括（但不限于）：

    - 货物主要技术指标和性能的详细说明。

    - 货物从招标人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

    - 对照招标文件技术参数，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术参数做出了实质性的响应，或申明与技术参数条文的偏差和例外。

  - 本招标文件的“技术参数及要求”中所提出的标准、商标牌号（如有）或商品目录编号（如有）的参考资料仅系说明，并非进行限制。投标人可以在投标文件中采用具有权威性的标准、商标牌号或商品目录编号替换招标文件中提出的相应内容，但投标人选用的标准、牌号或商品目录编号要实质上相当于或优于技术参数要求，能够满足招标文件的要求。

  - 投标人应根据招标项目的特点及要求，提供相应的技术方案、实施方案、技术支持与售后服务方案、培训计划和招标文件中要求投标人响应的其他技术文件等。

- 投标保证金

  - 投标保证金为投标文件的必须要件。

  - 投标人应随投标文件一并向招标代理机构提交每包不低于投标总报价1.5%的投标保证金，并作为其投标的一部分。投标保证金的收受人：北京国际工程咨询公司。

  - 投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

    - 投标截止后投标人撤销投标文件的。

    - 中标人无正当理由不与招标人订立合同的。

    - 中标人在签订合同时向招标人提出附加条件的。

  - 投标保证金币种仅限于人民币，接收单位为招标代理机构（银行信息见第一章）。投标保证金须按以下形式提交：

    - 北京地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票、投标担保函；

    - 其它地区：电汇（或网银）、银行汇票、投标担保函。

  - 凡没有根据本须知19.2和第19.4条的规定，随附投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

  - 投标保证金在中标人与招标人签订采购合同后五日内予以退还。

- 投标有效期

  - 投标文件应在规定的开标日起的90天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

  - 招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长后的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

- 投标文件的签署及规定

  - 投标人应准备纸质投标文件正本1份、纸质投标文件副本5份和电子版投标文件1份，每份纸质版投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若纸质投标文件正本和副本不符，以纸质投标文件正本为准，纸质投标文件正本和电子版投标文件不符，以纸质投标文件正本为准。

  - 纸质投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确。

  - 纸质投标文件正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字。纸质投标文件的副本可采用正本的复印件。

  - 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。

  - 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 投标文件的递交

- 投标文件的数量、密封和标记

  - 投标时，投标人应将纸质投标文件正本1份、纸质投标文件副本5份和电子版投标文件1份密封后递交。

  - 为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

  - 为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明“投标保证金”字样，在投标时单独递交。

  - 所有信封上均应：

    - 清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

    - 注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号和“在     年   月   日上/下午     时    分之前不得启封”的字样。

    - 在信封的封装处加盖投标人公章。

  - 所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

  - 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标人对投标文件的误投或过早启封概不负责。

  - 由于不可抗拒的原因或无法控制的事件发生而导致投标文件包装的损坏或投标文件的损毁、丢失等，招标人将不负责任。

- 递交投标文件的截止时间

  - 投标人应在招标公告或投标邀请书中规定的截止日期和时间内，将投标文件递交招标采购单位，递交地点应是招标公告或投标邀请书中规定的地址。

  - 招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

  - 招标采购单位将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

  - 招标人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件等其它形式的投标。

- 投标文件的修改、补充、撤回和撤销

  - 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知，且该通知需经投标人法定代表人签字或正式授权的投标人代表签字，并在投标截止时间前送达招标单位，招标单位将予以接受。

  - 投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和递交。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

  - 从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间，投标人不得撤销其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定不予退还。

- 开标和评标

- 开标

  - 招标采购单位应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和招标公告或投标邀请书预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、招标人和有关方面代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知招标人，并承诺默认开标结果。

  - 投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。

  - 开标仪式由招标代理机构组织并主持。投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，交由招标代理机构工作人员当众拆封并宣读投标人名称、投标价格、投标价格优惠声明（如有）、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

  - 除了按照本须知的规定原封退回迟到的投标文件以及未包含投标保证金的投标文件之外，开标时将不得拒绝任何投标。

  - 招标代理机构将对唱标内容做开标记录，由投标人代表签字确认。

  - 未宣读的投标价格、投标价格优惠等实质内容，评标时不予承认。

- 评标委员会

  - 招标人将根据本次招标项目的特点和有关法律法规的要求组建评标委员会，负责评标工作。

  - 评标委员会成员由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

  - 评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

- 对投标文件的初审和响应性的确定

  - 投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

    - 资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

    - 符合性审查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

  - 开标后，评标委员会将首先审查每一投标文件。对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。审查内容如下：

    - 是否满足本须知第3条合格投标人的标准

    - 是否完整。

    - 是否正确签署有关文件。

    - 是否提交了所要求的投标保证金。

    - 是否实质上响应了招标文件的要求（包括所有的商务条款和技术要求）。

  - 评标委员会确定投标文件是否合格、完整和有效。

  - 实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有条款、条件和规范、要求相符，无重大偏离、保留或反对。所谓重大偏离、保留或反对是指：

    - 对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容。

    - 影响到招标文件规定的需求范围、质量和性能等。

    - 限制了招标人的权力和投标人的义务的规定。

    - 纠正或保留这种偏离将会对提交了实质上响应招标文件要求的投标文件的其他投标人的竞争地位，产生不公正的影响。

  - 评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离或保留。

  - 评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

  - 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠开标后的任何外部证据。

  - “投标文件”属下列情况之一的， 评标委员会有权否决其投标：

    - 不满足合格投标人要求或资格证明文件不全的。

    - 未有效提交投标保证金的。

    - 未按要求加盖投标人公章的。

    - 未按要求签字的。

    - 无法定代表人或其授权代表签字的，或签字人无法定代表人授权的。

    - 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

    - 未在商务偏离表中对所投包号货物的交货期和支付方式明确列出并作出偏离情况应答的。

    - 投标人报有两个或多个价格或投标人的，报价混乱，总价、单价有多处不一致的错误的。

    - 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价。

    - 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

    - 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

    - 招标文件和有关法律法规明确规定可以被拒绝的其他情形。

- 投标文件报价错误的修正

  - 若“投标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“投标一览表”为准；若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更改，其投标将被拒绝。

  - 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

- 投标文件的澄清

  - 投标文件中有内容含义不明确的，对同类问题表述不一致的或明显文字、计算错误的，评标委员会有权要求投标人作出必要澄清或说明，并以书面方式通知投标人。

  - 投标人必须按要求进行澄清或说明，书面澄清或说明答复须有投标人法定代表人签字或正式授权的投标人代表签字，并加盖公章，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清或说明，不得接受投标人在开标后主动提出的澄清或说明。

- 对投标文件的评审和比较

  - 评标委员会将对通过初审的投标文件进行详细评审和比较。

  - 评标时除考虑投标报价以外,还将考虑其它因素，具体见本须知第29.7条。

- 评标原则及主要方法

  - 认真贯彻国家有关法律、法规，维护国家利益。

  - 保护招标人的合法利益。

  - 评标工作将遵循公平、公正、科学、择优的原则，对各包所有投标人的投标评价都采用相同的程序和标准。

  - 评标严格按照招标文件的要求和评标办法的规定进行。

  - 评标期间不接受任何价格调整。

  - 本次评标采用综合打分法，是指在满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，由评委依据招标文件和评标办法以及有关法律法规的要求对各包中每个合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人打分的算术平均值为该投标人的最终得分（所有得分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。各包投标人按最终得分高低依次排序，得分最高的前1-3名作为该中标候选人。

- 本次01包评标满分为100分， 具体权重划分如下：

| 序号 | 评审因素及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一、商务部分(28分) |  |  |
| 1.1 | 本地化服务能力支持程度： 投标人在本地有固定办公地点，且相关人员能够提供自2017年7月起至投标截止日内任意连续6个月的社保缴纳证明的，得6分。 | 6 |
| 1.2 | 相关资质： - 投标人具有双软企业资质证书的，得2分，未提供不得分； - 投标人具有高新技术企业资质的，得2分，未提供不得分； - 投标人具备智能硬件（IoT）开放平台一致性可信认证证书的，得5分，未提供不得分； - 投标人具备物联网平台相关软件著作权的，提供1个软件著作权得0.5分，最高得3分 以上证明材料需提供相关部门出具的证书、报告及证明材料复印件加盖投标人公章。 | 12 |
| 1.3 | 投标人近四年与本项目相关的物联网行业业绩、成功案例（2014年1月1日起至开标日止，以合同签订日期为准）: 提供1个有效业绩得1分，最高得10分。 投标人需提供合同主要内容复印件。 | 10 |
| 二、技术部分（42分） |  |  |
| 2.1 | 针对技术方案中对于设备接入能力的描述，主要考察以下几个方面： 1） 设备接入服务完整性（0-6分） 2） 硬件和开发语言的支持程度（0-4分） 3） 业务系统应用开发支持程度（0-4分） 4） 数据存储、读写能力（0-4分） 5） 第三方平台集成能力（0-2分） 6） 多租户支持能力（0-3分） 7） 运营和运维可视化管理能力（0-3分） 8） 设备接入压力测试结果（0-2分） | 28 |
| 2.2 | 针对技术方案中对于开发者友好程度的描述，主要考察以下几个方面： 1）面向开发者的开发文档的完善和完整性（0-4分） 2）应用服务支持能力（0-2分） 3）数据统计分析灵活性及可视化（0-2） 4）数据统计分析性能测试（0-2分） | 10 |
| 2.3 | 针对技术方案中对于开放性与安全性的描述，主要考察以下几个方面： 1）开放性要求（0-2分） 2）安全性要求（0-2分） | 4 |
| 三、价格部分（30分） |  |  |
| 3.1 | 以全部有效投标报价的算术平均值为评标基准价，评标基准价的价格分为满分30分。当投标报价低于评标基准价时，其价格分=30-20*(评标基准价-投标报价)/ 评标基准价；当投标报价高于评标基准价时，其价格分=30-40*(投标报价-评标基准价)/ 评标基准价。 | 30 |

- 本次02-09包评标满分为100分， 具体权重划分如下：

| 序号 | 评审因素及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一、商务部分(10分) |  |  |
| 1.1 | 基本情况：考虑投标人的综合实力、人员构成等，良好得4-5分，一般得2-3分，较差得1分及以下。 | 5 |
| 1.2 | 投标人近四年相关业绩、成功案例（2014年1月1日起至开标日止，以合同签订日期为准）: 类似项目业绩突出得4-5分，一般得2-3分，较差得1分及以下。 投标人需提供合同主要内容复印件。 | 5 |
| 二、技术部分（60分） |  |  |
| 2.1 | 技术方案：针对本项目的技术方案，编制合理可行得30-35分，良好得20-29分，一般得10-19分，较差得9分及以下。 | 35 |
| 2.2 | 项目负责人：综合考虑项目负责人的相关经验及业绩，优得8-10分，否则酌情扣分。 | 10 |
| 2.3 | 人员团队：综合考虑项目团队的人员配置情况，人员配置合理得4-5分，否则酌情扣分。 | 5 |
| 2.4 | 服务承诺：综合考虑投标人的服务承诺，合理可行得8-10分，否则酌情扣分。 | 10 |
| 三、价格部分（30分） |  |  |
| 3.1 | 以全部有效投标报价的算术平均值为评标基准价，评标基准价的价格分为满分30分。当投标报价低于评标基准价时，其价格分=30-20*(评标基准价-投标报价)/ 评标基准价；当投标报价高于评标基准价时，其价格分=30-40*(投标报价-评标基准价)/ 评标基准价。 | 30 |

  - 反对不正当竞争。

- 评标过程及保密原则

  - 开标之后，直到招标人与中标人签订合同时止，招标工作有关人员对审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等事宜，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

  - 在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

- 与招标人/招标机构的接触

  - 从开标之日起至授予合同之日止，除非招标人/招标代理机构/评标委员会有要求，投标人不得就与其投标有关的事项与招标人/招标代理机构/评标委员会接触。

  - 投标人不得以任何方式干扰招标和评标活动，否则其投标无效，并没收其投标保证金。

- 确定中标

- 确定中标准则

  - 招标人将把合同授予各包被确定为实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力和意愿的综合得分最高的中标候选人。

  - 各包中最低投标报价不是被授予合同的唯一条件。

  - 各包中排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照该包评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 资格确认

  - 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

- 接受和拒绝任何或所有投标的权力

  - 为维护国家利益和招标人的合法利益，招标人在发《中标通知书》前的任何时候仍有选择和拒绝任何或所有投标和取消招标过程的权力。并且，无须向受影响的投标人承担任何责任，同时也无须通知受影响的投标人有关招标人这样做的原因。

- 结果公示和中标通知

  - 招标人/招标代理机构自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不少于3日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人/招标代理机构应当自收到异议之日起3日内作出答复。

  - 招标人确定中标人后，招标代理机构向中标人发出《中标通知书》，同时将中标结果通知其它未中标的投标人；对未中标者，招标人/招标代理机构不对未中标原因做出解释，同时亦不退还投标文件。

  - 招标代理机构按规定退还投标保证金。

  - 《中标通知书》是合同文件的组成部分。

- 签定采购合同

  - 中标人应在《中标通知书》发出后30日内与招标人签订采购合同。

  - 招标文件、中标人的投标文件及其补充/修改/澄清函件等均为采购合同的重要组成部分。

  - 中标人应当按照采购合同约定履行义务，中标人不得向他人转让中标项目，也不得事先未经招标人同意将中标项目分包。否则，招标人有权撤消合同，并要求中标人退回已支付资金和赔偿相应的损失。

- 腐败和欺诈行为

  - 发生以下情况中标无效或被拒绝发出《中标通知书》：

    - “投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的。

    - 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的。

- 招标代理服务费

  - 本项目的招标人应在中标通知书发出后一次性向招标代理机构支付招标代理服务费。

  - 招标代理服务费执行《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）的规定，根据中标金额按差额定率累进法计算后收取。

  - 招标代理协议中有相关约定的，参照约定执行。

- 招标文件的解释权

  - 本招标文件由招标人和招标代理机构负责解释。

- 合同主要条款

- 合同主要条款

- 定义

  - “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

  - “合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务，买方应支付给卖方的总金额。

  - “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切产品、备品备件、工具、手册、软件及其它技术资料和其它材料。

  - “服务”系指合同规定卖方须承担的设备安装、调试、技术协助、培训、售后服务以及其他类似的义务。

  - “合同条款”系指本合同条款。

  - “买方（甲方）”系指通过招标采购，接受合同货物及相应服务的企业或单位。

  - “卖方（乙方）”系指中标后提供合同货物及相应服务的经济实体。

  - “现场”系指将要进行货物安装运行的地点。

  - “性能验收”是指根据合同规定进行的，用以确定合同设备是否达到合同规定的技术性能和保证指标的验收；性能验收在合同设备安装、调试完毕，投入正常运行后进行。

  - “最终验收”是指买方对合同设备质保期满后的验收。

  - “天” 系指日历天数。

  - “月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

  - “采购合同”指在本招标文件框架下，买方同卖方签订的具体采购法律文书。

- 适用范围

  - 本合同条款适用于本次招标活动。

  - 本合同条款是买卖双方签订“采购合同”的依据，并不代表最终合同。中标后卖方依据本合同条款另行与买方签订具体的“采购合同”。

- 原产地

  - 原产地系指货物的生产地。

  - 货物的原产地有别于卖方的国籍。

- 技术参数和标准

  - 本合同项下所供货物的技术参数和标准应与本招标文件“技术参数及要求”规定的标准相一致。若本招标文件“技术参数及要求”中无相应规定，货物则应符合相应的国际标准或国家有关部门最新颁布的相应标准。

  - 除非技术参数中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 专利权

  - 卖方保证买方及其用户在使用其货物及其任何部分过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用；买方由此造成的一切损失，均由卖方承担。

  - 卖方保证买方及其用户享有合法的使用。

- 使用合同文件和资料

  - 没有买方事先书面同意，卖方不得将由买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

  - 没有买方事先书面同意，除了履行本合同外，卖方不应使用合同条款第6.1所列举的任何文件和资料。

  - 除了合同本身以外，合同条款第6.1条所列举的任何文件均是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方。

  - 对于卖方和/或其人员在合同履行过程中所获得或了解的商业秘密，卖方应承担保密义务。未经买方事先的书面许可，卖方不得利用或披露这些商业秘密信息。

- 包装、装运标记、运输和保险

  - 除非本合同另有规定，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于长途海运或空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

  - 每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

  - 卖方应在每一包装箱相邻四面用不可擦除的油漆和明显的中文字样做出以下标记，包括收货人、合同号、发货标记、收货人编号、目的地、货物名称、品目号和箱号、毛重/净重（用公斤表示）、尺寸（以长×宽×高用厘米表示）。

  - 如果单件包装箱的重量在2吨或2吨以上，卖方应在包装箱两侧用中文和适当的运输标记标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。

  - 卖方负责办理将货物运抵招标文件或合同规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中，买方不另行支付。

  - 卖方应向保险公司以买方为受益人投保发运合同设备价格110%的运输一切险，相关费用应包括在合同总价中。

- 支付

  - 本合同项下的付款方法和条件详见技术参数及要求中各包的具体条款：

- 技术资料

  - 除招标文件的“技术参数及要求”中另有规定外，卖方应准备与合同设备相符的技术资料，并与所购产品同时送到买方，包括：安装配置手册、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

  - 上述完整资料应包装好随每批货物一起发运。

- 价格

  - 除非合同中另有规定，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标一致。

- 保证

  - 卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后7天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。如果卖方收到通知后在合同规定的时间内没有在规定期限内弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

  - 自接到中标通知书起至买方签定采购合同时，如某个产品更新换代，用户又需要新产品，在不超过中标价格且新产品的性能不低于原中标产品的情况下，中标方应按本次投标产品的折扣率提供新产品。

  - 卖方必须出具技术支持、服务保障能力的保证，必须出具供货及供货期保证，对买方远期产品支持的保证，备品备件供货保证。以上保证书作为合同附件。

  - 除非合同中另有规定，合同项下货物的质量保证期为全部设备初验合格后36个月。

- 设备检验、安装、调试和验收

  - 买方或其代表应有权检验和/或检测货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款和技术参数将说明买方要求进行的检验和检测，以及在何处进行这些检验和检测。买方将及时以书面形式把进行检验和/或检测的买方代表身份通知卖方。

  - 检验和检测可以在卖方或制造商的所在地、交货地点和/或货物的最终目的地进行。如果在卖方或制造商的所在地进行，卖方应免费为买方的检验人员提供工作条件，包括但不限于必要的技术资料、检测工具和仪器。

  - 合同设备的性能验收由买方负责组织，卖方参加。性能验收应按附件技术参数书内容或相关标准进行。合同设备性能验收完毕后，需达到附件技术参数书规定的各项性能指标保证值。

  - 如果合同设备在性能验收时有一项或多项达不到本合同附件技术参数书所规定的性能保证值时，则由卖方采取措施予以尽快解决，并承担由此给买方造成的费用和损失。

  - 合同设备经过性能验收合格后30日内，买方向卖方签发初步验收证书。初步验收证书只是证明卖方所提供的合同设备性能和参数截止出具初步验收证书时可以按合同要求予以接受，不能视为卖方对合同设备中存在的可能引起合同设备损坏的潜在缺陷所应负的责任解除的证据。

  - 最终验收：合同设备质保期结束后，如果设备未出现质量问题，且下述先决条件被满足，则买方向卖方签发最终验收证书。买方出具最终验收证书的先决条件是：卖方应完成买方在质保期满前提出的索赔。该证书仅作为清付合同设备质量保证金的依据。同样，最终验收证书也不能被视为卖方对所供设备中存在的可能引起设备损坏的潜在缺陷应负责任已被解除的证据。卖方对纠正潜在缺陷所应负的责任，其时间应延长到质保期终止后三年。当发现这类潜在缺陷时，卖方应按照工程进度及合同规定进行修理或调换。

  - 如果任何被检验或检测的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

  - 买方在货物到达最终目的地后对货物进行检验、检测及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在从卖方或制造商启运前通过了买方或其代表的检验、检测和认可而受到限制或放弃。

  - 卖方应让制造商在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交给付款人付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终确认。

  - 在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请主管部门进行检验，并有权根据检验证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔，检验费用由卖方承担。

  - 卖方应负责设备安装、调试，解决在安装、调试中设备存在的异态和缺陷；并负责设备验收合格和设备正常运转成功。

  - 买方有权对中标合同货物设备按国家规定进行质量抽查检验，了解设备组装、检验、试验和设备包装质量情况，并签字确认。

  - 无论买方或代表是否参加了出厂检验，也无论是否签了验收报告，均不能视为卖方按合同规定应承担的质量保证责任的解除，也不能免除卖方对设备质量应负的责任。

- 伴随服务

  - 卖方可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务，包括招标文件规定的附加服务（如果有）：

    - 实施所供货物的现场安装、调试和试运行。

    - 提供货物安装和/或维修所需的工具。

    - 为所供货物进行零部件或整机的维护或更换。

    - 在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行检查、维修、调优或升级，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务。

    - 对买方人员进行培训。

  - 卖方提供的伴随服务的费用必须包含在货物的合同价中。

  - 卖方应提供招标文件中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

- 备品备件

  - 正如合同条款所规定，卖方可能被要求提供下列与备品备件有关的材料、通知和资料：

    - 买方从卖方选购备品备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务。

    - 在备品备件停止生产的情况下，卖方应事先半年将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备品备件。

    - 在备品备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备品备件的蓝图、图纸和规格。

  - 卖方应按照招标文件中的规定提供所需的备品备件。

- 索赔

  - 卖方对货物与招标文件或合同要求不符负有责任，并且买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内或质量保证期内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜：

    - 卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用。

    - 根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

    - 更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

  - 如果买方提出索赔通知后30天内卖方未能予以书面答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的30天内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从未付合同款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

  - 买方如在合同执行期内发现合同设备存在设备缺陷或潜在缺陷，应立即通知卖方，卖方如果没有在合同规定时间内弥补缺陷，则每延迟一周（不满一周按一周计算），卖方应向买方支付合同总价1%的违约金,并且买方还可以采取必要的补救措施，消除缺陷，但其风险和费用将由卖方承担,同时买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。

  - 卖方未按本合同约定履行运输、包装、标记义务，每发生一次，卖方应向买方支付合同总价的0.5%的违约金。

- 延期交付与误期赔偿

  - 卖方应按照招标文件中规定的交货时间交货。

  - 在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交付时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

  - 如果卖方未能按合同规定的时间按期交货（本合同第24条规定的不可抗力除外），在卖方同意支付误期赔偿的条件下，买方将同意延长交付期。误期赔偿的支付将由买方从未付合同款中扣除。误期赔偿比率为每迟交7天，按迟交货物金额的1%，不满7天按7天计算，但是，误期赔偿的支付不得超过合同总金额的5%。如果卖方在达到误期赔偿的最高限额后仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述延期交付的误期赔偿金。

- 违约终止合同

  - 在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知，卖方在收到买方发出的违约通知后10天内（或经买方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方有权终止全部或部分合同：

    - 如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

    - 卖方未能履行合同项下的任何其它义务。

    - 如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。

    - 卖方未能按照本合同约定履行质保义务的。

  - 一旦买方根据第17.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似的未交付部分的货物，卖方应承担买方购买类似货物的额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

- 破产终止合同

  - 当卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同，该终止合同以不损害或不影响买方已采取或将采取补救措施的任何权利为条件。

- 因买方的便利而终止合同

  - 买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

  - 对卖方收到终止通知后三十（30）天内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

    - 仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；或

    - 取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

- 变更指示

  - 买方可以随时向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

    - 合同项下需要为买方特殊制造的货物的图纸、设计或规格。

    - 装运方式和包装方式。

    - 交付地点。

    - 交付时间。

    - 卖方须提供的服务。

  - 若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后15天内根据本款提出调整的实施意见。

- 合同修改

  - 对合同条款作出任何改动，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

- 转让与分包

  - 本合同不允许转让。

  - 除买方事先书面同意外，本合同不允许分包。

- 争议解决

  - 如因履行本合同发生争议，双方应友好协商解决。如协商不成，任何一方均应向买方所在地人民法院提起诉讼。

- 不可抗力

  - 签约双方任一方由于受不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

  - 受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

  - 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

- 税费

  - 根据国家现行税法向买方征收的与履行本合同有关的一切税费由买方负担。

  - 根据国家现行税法向卖方征收的与履行本合同有关的一切税费由卖方负担。

  - 发生在中国境外的，与履行本合同有关的一切税费，应由卖方承担。

- 适用法律

  - 本合同应按中华人民共和国的法律解释。

  - 其它适用的法律是指行政法规，部门规章或买方所在地的地方法规、地方规章。

- 主导语言与计量单位

  - 合同书写应用中文，买卖双方所有的来往函电以及与合同有关的文件均应以中文书写。

- 通知

  - 本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

  - 通知以送达日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

- 监理

  - 本项目不实行监理制。

- 履约保证金

  - 参见各包具体要求。

- 合同生效及其它

  - 合同正本陆份，买方、卖方各执叁份，具有同等法律效力。

  - 除非合同中另有说明，本合同经双方签字加盖单位公章后即开始生效。

  - 下列文件属本合同的依据和附件，具有同等的法律效力：

    - 中标通知书。

    - 中标人的投标文件（包括澄清函等）。

    - 招标文件（包括补充/修改文件等）。

    - 双方授权代表签字并指明的书面文件。

  - 如果本合同货物在其所在国需要出口许可证，由卖方负责处理，并承担有关费用。

  - 卖方须按招标文件中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

  - 合同的终止期到货物质量保证期满为止，但双方因争议产生的索赔不受此限制。

  - 本合同条款为采购合同的框架，买卖双方在签订具体采购合同时可以根据招标文件和中标人的投标文件进行调整，但不得违背其实质性内容。

- 技术参数及要求

01包：物联网平台开发软件

| 采购项目 | 采购子项 | 功能概述 | 数量 （台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 物联网平台开发软件 | 采购一：云服务引擎系统 | 支撑大量不同类型设备接入的基础设施服务，为开发者提供硬件产品接入和海量设备数据解析、存储服务； 提供支持数据开放Restful API的业务场景支撑服务服务，即应用开发服务，为开发者提供数据读取和消息上下行的通路，以完成物联网应用完整业务的场景化，帮助开发者实现业务相关的web端、手机app端、后台业务管理端等应用。 | 1 |
|  | 采购二：运营管理系统 | 可提供面向厂商的产品设计、运营人员，为厂商提供设备、消费者的数据基础运营服务，为厂商提供持续的设备激活、用户注册、设备活跃度、售后维保等数据统计分析功能，帮助厂商改进产品、调整销售策略、验证营销效果等。 | 1 |
|  | 采购三：数据分析系统 | 提供大数据分析服务，数据服务包含两种模式：一种是标准的数据分析模型，包括设备、APP、终端用户行为时长等分析以及留存、漏斗等数据模型分析，支持开发者自定义配置；另一种是用户自定义的数据分析模型，发布到大数据分析平台进行使用，平台提供基础的算法运行环境。 | 1 |

## 物联网平台开发软件技术要求

- 总体要求

- 技术架构

软件整体划分为三个业务功能平台，即设备接入及应用开发平台、设备管理及运营监控平台、设备数据分析及应用平台。三个平台覆盖开发者（厂商）、运营商的业务需，为用户提供产品的全生命周期和业务周期的开发、管理、业务运营、数据分析服务。

总体技术架构的优化设计要求包括但不局限于如下方面：

- 设备接入及应用开发平台

该平台主要面向厂商的产品设计、开发人员，需包含两个部分：

第一个部分为支撑大量不同类型设备接入的基础设施服务，即设备接入服务，为开发者提供硬件产品接入和海量设备数据解析、存储服务；

第二部分为可提供支持数据开放Restful API的业务场景支撑服务服务，即应用开发服务，为开发者提供数据读取和消息上下行的通路，以完成物联网应用完整业务的场景化，帮助开发者实现业务相关的web端、手机app端、后台业务管理端等应用。

- 设备管理及运营监控平台

该平台主要面向厂商的产品设计、运营人员，为厂商提供设备、消费者的数据基础运营服务，产品上市后需能够为厂商提供持续的设备激活、用户注册、设备活跃度、售后维保等数据统计分析功能，帮助厂商改进产品、调整销售策略、验证营销效果等。

- 数据分析及应用平台

该平台为开发者提供大数据分析服务，数据服务应包含两种模式。

一种是标准的数据分析模型，包括设备、APP、终端用户行为时长等分析以及留存、漏斗等数据模型分析，支持开发者自定义配置；另一种是用户自定义的数据分析模型，发布到大数据分析平台进行使用，平台提供基础的算法运行环境。

- 设计要求

总体设计要求是对系统全局的要求，包括但不限于系统的架构、性能、可用性、安全、运维支持等方面：

- 多租户支持

作为物联网开放平台，需支持不同的设备厂商、企业开发者入驻，并为运营者提供开发者管理、授权、资源配置、后台BI统计、监控等服务

- 开发者管理

支持注册、冻结、注销开发者服务

支持开发者在其主账号下自定义角色权限，创建开发者子账号

能够管理开发者用户以及用户组账户信息

基于角色访问权限控制通过给用户或用户组赋予角色的方式进行用户权限的灵活便捷管理

- 开发者资源分配

运营者可配置开发者产品配额

运营者可配置开发者设备配额

运营者可配置开发者存储容量配额

运营者可配置开发者的应用服务配额

运营者可配置开发者的其他资源配额

- 资源统计

能够对开发者注册、活跃情况统计及可视化展示

能够对平台接入产品、设备情况统计及可视化展示

能够对平台接入数据量进行统计及可视化展示

能够对开发者资源配额及使用量进行统计及可视化展示

能够对开发者资源使用量进行通知和预警

能够对平台资源统计及可视化展示

- 安全访问审计

具备安全审计服务，所有的安全访问审计记录在数据平台的日志中

- 分层架构

防止高复杂度和系统冗余，采用分层架构，层数应保持在3-4层

- 业务功能组件化

采用业务功能模块化设计，采用微服务架构

各功能模块之间采用松耦合方式协作交互

- 集成能力与技术开放性要求

符合物联网主流技术发展趋势要求

能够容易实现与第三方平台的快速集成

支持设备数据及用户数据开放

- 分布式集群方式部署

采用分布式设备接入网关集群的方式

支持集群子节点实时监测管理

支持自动失效转移保证设备接入服务的可用性

设备和云端保持心跳，心跳异常时重新请求接入至集群

集群接入能力可随网关子结点线性扩容

支持上层无感知的平滑升级、无缝扩容

基于大数据流式计算、大规模高并发等技术保证稳定性

- 集群各项性能指标要求

平台集群须支持千万级设备同时在线

平台集群支持平滑扩容，且集群服务能力随服务器增加呈线性增长

在不考虑外网因素下，最大设备访问量下的平均响应延迟小于100ms

整体QPS在10万以上

每秒峰值可处理至少1.5万次设备数据写入

- 集群管理

支持以Web图形界面实现各项服务节点批量自动集群部署、监控和管理功能

提供节点的动态添加、删除接口，当数据容量或者计算资源不足时，支持通过横向添加同等配置的服务器的方式，为系统进行在线扩容

支持图形界面实现服务资源监控，包括获取存储量、剩余存储量以及存储系统整体情况信息

支持图形界面监控工作负载，CPU，内存资源，性能等情况

提供全局日志和任务级日志

在故障发生时提供告警功能

平台管理系统需要提供外部接口，如REST API，方便运维系统集成

- 高可用性需求

为了保证设备与云端通信链路的稳定，通过动态负载均衡技术和实时的节点健康状态监测，对因为异常宕机引发的失效连接做到自动故障转移恢复，降低系统的不可用时间，提升用户体验。

平台可根据设备连接数量的增加，通过服务器扩容平滑的扩大服务支撑能力

高可用的架构设计和自动化的运维管理

具备弱网络下设备断网、断电、服务升级、服务器宕机等异常情况下的自动恢复的能力

采用虚拟化管理和分布式存储的方式保证服务能力可以平滑进行水平扩容

- 平台安全保障

物联网安全应该从设备安全、通讯安全、数据安全、服务器安全和应用安全几个层级纵深防御，平台应采用端到端一体化多重安全防护体系，对设备端、云端进行身份认证、通讯协议加密、访问权限认证和审计，确保硬件和云端通信以及数据的安全。同时，还应考虑IaaS层服务器本身的系统和网络安全防护和有关安全访问管理制度，有效避免攻击、渗透、入侵等情况发生。

- 基本要求

满足AAA级安全标准体系建设

具备端到端纵深防护体系，包括认证、加密、权限控制等防护机制

- 通信加密

设备接入云端过程必须通过安全性高的加密算法协议进行双向的认证

设备接入后通过加密算法对数据进行加密，保证数据传输过程的安全性

用户业务系统与平台交互须必须进行用户身份进行签名认证，防止恶意攻击

平台对外提供的接口必须采用https 协议对数据进行加密传输

- 数据安全

通信和存储均采用密文，防止进行拖库和撞库攻击

支持对存储数据进行三副本冗余存储机制

- 身份认证

平台必须对每一个连接的设备和用户都进行身份认证

- 权限管理

支持对合法的用户进行操作权限的验证和管理

- 系统安全

支持在系统层须设立高级别防火墙

服务器运维方面，具备防止恶意维护人员恶意破坏的功能机制

- 系统易维护需求

- 在线扩容

接入服务能够动态不停机扩容，存储容量能够动态不停机扩容，扩容时现有系统可以不间断正常运行，不受扩容影响

存储容量能够动态不停机扩容，扩容时现有系统可以不间断正常运行，不受扩容影响，扩容时无需迁移数据，无需要求用户对数据进行重新分区(partition),避免硬盘和数据损坏

- 软硬件状态监控

提供服务器CPU、内存、硬盘、网卡等硬件状态监控以及告警，告警信息可以通过短信、邮件方式通知管理员，可推送到行内集中监控系统

- 系统巡检以及信息收集

提供GUI巡检工具，直观反映关键组件状态

提供一键式的信息收集工具，收集系统日志、配置信息以便于快速定位

- 系统性能跟踪

可以跟踪当前作业任务进度和资源使用情况

- 设备接入及应用开发平台

- 整体要求

支持大量、不同硬件设备接入

支持硬件与平台通信的协议、安全、标准化等通用实现接口

支持应用与硬件、应用与平台通信的协议、安全、标准化等通用接口

提供上述通用实现接口对应的主流开发语言的SDK

接入集群至少满足千万台设备激活接入

单台服务器满足百万设备在线的接入能力

服务能力、设备集群规模可扩展

- 设备接入服务子平台

设备接入需经过设备联网、授权、鉴权、数据上报、指令下发、协议解析、数据存储、固件升级等一系列环节，设备接入服务子平台需为开发者提供设备接入所需的全部基础服务组件。

- 硬件接入与联网方式

设备接入是平台核心功能之一，云端平台需要支持多种通讯协议、多种联网类型（如Wi-Fi、4G、网关等）的终端设备。

- 硬件与平台连接的通信协议要求

至少支持一种基于TCP的标准长连接通信协议（如mqtt），并提供不同编程语言的实现方法

支持的其他长连接协议如果为自定义协议，需提供不同编程语言的实现方法

支持设备以TCP或UDP短连接通信协议与平台连接，并提供不同编程语言的实现方式

提供以上各种通信协议的主流编程语言SDK（包括但不限于C、java、python、PHP）及源码

提供主流WIFI模组、以太网模组联网固件源码

- 硬件与平台联网类型

支持设备以GPRS/3G/4G等蜂窝网络方式直接与平台联网

支持设备以WIFI/有线网络方式直接与平台联网

支持设备以LTE230网络直接与平台联网

支持设备以网关方式间接与平台联网，即设备与网关直接连接，网关与平台直接连接

支持蓝牙设备通过移动端APP与平台联网，并提供相应的移动端SDK（包括Andriod/IOS）

联网协议栈固件软件不超过30K

- 服务性能要求

接入服务采用分布式集群方式

设备与云端通信链路稳定，支持通过动态负载均衡技术和实时的节点健康状态监测

支持异常服务器宕机引发的设备失效连接自动故障转移恢复

支持接入集群的跨地域部署，可以在不同的地域分布部署接入服务，最大限度的保证网络的稳定性，降低网络延时，保证设备与云端的通信质量

具备高并发处理能力

- 设备数据上报与指令下发

- 设备数据上报

支持设备快速实时上报数据

支持以二进制形式上报数据

支持以json形式上报数据

支持单台设备以最高50ms周期上报数据

支持设备通过局域网上报数据

- 设备指令下发

支持实时接收反向控制指令以及云端推送的消息

支持设备接收局域网反向控制指令

提供平台控制接口，其他应用业务系统可以控制接入设备

- 协议解析与属性数据存储规则

二进制上报方式协议解析

支持开发者后台配置固定长度二进制载荷解析规则

支持开发者后台配置可变长度二进制载荷解析规则

json上报方式协议解析

支持开发者后台配置json格式载荷解析规则

属性数据存储规则

支持开发者后台配置是否存储属性数据

支持开发者后台配置设备属性数据存储期限

支持开发者后台配置设备属性数据最大存储容量

- OTA机制

提供OTA管理相关接口（版本升级），设备固件版本升级管理接口

应用业务系统可以使用OTA接口进行设备软件版本的管理和发布

- 设备数据存储

平台应保障高效的数据读写能力，使数据能够及时、稳定、准确的读写，在此基础之上还应保证存储数据的安全和节约存储成本。

- 针对写多读少的应用场景进行写优化存储引擎

提供基于时间序列的设备数据存储服务

具备高效的数据写入吞吐能力

单机存储引擎须采用高度写优化技术

支持使用Redis等内存数据库提高数据效率

设备属性数据存储使用NoSQL非关系型数据库

- 分布式存储集群

必须采用分布式存储架构

支持不同的物理节点数据分区

单节点发生故障、磁盘错误等问题时，保证服务高可用性

具备存储系统扩展能力

支持多个服务节点同时进行数据读写

数据读写吞吐性能具备良好的线性扩展能力

各类型数据库之间能够合理高效的使用和调度

- 数据备份

支持数据多副本备份机制，以保证数据的高可靠性

- 数据压缩

支持对数据进行压缩存储，减少读写IO瓶颈

能够实现基于低成本普通磁盘的高效数据读写

- 产品和设备管理

平台需为开发者提供快速在平台创建产品、定义产品属性、配置解析规则、在线测试以及设备授权、设备管理等功能服务

- 产品管理

支持产品创建、删除、修改、查询

支持自定义产品分类、联网类型、加密方式、数据格式等

支持自定义产品属性

支持自定义配置数据解析规则

支持通过虚拟设备进行开发调试验证

- 设备管理

支持对创建的产品进行设备接入授权管理

支持对已授权设备进行日志、属性值查询

支持对设备进行OTA固件升级

支持实时显示或查询设备的在线状态（包括直接联网设备和网关联网设备）

- 相关接口

提供产品管理接口，应用业务系统可以按产品进行产品查询和操作

提供设备管理接口，应用业务系统可以进行查询设备状态、获取设备列表、设备授权等操作

提供实时数据查询接口，应用业务系统可对设备实时数据查看和访问

提供上述接口相应的主流编程语言SDK（包括但不限于C、java、python、PHP）

- 应用开发服务子平台

当设备完成接入管理后，需要提供灵活丰富的接口、开放数据，支撑个性化应用业务场景的开发。未来的可能的业务形态和功能需求都不会在前期确认，需尽量的抽象通用化，同时需具备良好的扩展性，可以进行二次开发。

- 应用服务支持

- 通用要求

应用服务支持必须采用Restful接口形态

支持自定义应用服务拓展，平台可根据需要拓展增加应用服务开放给开发者

支持系统的自动运维服务

- 用户中心

具备统一的用户中心，设备终端用户在平台拥有唯一ID

支持设备与用户账号进行绑定、解绑、共享等操作

支持第三方账号绑定平台账号，并可根据需要拓展任意第三方平台账号

- 报警设置

支持开发者自定义设备报警规则

支持开发者自定义报警频率

支持开发者自定义报警通知方式，包括但不限于短信、邮件、app推送

- 文件存储

支持设备和应用业务系统上传和存储文件

- OTA管理相关接口（版本升级）

平台必须提供设备固件版本升级管理接口，其余应用业务系统可以使用该接口进行设备软件版本的管理和发布，完成设备的固件版本升级

- 支持开发者快速开发

平台可提供移动端安卓SDK、IOS SDK，以及服务器端主流开发语言SDK（包括但不限于java、PHP、python、node.js）。

- 数据开放能力

设备数据及用户数据存储之后，需要提供数据开放接口，支撑开发者将数据与原有业务系统或数据分析系统开放数据。

- 支持Restful API接口

可向外提供多种标准的Restful API接口，并能够满足各种协议的接口通信需求

支持厂商或运营商基于开放数据开发业务系统

支持厂商配置运营商的数据权限

支持平台未来接入微信、商城、CRM、ERP等多种业务应用平台

- 支持数据推送、同步

具备接纳和融合外部业务数据的能力

支持向设备管理及运营平台和数据分析及应用平台推送、同步数据

- 第三方云平台对接

平台在设计中需要考虑和其他平台的互通互联：

支持第三方平台双向互通，可以将第三方平台已接入设备接入本平台，同时支持将通过本平台接入的设备接入第三方平台

- 云对云对接方式

支持采用云端对接的方式，即只需云端打通，不对设备端改造

- 平台的鉴权认证

支持互相进行鉴权认证，防止安全漏洞

- 设备属权信息同步

支持双方同步设备的信息，绑定，解绑等消息必须互通

- 设备状态信息同步

支持双方平台的状态同步，不能出现状态不一致的情况

- 安全传输

支持双方建立安全的通信通道，进行安全的数据传输

- 设备管理及运营监控平台

此平台为平台提供的固定功能，要求开发者无需进行开发工作，仅需要配置即可使用。需支持但不限于下述管理和监控功能：

- 设备整体统计

- 数据实时统计

支持对厂商全部产品下所有设备的总体实时统计及，包括新增、活跃、地域分布等

可视化展示

支持统计数据以可视化基本统计图表形式展示

- 设备管理

- 设备数据实时统计

支持对按产品对设备进行实时统计，包括新增、活跃、地域分布等

- 可视化展示

支持统计数据以可视化基本统计图表形式展示

- 数据查询

支持记录、查询设备的实时和历史数据，包括设备的基本信息、状态、故障记录、通讯日志等

- 售后维保

支持设备故障统计分析，包括故障时长、故障率、故障设备分布、故障趋势等

支持统计数据按时间区间、周期对比

支持故障设备快速检索

支持后台管理用户的意见反馈

- 用户管理

支持对终端用户的实时统计及可视化展示，包括新增注册、app活跃、地域分布等

支持记录、查询终端用户的基本信息、设备列表、设备报修信息等

- 拓展功能

支持平台随业务发展拓展提供给用户的功能平台

- 数据分析及应用平台

此平台定位为向开发者提供更高层次的数据分析服务，提供固定功能服务，同时支持用户自定义拓展。需支持但不限于下述功能或性能：

- 海量数据处理

支持设备和用户的海量数据进行高效的存取和统计分析

支持大量上行数据高效的计算、存储和分析

支持对采集到的海量数据建立多种分析模型并及时输出分析结果

满足对海量设备数据进行实时流式计算和数据收集，并在极短的时间内输出分析结果

- 数据写入方式

支持以RESTful API接口方式写入数据

支持导入方式写入数据

支持从设备接入及应用开发平台同步数据

支持从平台其他平台同步数据

- 多维数据挖掘

提供多种基于事件模型通用分析，包括但不限于事件分析、留存分析、漏斗分析、区间分布、行为时长等

支持开发者自主配置设定参数进行组合分析

支持开发者定制化分析模型

- 通用报表展示

支持以可视化报表的形式使输出结果

- 数据开放

支持对外开放数据

- 软件支持服务详细需求

需在合同期内提供完善的软件产品售后支持服务，包括但不限于如下内容：

- 业务分析团队培训

- 技术开发团队培训

- 提供完整的系统设计文档、用户开发文档

- 运维支持

乙方在产品正式交付上线后三年内提供如下运维支持服务：

7*24小时电话技术支持与远程问题诊断

系统出现重大故障导致无法正常使用时，在接到甲方通知后的2小时内，派相关技术人员到甲方现场实施问题诊断和应急处理

每季度一次现场系统例行健康检查

- 产品缺陷修复和产品升级

乙方在产品正式交付上线后三年内无偿提供产品缺陷修复和产品升级服务。无特殊理由，重大产品缺陷的修复时间不能超过一个月。

01包相关要求：

1、采购合同签订后15个工作日内完成软件系统上线。

2、支付方式：

付款分三个阶段：

第一阶段：合同签订后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的30%作为预付款；

乙方收到甲方支付的预付款后5工作日内，向甲方支付合同总额的10%作为保证金；

第二阶段：系统上线运行且验收合格，且甲方收到乙方支付的合同总额的10%保证金后，甲方向乙方支付合同总额的70%；

第三阶段：软件稳定运行12个月后，甲方向乙方退还10%保证金。

3、验收合格后提供软件应用培训和3年的免费维护（包括软件的完善、升级，功能扩充等）

02包：物联网平台软件

采购一：InCloud Sphere V4.0

数量：10台/套

| 软件名称 | 功能 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| InCloud Sphere许可 | InCloud Sphere许可是IaaS层的核心组成部分，通过服务器虚拟化将存储、网络和其它外设有机地结合到一起，使整个IT环境比单独的物理硬件具有更高的可用性、扩展性和安全性，为企业核心业务云化迁移、构建企业云数据中心提供了基础技术和能力。 | 1）可支持320逻辑CPU 2）内存预读 3）支持多种GPU卡 4）支持Docker 5)全面支持OpenStack和CloudStack 6)Hypervisor安全加固 |

采购二：Inspur服务器安全系统软件

数量：10台/套

| 软件名称 | 功能 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| Inspur服务器安全系统软件 | SSR服务器安全加固系统是基于先进的ROST技术理论从系统层对操作系统进行加固的系统安全解决方案。其主要原理是通过对文件、目录、进程、注册表和服务的强制访问控制,有效的制约和分散了原有系统管理员的权限，综合了对文件和服务的完整性检测、Web过滤防护和防缓冲区溢出等功能，能够把普通的操作系统从体系上升级，使其符合国家信息安全等级保护服务器操作系统安全的三级标准。此产品是完全独立自主开发，具有自主知识产权的专门针对系统层安全防护的安全产品，此产品完全不同于防火墙、IDS等作用在网络层的安全产品，是作用在系统层对网络核心的服务器操作系统进行安全加固，保护了系统中重要数据和应用的安全，从根本上免疫了目前各种针对操作系统的攻击行为，彻底防止了病毒、蠕虫、黑客攻击等对操作系统和数据库的破坏。 | 1）允许针对进程或用户对文件/目录进行访问规则的设置。 2）允许针对进程对注册表项进行访问规则的设置。 3）允许针对进程对进程进行访问规则的设置。 4）阻止新增的服务及驱动在系统中的加载，阻止已安装服务的启动类型的更改。 5）防止用户意外或者其他非法用户的格式化硬盘操作。 6）通过记录和对比系统中所有服务的基本属性及内容校验和来进行完整性检测。 7）允许对网络进行强制访问控制 自动防御缓冲区溢出攻击。 8）使用USB-KEY硬件或PKI/CA机制认证安全管理员的身份 |

采购三：分布式数据库许可

数量：5台/套

| 软件名称 | 功能 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 分布式数据库许可 | 云从龙分布式数据库软件是基于云从龙分布式数据库管理系统（DB6）研发的无共享式的并行集群组件，支持将多个数据库节点组织为一个并行计算网络，对外提供统一的数据库服务，同时提供高可用性和动态扩展能力，是超大型数据应用的高性价比通用解决方案。该架构同样适用于OLTP业务。 为了支持海量数据存储和处理、高并发处理、高性价比、高可用性等方面的需求，提供高端数据仓库解决方案，云从龙分布式数据库提供了大规模并行处理（MPP）架构,具有大规模并行处理（Massively Parallel Processing， MPP）的集群数据库软件产品，它包含了大规模并行计算和数据库技术最新的研究成果：无共享/MPP，按列存储数据库，数据库内压缩，MapReduce，永不停机扩容，多级容错等等。 | 1）支持多种数据分布，包括HASH分布、范围分布和随机分布； 2）支持表的水平分区、垂直分区和多级混合分区，并提供了数据分布和数据分区的组合支持，提供了极高的灵活性。 3）支持按照任务划分的并行执行，从而进一步提高查询的并行度。 4）支持混合地按行或按列存储数据，每张表或表分区可以由管理员根据应用需要，分别制定存储和压缩方式。 5）包含多层次容错和冗余能力，配置交叉数据守护，提供数据镜像保护功能，该功能保证整个系统在遇到硬件、软件故障的情况下，仍能自动继续运行。 6）在系统中增加节点服务器即可增加存储容量，处理性能和加载性能。 7）具有系统资源管理与控制的能力，并且可控制给各个查询分配各自的系统资源。 8）具有基于MPP Scatter/Gather流技术的高性能并行加载功能，加载速度随着节点数线性增加，实际超过4TB/小时（视节点数目决定）。 9）利用业界领先的压缩技术，提供用户透明的列存储压缩，服务器自动根据用户数据的特点选择合适的压缩算法组合来压缩数据。 |

采购四：数据交换采集系统软件

数量：5台/套

| 软件名称 | 功能 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 云从龙数据交换采集系统软件许可 | 云从龙数据交换采集系统是实现信息资源的适配、转换和传输，并对交换过程进行配置、监控和管理的信息系统，主要具有数据采集、采集流程管理、数据发布流程管理、系统管理等功能。数据采集管理平台系统支撑采集中心和采集节点的运行，采集节点具有信息资源适配、转换和传输等基本功能，采集中心具有数据管理及数据发布等基本功能，并具有对采集节点和采集流程进行配置、监控和管理的功能。 | 1）支持对采集流程所涉及相关规则的配置工作； 2）支持包括采集流程的创建、修改和删除等操作； 3）提供可视化配置方式，支撑数据适配、转换规则、数据转换、数据传输等功能和相关规则的可视化配置管理 4）支持文件或数据库数据的访问、抽取、传输与写入，包括文件适配和数据库适配； 5）支持各种主流数据库的适配； 支持异构数据之间的格式、代码转换； 6）提供数据转换规则定义接口和常用转换函数，可自定义转换函数。 7) 提供对已配置任务的远程发布和集中管控。 8)支持对系统CPU、内存、硬盘等系统资源的实时监控，同时包括本地数据存储空间以及大数据组件的实时监控，提供友好的可视化界面，便于掌握平台运行状态。 9)提供对系统告警阈值的规则设置，并实时监控告警的内容，通过邮件等方式提醒用户平台的告警情况和信息。 10)提供灵活的数据提取、转换、推送的工具软件。智能化的桥接适配器，内嵌JS脚本引擎、转换引擎、流程引擎、调度引擎，使各种信息孤岛的数据通变得简易操作，大大提高异构系统互联的工作效率，避免异构系统与的接口开发，与异构的互联互通“零编码”实现，即配即用。 11)提供其强大的图形化和智能接口设计、部署和监管功能，使信息“孤岛”的连接变得简单易操作，大大提高了系统互联的工作效率，减轻了广域数据交换、广域应用联动的工作负担。提供图形化配置界面。可以通过拖拽的方式完成桥接规则的配置界面。 12)提供对清洗过程等详细信息的进度监控，实时发现清洗过程中的异常情况，以及时做调整修改。 13）根据预先定义的资源目录标准，提供资源编目的增、删、改等基本编目功能； 能够将目录库按照指定的格式导出为Word和Excel格式，以便编辑和打印成册。 14） 支持用户的添加、权限设置、用户删除等功能、用户账户密码保护，对非系统用户进行严格的隔离。 15）提供对存储集群环境的管理能力，包括启动、停止等服务。同时提供对集群环境的实时监控。 |

02包相关要求：

1、采购合同签订后15个工作日内完成软件系统上线。

2、支付方式：系统稳定运行且验收合格后，甲方向乙方支付合同总额的100%；

3、验收合格后提供软件应用培训和1年的免费维护（包括软件的完善、升级，功能扩充等）。

03包：物联网平台管理软件

采购一：健康设备性能检测与分析系统

数量：1台/套

健康设备性能检测与分析系统可手动编辑检验条款序列，通过串口向模拟器发送信号输出命令，被检设备采集检验信号并进行相应处理后，通过WIFI网络将结果回传至健康设备性能检测与分析系统，系统通过上传结果与标准结果的比对、计算判定设备是否合格。并保存上传记录机生产打印报表。

- 功能要求如下：

1. 检测序列编辑功能。通过手动编辑测试条款及内容，将检验所需条款组合成检测序列并命名，检验时刻根据不同需要选择不同检测序列。

2. 串口通讯功能。串口用于自动化测试系统与各模拟器之间的通讯。实现多串口的打开、读、写、关闭功能，通过不同串口向对应模拟器发送检测条款播放命令。

3. WIFI通讯功能。被检设备通过WIFI与健康设备性能检测与分析系统连接，将分析结果回传。需实现多客户端与服务器的互联，并保证实时通讯的正确性和稳定性。

4. 数据显示功能。健康设备性能检测与分析系统具有显示上传的心电波形，各参数测量结果、标准对比值、测量日志等的功能，可同屏显示多个设备信息，可切换至指定设备。完成测试结果对比后，可显示是否合格的提示信息。

各参数显示范围：

心率：27次/分～300次/分；

血氧：0%～100%；

血压：0kPa～40kPa(0mmHg～300mmHg)；

呼吸：0次/分～100次/分；

体温：0℃～50℃。

5. 数据保存功能。具有多个设备上传测量结果的数据保存功能，可按日期、参数回放、查找。

6. 报告打印功能。根据自动化判别记录，将检验条款、标准值、误差范围、实测值、合格标志灯信息整合成测试报告，实现报告打印功能。

7.自动判断测试结果是否正确合格。

采购二：终端接入中间件

数量：1台/套

- 基础运行平台

- 数据通讯

所有的终端设备发到平台的数据都由数据通讯模块接收并预处理，数据通讯模块完成实时数据采集、数据处理、终端控制等业务目标，实现数据接入适配、统一数据结构、数据处理等功能。

- 报警处理

报警处理模块实现对测量值的范围、变化速度的预警，包括限值报警、变化率报警、偏差报警、异常报警等，以及通过对测量值进行数学运算(报警公式)，然后对运算结果进行报警检查而产生。

- 策略联动

当系统产生了报警或其他事件时，可以在此模块中设置需要控制联动的设备或人员。不同的设备通过平台粘合，形成一个有机的整体，提供自动、及时、准确的服务。

- 脚本服务

内置编程语言引擎，即提供脚本服务，实现动态灵活的设置系统操作或向终端设备发送控制指令, 让用户可以按照自己的意愿来编写自己的逻辑和控制流程。

- 接口服务

通过实现统一管理终端，实现终端登录会话，实现终端的数据认证与加密。行业应用平台可通过物联接入平台对终端进行管理与反控，下发指令并反馈执行结果。

- 业务支撑平台

- 统一用户认证授权

支持CA身份认证技术和用户名/密码认证方式，支持建立SSL安全认证机制。通过CA认证机制，支持用户和系统间之间的双向认证体系。

- 工作流引擎

工作流可通过开发环境快速构建业务流程以及业务处理表单；依托引擎实现流程流转；采用基于Web的缺省客户端和管理监控工具完成对流程的调整、监控与审计。

- 门户支撑平台

基于门户支撑平台(Portal)提供一个基于Web的综合门户系统，能向分布各处的用户提供定制业务应用模块的功能，帮助用户管理、组织和查询与组织机构相关的信息。

- 业务基础框架

业务基础框架提供数据统一表现形式，包含开发J2EE应用程序所需要的表现层通用元素，实现可重用元素统一封装，具有一整套开发面向B/S结构的J2EE表现层界面库，包括数据表格控件、树形结构控件、菜单控件、表单控件等。

- 内容管理

内容管理系统实现网络信息自动监控采集、分类管理，提供强大的信息加工处理和全文检索功能，支持信息的动态与静态页面发布，以及多用户组、多层次、分级的权限控制等。

- 交互与协助消息服务

提供各种实时和非实时的通信支持，包括计算机与计算机、计算机与通信设备之间的数据传输。交互与协助消息服务基于XML进行即时通信。

- 数据交换平台

数据交换平台采用基于元数据、统一的XML交换协议标准，支持SOAP规范，包括数据交换中心、数据交换代理两部分。各个应用系统通过数据交换代理参与数据交换，所有数据交换代理在逻辑上是对等的；数据交换中心基于ESB提供的事件发现服务、消息路由服务、消息日志等服务实现，负责交换代理之间消息的传递。

03包相关要求：

1、采购合同签订后15个工作日内完成软件系统上线。

2、支付方式：

付款分两个阶段：

第一阶段：系统上线运行且验收合格后，甲方向乙方支付合同总额的95%；

第二阶段：软件稳定运行6个月后，甲方向乙方支付合同总额的5%。

3、验收合格后提供软件应用培训和1年的免费维护（包括软件的完善、升级，功能扩充等）。

04包：监测数据分析系统软件

采购一：监测数据分析系统软件

数量：1台/套

### 健康数据采集

健康数据指用户用无线血压计等无线设备进行健康指标测量时，上传入服务器的数据，用户能在网站通过图表形式查询历史数据和发展趋势。数据将会永久保存，用户可以查看以前的健康情况和现在的健康情况，进行对比，了解自己健康的波动，时刻关注健康，随时问医。数据类型包括血压、血糖、血氧、体重等生理指标。

### 健康数据分析

针对用户健康终端数据的采集、数据预处理机制、数据挖掘、数据模型呈现、数据分析、异常数据处理/提示。

系统通过数据模型结合数据挖掘形成数据超集集合，包括一些非医疗健康数据。通过结构化数、图像、图形、文本等半结构和非结构数据，以及非关系数据（多维数据）采集数据，对比健康的基础数据，分析患者的健康。

数据在分析处理过程中，对异常数据进行过滤，并通过有效的手段，如微信、短信、提示框预警工作人员。

通过将患者在不同时期的医疗数据、检测数据、体检数据以及体征检测数据（血压、血糖、心率等）进行数据质量处理，发现非患者的数据、不一致的数据、缺失的数据以及不正确的数据，并采取质量纠正措施进行更正和填补，患者数据质量的主要从重复性、关联性、完全性、合规性、一致性和正确性六个维度进行衡量。平台需要可从这六个质量维度提供患者数据质量提升方法和手段。

### 健康数据统计显示

支持对各种健康数据进行分析统计，用户也可以进行添加、修改以及删除操作，添加时会有测量时间、各项测量指标的选择。编辑健康数据，用户可以对已有的数据进行编辑，防止用户添加时候造成某项指标输入错误的情况。删除健康数据，用户可以删除自己的健康数据。如：用户某次上传上来的数据有些异常情况，或者出于隐私保护，可以在这里进行自行删除。

健康数据以曲线图和列表页形式进行展示，给用户一个很好的直观效果，让用户一眼就可以看出自己的健康情况。

### 	健康报告

按周、月汇总各个单项数据统计分析结果，以图表形式进行展现，同时能按时间段进行查询、下载和打印健康报告，默认显示最后一次健康检测前一周的健康报告。

04包相关要求：

1、采购合同签订后15个工作日内完成软件系统上线。

2、支付方式：系统稳定运行且验收合格后，甲方向乙方支付合同总额的100%；

3、验收合格后提供软件应用培训和1年的免费维护（包括软件的完善、升级，功能扩充等）。

05包：征信系统

采购一：数据征信系统

数量：1台/套

企业搜索引擎

通过公司名称、法定代表人、股东、董监高、联系方式、专利/软著、综合方式搜索目标企业。搜索结果通过综合搜索关键词排序规则进行搜索结果排序。还可通过高级搜索进行结果筛选，筛选条件包括注册资本，成立年限，经营状态，所属区域，所属行业等。

自动化爬虫搜索更新

系统会自动根据用户搜索关键字自动判断触发自动化爬虫搜索更新系统。

企业详情

在线显示企业基本信息及相关信息。包括三大模块数据：基本信息，经营信息，司法信息，产权信息。

信用报告

基于海量实时更新数据和专业分析技术提供基础信用报告、企业风险分析报告和机构准入风险提示书等报告。信用报告基于详情基础数据，生成PDF格式报告，可在线查看，也可下载到本地。

信用评分

通过海量企业行为数据建立统计模型，预测目标企业违约的概率，辅助个人/机构快速进行信用决策。

风险预警

通过对企业及其关联方的关键指标进行解析分析后，建立与目标变量的线性关系，当指标达到特定阀值即进行风险预警提示。

风险传导

基于前沿的图挖掘技术，量化目标企业关联方网络对其的影响。根据量化值判断背后的关键关联方和关键传导路径。

企业画像

理清企业的社会行为和经济行为路径，直观展示企业错综复杂的关联关系。可利用信息的时间序列实现对信息主体及其关联方的历史形态追溯和风险识别。

个人中心

通过平台用户体系，全面管理用户操作行为及权限设置。

05包相关要求：

1、采购合同签订后15个工作日内完成软件系统上线。

2、支付方式：系统稳定运行且验收合格后，甲方向乙方支付合同总额的100%；

3、验收合格后提供软件应用培训和1年的免费维护（包括软件的完善、升级，功能扩充等）。

06包：物联网平台应用软件

采购一：医疗信息化应用软件

数量：1台/套

具备生命体征监测数据存储、报警处理、数据转发等功能，医护人员可以通过该平台实时查看病人状况，包括生命体征、位置等。

### 无线网关管理

需要对无线网关进行管理、在线状态监测，并对状态异常的网关进行重配

### 感知设备定位

利用无线网关来对感知设备进行定位，要实现房间级别的定位精度。

### 数据存储

对感知设备上报的监测数据进行分类组织、存储和管理，包括病人基本信息存储、患者定位（感知设备位置）信息存储、脉率监测信息存储、计步测量信息存储、姿态监测信息存储、患者手动报警信息存储、感知设备异常信息存储、移动查房信息存储。

### 数据检索

能够接受护士工作站或移动护士终端的访问，执行数据检索操作并回送结果。包括病人基本信息检索、患者定位（感知设备位置信息检索）、脉率监测数据检索、计步测量数据检索、报警信息检索、移动查房信息检索。

### 报警

报警事件发生后，将产生报警提醒信息，并通过护士工作站进行报警提醒，报警提醒信息包括报警事件的信息和患者身份及位置信息。支持的报警时间包括：脉率异常报警、跌倒/跌落报警、患者手动报警、感知设备低电量报警处理、信号丢失报警。

### 平台用户管理

具有用户的添加、删除、分组和访问权限设置。

### 日志管理

自动记录每天平台与网关之间相互发送的消息，以天为单位自动保存，文件类型为txt，文件格式为日期 时间 消息发送内容。

06包相关要求：

1、采购合同签订后15个工作日内完成软件系统上线。

2、支付方式：系统稳定运行且验收合格后，甲方向乙方支付合同总额的100%；

3、验收合格后提供软件应用培训和1年的免费维护（包括软件的完善、升级，功能扩充等）。

07包：物联网平台测试软件

采购一：物联网标准符合性测试平台

数量：1台/套

- 功能指标

物联网标准符合性测试平台包括物联网标准信息检索子平台、传感器网络协议一致性测试子平台和Zigbee产品测试子平台三部分。

- 性能指标

物联网标准信息检索可以提供国际标准和国家标准两类标准内容的检索功能，至少具有20万条标准的数据库。

传感器网络协议一致性测试子平台可以依据国家标准GB/T15629.15-2010《信息技术 系统间远程通信和信息交换 局域网和城域网特定要求  第15部分：低速无线个域网（WPAN）媒体访问控制和物理层规范》、国家标准《信息技术 传感器网络 第301部分：通信与信息交换：低速无线传感器网络网络层和应用支持子层规范》进行相关的协议一致性测试。

Zigbee产品测试子平台可以为ZigBee PRO兼容平台(ZigBee PRO Compliant Platform)和ZigBee照明链路(ZigBee Light Link，ZLL)的终端产品在兼容性和互操作性方面提供检测服务。

07包相关要求：

1、采购合同签订后15个工作日内完成软件系统上线。

2、支付方式：系统稳定运行且验收合格后，甲方向乙方支付合同总额的100%；

3、验收合格后提供软件应用培训和1年的免费维护（包括软件的完善、升级，功能扩充等）。

08包：智能监测设备网络协议适配开发

采购一：智能监测设备网络协议适配开发

数量：1台/套

平台总体要求能够在IPV6与IPV4网络环境下的接入与运行，并要求低成本、高扩展能力，满足甲方在企业应用以及物联网设备方面的场景需求。

总体技术架构设计要求包括但不限于如下方面：

- 支持802.11b/g/n无线接入协议，能够适应当前市场上常见的商业级与企业级无线路由器；

- 支持纯IPV4网络接入，能够支持与兼容IPV4网络下的全部功能；支持IPV4下的域名接入；

- 支持纯IPV6网络接入，支持DHCPv6协议，能够在纯IPV6网络下自动获得IP地址分配，实现网络接入；支持IPV6下的域名接入能力；

- 支持IPV6+IPV4双栈网络下的互联网接入；能够在双栈网络环境中实现IP地址获取以及自动配置，能够在双栈网络环境中任意切换IPV4/IPV6接入模式；

- 设备小型化；高集成度封装；

- 支持TCP、UDP协议；易于扩展支持基于TCP或者UDP的应用层协议；

- 简易的联网配置过程；

应用层协议方面，兼容大健康平台的数据接入方式，设计要求包括但不限于如下方面：

- 兼容现有大健康平台的数据接口；支持json数据格式，支持msgpack打包协议；

- 支持CRC8数据包校验格式；

- 支持串口通信；

- 支持7*24小时不间断运行与数据上报；

- 支持最快1Hz的数据上报频率；

中标方在合同期内提供完善的软件及硬件产品售后支持服务，包括但不限于如下内容：

- 技术培训；

- 全系统调试与运维支持；

中标方在产品正式交付上线后三年内提供如下的支持服务：

- 7*24小时电话技术支持与远程问题诊断；

- 系统出现重大故障导致无法正常使用时，在接到甲方通知后的2小时内，派遣相关技术人员到甲方现场协助实施问题诊断以及应急处理；且在问题调试与修正后，通报甲方详细的问题原因及解决方案；

- 每季度一次的现场运行例行检查；

- 产品缺陷修复及升级，乙方在产品正式交付上线后三年内武昌提供产品的缺陷修复和产品升级服务。

08包相关要求：

1、系统初验或者最终上线时间：系统上线时间为合同签订后2个月内。

2、支付方式：

付款分三个阶：

第一阶段：合同签订后甲方向乙方支付合同总额的30%；

第二阶段：乙方按合同开发约定向甲方交付相应研发成果，经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总额的60%；

第三阶段：乙方完成全部阶段的工作，且软件平稳运行3个月后，甲方向乙方支付总额的5%。

3、系统维护升级相关要求：验收合格后提供1年的免费维护，包括软件的完善、升级，功能的扩充，模块的修改等。

09包：智能监测设备网络协议适配开发

采购一：智能监测设备网络协议适配开发

数量：1台/套

# 平台终端接入能力测试

- 平台接入集群设备激活接入能力，最大接入设备数、同时在线设备数等

- 平台接入集群系统吞吐量，包括QPS（TPS）、并发数、响应时间等

- 设备集群规模可扩展性，增加单台接入服务器可扩展的设备接入数量

# 主流物联网操作系统兼容性

- RTOS操作系统设备SDK兼容性

- Android操作系统设备SDK兼容性

- IOS操作系统设备SDK兼容性

- Linux操作系统设备SDK兼容性

# 物联网设备开放能力

- 平台或app向设备下发指令的响应时间

- 设备共享机制、权限分配功能的完整性、可靠性

- 设备与平台数据传输协议的稳定性、安全性

# 物联网数据开放能力

- 数据开放安全（授权、鉴权、传输过程等安全机制）措施可靠性

- 设备历史数据查询的响应时间

09包相关要求：

1、服务最终完成时间：合同签订后1年内。

2、支付方式：

乙方按合同要求完成相关测试任务，出具测试报告且经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总额的100%。

- 附件--投标文件格式

- 开标一览表

项目名称：                                            招标编号：

| 包 号 |  |
| --- | --- |
| 投 标 人 |  |
| 投标报价 （现场交货价） | 大写金额：人民币 小写金额：￥ |
| 系统上线期 |  |
| 投标保证金 |  |
| 其他声明 |  |

备注：为方便开标唱标，投标人应将开标一览表同时单独密封提交。

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 投标书

致：招标代理机构

根据贵方为                      项目招标的投标邀请

（招标编号），签字代表              (全名、职务)经正式授权并代表

(投标人名称、地址）提交下述纸质文件正本一份和副本一式五份。

- 开标一览表

- 投标报价明细表

- 货物说明一览表

- 按招标文件要求提供的其它全部文件

- 已交纳投标保证金，金额为

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标表中规定的投标报价为               元（即：大写金额            ）。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本投标自宣读投标日起有效期为         个日历日。

- 如果在规定的投标截止时间之后投标人撤销投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                  邮编：

电话：                                  传真：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

投标人名称：          （公章）

授权代表签字：                      日期：      年     月    日

- 投标报价明细表

项目名称：                                            招标编号：

包    号：

| 序号 | 内容 | 说明 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

注：1.  如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.  如果不提供投标报价明细表将视为没有实质性响应招标文件。

3.  上述投标报价明细，也可另页描述。

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 技术参数偏离表

项目名称：                                            招标编号：

包    号：

| 序号 | 产品名称 | 招标规格 | 投标规格 | 正/负/无偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 商务条款偏离表

项目名称：                                            招标编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 正/负/无偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 投标人资格证明文件

  - 营业执照复印件

（按规定备案、年检合格，并加盖本单位公章）

  - 投标人的资格声明

- 名称和概况：

  - 投标人名称：

  - 地址：                             邮编：

传真／电话：

  - 成立日期或注册日期：

  - 实收资本：

  - 最近年度资产平衡表（到           时为止）

    - 固定资产：

    - 流动资产：

    - 长期债务：

    - 流动债务：

    - 净    值：

  - 投标人法定代表人名称：

  - 投标人在中华人民共和国的代表姓名和地址、邮编、传真、电话。

- 开户银行名称和地址：

- 所属财团（如有的话）：

- 其它情况（年表、组织、机构等）：

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

  - 声明

声明内容：

- 近三年无处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态的声明

- 近三年在经营活动中没有重大违法记录的声明

备注：声明函必须加盖公章，格式自拟。

- 法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （法定代表人姓名） 系注册于 （投标人地址） 的 （投标人名称） 的法定代表人，现代表公司授权下面签字的 （被授权人的姓名、职务） 为我公司合法代理人，代表本公司参加（项目名称） 招标编号为             的投标活动。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权书于      年  月  日签字生效，特此声明。

后附被授权人身份证复印件。

投标人名称并加盖公章：

法定代表人签字：

代理人（被授权人）签字：

日期：        年     月     日

- 投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册资金 |  |
| 单位性质 |  | 成立时间 |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 银行账户 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 基本情况 |  |  |  |
| 业绩说明 | 以合同为准，合同复印件附后 |  |  |

投标人名称并加盖公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：_____

- 业绩证明文件

| 序号 | 行业类型 | 项目名称 | 起止时间 | 业务描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：投标人应对近2014年1月1日至开标之日做过的相关业绩作出说明（业绩证明材料应提供双方合同复印件,至少包含但不限于合同首页、双方单位名称、合同双方印章签字页、合同金额页、主要内容页、签订时间等信息内容。）

投标人名称并加盖公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：_____

- 项目负责人一览表

包号：

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在实施项目和已完项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用户单位 |  | 项目名称 |  | 项目金额 |  |  |  | 日期 |  | 在实施或已完成 |  | 备注 |

备注： 附项目负责人的身份证、学历证、学位证、职称证、人事合同等相关资料复印件并加盖公章。（01包投标人不需要提供该附件）

投标人授权代表（签字）：

投标人名称并加盖公章：

日期：

- 项目团队主要人员一览表

包号：

| 序号 | 姓名 | 专业/类别 | 工作年限 | 主要工作业绩 | 在本项目中职责分工 | 获得相关资质证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：附项目团队人员的身份证、学历证、学位证、职称证、人事合同等相关资料复印件并加盖公章。（01包投标人不需要提供该附件）

投标人授权代表签字：____________________________

投标人名称并加盖公章: __________________________________

日期：

- 技术文件

投标人自行根据招标文件技术要求进行编制

01包投标人包括但不限于：技术方案中对于设备接入能力的描述、技术方案中对于开发者友好程度的描述、技术方案中对于开放性与安全性的描述

02包-09包投标人包括但不限于：技术方案、服务承诺等内容

- 招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

01包投标人可提供本地化服务能力支持程度的证明材料，包括但不限于：

1）在本地有固定办公地点的证明材料；

2）相关人员自2017年7月起至投标截止日内任意连续6个月的社保缴纳证明材料（证明材料可以是投标人缴纳社会保障资金的入账票据凭证、缴费的银行单据、公司所在社保机构开具的证明等）

01包投标人可提供相关资质的证明材料，包括但不限于：

- 双软企业资质证书

- 高新技术企业资质

- 智能硬件（IoT）开放平台一致性可信认证证书

- 物联网平台相关软件著作权

以上证明材料需提供相关部门出具的证书、报告及证明材料复印件加盖投标人公章