北京石油化工学院

2018年基础设施改造项目监理入围

监理招标文件

（招标编号：BIECC-ZB5031）

招   标   人：北京石油化工学院

招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

2018年 06月

目      录

第一章   投标须知

第二章   投标文件

第三章   监理招标评标办法

第四章   合同

第五章   施工监理规范

第六章   施工技术规范

第七章   附件

第一章  投标须知

第一条  工程概况

1． 工程名称：北京石油化工学院2018年基础设施改造项目监理入围

2． 工程地点：大兴区黄村镇清源北路19号

3． 工    期：合同签订之日起至项目竣工验收工作结束为止。

4． 监 理 费：17.367万元人民币

5． 资金来源：财政性资金

6． 资金到位情况：资金已到位。

7． 招标方式：资格入围

8.  拟选入围家数：1家

9.  招标基本情况：

| 序号 | 工程名称 | 监理费（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 清源校区9号楼（学生公寓）改造工程 | 7.867 |
| 2 | 清源校区留学生公寓改造工程 | 9.5 |
| 合计 |  | 17.367 |

10． 质量标准：合格

第二条  招标人

1. 招标人名称：北京石油化工学院

2. 招标人地址：北京市大兴区清源北路19号

第三条  招标代理机构

1. 招标代理单位：北京国际工程咨询有限公司

2. 招 标 联系人：王爽

3. 电        话：82376733

第四条  合格的投标人

1. 投标人应具有经年检有效的企业营业执照；

2. 具有政府有权机关核发的房屋建筑工程监理甲级资质或工程监理综合资质，中央、军队在京的监理单位和外省市进京的监理单位还应当持有市建委注册登记或者审批手续。

3. 总监理工程师具备房屋建筑工程专业国家注册监理工程师资格证书且有本公司任命总监任命书，并具有同类工程监理业绩。

4. 投标人必须购买招标文件并登记备案，否则没有资格参加本项目的投标。

购买招标文件时间：2018年6月6日至2018年6月11日。上午9:00至11:30，下午13:00至4:30。

购买招标文件地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室。

招标文件售价：人民币500元/本，售后不退（电子版招标文件下载地址：www.biecc.com.cn，进入主页点击标书下载频道后搜索项目名称）。

5. 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

6. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，及相关联的附属机构，不得再参加本项目的其他采购活动。

7. 每家公司只能作为一个投标人参加本次投标。

8. 本项目不接受联合体投标。

- 第五条  投标费用

1.   投标人应当承担其投标书准备、现场勘察、编制投标文件、递交投标文件、参加开标、进行标书澄清等投标过程所涉及的一切费用，不管结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

第六条  招标文件

1.   招标文件包含下述文件

第一章   投标须知

第二章   投标文件

第三章   监理招标评标办法

第四章   合同

第五章   施工监理规范

第六章   施工技术规范

第七章   附件

2.   场地勘察与投标预备会

现场踏勘：投标人自行勘察现场

3.   招标文件的澄清

投标单位如果需要招标单位对招标文件的内容进行澄清，应当按照招标文件中规定的地址以书面的方式通知招标单位。凡是在  2018年 06 月 21 日 16 时前提出澄清的问题，招标单位均将于 2018年06月 25日 16时前，予以答复。招标单位的答疑文件将交给所有已经获得招标文件的投标单位，该答疑文件与招标文件具有同等效力。

4.   招标文件的修改

4.1  招标单位如果需要对招标文件进行修改，将在投标截止日期前 15 日历天，以书面形式通知所有投标单位。

4.2  该修改文件是招标文件的组成部分，投标单位应当以书面方式确认收到的修改文件。

- 第七条  投标文件的编制

1.   投标文件的语言

投标文件及投标单位和招标单位之间来往的函电和文件，均应当以汉语为主导语言。

2.   投标文件的组成

投标单位递交的投标文件由本文件第二章所列的文件组成，必要时投标单位可以按照同样格式加以扩展。

- 第八条  投标价格

1.   投标单位的投标价格应当是在监理服务期内，监理单位按照合同规定的范围所提供全部服务所需要的费用。

2.   本工程的监理费用金额约为 17.367万元。

3.   竣工结算：在本合同履行完成后，监理费用按照工程的实际结算造价为基数进行调整，计算监理费的调整系数和浮动幅度值不变。

特别提醒投标人：投标人在投标文件中应响应招标人给定的监理费进行投标报价。评标委员会应当按照招标文件规定对投标文件监理费报价进行响应性评审，未按照招标文件给定的监理费进行报价的投标文件应当作废标处理。

- 第九条 投标文件的有效期

1.  投标文件的有效期为投标截止日后的90日历天，在此期限内，所有的投标文件均保持有效。

- 第十条 投标文件的签署

1.  投标单位应当向招标单位提供一式 五 份投标文件，其中一 份正本，四份副本。封面标明“正本”，封面标明“副本”，当正本与副本不一致时，以正本为准。

2.  投标文件应当使用不褪色的墨水书写或者打印，由投标单位的法定代理人或者其授权的

代理人签字或盖章并加盖公章，并将授权委托书附在其内。

- 3.  投标文件的任何一页均不得涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，不论何种原

因造成的，投标单位必须在改动处盖章。

- 第十一条  投标文件的密封、标记和送达

1.  投标文件的密封、标记

1.1 投标单位应当将投标文件注明“正本”或者“副本”字样，装入投标文件袋内密封。

1.2 可以使用自制的投标文件密封袋和封条。

1.3 用封条将投标文件袋背面上方开口处密封，并且填写密封日期，封口处加盖投标单位

公章和法定代表人印鉴；在投标文件袋正面按照规定加盖投标单位公章和法定代表人印鉴。

- 2.   投标文件的送达

2.1  投标单位须于 2018年06月27日 9 时 30 分前将投标文件报送到校长大厦专家公寓二层贻芳厅（清源北路8号）

2.2  招标代理单位届时派专人接收投标文件，联系人： 王爽 ，联系电话 ：82376733。

2.3  迟到的投标文件

超过上述规定时间以后送达的投标文件，招标单位将不予接受。

- 3．  投标文件的更改与撤回

- 3.1  在递交投标文件截止日期以前，允许投标单位更改或者撤回投标书，此种要求必须书

面提出，并且经投标文件签字人签署。

- 3.2  在投标文件有效期内，投标文件不得更改或者撤回。

- 第十二条  开标与评标

1.   开标时间：2018年 06月27日 9时 30 分；

开标地点：校长大厦专家公寓二层贻芳厅（清源北路8号）

2.   招标项目开标时，投标人拟派的项目委托代理人参加开标会议并携带本人身份证原件及复印件、法定代表人委托书原件。

3.   按照中华人民共和国建设部《建设工程监理规范》的要求：一名总监理工程师只宜担任一项委托监理合同的项目总监理工程师工作。当需要同时担任多项委托监理合同的项目总监理工程师工作时，须经建设单位同意，且最多不得超过三项。在评标结果备案时，招标人将拒绝担任在施工程超过三个的项目总监所在的投标单位成为中标人。

4.   开标时应当场对投标文件的密封、签署等情况进行核查，以确定符合性。

5.   对符合要求的投标文件开标。开标由招标单位委托招标代理公司主持，招标单位可以邀请监督部门参加。

6.   招标代理公司负责开标的会议记录，存档备查。

7.   无效投标文件的确定：详见本招标文件评标办法第二十一条规定。

8.   招标单位按照《中华人民共和国招标投标法》的有关规定组成评标委员会。

9.   评标方法按照“第三章  监理招标评标办法”的有关规定进行综合评定。

10.  评标过程中评标委员会有权要求投标单位以书面形式澄清或者说明其投标文件中含义不明确的内容，但是有关的澄清或者说明，应由投标单位的授权代表签字，不允许对报价或者其它实质性内容进行更改。

11.  中标通知书

招标单位将评标结果报经公示后，向中标的投标单位发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标单位。

12.  合同订立

12.1 收到中标通知书30天内，招标人与中标人将根据招标文件、中标人的投标文件，并使用本招标文件约定的合同格式签订合同。

12.2合同协议书经招标人、中标人双方法定代表人或其授权委托人签字及加盖公司法人印章后立即生效。

12.3如果中标人收到中标通知书后，拒绝按其中规定的时间和本须知的规定与招标人签订合同，招标人将视同该中标人放弃中标资格，招标人将根据《评标办法》另行选择中标人。

第二章    投标文件

第十三条   投标文件应当包括下列内容：

1.    投标书

2.    监理大纲

3.    监理企业证明资料

4.    近三年（2015年06月01日-2018年06月01日）来承担监理的主要工程

5.    监理机构人员资料

6.    反映监理单位自身信誉和能力的资料

7.    监理费用报价及其依据

8.    招标文件中要求提供的其它内容

- 第十四条   投标单位应当提供下述文件及资料：

1.    投标单位企业营业执照副本复印件，加盖单位公章

2.    投标单位监理资质证书复印件，加盖单位公章

3.    监理单位近三年内所获得国家及地方政府荣誉证书复印件，加盖单位公章

4.    投标单位法定代表人委托书

5.    监理单位综合情况审查表

6.    监理单位近三年内（2015年06月01日-2018年06月01日）已完成同类型工程项目一览表及目前正在监理的工程项目一览表

7.    拟派项目总监理工程师资格审查表及总监任命书。

8.    拟派项目监理机构监理工程师资格审查表及监理工程师注册证书复印件加盖公章。

9.    拟在本项目使用的主要仪器、设备一览表

10.   其它

第三章  监理招标评标办法

- 一、总 则

第十五条  本办法为北京石油化工学院2018年基础设施改造项目监理入围  （监理）的（以下简称“本工程”）招标评标办法（以下简称“本办法”），仅适用于本工程招标的评标。

第十六条  本办法是招标文件的组成部分。

第十七条  评标组织

1.   评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员总人数为 5 人，其中招标人代表 1 人，其余 4 人全部为北京市评标专家库中随机抽取的技术专家，评标委员会有下列规定情形之一的,应当主动提出回避；

1.1  投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

1.2  项目主管部门或者行政监督部门的人员；

1.3  与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

2.   评标委员会成员在评标时应首先推举一位评标组长应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与投标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财务或者其他好处。评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

第十八条  评标原则

本工程评标委员会应依法按下述原则进行评标：

1. 坚持合法的原则；

2. 坚持公平、公正、科学和择优原则，维护招标人和投标人的合法权益；

3. 坚持诚实、守信、优质、低价原则，反不正当竞争；

4. 最大限度满足招标文件规定的各项综合评价标准；

5. 严格依据招标文件设定的评标办法进行评标。招标人或评审委员会都不能在评标过程中对评标标准和方法加以修改，招标文件以外的评标标准和方法不能作为评标的依据；

6. 遵守评标纪律，严守保密原则。做好专家的保密工作，不得向外界人员透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况，以保证评标的严肃性和公正性。

第十九条     评标委员会根据评标情况写出评标报告，评选出综合得分最高的合格（60分以上）且有序的前三位投标人推荐给招标人。招标人须按照评标委员会对中标候选人的推荐排序，确定排名第一的候选人为中标人。如果排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的，招标人将依序确定排名第二中标候选人为中标人。以此类推。当所有中标候选人因上述原因放弃中标的，招标人将依法重新招标。当出现并列名次的情况，则以注册监理工程师所占比例得分高者为优进行排列，如仍不能确定先后顺序，则按施工监理业绩得分高者优先进行排列。

- 二、评标内容、有关规定及说明

第二十一条  本工程开标、评标过程中设立的拒标、废标条件：

1.投标文件有下列情形之一的，开标时当场予以拒绝，不再进行评标：

1) 逾期送达的或未送达指定地点的；

2) 未按招标文件要求密封的；

2.根据现行有关规定，投标文件有下列情形之一的，经过评标委员会评审后按废标处理：

1) 投标文件无投标人盖章，无法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

2) 投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辩认的；

3) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

4）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

5）不同投标人的投标文件相互混装的；

6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

7）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报

有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

8) 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他方式弄虚作假

的；

9) 提供的有关证明文件不真实，或提供虚假投标材料的；

10) 投标人未按照投标须知前附表第17条规定报价的；

11) 投标人对评标委员会提出的质疑不能合理解释或者提供证明材料，或拒绝对投标文件

进行澄清、说明或者补正的；

12）法律、法规规定的其他废标条件。

第二十二条  评分程序

评标委员会成员根据本细则规定 ，各自进行打分，并记录在综合评分表中，然后平均

计算出各投标单位的得分值。

第二十三条　计算各投标单位的平均得分，应在全体评标小组成员在场的情况下公开进行，

分值一经得出，并核对签字无误后，任何人不得更改。

第二十四条　招标单位应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预影响评标过程和结果。

第二十五条 建设工程监理评标

采用综合评分的方法，总分值为100分，各项分值分配如下：

| A | 人力资源 （60分） | 企业组织机构、人员情况（10分） | 组织机构 | 完善 |  | 3－5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 较完善 |  | 1－2 |
|  |  |  |  | 不完善 |  | 0 |
|  |  |  | 技术管理人员数占总员工数比例 | 80%（含80％）以上 |  | 4-5 |
|  |  |  |  | 50％－80％ |  | 1-3 |
|  |  |  |  | 50%（含50％）以下 |  | 0 |
|  |  | 总监理工程师 （12分） | 在担任总监理工程师职务下的同类工程业绩 | 2项以上（含） |  | 3-4 |
|  |  |  |  | 1项 |  | 2 |
|  |  |  |  | 无 |  | 0 |
|  |  |  | 职称 | 高级 |  | 8 |
|  |  |  |  | 中级 |  | 3 |
|  |  | 总监代表 （8分） | 职称 | 高级 |  | 8 |
|  |  |  |  | 中级 |  | 3 |
|  |  | 拟派人员构成情况（30分） | 组织机构 | 人员专业配套情况（3） | 合理 | 5－8 |
|  |  |  |  |  | 较合理 | 1－4 |
|  |  |  |  |  | 欠合理 | 0 |
|  |  |  |  | 人员年龄结构合理性 | 30-55岁占70%以上（含） | 5-7 |
|  |  |  |  |  | 30-55岁占50%-70%（含50%） | 3-4 |
|  |  |  |  |  | 50%以下 | 0-2 |
|  |  |  |  | 人员中级职称以上所占比例 | 50%以上（含） | 5-7 |
|  |  |  |  |  | 30%-50%（含30%） | 1-4 |
|  |  |  |  |  | 30%以下 | 0 |
|  |  |  |  | 注册监理工程师（含注册造价师）所占比例 | 50%以上（含） | 6-8 |
|  |  |  |  |  | 30%（含）-50% | 1-5 |
|  |  |  |  |  | 30%以下 | 0 |
| B | 检测设备 （14分） | 拟投入检测设备情况（14分） |  | 完全满足工程检测要求 |  | 10-14 |
|  |  |  |  | 基本满足工程检测要求 |  | 6-9 |
|  |  |  |  | 不能满足工程检测要求 |  | 0-5 |
| C | 企业管理 体系（6分） | 质量体系；环境体系；安全体系认证 |  | 均有相关认证 |  | 6 |
|  |  |  |  | 缺少一项认证 |  | 4 |
|  |  |  |  | 缺少两项认证 |  | 2 |
|  |  |  |  | 缺少三项认证 |  | 0 |
| D | 2015年06月至今已竣工的企业以往业绩 （10分） | 同类工程经历（10分） |  | 监理过4个（含4个）以上 |  | 8-10 |
|  |  |  |  | 监理过3个 |  | 7 |
|  |  |  |  | 监理过2个 |  | 5 |
|  |  |  |  | 监理过1个 |  | 4 |
|  |  |  |  | 无 |  | 0 |
| E | 2015年06月至今法律诉讼、不良行为记录及恶意投诉 （10分） | 法律诉讼 |  | 无诉讼或无败诉 |  | 5 |
|  |  |  |  | 有败诉 |  | 每记一次扣1分，直至0分 |
|  |  | 不良行为记录 |  | 无不良行为记录 |  | 5 |
|  |  |  |  | 有不良行为记录 |  | 每记一次扣1分，直至0分 |
|  |  | 恶意投诉 |  | 无恶意投诉 |  | 0 |
|  |  |  |  | 有恶意投诉 |  | 每记一次扣1分，无下限 |

注:

（1）技术管理人员人数占员工总数比例：初级职称以上技术管理人员/员工总数；

（2）同类工程是指对施工总投资额在300万元以上的工程监理。

（3）专业、工种配备齐全，配备合同、建筑、电气、给排水、造价等各方面专业人员。

（4）监理机构人员年龄结构配备合理，老、中、青搭配适当为合理。

评审表1

初步评审记录表

| 序号 | 评审内容 | 投标人名称及评审意见 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件无投标人盖章，无法定代表人或其授权代表签字或盖章的； |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辩认的； |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的； |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的； |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 不同投标人委托同一人踏勘现场或投标的； |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 不同投标人的投标文件相互混装的； |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效； |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他方式弄虚作假的； |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 提供的有关证明文件不真实，或提供虚假投标材料的； |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 投标人对评标委员会提出的质疑不能合理解释或者提供证明材料，或拒绝对投标文件进行澄清、说明或者补正的； |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 法律、法规规定的其他废标条件。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步评审最终结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.本表由全体评委在共同评议的基础上给出结论，评委意见不一致时，按照少数服从多数的原则确定。评审意见：合格的划“√”，不合格的划“×”。2.最终结论：通过或未通过，未通过的投标文件不得进入后续评审。

全体评委签名：

年   月   日

评审表2

必要合格条件标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标人名称及评审意见 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 提供有效期内的营业执照复印件并加盖单位公章 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 企业资质等级 | 房屋建筑工程监理甲级资质或工程监理综合资质复印件并加盖单位公章 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 总监理工程师 | 提供具有房屋建筑工程专业国家监理工程师注册证书复印件并加盖单位公章以及企业总监任命书 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 企业经营状况 | 提供没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态的承诺书（加盖单位公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 履约情况 | 提供加盖单位公章的在近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题的承诺书证明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 项目部人员不更换承诺书 | 提供加盖单位公章的项目部人员不更换承诺书 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.如投标单位的总监注册证书因有效期过期在办理中的需出具投标单位证明及市建委受理单方认可有效。

2.本表由全体评委在共同评议的基础上给出结论，评委意见不一致时，按照少数服从多数的原则确定。评审意见：合格的划“√”，不合格的划“×”。3.最终结论：通过或未通过，未通过者表示资质不合格，其投标文件不得进入后续评审。

全体评委签名：                                                                               年    月   日

评审表3

监理评标打分表

工程名称:

| A | 人力资源 （60分） | 企业组织机构、人员情况（10分） | 组织机构 | 完善 |  | 3－5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 较完善 |  | 1－2 |
|  |  |  |  | 不完善 |  | 0 |
|  |  |  | 技术管理人员数占总员工数比例 | 80%（含80％）以上 |  | 4-5 |
|  |  |  |  | 50％－80％ |  | 1-3 |
|  |  |  |  | 50%（含50％）以下 |  | 0 |
|  |  | 总监理工程师 （12分） | 在担任总监理工程师职务下的同类工程业绩 | 2项以上（含） |  | 3-4 |
|  |  |  |  | 1项 |  | 2 |
|  |  |  |  | 无 |  | 0 |
|  |  |  | 职称 | 高级 |  | 8 |
|  |  |  |  | 中级 |  | 3 |
|  |  | 总监代表 （8分） | 职称 | 高级 |  | 8 |
|  |  |  |  | 中级 |  | 3 |
|  |  | 拟派人员构成情况（30分） | 组织机构 | 人员专业配套情况（3） | 合理 | 5－8 |
|  |  |  |  |  | 较合理 | 1－4 |
|  |  |  |  |  | 欠合理 | 0 |
|  |  |  |  | 人员年龄结构合理性 | 30-55岁占70%以上（含） | 5-7 |
|  |  |  |  |  | 30-55岁占50%-70%（含50%） | 3-4 |
|  |  |  |  |  | 50%以下 | 0-2 |
|  |  |  |  | 人员中级职称以上所占比例 | 50%以上（含） | 5-7 |
|  |  |  |  |  | 30%-50%（含30%） | 1-4 |
|  |  |  |  |  | 30%以下 | 0 |
|  |  |  |  | 注册监理工程师（含注册造价师）所占比例 | 50%以上（含） | 6-8 |
|  |  |  |  |  | 30%（含）-50% | 1-5 |
|  |  |  |  |  | 30%以下 | 0 |
| B | 检测设备 （14分） | 拟投入检测设备情况（14分） |  | 完全满足工程检测要求 |  | 10-14 |
|  |  |  |  | 基本满足工程检测要求 |  | 6-9 |
|  |  |  |  | 不能满足工程检测要求 |  | 0-5 |
| C | 企业管理 体系（6分） | 质量体系；环境体系；安全体系认证 |  | 均有相关认证 |  | 6 |
|  |  |  |  | 缺少一项认证 |  | 4 |
|  |  |  |  | 缺少两项认证 |  | 2 |
|  |  |  |  | 缺少三项认证 |  | 0 |
| D | 2015年06月至今已竣工的企业以往业绩 （10分） | 同类工程经历（10分） |  | 监理过4个（含4个）以上 |  | 8-10 |
|  |  |  |  | 监理过3个 |  | 7 |
|  |  |  |  | 监理过2个 |  | 5 |
|  |  |  |  | 监理过1个 |  | 4 |
|  |  |  |  | 无 |  | 0 |
| E | 2015年06月至今法律诉讼、不良行为记录及恶意投诉 （10分） | 法律诉讼 |  | 无诉讼或无败诉 |  | 5 |
|  |  |  |  | 有败诉 |  | 每记一次扣1分，直至0分 |
|  |  | 不良行为记录 |  | 无不良行为记录 |  | 5 |
|  |  |  |  | 有不良行为记录 |  | 每记一次扣1分，直至0分 |
|  |  | 恶意投诉 |  | 无恶意投诉 |  | 0 |
|  |  |  |  | 有恶意投诉 |  | 每记一次扣1分，无下限 |

评委签字:                                                              年    月    日

评审表4

监理评标汇总表

工程名称:

| 监理单位 | 评委评分 |  |  |  |  | 平均得分 | 名次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

全体评委签字：

年  月   日

第四章 合同

第一部分  建设工程委托监理合同

委托人：北京石油化工学院  与监理人：            经双方协商一致，签订本合同：

一、委托人委托监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：北京石油化工学院2018年基础设施改造项目监理入围

工程地点：大兴区黄村镇清源北路19号

监 理 费：人民币         元。

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

1.监理投标文件或中标通知书；

2.本合同标准条件；

3.本合同专用条件；

4.在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺，按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

本合同自       年    月     日开始实施，以本工程竣工验收合格、决算审核和审计通过及工程保修期满之日为本合同的终止日。

本合同一式       份，具有同等法律效力，双方各执      份。

委托人：（签章）                          监理人：（签章）

住所：                                   住所：

法定代表人：（签章）                      法定代表人：（签章）

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

邮编：                                   邮编：

电话：                                   电话：

本合同签订于：         年     月     日

第二部分     合同通用条款

词语定义、适用范围和法规

第一条  下列各词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

（1）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。

（2）“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方，以及其合法继承人。

（3）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

（4）“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

（5）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

（6）“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

（7）“工程监理的正常工作”是指双方在合同专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

（8）“工程监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因而增加工作或持续时间。

（9）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，根据第三十七条规定监理人应当完成的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

（10）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

（11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第二条  北京市建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及合同专用条件中议定的部门规章或北京市的地方法规、地方规章。

第三条  本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如合同专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应当为解释和说明本合同的标准语言文字。

监理人义务

第四条  监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应当按合同约定定期向委托人报告监理工作。

第五条  监理人在履行本合同的义务期间，应当认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

第六条  监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应当将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

第七条  在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

委托人义务

第八条  委托人在监理人开展监理业务之前应当向监理人支付预付款。

第九条  委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应当在合同专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

第十条  委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

第十一条  委托人应当在合同专用条件约定的时间内就监理人书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定。

第十二条  委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内做出决定的常驻代表（合同专用条件中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。

第十三条  委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

第十四条  委托人应当在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：

（1）与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。

（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

第十五条  委托人应当免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施，对监理人自备的设施给予合理的经济补偿（补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例×设施原值+管理费）。

第十六条  根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应当在合同专用条件中予以明确。

监理人权利

第十七条  监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：

（1）选择工程总承包人的建议权。

（2）选择工程分包人的认可权。

（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

（5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期、保安全、保环境和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

（7）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告，如在紧急情况下未能事先报告时，则应当在24小时内向委托人做出书面报告。

（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签章确认，委托人不支付工程款。

（11）监理人有权及时向委托人获取工程建设过程中有关如：工程量洽商变更、材料采购及工程拨付款等重要信息、资料，委托人应当给予支持。

（12）所有工程变更（包括设计变更和工程洽商）应当通过监理人的审核和签认。

（13）工程竣工时，如委托人未按规定支付监理报酬的90%，监理人可不签署工程竣工验收及移交竣工文件。

第十八条  监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应当尽快通知委托人，在监理过程中如发现工程承包人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

第十九条  在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均应当首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应当根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。

委托人权利

第二十条  委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。

第二十一条  委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

第二十二条  监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

第二十三条  委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

第二十四条  当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

监理人责任

第二十五条  监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应当进一步约定相应延长的合同期。

第二十六条  监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额（除本合同第二十四条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）。

第二十七条  监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。

第二十八条  监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

委托人责任

第二十九条  委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。

监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。

第三十条  委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。委托人应当将影响监理的重要信息、资料等及时通知并提供给监理人。

第三十一条  委托人应当承担费用为监理人员投保意外伤害保险，保险期限应不低于委托监理合同有效期。

合同生效、变更与终止

第三十二条  由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。

第三十三条  在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。

第三十四条  监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在合同专用条件中约定。

第三十五条  当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应当由责任方负责赔偿。

变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式。协议未达成之前，原合同仍然有效。

第三十六条  监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十二条及第三十三条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。

第三十七条  监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。

第三十八条  当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。

第三十九条  合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

监理报酬

第四十条  正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照合同专用条件中第四十条的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

第四十一条  如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应当向监理人按合同专用条件利息（不低于同期银行利息）支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。

第四十二条  支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

第四十三条  如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

其 他

第四十四条  委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。

第四十五条  在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。

第四十六条  监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应当按合同专用条件中的约定给予经济奖励。

第四十七条  监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。

监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

第四十八条  监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

第四十九条  监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。

争议的解决

第五十条  因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达到一致时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。

第三部分  专用条件

第二条  本合同适用的法律及监理依据：

1、本工程的施工合同及协议；

2、经批准的工程项目施工图纸及说明；

3、国家现行的工程施工验收规范及工程质量评定标准；

4、国家和北京市有关的工程建设监理规程和工程建设的政策、法规、规范和相应的规定；

5、为本工程制定的质量控制要点、质量控制标准、保证措施及其他技术文件和规定；

6、为本工程签订的工程建设监理合同以及有关协议；

7、其它相关法规等。

第四条  监理范围和监理工作内容：施工阶段监理，施工过程中的质量、进度、费用控制，安全生产监督管理、合同、信息等方面的协调管理及现场协调，协助委托人完成竣工档案移交及工程备案工作。

第六条  设施及剩余物品移交委托人的时间和方式：竣工验收合格后30日内，将设施及剩余物品移交委托人。

第九条  外部条件包括：征地拆迁及“三通一平”，办理工程质量监督注册登记及建设工程施工许可证。

委托监理人的协调工作和报酬为：  无

第十条  委托人应当提供的工程资料及提供时间：应当在监理合同签定后3日内提供下列资料：

1、地质勘察资料                                        1套

2、全部设计图纸及施工说明文件(原件)                    1套

3、委托人与施工承包单位签定的施工合同副本              1份

4、施工招标文件及中标报价书                            1份

第十一条  委托人应当在  5  日内对监理人书面提交并要求做出决定的事宜做出书面答复。

第十二条  委托人的常驻代表为：                                。

第十五条  委托人免费向监理机构提供如下设施：

- 办公用房及设施：        无

- 生活用房：          无

- 通信设施：          无

监理人自备的、委托人给予补偿的设施如下：   无

补偿金额=           无      。

第十六条  在监理期间，委托人免费向监理机构提供  无  名工作人员，由总监理工程师安排其工作，凡涉及服务时，此类职员只应当从总监理工程师处接受指示，并免费提供     无   名服务人员。监理机构应当与此类服务的提供者合作，但不对此类人员及其行为负责。

第二十六条  监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失［累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）］：

赔偿金=直接经济损失×赔偿比率（扣除税金）

赔偿比率=监理合同额÷工程概算

第三十四条  保修期间责任：    无    。

第四十条  委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：

监理费：  17.367  元

采用总价平均、委托人应当在双方签订合同后14天内向监理人支付首付款，额度为签约监理酬金的50%,竣工验收后支付剩余监理合同价格的50%。

第四十一条  滞纳金标准为：  无

第四十二条  双方同意用  人民币  支付报酬，按   无    汇率计付。

第四十六条  奖励办法：   无                                   。

奖励金额=工程费用节省额×报酬比率

第五十条  本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应当及时协商解决。协商不成时，双方同意由   北京大兴区  仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后双方未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。

附加协议条款：本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，且在签订补充协议时双方需共同确认

本工程总监理工程师:___ ______

合同格式

第五十二条   廉政责任书（附后）

第五十三条   中标通知书

第五十四条   合同采用北京市工程建设监理合同示范文本

工程建设项目廉政责任书

工程名称：

工程地址：

建设单位（甲方）：

监理单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体、和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条  甲乙双方的责任

1、应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投、工程建设、施工安装和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

2、严格执行建设工程项目承发包全同文件，自觉按合同办事。

3、业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

4、发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

1、不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2、不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

3、不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4、不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

5、不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

1、不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

2、不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3、不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4、不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

1、甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依照有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（签章）                      乙方单位：（签章）

法定代表人：                           法定代表人：

地 址：                                地 址：

电 话：                                电 话：

年  月  日                                      年  月  日

甲方监督单位（盖章）                    乙方监督单位（盖章）

年  月  日                                      年  月  日

第五章   施工监理规范

第五十三条  本项目工程监理执行《工程建设监理规程》（DBJ01-41-2002）。

第六章  施工技术规范

第五十四条  本项目工程监理执行国家和北京市现行的有关规范、规程和技术标准。

第七章  附 件

附件1.授权委托书

附件2.投标书

附件3.监理单位综合情况一览表

附件4.拟派本项目监理机构及主要人员一览表

附件5.拟派本项目总监理工程师资格一览表

附件6.拟派本项目监理工程师资格一览表

附件7.拟在本项目使用的主要仪器、检测设备一览表

附件8.近三年内已完成同类型工程项目一览表

附件9.目前正在监理的工程项目一览表

附件10.近三年内获得荣誉称号及质量认证情况一览表.

附件11.投标单位需要招标单位提供的条件

附件12.诉讼及不良行为记录记录表

附件13.质量体系、环境体系、安全体系认证证书

提醒投标人: 本招标文件所要求的“近三年”，均指“2015年06月01日至2018年06月01日”

附件1

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我是                 （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托我单位       （受委托人职务）     （受委托人姓名）为我单位代理人，以我单位的名义参加                         的监理投标活动。代理人在投标及合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

本委托书有效期： 自     年   月   日至     年   月    日止。

代理人：     性别：    年龄：

身份证号：

联系电话：

单位传真：

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年  月  日

- 注：本委托书格式不得修改。

附件2

投  标  书

致北京石油化工学院：

1．我方接受贵方备案编号为          的          工程监理招标文件。

2.我方经考察现场和认真研究招标文件及其它有关文件后，愿承接贵单位                入围工程项目的监理。

3.如果贵方接受我方的投标，我方保证根据合同的约定完成全部监理工作。

4.本投标书同贵方的中标通知书、双方签订的补充文件、修订文件以及涉及合同内容的有关文件将构成约束双方的合同。

5.我方承诺：我方拟派的总监理工程师       ，即为投标工作全权委托代理人，负责递交投标文件、参加开标会、签署开标记录等有关工作。

投标单位：                                  （盖章）

法定代表人（签字及盖章）：

年     月    日

注：本投标书正本一份，无需装订，密封在投标文件袋内。

附件3

监理单位综合情况一览表（盖章）

| 一 | 企业营业执照正、副本（复印件附后） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业主管单位 |  |  |  |
|  | 企业组建时间 |  |  |  |
|  | 企 业 地 址 |  |  |  |
|  | 邮 政 编 码 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 电子邮箱 |  |
|  | 联系人及职务 |  | 开户银行 |  |
| 二 | 企业资质等级： |  | 企业资质等级证书（复印件附后） |  |
| 三 | 企业人员状况 |  |  |  |
|  | 企业总人数 人 |  | 在册工程技术人员 人 |  |
|  | 其中：监理人员 人 |  | 其中：高级职称 人 |  |
|  | 管理人员 人 |  | 中级职称 人 |  |
|  | 后勤人员 人 |  | 初级职称 人 |  |
|  |  |  | 国家注册监理工程师、 造价工程师 人 |  |
|  |  |  | 地方注册监理工程师 （北京） 人 |  |
| 四 | 企业固定资产总额约 万元 其中：设备 台，计算机 台，测量仪器 台。 |  |  |  |

注：本表不够时可以扩展

年  月  日

附件4        拟派本项目监理机构主要监理人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 所学专业 | 监理注册证书号 | 拟在本项目中 担任的工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |

年   月   日

附件5           拟派本项目总监理工程师资格一览表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性 别 |  |  | 毕业学校 |  |
| 注册监理工程师 证书编号 |  |  | 毕业时间 |  |
| 近 三 年 来 的 主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作 |  |  |  |  |

年  月  日

注：提供学历和职称等证书复印件，总监理工程师业绩要求提供合同或工程竣工验收单或业主的证明或企业的任命文件等能够有证明力的文件的复印件并加盖法人单位公章。

附件6          拟派本项目监理工程师资格一览表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性 别 |  |  | 毕业学校 |  |
| 注册监理工程师 证书编号 |  |  | 毕业时间 |  |
| 近 三 年 来 的 主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作 |  |  |  |  |

年  月   日

注：提供学历和职称等证书复印件，业绩要求提供合同或工程竣工验收单或业主的证明或企业的任命文件等能够有证明力的文件的复印件并加盖法人单位公章。

附件7

拟拟在本项目使用的主要仪器、检测设备一览表

| 序号 | 设备、仪器名称 | 型号 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

年   月   日

附件8  近三年（2015年06月01日至2018年06月01日）已完成同类工程主要项目一览表（盖章）

| 工 程 名 称 | 工 程 规 模 | 完 成 时 间 | 建 设 单 位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

年  月  日

附件9                         目前正在监理的工程项目一览表（盖章）

| 工 程 名 称 | 结 构 类 型 | 建 筑 规 模 | 开竣工日期 | 目前工程 进度情况 | 总监或总监代表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |  |

年   月  日

附件10  近三年（2015年5月01日至2018年5月01日）获得荣誉称号及质量认证情况一览表

| 序号 | 工程名称 | 荣誉称号 | 颁发时间 | 颁发单位 | 建设单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |  |

年   月   日

附件11       投标单位需要招标单位提供的条件

| 需要 免费提供以下设施： （一）办公、值班用房及设施： 间（含必要的办公设施及值班床具）。 （二）通信设备： 部市内电话。 注：在本项目监理工作期内，我公司妥善使用和保护上述设施。本项目完成后，我公司将委托人提供的上述设施退还委托人。 |  |
| --- | --- |
| 备 注 | 凡需要招标单位提供设备、房屋、通讯及其它办公设施时，应当注明是免费提供还是有偿提供，如果是有偿提供，请一一列清双方应当各承担多少费用。 |

年  月  日

附件12               诉讼及不良行为记录记录表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  |  |  |  |  |
| 诉讼及不良行为记录 |  |  |  |  |  |
| 1．2015年06月至今包括现阶段由合同引起的诉讼或仲裁史，请按下表要求项目填写 |  |  |  |  |  |
| 案件所涉及的发包人名称 | 诉讼原因 |  | 争端事件 | 争议金额 | 公司是否胜诉 |
| 2．2015年06月至今包括现阶段的不良行为记录，请如实填写。 |  |  |  |  |  |
| 3. 2015年06月至今包括现阶段的恶意投诉，请如实填写。 |  |  |  |  |  |

附件13         质量体系、环境体系、安全体系认证证书

注：证书需提供复印件并加盖投标人公章