北京市二清机动车检测场有限公司第一分公司建设工程监理

招 标 文 件

项目编号：BIECC-ZB4190/1

招   标   人：北京市二清机动车检测场有限公司（盖章）

招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

招标日期：2018年07月

总 目 录

第一章 投标须知

第二章 合同条件

第三章 投标书

第四章 技术规范

第五章 综合评分实施细则

- 第一章  投标人须知

第一条  投标人须知

1.1 工程项目说明

（1）工程名称：北京市二清机动车检测场有限公司第一分公司建设工程

（2）工程地点：北京市朝阳区北湖渠路15号

（3）工程规模：本标项目的建设规模4300㎡，涉及原有工程拆除及改建

（4）资金及来源：约338万元；自筹，资金已到位

1.2  质量及工期要求：

（1）工程质量标准：  合格 ；

（2）开竣工日期： 计划开工日期： 2018年 07月 30 日，计划竣工日期： 2018 年11月08 日

总工期：100日历天

1.3 监理内容及范围：

监理范围：本工程（北京市二清机动车检测场有限公司第一分公司建设工程）全过程监理。

监理的主要工作内容：

- 质量、进度、费用控制；

- 合同和信息等管理；

- 安全监督；

- 协调工作。

第二条  招标人

2.1  法定名称：北京市二清机动车检测场有限公司

2.2  法定代表人：安代平

2.3  联系人：李先生         联系电话：010-87528290

第三条  投标单位资质要求及本项目监理人员要求

3.1   参加本工程投标的单位是按照国家有关法律法规和北京市建设工程招标投标监督管理部门有关规定，通过资格预审选定的。

3.2   整个监理工作的资料及信息应实行计算机管理。

3.3   拟派本工程项目部的监理人员素质及人数应达到但不限于以下要求：其中总监理工程师一名(与投标人投标资格登记表必须完全一致)，总监代表一名，土建监理工程师一名，造价工程师一名，但必须注意，项目部人员原则上只能在其基础上完善，不能减少。

3.4   投标文件中投报的监理人员必须与未来派驻现场的人员完全相同,监理服务期间未征得招标人同意不得随意更换，否则招标人将视情况扣罚监理费。

3.5   拟派本工程项目部监理的基本条件：项目部主要管理人员应从事过类似工程监理的工作经验和丰富的工程建设实践经验。各专业监理工程师应根据工程情况常驻现场，除总监理工程师可以兼职外，本项目部成员不得再兼任其他工程的监理工作。

第四条  投标费用及招标方式

4.1    投标人应当承担其投标书准备、现场勘察、编制投标文件、递交投标文件、参加开标、进行标书澄清等投标过程中所涉及的一切费用，不管结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

4.2    本工程采用公开招标的方式，从通过资格后审的投标申请人中选出 3 家中标候选人。

发标时间： 2018年07月02日16时30分至2018年07月09日16时30分

发标地点：北京市海淀区学院桥天工大厦A座6层608房间；

联系人：王希  联系电话：13911787719

4.3    投标人领取招标文件时，须交纳招标文件工本费人民币500元（不退还）

第五条  招标文件

5.1  招标文件包含下述文件

5.1.1  投标人须知

5.1.2  合同通用条件

5.1.3  合同专用条件

5.1.4  投标书的格式

5.1.5  技术规范

5.1.6  附件

5.2  现场踏勘、招标文件的澄清

现场踏勘在施工现场，由投标人自行踏勘，招标人不进行统一组织：联系人：李先生   联系电话：010-87528290，联系人：王希；联系电话：13911787719。

投标人如果需要招标人对招标文件的内容进行澄清，应当按照以下时间及地点以书面（传真）的方式通知招标人及招标代理单位。

需招标人澄清问题提交截止时间：2018年07月13日 17:00时前

传真：010-82370881

电话：010-82376725

联系人：王希

邮箱：jowena@163.com

以上截止时间前提出需招标人澄清的问题，招标人均将予以答复。招标人答复的文件将交给所有已经获得招标文件的投标人，该答复的文件与招标文件具有同等法律效力。投标人应当在收到招标人书面答复后24小时内同样以书面形式予以确认。

5.3  招标文件的修改

5.3.1 招标人如果需要对招标文件进行修改，将在投标截止日期15天前以书面形式通知所有投标人。

5.3.2 该修改文件是招标文件的组成部分，投标人应当在收到招标人书面形式通知后24小时内同样以书面形式予以确认。

第六条  投标书的编制

6.1  投标书的语言

6.1.1  投标书及投标人和招标人之间来往的函电和文件，均应当以汉语为主导语言。

6.2   投标书的组成

6.2.1 资格审查

（1）企业营业执照。由投标申请人提供有效期内并加盖企业公章的企业营业执照复印件。地方工商部门年审有特别规定的应提供相关政策文件复印件。

（2）企业资质等级。投标人需具备工程监理企业的乙级（含）及以上资质；由投标申请人提供有效的并加盖企业公章的企业资质等级证书复印件。

（3）总监理工程师。由投标申请人提供加盖企业公章的国家监理工程师注册证书复印件，同时还需提供项目总监理工程师任命书。

（4）没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。由申请人出具加盖企业公章的承诺书（格式自制）。

（5）企业近三年（2018年 5月1日至2018年5月1日）没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。由申请人出具加盖企业公章的承诺书（格式自制）。

6.2.2  按招标文件《第三章 投标书》所列的文件组成，必要时，投标单位可以按照同样格式加以扩展。

6.3   投标书的编制

6.3.1  采用A4白纸编制，正文字体采用宋体小四号字。在封面后、正文前加全部文件的目录，标明投标文件章节内容。

第七条  投标价格

7.1 投标人的投标价格应当是在监理服务期内，监理单位按照合同约定的范围所提供全部服务所需要的全部费用。

7.2 监理费根据本章第一条中建设项目的工程概算投资额，按照《建设工程监理与服务收费管理规定》的通知“发改价格[2007]670号”文件的规定计取。本工程监理服务收费调整系数：专业调整系数为 1.0，工程复杂程度调整系数为0.85（工程复杂程度为Ⅰ级），高程调整系数为1.0。投标报价时，浮动幅度值单独列出，结算时浮动幅度值及调整系数不再调整。

要求本次项目施工监理服务收费必须为12万（含）以内。

本项目的浮动幅度值为0，投标人在投标文件中应响应招标人给定的监理费进行投标报价。评标委员会应当按照招标文件规定对投标文件监理费报价进行响应性评审，未按照招标文件给定的监理费进行报价的投标文件应当作废标处理。

7.3 投标价格不包括经委托人确认的监理额外工作报酬、附加工作报酬、其它技术咨询服务报酬和委托人给付的奖金。

7.4 在本合同履行完成时，本工程施工监理服务收费按照工程的实际结算价为计费额进行调整，但是中标浮动幅度值不变，相关系数不变。

第八条 投标书的有效期

8.1投标书的有效期为投标截止日后的90天，在此期限内，所有的投标书均保持有效。

第九条 投标书的签署

9.1 投标书应当使用不褪色的墨水书写或者打印，由投标人的法定代表人或者其授权的代理人签署并加盖公章，并将授权委托书附在其内。

9.2 投标书的任何一页均不得涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，不论何种原因造成的，投标人必须在改动处加盖公章及法定代表人印鉴。

第十条  投标书的送达

10.1 投标书的密封和标记

10.1.1  投标人应当将投标文件的正本和副本注明“正本”或者“副本”字样，装入投标文件袋内密封。

10.1.2  所有投标文密封袋背面开口处用封条密封，并在密封条相应位置加盖投标人公章和法人代表印鉴。所有投标文件密封袋正面按照规定加盖投标人公章和法定代表人印鉴各壹枚，自制封条有效。

10.1.3  投标人需单独密封投标函及投标函附录正本一份，副本一份，供唱标时使用。

10.2 投标书的截止期和送达地址

10.2.1  投标单位于2018年07月23日 9时 30 分前将投标书报送到北京海淀区学院桥天工大厦A座5层510会议室。

10.2.2  招标人届时派专人接收投标文件，接收人王希	，联系电话13911787719。

10.3 迟到的投标书

投标人应按时送达投标书，超过10.2.1款规定时间以后送达的投标书，招标人将不予接受。

10.4 投标书的更改与撤回

10.4.1  在递交投标书截止日期以前，允许投标人更改或者撤回投标书，此种要求必须书面提出，并且经投标书签字人签署。

10.4.2  在递交投标书截止日期后，并且在投标书有效期内，投标书不得更改和撤回。

第十一条  开标与评标

11.1 开标时间与投标截止时间为同一时间，投标单位按10.2.1款约定的时间和地点参加开标会，每个投标单位最多可派2名代表参加。

11.2招标项目开标时，投标人拟派的项目总监理工程师须作为投标人的委托代理人参加开标会议并携带本人身份证原件及复印件、法定代表人委托书原件、注册监理工程师注册证书原件及复印件、总监任命书原件及复印件（上述复印件均须加盖公章）。投标人拟派的项目总监理工程师缺席或迟到或未携带本款规定相关证明材料，招标人应当如实记入开标会记录，该投标人的投标文件由评标委员会作废标处理。

11.3  开标时应当当场对投标书的密封、签署等情况进行核查，以确定符合性。

11.4  对符合要求的投标书开标，开标会由招标代理人主持。

11.5  有下列情况之一的，招标人将不予受理：

11.5.1投标文件未按招标文件要求密封的；

11.5.2投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的。

11.6 评标方法按照本招标文件《第五章 综合评分实施细则》的有关规定进行综合评定。

11.7 评标过程中评标委员会有权要求投标单位澄清或者说明其投标书中含义不明确的内容，但是有关的澄清或者说明，不允许对报价或者其它实质性内容进行更改。

第十二条 中标通知书

12.1 招标代理人将评标结果报招投标管理部门备案后，向中标的投标单位发出中标通知书。

第十三条  合同订立

13.1 中标单位在收到中标通知书 30 日内，招标人与中标单位将根据招标文件、中标单位的投标文件，并使用本招标文件约定的合同文本签订合同。

13.2 合同协议书经招标人、中标单位双方加盖企业公章并由法定代表人或其授权委托人签字或盖章后生效。；

13.3 如果中标单位收到中标通知书后，拒绝按其中规定的时间和本须知的规定与招标人或其合法的授权委托人签订合同，招标人将视同该中标单位放弃中标资格，招标人将依法从其他中标候选人中按照排名顺序另行选择中标单位。

- 第二章   合同条件

- 第一部分  合同协议书

北京市二清机动车检测场有限公司第一分公司建设工程监理

合同协议书

委托人 北京市二清机动车检测场有限公司 与监理人             经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

（1）工程名称：北京市二清机动车检测场有限公司第一分公司建设工程

（2）工程地点：北京市朝阳区北湖渠路15号

（3）工程规模：本标项目的建设规模4300㎡，涉及原有工程拆除及改建

（4）资金及来源：约338万元；自筹，资金已到位

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

①监理投标书或中标通知书；

②本合同标准条件；

③本合同专用条件；

④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；

⑤总监工程师任命书；

⑥廉政责任书。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定工程范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

合同签订时间：  2018年   月   日

合同签订地点：

本合同自2018年   月   日开始实施，至     年    月   日完成。

本合同一式 拾 份，具有同等法律效力，正本 贰 份，双方各执 壹 份，副本 捌 份，委托人 肆 份，监理人 叁 份，招投标管理部门备案 壹 份。

委托人：（签章）                  监理人：（签章）

住所：                           住所：

法定代表人：（签章）              法定代表人：（签章）

开户银行：                       开户银行：

帐号：                           帐号：

邮编：                           邮编：

电话：                           电话：

- 第二部分     合同条款

合同通用条款

词语定义、适用范围和法规

第一条  下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

（1）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。

（2）“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

（3）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

（4）“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

（5）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

（6）“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

（7）“工程监理的正常工作”是指依据法律、法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同对承包人在施工质量，建设工期和建设资金使用等方面代表委托人实施的监督，委托监理的工程范围可在专用条件中约定，双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

（8）“工程监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

（9）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

（10）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

（11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第二条  建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条  本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

监理人义务

第四条  监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

第五条  监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

第六条  监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

第七条  在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

委托人义务

第八条  委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。

第九条  委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

第十条  委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

第十一条  委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

第十二条  委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。

第十三条  委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

第十四条  委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：

（1）与本工程合作的原材料、构配件、设备等生产厂家名录。

（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

第十五条  委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施，对监理人自备的设施给予合理的经济补偿（补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例×设施原值+管理费）。

第十六条  根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。

监理人权利

第十七条  监理人在委托人委托的工程范围内，根据委托人的授权和有关法律、法规的规定享有以下权利：

（1）选择工程总承包人的建议权。

（2）选择工程分包人的认可权。

（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求。向委托人的建议权。

（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

（5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

（7）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。

（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

（11）监理人有权及时向委托人获取工程建设过程中有关如：工程量洽商变更、材料采购及工程拨付款等重要信息、资料，委托人应当给予支持。

（12）所有工程变更（包括设计变更和工程洽商）应当通过监理人的审核和确认。

第十八条  监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

第十九条  在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求 ），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应当提供作证的事实材料。

委托人权利

第二十条  委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。

第二十一条  委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

第二十二条  监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

第二十三条  委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

第二十四条  当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

监理人责任

第二十五条  监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

第二十六条  监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。

第二十七条  监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。

第二十八条  监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

第二十九条 监理人应当承担费用为其监理人员投保人身意外伤害保险，保险期限应不低于委托监理合同有效期。

委托人责任

第三十条  委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。

第三十一条  委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔引起的监理人的各种费用支出。

合同生效、变更与终止

第三十二条  由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。

第三十三条  在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。

第三十四条  监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。

第三十五条  除非按照合同约定或者法律规定当事人一方有权变更或解除合同，否则，当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。

变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第三十六条  监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十二条及第三十三条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出拟终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。

第三十七条  监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。

第三十八条  当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。

第三十九条  合同协议的终止并不影响各方面应有的权利和应当承担的责任。

监理报酬

第四十条  正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中约定的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

第四十一条  如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。

第四十二条  支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

第四十三条  如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

其    他

第四十四条  委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料、设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。

第四十五条  在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。

第四十六条  监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。

第四十七条  监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。

监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

第四十八条  监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

第四十九条  委托人对监理人因受托履行本合同而编制的所有文件拥有版权。

争议的解决

第五十条  因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致。可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，任何一方有权向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

## 合同专用条款

- 第二条  本合同适用的法律及监理依据：

1、国家及市现行的建设法规文件；

2、国家及市现行的建筑、装修、安装工程的规范、标准、规程；

3、市现行的工程计价相关文件规定；

4、本工程正式施工图纸及相关标准图；

5、本工程的施工总承包合同及与工程有关的其它分包合同；

6、本工程的监理委托合同。

- 第四条  监理范围和监理工作内容：

1、监理范围：北京市二清机动车检测场有限公司第一分公司建设工程监理工作 。包括且不仅限于设计阶段、施工阶段的全部监理工作。

协助委托人做好开工前的一切准备工作：审核设计成果的合理性和经济性；施工过程中的质量控制及安全控制，包括总包、分包、直接发包的各项工程，对各分部分项工程进行过程和最终验收，及时形成验收资料，严格检查放线与施工测量，严格检查各种材料质量和设备；施工过程中的费用控制及工程进度款项拨付审核，包括总包、分包、直接发包合同；施工过程中的进度控制；管理施工合同，包括总包、分包、直接发包合同；协调施工过程中与本工程有关的纠纷；进行索赔的审核；配合委托人对设计洽商变更的审核、竣工结算的审核 。

2、监理工作内容按照国家及相关地方规定执行，监理过程中如有新增内容按其执行。工作内容包括但不限于：

- 一、施工阶段

施工过程中的施工图图纸审核、质量、进度、费用控制，安全生产监督管理、合同、信息等方面的协调管理。

- 对施工图图纸的审核

（1）监理人应组织各专业具备相关资质人员，组织不低于5人的审图专家小组及不低于3人的费用控制小组。审图专家小组中注册建筑师、高级结构工程师、高级设备工程师、高级机电工程师至少各一名。费用控制小组需配备专业的注册造价工程师。

- 对本项目设计成果的经济性、合理性进行审核，提出评估报告。评估报告应包括但不限于设计方案、设计参数、设计计算书、设计图纸、图纸变更、图纸深化内容、设计概算等。

（3）对设计师提交的方案设计分别进行建筑形式、结构方案、机电方案、外部环境、工程成本初步估算、施工可行性进行分析，并在施工图纸完成之后15个工作日以内向委托人提交分析对比报告。

（5）对设计师提交委托人确认的方案进行成本估算，向委托人提交成本方案设计分析意见。

（6）要求费用控制小组需对设计概算工程量计算的准确性、经济性、合理性、全面性出具对比性的评估报告。

（7）检查核对设计工程概算。根据初步设计文件计算工程量，进行价值工程分析，并提交相关分析报告。

（8）施工图完成后，负责编制本项目投资总成本费用、并适时监控报告及调整。

根据市场行情，协助委托人确定项目各项费用指标并进行动态调整。

编制资金需求及使用计划，报委托人审批，协助委托人合理、充分利用项目资金。

（二）质量控制：

（1）在施工过程中,当承包单位对已批准的施工组织设计进行调整补充或变动时，应经专业监理工程师审查并应由总监理工程师签认。

（2）专业监理工程师应要求承包单位报送重点部位关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施,审核同意后予以签认。

（3） 当承包单位采用新材料新工艺新技术新设备时专业监理工程师应要求承包单位报送相应的施工工艺措施和证明材料组织专题论证经审定后予以签认。

（4）项目监理机构应对承包单位在施工过程中报送的施工测量放线成果进行复验和确认。

（5）专业监理工程师应从以下五个方面对承包单位的试验室进行考核。

1） 试验室的资质等级及其试验范围

2 ）法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明

3 ）试验室的管理制度

4 ）试验人员的资格证书

5 ）本工程的试验项目及其要求

（6）专业监理工程师应对承包单位报送的拟进场工程材料构配件和设备的工程材料/构配件/设备报审表及其质量证明资料进行审核，并对进场的实物按照委托监理合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例，采用平行检验或见证取样方式进行抽检。对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料构配件，设备监理人员应拒绝签认并应签发监理工程师通知单书面通知承包单位限期将不合格的工程材料构配件设备撤出现场。

（7）项目监理机构应定期检查承包单位的直接影响工程质量的计量设备的技术状况。

（8）总监理工程师应安排监理人员对施工过程进行巡视和检查，对隐蔽工程的隐蔽过程下道工序施工完成后难以检查的重点部位，专业监理工程师应安排监理员进行旁站。

（9）专业监理工程师应根据承包单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查符合要求予以签认。

（10）对未经监理人员验收或验收不合格的工序监理人员应拒绝签认并要求承包单位严禁进行下一道工序的施工。

（11）专业监理工程师应对承包单位报送的分项工程质量验评资料进行审核符合要求后予以签认，总监理工程师应组织监理人员对承包单位报送的分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查符合要求后予以签认。

（12）对施工过程中出现的质量缺陷专业监理工程师应及时下达监理工程师通知要求承包单位整改并检查整改结果。

（13）监理人员发现施工存在重大质量隐患可能造成质量事故或已经造成质量事故应通过总监理工程师及时下达工程暂停令要求承包单位停工整改，整改完毕并经监理人员复查符合规定要求后总监理工程师应及时签署工程复工报审表总监理工程师下达工程暂停令和签署工程复工报审表,宜事先向委托人报告。

（14）对需要返工处理或加固补强的质量事故总监理工程师应责令承包单位报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案项目监理机构应对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。

（三）进度控制：

（1）总监理工程师审批承包单位报送的施工总进度计划。总监理工程师审批承包单位编制的年季月度施工进度计划。专业监理工程师对进度计划实施情况检查分析。当实际进度符合计划进度时应要求承包单位编制下一期进度计划当实际进度滞后于计划进度时，专业监理工程师应书面通知承包单位采取纠偏措施并监督实施。

（2） 专业监理工程师应依据施工合同有关条款施工图及经过批准的施工组织设计制定进度控制方案对进度目标进行风险分析制定防范性对策经总监理工程师审定后报送建设单位

（3）专业监理工程师应检查进度计划的实施并记录实际进度及其相关情况当发现实际进度滞后于计划进度时应签发监理工程师通知单指令承包单位采取调整措施当实际进度严重滞后于计划进度时应及时报总监理工程师由总监理工程师与建设单位商定采取进一步措施

（4）总监理工程师应在监理月报中向建设单位报告工程进度和所采取进度控制措施的执行情况并提出合理预防由建设单位原因导致的工程延期及其相关费用索赔的建议。

（四）费用控制：

（1）应提供不少于3人的专业费用控制管理团队，其中土建专业不少于1名，机电专业不少于1人、设备类不少于1名（注册造价工程师人数不少于1人），（主要负责人至少从业8年以上，完成类似全过程费用控制工作项目不少于2个）并要求全部人员常驻现场，设立团队负责人）。

（2）参与项目过程管理，注意收集工程索赔与反索赔相关资料，审查和协调确定各施工单位的索赔与反索赔,协助委托人与承包商协商达成一致，

根据委托人提供的资料及工程档次协助委托人确定投资指标，过程中对重大问题和决策建议向招标人提出报告，在取得招标人认可、批准后，作为工作的依据，对影响指标的事项进行及时预警。

结合工程实际情况审核总承包、指定分包、暂估价材料或设备的招标文件、工程量清单、招标控制价及合同文件。

（3）与委托人、设计单位共同研究确定费用上与估算有较大出入的分项工程，提出解决方案；对洽商变更在确认前进行成本费用分析，避免风险。对已生效的洽商变更最终是否实施予以确认，加强督促承包单位对减量洽商变更的办理。

（4）如果为单价合同,依据合同约定及时完成总价合同的修订的确认工作。

（5）依据监理验收合格的施工部位核定每月已完成工程量的工程费用，根据承包合同约定付款条件，审核拨付工程进度款，审核承包商各种付款申请单据，根据合同规定增加或抵扣相关费用，并于施工单位申报后3日内向委托人提供付款报告并经委托人确认后作为付款依据。

（6）对施工单位报送洽商变更增减预算费用及材料设备的认价的经济文件依据委托人要求的时限进行书面审核，确定费用，确保工程的顺利进行。

（7）依据项目的费用变化情况，按月度及时完成项目的费用月报的编制。

（8）协助编制按年、季、月资金用款报告，并根据工程进度情况及时调整。

（9）依据整体工程进度计划，编制工程资金用款计划。

（10）施工过程中依据工程结算按季提出财务分析报告(已完成部分实际支出及计划对比)，动态反映工程总成本及各项费用开支情况，使费用在未发生时做出对策，有效地防止投资突破。

（11）对承包商申报的结算文件依据委托人要求的时限进行审核；并与承包商进行谈判，确定工程造价后，参与编制最终的结算报告。

（13）竣工结算完成同时完成项目成本分析及后评估报告的编制工作。

（14）根据委托人要求和行业审计经验协助委托人完成过程和完工后的审计工作。

（15）由于施工原因产生的变更洽商，监理单位有提前预警和监控义务，避免超出合理范围。当施工原因产生的变更超过工程总价的1%，委托人有权向监理人进行索赔。

（五）合同及信息管理：

对合同条款及有关合同文件进行重点分析及分类管理，以合同为依据，公正、公平地平衡委托人、承包单位双方利益，并尽可能保护委托人的利益，确保本项目在法律及合同保护下进行。

对合同进行动态跟踪管理，在工程项目进程中，及时收集及掌握与工程变更、工期进度、工程的分包、工程质量、工程款项的支付等有关的文件资料，形成合同台账和洽商变更台帐，并保留完整资料一套供委托人随时查阅，对合同执行情况定期进行全面检查和评审，并做出月度相应报告,从中分析找出影响工程进度、质量和投资的各种因素，使工程项目进程处于受控状态。

对参与建设的各单位往来函件、质量检查记录、会议纪要、工程款项的支付、有关签证文件等进行分类归档，统一管理。

协助委托人处理承包单位提出的索赔申请，并协助委托人及时整理及提出反索赔申请，包括依据和计算方法等；对索赔的理由、依据、合理性进行审核，必要时协助委托人组织有关方进行协商或谈判，以避免在工程结算时发生不必要的经济纠纷。

对于施工及验收、结算过程中发生的文件及时办理签署，避免拖延签字与推诿责任现象。有此种现象发生必须注明原因并有义务跟踪工作进展督促相关单位履行工作。委托人定期检查施工过程中文件签署工作，对于施工过程当中未签署验收资料进入下道工序，对于影响后续付款、交楼等工作的发现后委托人有权给以监理人相应处罚并保留索赔权利。

监理单位需对工程全过程资料进行收集、归档；配合总包单位进行竣工资料整理工作，有义务督促总包及各分包单位按时整理竣工资料，并对资料内容严格把关；配合委托人交楼期间资料移交等涉及建设过程中资料整理工作。

（六）安全管理：

（1）工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理并对建设工程安全生产承担监理责任。

（2）工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。 
（3）工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

（七）协调工作：

（1）协调委托人与承包商之间的有关争议，协调承包商与设计单位，有关厂家和检验单位的关系，处理索赔和合理争议的调解。根据合同规定处理违约事件。

（2）协调总包与相关分包的工序，调整各施工单位的工序关系，对不合理的程序及时进行制止和调整，保证工程进展的合理化。

（3）及时向委托人、设计、各参建单位、材料供应部门发出安全、质量、进度预警通知，避免因相互沟通不畅导致工程延迟。建立有效沟通机制规避项目建设的风险。

（4）按委托人发布有关管理办法和监理工作制度建立计划、统计、验工计价和报表制度的有关规定，履行其相关职责。 及时向施工单位发出有关工程施工的监理通知，并要求施工单位回复对监理通知内容要求事项的落实情况。监理通知及时报委托人。

（5）督促承包商按委托人要求整理合同文件、技术资料、档案材料，及时做好竣工文件。资料整理归档，最后移交委托人。

（6）负责组织及办理工程预验收手续和协助委托人进行交楼工作，协助委托人协调政府相关部门。

（7）完成委托人交办的监理任务和义务相关的其他的事项。

（8）协助委托人办理工程对内、对外相关验收备案手续。

当委托人发现监理单位无正当理由且未履行监理义务时，可向监理单位发出其未履行义务的书面通知，5天内监理单位必须改进或答复，以达到委托人满意。

监理人选派的监理人员未经委托人同意不得变更，总监和监理人员必须到工地现场常驻，人员数量必须满足工地现场需求。

- 第七条 监理人未征得委托人同意泄露与本工程、本合同的签订、履行有关的保密资料使委托人遭受损失或导致工程施工受到影响的，委托人可有权解除合同，且监理人应当承担赔偿责任。，

- 第九条  外部条件包括：

1、由委托人办好具备施工现场开工的条件和手续；

2、委托人对监理人所赋权限以书面形式通知承包人。

- 第十条  双方约定的委托人应提供的工程资料及提供时间：

委托人在监理合同签字生效后，在取得相关文件、资料后，向监理单位免费提供下述文件、资料：

1、各专业工程设计施工图二套；

2、施工总承包合同，招标文件1套；

3、本工程供货合同各一份。

第十一条  工作时限

委托人应当在 7 天内就监理单位书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。

第十二条  委托人的常驻代表为      。

第十五条  委托人免费向监理机构提供如下设施：办公室，电话线路（不含终端设备），其余监理单位自理。

第十六条  在监理期间，委托人免费向监理机构提供  / 名工作人员，由总监理工程师安排其工作，凡涉及服务时，此类职员只应从总监理工程师处接受批示。并免费提供 / 名服务人员。监理机构应与此类服务的提供者合作，但不对此类人员及其行为负责。

第二十六条  监理单位在责任期内出现失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失[累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）]。

赔偿金 = 直接经济损失×酬金比率（扣除税金）

第三十四条  保修期间责任  详见监理范围。

第四十条  委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：

本合同价格为：￥        元，大写：          元，

- 合同价格的确定

本合同价格的确定参照“发改价格[2007]670号”的相关规定，施工监理服务收费=施工监理服务收费基准价，其中：

施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数，

- 专业调整系数为：1，

- 工程复杂程度调整系数为：0.85，

- 高程调整系数为：1，

- 浮动幅度值为：0。

- 参照上述标准后且优惠报价须为12万（含）以内。

- 合同价格的调整条件：

2.1本合同投标报价时约定的工程概算投资额约为338万，监理合同结算价根据最终工程结算金额进行调整，调整部分为“施工监理服务收费基价”，调整原则参照“发改价格[2007]670号”，其它系数仍执行本条中第1款的约定，优惠后报价须为12万（含）以内。

3 、监理服务收费的支付时间及比例：

3.1.预付款：合同生效后按监理合同价格支付10％；

3.2 进度款：随施工工程进度，由监理人按季度发出书面请款书，每季度情况额度为合同价的15%，由委托人审核通过后，进行支付。竣工前10日内拨付至合同金额的90％（含预付款）；

3.3结算及保修款：工程结束时，监理费结算价款按本条中的第2款监理报酬的结算方法进行调整。竣工备案交付使用后委托人支付至最终结算金额的95%，竣工结算审计完成后，监理费结算价款按监理报酬的结算方法进行调整，并于工程竣工结算审计后14日内一次性支付剩余施工监理服务费用。

委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付附加工作报酬：

附加工作报酬=附加工作日数*合同报酬/监理服务日。

委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付额外工作报酬：

额外工作报酬=额外工作日数*合同报酬/监理服务日

4、监理服务收费应当是在管理服务期内，按照招标文件及合同规定的范围所提供全部服务所需要的费用，除特殊情况外不得追加。委托人除提供办公场所及电话线路外，其它所有完成本招标范围内各项工作内容所需费用均由监理人承担。

5、因监理人原因导致总承包合同工期延长的，监理期限相应顺延，且委托人无需就顺延的监理期限向监理人支付任何费用。

第四十二条 双方同意用 人民币 支付酬金，按 第四十条的规定支付。

第四十六条 奖励办法  双方协商，根据具体情况另行约定。

第五十条 工程建设监理合同在履行过程中发生争议时，委托人与监理单位应当及时协商解决。协商不成时，双方均可提交工程所在地有管辖权的人民法院审理。

廉政责任书（格式）

工程项目名称：

工程项目地址：

建设单位（委托人）：

监理单位（监理人）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条  双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工监理和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目监理合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工监理的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 委托人的责任

委托人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向监理人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在监理人和相关单位报销任何应由委托人或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受监理人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的监理人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向监理人介绍或为配偶、子女、亲属参与同委托人项目工程施工合同有关的设备、材料工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由要求监理人和相关单位推荐分包单位和要求监理人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 监理人的责任

应与委托人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关监理的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向委托人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为委托人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为委托人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为委托人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

（一）委托人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给监理人造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）监理人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  本责任书作为监理合同的附件，与监理合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条  本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条  本责任书一式四份，由双方各执一份，送交双方的监督单位各一份。

委托人：（盖章）                   监理人：（盖章）

法定代表人：                      法定代表人：

地址：                           地址：

电话：                           电话：

年   月   日                     年   月   日

委托人监督单位（盖章）            监理人监督单位（盖章）

年   月   日                     年   月   日

第三章    投标书

第一条  资格审查文件

按照投标须知第六条6.2.1要求编制

第二条  除资格审查文件外，投标书应当包括下列内容及要求

表3－1   法人授权委托书

表3－2   投标函

表3－3   监理大纲（按监理服务的有关范围编制）

表3－4   投标人需要招标人提供的条件

表3－5   总监理工程师的任命书（格式自拟）

表3－6   总监理工程师简历表

表3－7   拟派本项目主要监理人员一览表

第三条  投标书说明

本招标文件第五章附件中给出的格式如留空不足或投标单位有特别补充，可在本表基础上增加补充页，补充页可以是自制表或文件。

表3-1

法人授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系               （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托          （单位名称）的  （姓名）   为我公司签署

项目的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本公司的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：（签字）  性别：        年龄：        职务：

投标单位：                               （盖章）

法定代表人：                             （签章）

授权委托日期：      年    月    日至      年    月    日

法定代表人或授权委托代理人 身份证复印件

表3-2

投标函

致                            （招标单位）：

1、我方接受贵方备案编号为       的  （项目名称 ）              工程监理招标文件。

2、我方经考察现场和认真研究招标文件及其它有关文件后，愿以人民币（大写）                     的监理费报价承接贵单位              工程的监理（其中: 施工监理服务收费基准价浮动幅度为   ＋(或—)   %），并遵守本招标文件中有关监理费支付的规定。

3、本工程监理服务期为    日历天，监理进场时间为     年   月   日。本工程达到的质量等级标准：           。

4、 如果贵方接受我方的投标，我方保证根据招标文件及合同的约定完成全部监理工作。

5、本投标书同贵方的中标通知书、双方签订的补充文件、修正文件以及涉及合同内容的有关文件将构成约束双方的合同。

6、我方承诺：我方拟派该项目负责人：        即为投标工作全权委托代理人，负责递交投标文件、参加开标会、签署开标记录等有关工作。

投标单位：                             （盖章）

法人代表：                             （盖章或签字）

地    址：

电    话：

年     月      日

表3-3

监理大纲

在封面后、正文前加监理大纲文件的目录，标明投标文件章节内容及页码。

表3-4

投标单位需要招标单位提供的条件

年  月  日

| 备 注 | 凡需要招标单位提供设备、房屋、通讯及其它办公设施时，应当注明是免费提供还是有偿提供，如果是有偿提供，请一一列清双方应当各承担多少费用。 |
| --- | --- |

表3-5

总监理工程师任命书

（格式自拟）

表3-6

总监理工程师简历表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总监理工程师简历表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 从事总监理 工程师年限 |  |  |  |  |  |
| 担任总监理工程师职务下同类工程业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 项目名称 |  |  | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  |  | 工程质量 |  |

注：提供学历和职称等证书复印件并加盖公章，总监理工程师业绩要求提供合同或工程竣工验收备案表或业主的证明等能够有证明力的文件的复印件。

表3-7

拟派本项目主要监理人员一览表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟派人员构成情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理部 管理人员 |  | （人） | 有职称管理人员 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高级 |  | 中级 |  | 初级 |  |
| 主要管理人员 |  | 姓名 | 年龄 | 职务 | 职称 | 专业资质 |  | 从事专业 |

注：拟派人员必须附相关证件复印件并加盖公章。

# 第四章   技术规范

第一条 施工监理规范

1.1   本项目工程监理执行北京市地方标准，按照京建科[2002]84号文件要求，规范名称为《工程监理规程》（文件编号：DBJ01—41—2002）。此规范为本合同的重要组成部分。

2.2   待工程开工后，由监理人依据《工程建设监理规范》编写实施细则，以核对规范的不足部分予以细化、补充或修改（本工程监理的规范）执行《工程建设监理规程》（DBJ01-41-2002）。

第二条 监理技术规范

本项目工程监理执行国家和本市现行的有关规定、规程和技术标准。

# 第五章  综合评分实施细则

第一条  评分程序

  - 评标工作由评标委员会承担，评标委员会成员由技术等方面的专家组成，评标委员会成员总人数为5人，技术专家4人，招标人代表1人，技术专家从北京市评标专家库中抽取。

  - 评标委员会成员根据本细则规定，按表一相关内容各自进行打分，并记录在综合评分表中，然后平均计算出各投标单位的得分值。

  - 投标文件资格审查和符合性评审：包括商务符合性和技术符合性鉴定。投标文件应实质上响应招标文件的全部条款、条件，无显著的差异和保留，无对关键条文的偏离、保留和反对。招标人决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。

第二条  计算各投标单位的平均得分，应在全体评标小组成员在场的情况下公开进行，分值一经得出，并核对签字无误后，任何人不得更改。

第三条  招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预影响评标过程和结果。

第四条  评标委员会完成评标后，将各投标单位的得分值由高到低排列，当得分相同时，依次以监理大纲、总监理工程师的得分由高到低排列，并将排在前三位的投标人作为中标候选人推荐给招标人。招标人将依据评标委员会的推荐意见，确定得分排名第一的中标候选人为本工程的中标人，当该中标人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同时，招标人可选择招标人将确定得分排名第二位的中标候选人为中标人。依次类推，当得分排名为第三位的中标候选人也放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同时时，招标人将对本工程重新组织招标。

第五条  在评标期间，招标人可要求投标单位对其投标文件进行澄清。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。但不得对监理大纲等文件有实质性的影响，如投标被接纳，该等信函将与合同文件一起装订，并成为合同文件的一部分。

第六条  算术错误将按以下方法更正：若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。

第七条  经评标委员会评审后确定为废标的条件：

7.1  投标人提供了具有选择性的投标报价；

7.2  不满足招标文件中质量标准、监理服务期要求的；

7.3  投标人名称与投标资格备案登记不一致的；

7.4  总监理工程师与投标资格备案登记不一致的；

7.5  投标函未加盖投标人公章，或法定代表人印章的；

7.6  投标人拒绝对开标结果签字确认的；

7.7  投标文件内容不齐全、或关键字迹模糊不容易辨认的；

7.8  开标会投标人拟派的总监理工程师缺席的。

7.9 不同投标人的投标申请文件由同一单位或者个人编制的；

7.10 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

7.11 不同投标人的投标申请文件载明的项目管理机构成员出现同一人的；

7.12 不同投标人的投标申请文件相互混装的；

7.13 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

7.14 未按照招标文件给定的监理费进行报价的投标文件；

7.15 其他违反法律、法规、规章和规范性文件规定的情形。

第八条  评分细则

本细则根据招标投标法及现行有关规定制定，是招标文件的组成部分。采用综合评分的方法，总分值为100分。各项分值分配如下：

一、监理大纲    （75分）

（1）质量控制         15分；

（2）进度控制         10分；

（3）造价控制         15分；

（4）合同管理         10分；

（5）资料、信息管理   5分；

（6）安全文明施工管理 10分；

（7）现场协调         10分；

对质量、进度、造价、合同、资料、信息、施工安全、现场协调等控制的方法科学、合理，具有先进性，措施有力，有针对性的得满分；方法可行、措施一般的酌情扣分；措施不力、方法不合理的可不得分。

二、现场监理机构人力资源（25分）

（1）总监理工程师    7分

根据总监理工程师的职称及在担任总监理工程师职务下的同类工程业绩进行评分。

注：同类工程是指建筑规模在7200平方米以上公共建筑工程。

（2）人员专业配套    12分

现场监理项目部人员配备应专业齐全满足本工程的需要，总监理工程师一名(与投标人投标资格登记表必须完全一致)，总监代表一名，土建监理工程师一名，造价工程师一名，但必须注意，项目部人员原则上只能在其基础上完善，不能减少。

（3）人员职称年龄结构等   3分

监理机构配备人员数量合理，其中高、中级职称50%以上得3分。同时年龄结构应在其应得分基础上按下表进行扣分，直至扣完为止。

年龄结构比例评分表（比例＝年龄60岁（含）以上人数/项目部总人数×100%）

| 40％以下（含40％） | 3分 | 40％～50％（不含50％） | 2分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50％～70％（不含70％） | 1分 | 70％以上 | 0分 |

（4）现场监理项目部中注册监理工程师（含注册造价工程师）所占比例  3分

| 40％以上（不含40%） | 3分 | 30％～40％（不含30％） | 2分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20％～30％（不含20％） | 1分 | 20％以下 | 0分 |

三、以上各项所得分数之和不得超过该项的总分值。

表一                              资格审查标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 申请人具备的条件或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效营业执照 | 由申请人提供加盖法人公章的复印件予以证明（并在有效期内的） | 需提供执照复印件并加盖企业公章。 |
| 2 | 企业资质等级 | 房屋建筑工程监理乙级资质 | 需提供资质复印件并加盖企业公章。 |
| 3 | 总监理工程师 | 具备国家监理工程师注册证书，并提供项目总监理工程师任命书 | 需提供国家监理工程师注册证书复印件，并提供项目总监理工程师任命书，加盖企业公章。 |
| 4 | 企业经营状况 | 没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态 | 需提供加盖企业公章的承诺书 |
| 5 | 履约情况 | 近三年（2015年5月1日至2018年5月1日）没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题 | 需提供加盖企业公章的承诺书 |

注：未通过资格审查的投标单位做为废标处理，不得进入后续环节评标。

全体评委签名：

日期：     年  月  日

表二                                          符合性与完整性评审记录表

工程名称：

| 序号 | 评审内容 | 投标人名称及评审意见 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人报价是否具有选择性的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标人投标文件是否满足招标文件中质量标准、监理服务期要求的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标人名称与投标资格备案登记是否出现不一致的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标人名称、总监工程师与投标资格备案登记是否一致的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标函是否加盖了投标人公章，和法定代表人印章的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 投标是否对开标结果签字确认的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 投标文件内容是否齐全、关键字迹清晰、容易辨认的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 开标会投标人拟派的总监理工程师是否缺席的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 是否不同投标人的投标申请文件由同一单位或者个人编制的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 是否不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 是否不同投标人的投标申请文件载明的项目管理机构成员出现同一人的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 是否不同投标人的投标申请文件相互混装的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 是否不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 是否按照招标文件给定的监理费进行报价的投标文件； |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 其他违反法律、法规、规章和规范性文件规定的情形 |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步评审最终结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、本表由全体评委在共同评议的基础上给出结论，评委意见不一致时，按照少数服从多数的原则确定。

2、如果评标专家认为该投标单位能够通过该项符合性评审，请在相应的评审栏内画“√”。反之画“×”表示不通过评审。。

3、其中有一项不合格者，将不进入后续的评标，作废标处理。

全体评委签名：                                                                       日期：     年  月  日

表三

监理评分表

工程名称：

| 序 号 | 项 目 |  |  |  | 得分 | 各投标单位得分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理大纲 （75分） | 质量控制 |  |  | 15分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 进度控制 |  |  | 10分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 造价控制 |  |  | 15分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合同管理 |  |  | 10分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 资料、信息管理 |  |  | 5分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全文明施工管理 |  |  | 10分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现场协调 |  |  | 10分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现场监理 机构人员 资质 （25分） | 总监理 工程师 （7分） | 国家注册监理工程师且具备高级职称 |  | 3分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 国家注册监理工程师且具备中级职称 |  | 2分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 担任总监理 工程师同类 工程业绩 | 3项（含）及以上 | 4分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2项 | 2分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1项（含）及以下 | 0分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人员专业配套（不满足招标文件要求的少一名专业人员 扣2分，扣完为止） |  |  | 12分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人员职称 年龄结构等 （3分） |  | 40％以下（含40％） | 3分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40％-50％（不含50％） | 2分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50％-70％（不含70％） | 1分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 70％以上 | 0分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 注册监理工程师 所占比例 （3分） |  | 40%以上（不含40％） | 3分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30％-40％（不含30％） | 2分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20％-30％（不含20％） | 1分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20％以下 | 0分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 总分合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

专家签字：                                                                                   日期：   年  月  日

评分汇总表

工程名称：

| 序号 | 单位名称 | 评审小组成员 |  |  |  |  | 最终 得分 | 名次 排列 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表中“得分”的计算方法是各评委对各投标人评分之和除以评委人数的平均数。

全体评标专家签字：

日期    年   月   日

评审意见

工程名称：

招标单位：

全体评委签字：

日期    年   月   日

评标打分表专家复核意见书

工程名称：

符合性与完整性评审记录表 （正确□ 错误□） 商务标评审记录表 （正确□ 错误□） 技术标（明标/暗标）评审记录表 （正确□ 错误□） 澄清、说明或补正记录表 （正确□ 错误□） 评分结果汇总表 （正确□ 错误□） 招投标情况书面报告 （正确□ 错误□） 以上全部表格内容，本人已经复核，并对复核结果承担责任。 复核人签名（评标委员会成员）： 本人对复核人的全部复核结果惊醒确认，并承担此次复核结果责任 复核责任人签名（评标委员会组长）： 年 月 日

备注：1、打分复核只对算术值进行复核，不得对原始打分进行修改。

2、如发生错误，由相关责任人更正签字

评标打分表招标人复核意见书

工程名称：

以下全部表格内容，我单位已经复核，并对复核结果承担责任： 符合性与完整性评审记录表 （正确□ 错误□） 商务标评审记录表 （正确□ 错误□） 技术标（明标/暗标）评审记录表 （正确□ 错误□） 澄清、说明或补正记录表 （正确□ 错误□） 评分结果汇总表 （正确□ 错误□） 招投标情况书面报告 （正确□ 错误□） 招标人（盖章）： 法人代表或委托人（签字或盖章）： 年 月 日

备注：1、打分复核只对算术值进行复核，不得对原始打分进行修改。

2、如发生错误，由相关责任人更正签字

表14

招投标情况书面报告备案表

项目编号：                                                日期：   年   月   日

| 工程名称 |  |  | 招标类别 | □施工 □监理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评标委员会 评审结果 | 投标人名称 |  | 排名次序 | 投标价格或评标得分 |
| 评标委员推荐的中标候选人 | 排名次序 | 中标候选人名称 |  |  |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
| 评标委员会 全体成员签字 | 兹确认上述评标结果属实，有关评审记录见附件： 年 月 日 |  |  |  |
| 招标人 定标意见 | 根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人情况，以及招标文件中规定的定标原则和方法，兹确定： 为中标人。 招标人：（盖章） 法定代表人：（签字或盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 备 注 | 本表为书面报告首页，其他内容作为附件，附件包括： 1、 招标投标的基本情况，包括招标范围、招标方式、资格审查情况、开标和评标过程、确定中标人的方式和理由； 2、 相关的文件材料，包括招标公告或投标邀请书、投标报名表、资格预审结果、招标文件、评标报告、中标结果及中标人投标文件、中标通知书、委托招标代理合同。 上述文件已备案的不再提交。 |  |  |  |
| 申办人 | （签字） |  | 联系电话 |  |

说明：本表一式两份，招标办一份，招标人一份。

北京市建设工程招标投标管理办公室制