市教委立项项目-北京市教育公共服务平台统筹建设项目行业应用软件开发服务采购项目

招标编号：BIECC-ZB6861/1

招 标 文 件

采购人：北京教育网络和信息中心

采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司

2019年6月

目     录

第一章 投标人须知	1

一   说  明	1

1.	采购人及合格的投标人	1

2．	资金来源	2

3．	投标费用	2

二   招标文件	3

4.	招标文件构成	3

5.	投标人对招标文件提出的询问或质疑	3

6.	采购人或者采购代理机构对招标文件的澄清或修改	4

三   投标文件的编制	4

7.	投标范围及投标文件中计量单位的使用	4

8.	投标文件构成	4

9.	证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件	6

10.	 投标报价	7

11.	投标保证金	7

12.	投标有效期	8

13.	投标文件的签署及规定	9

四   投标文件的递交	9

14.	投标文件的密封和标记	9

15.	投标截止时间	10

16.	投标文件的修改与撤回、撤销	10

五   开标及评标	10

17.	开标	10

18.	组建评标委员会	11

19.	   投标文件的初审与澄清	11

20.     投标偏离与非实质性响应	13

21.	比较与评价	13

22．	评标过程及保密原则	24

23.	废标、停止评标及招标终止	25

六   确定中标	26

23．	中标候选人的确定原则及标准	26

24．	确定中标人	26

25．	中标通知书	27

26.	签订合同	27

27． 	履约保证金	27

28． 	其它	27

第二章  合同一般条款	31

1       定义	31

2      技术规范	31

3     知识产权	31

4     交货方式	32

5      装运通知	32

6      付款条件	32

7     质量保证	33

8     检验和验收	33

9    索赔	34

10     延迟交货	35

11     违约赔偿	35

12      不可抗力	35

14      税费	36

15      合同争议的解决	36

16      违约解除合同	36

17     破产终止合同	36

18     转让和分包	37

19     合同修改	37

20      通知	37

21     计量单位	37

22     适用法律	37

23     履约保证金	37

24　   合同生效和其它	38

第三章　合同格式	39

第四章 附件——投标文件格式.......................................................................................................43

附件1　　　　投标书（格式）	49

附件2　　　　投标一览表	51

附件3　　　　投标分项报价表	52

附件4    货物说明一览表	53

附件5　　　　技术规格偏离表	54

附件6　　　　商务条款偏离表	55

附件7　　　　资格证明文件（格式）	56

附件9   技术需求的详细应答方案	71

附件10　　　　服务承诺	71

第五章    投 标 邀 请	72

第六章    投标人须知资料表	74

第七章	采购需求和服务内容	75

# 第一章 投标人须知

## 一   说  明

### 1.	采购人及合格的投标人

  - 采购人：系指采购人及其委托的采购代理机构。本项目的采购人：北京教育网络和信息中心。本项目的采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

  - 满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格、能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织、自然人。本项目不接受联合体投标。

1.2.2  投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

1.2.3  投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.2.4  投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

1.2.5  投标人参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加本次招标。

1.2.6  投标人还应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询其主体信用记录无失信被执行人、不在重大税收违法案件当事人名单之中、不在政府采购严重违法失信行为记录名单之中，否则本次其投标将被拒绝。

1.2.7	遵守国家有关法律、法规、规章和北京市政府采购有关的规章。

1.2.8	投标人必须购买招标文件并登记备案，否则没有资格参加本项目投标。

1.2.9  本项目的招标代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

1.2.10  如投标人为中小企业投标，应同时符合以下条件：

- 符合中小企业划分标准；

- 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.2.11凡受托为采购本次招标进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、监理公司等及相关联的附属机构，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一分包下的政府采购活动。

1.3    投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4    采购人在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料。

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 2．	资金来源

2.1	招标公告或投标邀请书中所述的采购人已获得支付本次招标后所签订的合同项下的款项(财政性资金)。

### 3．	投标费用

3.1	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人均无承担的义务和责任。

## 二   招标文件

### 4.	招标文件构成

4.1	要求提供货物的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共七章。各章的内容如下：

- 投标人须知

- 合同一般条款

- 合同格式

- 附件——投标文件格式

第五章	　投标邀请书

第六章	　投标人须知资料表

第七章	　技术要求和服务内容

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 5.	投标人对招标文件提出的询问或质疑

5.1     任何要求对招标文件进行询问的投标人，均应以书面形式在本项目采购文件公告期限届满之日起七个工作日内通知采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构在收到询问要求后，在三个工作日内以书面形式予以答复。逾期收到的询问采购人或采购代理机构将不予答复。

5.2	任何要求对招标文件进行质疑的投标人，均应以书面形式在本项目采购文件公告期限届满之日起七个工作日内通知采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构在收到质疑要求后，在七个工作日内以书面形式予以答复。逾期收到的质疑采购人或采购代理机构将不予答复。

### 6.	采购人或者采购代理机构对招标文件的澄清或修改

6.1	采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人;不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	招标文件的澄清或修改对所有潜在的投标人均具有约束力。潜在投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应立即向采购人回函确认，否则采购人将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三   投标文件的编制

### 7.	投标范围及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标人应对招标文件中“第七章 技术要求和服务内容”每包中所列的所有内容进行投标，不得将一包中的内容拆开投标，否则其投标将被拒绝。

7.2	投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。否则其投标将被拒绝。

### 8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——服务说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件复印件并须加盖本单位公章（事业单位投标提供事业单位法人证书复印件加盖公章、非企业专业服务机构投标提供执业许可证复印件加盖公章、自然人投标提供身份证复印件并签名）

7-2 纳税证明材料【提供开标日前最近三个月内任意一个月的纳税（增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件，授权代表签字并加盖本单位公章。依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税】

7-3 法定代表人授权书（格式，如为自然人投标或法人投标则无需提交）

7-4 投标人的资格声明（格式）

7-5投标人的资信证明：会计师事务所出具的投标人2018年年度的财务审计报告或银行出具的资信证明（须加盖本单位公章）

（注：如投标人提供投标担保函的，可不再提供7-5附件内容）

7-6提供开标日前最近三个月内任意一个月的社会保障资金缴纳记录（不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金）（须加盖本单位公章）

7-7投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明，以及在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站的信用信息查询记录截图（须加盖本单位公章。此信用信息查询记录截图的截止时间不能早于本项目投标截止时间前七个日历日）。招标代理机构将于投标截止时间后，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等网站对投标人的信用信息进行核查。投标人的信用信息以招标代理机构核查的结果为准并将与其他评审资料一并留存。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

7-8具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（须加盖本单位公章）

7-9招标文件要求的其他资格证明文件（如涉及则提供。须加盖本单位公章）

附件8

8-1中小企业声明函（格式，如涉及则提供）

8-2残疾人福利性单位声明函（格式，如涉及则提供）

8-3 政府采购投标担保函（项目用，如涉及则提供）

8-4政府采购履约担保函（项目用，如涉及则提供）

8-5北京市政府采购信用担保试点工作专业担保机构联系方式

附件9——技术需求的详细应答及业绩证明材料

附件10——服务承诺

8.2	 除上述8.1条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

### 9.	证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1 投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合

招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2 上款所述的证明文件，可以是 文字资料、图纸和数据 ，它包括：

9.2.1	技术方案、项目实施方案、售后服务方案及招标文件要求投标人提供的其他技术文件等。

9.2.2	从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格（如存在备件和专用工具需要列明）。

9.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

9.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其它标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格要求。

### 10.		投标报价

10.1	所有投标均以人民币报价。不接受其他货币的报价。否则其投标将被拒绝。投标人的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件三）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3    投标内容包括应包含人工费、开发费、工具费、测试费、交通费、集成费、正常的税金、服务费及其它的一切费用。投标人不得再向采购人收取中标金额之外的任何费用。

10.4	为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.3条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的投标价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

10.6	投标人只能有一个投标方案和报价, 否则其投标将被拒绝。

### 11.	投标保证金

11.1	投标人应提供：本项目分包控制金额1.5％的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

11.2	投标保证金是为了保护采购人免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将被没收：

（1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人撤销投标的；

（2）投标人在投标文件中提供任何虚假材料的；

（3）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）中标人不按本须知第28条的规定提交履约保证金的；

（5）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招

标机构同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的。

11.3	投标保证金可采用下列形式之一：

投标担保函、支票（支票为北京地区可以使用的非现金支票）、电汇、网银。

11.4	凡没有根据本须知11.1和第11.3条的规定，随附投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

11.5	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。中标人在领取中标通知书时须向采购代理机构缴纳中标服务费。（具体标准见第六章）。

11.6	采购人或采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的开标日后的90天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

12.2	采购人可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购人的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本一份和副本四份（另提供一份电子版投标文件，可与正本或副本一起封装）。每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的副本可采用正本的复印件。若正本和副本不符，以正本为准。

13.2	投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确。

13.3	投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字。

13.4	任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。

13.5	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.6   投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不

适用。

## 四   投标文件的递交

### 14.	投标文件的密封和标记

  - 投标时，投标人应按包将投标文件正本和所有的副本分开密封装在单独的包装中，且在包装正面标明“正本”“副本”字样。

  - 为方便开标唱标，投标人请将“投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

  - 为方便核查投标保证金，投标人请将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明“投标保证金”字样，在投标时单独递交。

  - 所有正本和副本的包装上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址；

2）注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号和“在XXXX年X月XX日下午XX时间之前不得启封”的字样。

3）清楚标明投标人名称和地址；

4）封口处应粘贴牢固。

14.6	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购人对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 15.	投标截止时间

15.1	投标截止时间和开标时间为同一时间。

15.2	采购人有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.	投标文件的修改与撤回、撤销

16.1	投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

16.2	在投标截止期之后，投标人不得主动对其投标文件做任何修改。

16.4	投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

## 五   开标及评标

### 17.	开标

17.1	采购人应当按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人参加。参加开标的投标人代表应签名报到以证明其出席。

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购人当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

  - 除了逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，开标时将不得拒绝任何投标。

  - 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相

关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机

构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时

处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

### 18.	组建评标委员会

18.1	评标委员会根据招标采购货物的特点进行组建，并负责评标工作。

### 19.	   投标文件的初审与澄清

19.1    投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

19.1.1  资格性检查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。资格性审查由采购代理机构进行审查。其他内容由评标委员会进行审查。

19．1.2 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性检查时按照无效投标处理：

- 投标人不满足招标文件对投标人资格要求的；

- 投标人资格证明文件不全或不满足招标文件要求的；

- 其他不符合资格性要求的情形。

19.1.3  符合性检查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

19.1.4 投标文件属下列情况之一的，应当在符合性检查时按照无效投标处理：

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的，或签字人无法定代表人有效授权书的；

- 投标人没有按规定递交投标保证金的；

- 投标人未提交投标书、承诺书或其内容不符合招标文件要求的；

- 投标有效期不足的；

- 报价超过招标文件中规定的分包控制金额或者最高限价的

- 投标文件附有采购人不能接受的条件的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(五)不同投标人的投标文件相互混装;

(六)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

19.2	投标文件的澄清

19.2.1  在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。投标人澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

    - 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

    - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(一)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

(二)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

(三)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

(四)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 20.     投标偏离与非实质性响应

20.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.3	实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

### 21.	比较与评价

21.1	评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2  评标严格按照招标文件的要求和条件进行。同时考虑以下因素：

- 商务条款有无偏离；

- 技术规格有无偏离；

- 设计方案及货物的先进、合理；

- 实施方案；

- 售后服务和质量保证等；

- 投标人相关业绩；

- 经营信誉、售后服务和质量保证等。

21.3	根据实际情况，本项目采用综合评分法：即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各包的各项因素进行综合评审后，按照每包评标排序由高到低的前三名依次作为中标候选供应商的评标方法。具体评分因素权重如下：

01包评标办法：

A商务部分（40分）

| 评分因素 | 评分项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 商务部分 （40分） | 项目业绩 4分 | 每提供1个2016年以来承担过的类似信息化项目的监理业绩，加得0.5分。本项最高不超过4分（提供合同关键页复印件加盖公章）。 |
|  | 企业资质 6分 | 投标人如具备：ISO9000系列质量体系认证证书、ISO27001 信息安全管理体系认证证书、ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书，且提供证书均覆盖信息系统工程监理服务的，每提供一个得2分，一共得6分（以上证书须提供证明材料复印件并加盖公章）。 |
|  | 总监理工程师 7分 | 投标人拟派本项目总监理工程师如具有： - 有关部门评定的高级职称证书、注册信息安全专业人员（CISP）证书的，每提供一个得3分，一共得6分； - 信息系统工程监理师证书的，得1分； （以上证书须提供证明材料复印件并加盖公章） |
|  | 总监理工程师代表 6分 | 投标人拟派本项目总监理工程师代表如具有： 1、信息系统项目管理师（高级）的，得2分； 2、软件评测师证书的，得3分； 3、信息系统工程监理师证书的，得1分； （以上证书须提供证明材料复印件并加盖公章） |
|  | 监理人员配置情况 12分 | 监理机构人员职位设置合理且均须具备信息系统工程监理师证书。如还具备（不含总监理工程师及总监理工程师代表）： 1、IT服务项目经理证书的，每提供1个得2分，最多得6分； 2、注册信息安全员（CISM）证书的，每提供1个得2分，最多得2分； 3、系统集成项目管理师证书的，每提供1个得2分，最多得2分； 4、注册安全工程师或高级职称证书的，每提供1个得2分，最多得2分。 （须提供证明材料复印件加盖公章） |

B技术部分（50分）

| 评分因素 | 评分项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 技术部分 （50分） | 项目理解 10分 | (1)对项目深入了解，准确抓住项目特点及主要风险，并有合理可靠的管理建议。(10分) (2)对项目特点及风险有初步认识，有相应的对策和建议。(8分) (3)对项目认识不足,缺乏管理措施或建议。（5分） (4)未提供。（0分） |
|  | 监理重点 8分 | (1)抓住监理重点部位，给出相应措施，指出工作重点、难点合理，并给出的相应对策合理可行。(8分) (2)指出工作重点、难点，能提出相应对策。(5分) (3)对项目重点、难点理解不清，对策不明。（3分） (4)未提供。（0分） |
|  | 质量控制 8分 | (1)质量控制措施有针对性、科学合理、措施得当。(8分) (2)质量控制措施有一定针对性、措施一般。(5分) (3)有质量控制措施，缺乏针对性，措施不力，方法欠合理。(3分) (4)未提供。（0分） |
|  | 进度控制 5分 | (1)监理进度控制措施、科学合理，有针对性。(5分) (2)方法可行，措施一般。(4分) (3)措施不力，方法欠合理。(2分) (4)未提供。（0分） |
|  | 投资控制 5分 | (1)科学合理，有针对性。(5分) (2)方法可行，措施一般。(4分) (3)措施不力，方法欠合理。(2分) (4)未提供。（0分） |
|  | 合同和信息管理6分 | (1)合同、信息管理措施科学合理，有针对性。(6分) (2)方法可行，措施一般。(4分) (3)合同信息管理措施简单，难以执行。(2分) (4)未提供。（0分） |
|  | 安全管理 5分 | (1)考虑全面，有针对性，措施完善。(5分) (2)措施不力，方法欠合理。(3分) (3)未提供。（0分） |
|  | 参与项目建设各方关系的协调措施3分 | 参与项目建设各方关系的协调措施： (1)方案科学合理，有针对性。(3分) (2)方法可行，措施一般。(2分) (3)未提供。（0分） |

Ｃ、投标报价部分（10分）

| 评分因素 | 评分项目 |
| --- | --- |
| 价格 （10分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分10分。其他投标人报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 |

02包评标办法：

| 序号 | 评审条款 | 分值 | 评审细则 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 10 | 投标人的投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×15。 | 10 | 评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价，其价格分为满分。 |
| 2 | 业绩和资质 | 27 | 投标人业绩 | 9 | 投标人近三年中同类软件建设合同（提供合同复印件），每提供一个同类软件项目合同得3分，最高9分。 |
|  |  |  | 软件产品登记证书或软件著作权登记证书 | 12 | 能提供与招标项目系统相关的软件产品登记证书或软件著作权登记证书复印件，每提供一项得2分，最高12分。 |
|  |  |  | 投标人资质 | 6 | 能提供高新技术企业证书复印件得2分； 能提供软件企业证书复印件得2分： 能提供ISO9000认证复印件得2分：以上不提供不得分。 |
| 3 | 技术方案 | 46 | 对现有系统理解情况 | 8 | 考察投标人对现有系统各项业务、功能的理解分析，可用流程图或描述性文字描述。包含现有系统业务流程图和功能说明，描述完整且理解准确：8分；包含现有系统业务流程图和功能说明，描述完整、理解有偏差，但能够说明现有系统状况：4分；没有包含业务流程图或功能说明，且理解不准确得0分。 |
|  |  |  | 项目需求理解与分析 | 10 | 结合投标人所提供的项目业务、功能理解说明以及投标人对本项目理解程度进行打分。 对项目需求理解透彻、分析全面包括业务流程图、功能详细说明并配有界面原型图的方式进行分析和理解，且理解准确，得10分； 对项目需求理解较为透彻、但缺少业务流程图、功能详细说明、界面原型图任何一项，但是理解准确，得4分； 对项目需求理解不准确，没有提供业务流程图、功能详细说明、界面原型图中的两项或三项得0分。 |
|  |  |  | 项目技术实现方案 | 18 | 考察投标人对系统总体架构设计情况、功能开发方案的设计情况（可用图表和描述性文字描述）。 方案设计合理、完整、详细，包含技术架构、部署架构、功能架构的准确说明，并对各功能点逐一进行实现说明，能完全满足项目需求18分； 方案设计合理、完整，不够详细，缺少技术架构、部署架构、功能架构中的一项的准确说明，并对各功能点逐一进行实现说明，能满足需求得13分； 方案设计欠合理、不够详细，缺少技术架构、部署架构、功能架构中的一项或多项的准确说明，但对各功能点逐一进行实现说明，能满足项目需求得8分； 方案设计不合理。缺少对各功能点逐一进行实现说明，不能满足项目需求得0分。 |
|  |  |  | 项目软件集成方案 | 8 | 考察投标人对小学入学服务平台架构及接口方式的理解，设计适合与之匹配的集成方案（需在技术方案里明确说明）。 集成方案针对性强，包含现有系统的集成方案说明，且对集成需求进行逐一说明，且设计合理得8分； 没有包含现有系统的集成方案说明，但对集成需求进行了逐一设计且设计合理得4分； 未提供集成方案或方案与本项目不匹配的得0分。 |
| 4 | 实施方案 | 12 | 组织管理及人力配置 | 4 | 项目实施、组织管理及人员安排合理细致、符合系统建设要求方案切实可行，包含明确的人员分工和职责说明组织机构清晰，项目经理具有工信部高级项目管理师资质或PMP资质得4分; 方案基本可行，有人员分工和职责说明，但描述不够详细得2分； 方案难以执行或缺少人员分工和职责说明得0分。 |
|  |  |  | 进度计划安排、可实施性 | 4 | 项目进度计划合理细致、符合项目建设要求。 方案切实可行能够在建设要求的进度内合理安排计划，时间节点清晰，符合政府行业、教育行业特点得4分； 方案基本可行，能够满足进度要求，但计划不够周密，时间节点不完全清晰2分；方案难以执行或不能在进度要求内完成项目得0分） |
|  |  |  | 有专业人员主持项目，投入项目技术人员状况 | 6 | 提供工信部认证的项目管理师证书、系统分析师证书、系统架构师证书三个证书的复印件。每提供一项得2分，最高为6分。 |
| 5 | 售后服务 | 5 | 技术售后服务方案、现场服务承诺 | 5 | 技术支持和售后服务方案合理可行，有当前正在运行的专门服务于本地化服务的队伍，承诺现场服务及技术支持得5分； 技术支持和售后服务方案基本合理可行，有响应时间及解决问题的承诺，可以建设本地化服务队伍得3分； 技术上支持售后服务承诺较差。无响应时间及解决问题的承诺，无本地化服务队伍得0分。 |

03包评标办法：

| 序号 | 评审条款 | 分值 | 评审细则 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 10 | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值 | 10 | 评标基准价： 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。 |
| 2 | 业绩和对招标文件的响应程度 | 15 | 近三年中有与此项目类似软件开发合同（提供合同复印件） | 6 | 提供与此项目类似信息化应用项目合同每个2分，最多6分 |
|  |  |  | 能提供本项目中相关的软件著作权登记证书复印件； 能提供信息安全类资质认证证书复印件； | 6 | 本项目中相关的软件著作权登记证书每个3分； 信息安全类资质认证证书每个3分。 |
|  |  |  | 能提供CMMI三级等级证书复印件 | 3 | CMMI三级等级证书，3分。 |
| 3 | 技术方案 | 35 | 项目技术方案 | 35 | 1、项目设计方案出色，完全理解需求，完全满足系统建设要求，具有较强应用性，适应甲方信息化发展要求，方案切实可行。（35分） 2、项目设计方案基本可行，基本理解需求，基本满足系统建设要求，基本适应甲方信息化发展要求，方案基本可行。（25分） 3、项目设计方案一般，不能适应甲方信息化发展要求，不能完全理解需求，可行性差，方案需要有较大调整才能满足平台建设要求（15分） |
| 4 | 实施方案 | 30 | 组织管理及人力配置 | 10 | 1、项目实施组织管理及人员安排合理，具有较强的可行性、周密性，时间节点清晰、明确，具有政府行业、教育行业的特点；（10分） 2、项目实施组织管理及人员安排基本合理、具有一定可行性，但不够周密，时间节点不完全清晰、明确；（6分） 3、项目实施组织管理及人员安排粗糙、可行性低，时间节点不清晰、明确。（3分） |
|  |  |  | 进度计划安排、可实施性 | 10 | 1、过程定义清晰、进度和范围管理明确、项目管理工具运用合理、流程顺畅，充分运用图表等进行说明；（10分） 2、过程定义基本清晰、进度和范围管理相对明确、项目管理工具运用基本合理、流程较顺畅；（6分） 3、过程定义不清晰、进度和范围管理不明确、项目管理工具运用不合理、流程不顺畅；（3分） |
|  |  |  | 有专业人员主持项目，投入项目技术人员状况 | 10 | 1、提供工信部认证的项目管理师证书或项目管理资格认证（PMP认证），（要求证明合同关系）每个得2分，最多4分 2、投标文件中实施团队专业度（项目实施组织管理及人员安排合理细致、符合教育行业特点、切实可行得6分，项目实施组织管理及人员安排合理、基本可行得4分，项目实施组织管理及人员安排粗糙、难以执行得2分）。 |
| 5 | 售后服务 | 10 | 技术培训及售后服务方案、现场服务承诺 | 10 | 1、技术支持和售后服务方案合理可行，有明确响应时间承诺及解决问题时效承诺，有专门服务于教育行业的服务队伍，可承诺现场服务及技术支持。（10分） 2、技术支持售后服务方案基本可行，有响应时间及解决问题承诺，本地化服务队伍可以建设；（6分） 3、技术支持和售后服务承诺较差。无响应时间及解决问题承诺，无本地化服务队伍。（3分） |

04包评标办法：

| 序号 | 分项值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标价格（10分） | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10 |
| 2 | 企业情况（15分） | 企业综合能力： - 供应商技术实力强，有足够的人力满足项目的实施，项目经理具备项目经理证或PMP证书得3分，开发人员需具备计算机相关专业本科以上学历或软件工程师资质得3分，否则0分； - 具备国家高新技术企业资格认证或中关村高新技术企业证书得3分，否则0分； - 具备ISO27001信息安全管理体系认证及ISO9001质量管理体系认证，每个得2分，一共得4分。 - 具备智能应用运维管理及分析系统相关软件著作权证书得2分，否则0分； 注：需提供相关证书复印件并加盖公章。 |
| 3 | 同类业绩（9分） | 提供（2016年1月1日至今）同类（指与本项目内容同类）项目，须提供证明材料（合同复印件并加盖公章）；每提供一个有效业绩得3分，满分为9分。 |
| 4 | 技术支持（6分） | 技术支持：技术支持体系、响应时间、解决问题时间等内容。 - 技术支持体系完善方案合理可行，完全满足并优于技术要求，且有专门服务于教育行业的服务队伍，可承诺提供现场服务及技术支持得6分； - 技术支持方案基本可行，方案能够满足技术要求得3分； - 技术支持方案较差，不能完全满足技术要求的，得1分。 |
| 5 | 售后服务承诺（5分） | 售后服务承诺内容: - 提供详细的开发和运维售后服务方案，明确服务人员、工作方式和响应时间，服务方案完全满足并优于技术要求，可承诺现场服务的得5分； - 售后服务方案基本可行，服务方案能够满足技术要求得3分； - 售后服务承诺较差，不能完全满足技术要求的，得 1分。 |
| 6 | 总体方案及技术指标（55分） | - 产品设计要求（25分） 针对技术和功能要求提供完善的技术方案，要求建设思路清晰、架构设计合理。方案对项目背景意义理解全面、准确，需求的理解与分析准确，能够对项目难点做到正确分析与描述，不与招标文件矛盾。界面需要符合智能应用运维管理及分析系统特点，视觉风格和交互规则需要规范统一，考虑不同年龄段用户的特点，风格要求清新活泼，富有亲和力。 项目需求分析明确清晰、功能模块和角色设计完备、需求分析准确、流程顺畅,页面设计风格统一规范，清新活泼，富有亲和力，且符合智能应用运维管理及分析系统特点，总体方案完善具体：25分； 项目需求分析基本明确，功能模块和角色设计基本符合要求，需求分析相对符合要求，流程较为顺畅, 页面设计风格相对统一规范，清新活泼，富有亲和力，符合智能应用运维管理及分析系统特点，总体方案方案比较完善：20分； 项目需求分析不够清晰、功能模块和角色设计不够完善、需求分析部分符合要求、流程不顺畅：页面设计风格不够统一规范，不符合智能应用运维管理及分析系统特点，总体方案不够完善：15分； 方案不符合项目需求：0分。 - 技术指标 （15分） 要求建设思路清晰、架构设计合理，充分考虑到智能应用运维管理及分析系统与各应用之间相互关联、协同工作、系统接口实现等技术业务需求，技术方案完善具体：15分； 建设思路与架构设计基本清晰合理，相对考虑到智能应用运维管理及分析系统与各应用之间相互关联、协同工作、系统接口实现等技术业务需求，技术方案比较完善：9分； 建设思路不够清晰、架构设计不够合理，未充分考虑到智能应用运维管理及分析系统与各应用之间相互关联、协同工作、系统接口实现等技术业务需求，方案不够完善：4分； 方案完全不符合项目需求：0分。 - 运维要求（10分） 提供可靠的安全保障方案，保障应用中各层级数据和文件的安全，保障系统的运行稳定，安全保障方案完善具体：10分； 提供基本可靠的安全保障方案，保障应用中各层级数据和文件的安全，保障系统的运行稳定，安全保障方案比较完善：7分； 提供的安全保障方案不够清晰可靠，未保障应用中各层级数据和文件的安全，只保障系统的运行稳定，安全保障方案不够完善：3分； 方案完全不符合项目需求：0分。 - 开发实施并达到上线试运行能力时间（5分） 开发实施并达到上线试运行能力时间不高于30天，得5分，否则不得分。 |

05包评标办法：

| - 一、商务评分标准(20分) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 |  |  | - 评审因素 | - 分值 | - 评分标准说明 |
| 1 |  |  | 投标人质量信誉 | 6分 | 投标人具有软件企业登记证书，需提供相关文件（复印件加盖投标人公章），提供得2分，不能提供不得分； 投标人具有ISO9001质量管理体系证书，需要提供相关文件，（复印件加盖投标人公章），提供得2分，不能提供不得分； 投标人具有CMMI3及以上证书，提供得2分，不提供不得分。 |
| 2 |  |  | 投标人开发经验 | 4分 | 投标人近一年来（以合同签订日期为准）有软件系统开发案例或软件产品著作权证书，提供一个案例得2分，提供一个软件著作权证书得0.5分，本项最高得4分； 合同须提供合同首页、金额页、签字盖章页及相关产品清单页等复印件；或软件著作权证书复印件（需加盖投标人公章）；最高不超过4分。 |
| 3 |  |  | 技术团队实力 | 10分 | 对投标人的实施团队进行考察，技术团队人员结构设置合理，提供项目经理（高级）、需求分析师、软件设计师、开发人员、UI设计人员、数据分析师等，根据人员设置合理程度打分，技术团队结构完整，人员设置合理，提供的人员能够顺利完成开发任务，提供有效的证明材料得10分； 技术团队结构基本完整，人员设置基本合理，提供的人员基本能够完成开发任务，提供部分证明材料得6分； 技术团队结构不完整，人员设置不太合理，提供的人员不能很好的完成开发任务，不能提供证明材料得3分（投标人提供的有效证明材料须加盖公章，否则该项不得分）。 |
| - 二、技术评分标准(65分) |  |  |  |  |  |
| - 序号 | - 评审因素 |  |  | - 分值 | - 评分标准说明 |
| 1 | 技术参数响应情况 |  |  | 10分 | 对招标文件技术参数响应情况打分，一项不满足扣1分，最多扣10分。 |
| 2 | 项目需求理解程度 |  |  | - 10分 | 根据对技术需求内容理解程度进行评分： 能够很好理解建设内容，需求分析描述清晰符合项目建设要求，条理清晰，符合用户实际情况；（得10分） 基本理解建设内容，需求分析描述基本符合用户实际情况，条理基本清晰；（得7分） 不能很好的分析项目需求和理解建设内容，描述不清晰；（得3分） |
| 3 | 数据抽取方案设计 |  |  | - 15分 | 熟悉北京市教委现有的统一数据交换平台建设情况，并设计数据抽取方案： （1）熟悉北京市教委现有的统一数据交换平台建设情况，并能够根据实际情况提供详细的数据清洗、转换、加载方案，符合用户实际情况得15分； （2）基本了解北京市教委现有的统一数据交换平台建设情况，能够提供基本详细的数据清洗、转换、加载方案，基本符合用户实际情况得10分； （3）不太了解北京市教委现有的统一数据交换平台建设情况，提供的数据清洗、转换、加载方案不清晰、不符合用户实际情况得5分； （4）不了解北京市教委现有的统一数据交换平台建设情况，不能提供数据清洗、转换、加载方案得0分。 |
| 4 | 总体技术方案 |  |  | - 20分 | 根据招标文件对建设内容、功能需求、非功能需求的要求设计提供总体技术方案，符合采购人实际业务需求： 总体技术方案能对系统架构和软件架构做出详细设计说明，提供详细的、合理的系统架构图、应用架构图、技术路线、关键技术、业务数据源图，能够全面覆盖采购人提出的建设要求，完全满足10分，不满足一项扣2分，最多扣10分； 总体技术方案对系统功能需求设计详实、完整，描述清晰得10分，缺少一项或描述不正确、不清晰扣1分，最多扣10分。 |
| 5 | 项目管理实施 |  |  | - 6分 | 项目组织管理是否完善、实施计划是否合理、进度保障措施是否详实打分； 项目管理实施方案完整，项目组织管理制度、流程完善，实施计划详实、时间安排合理，提供有效的保障措施保证项目的顺利进行得6分； 项目管理实施方案基本完整，管理制度、流程基本完善，实施计划基本符合采购人要求，提供了保障措施得4分； 项目管理实施方案不完整，实施计划不合理，保障措施较差得2分。 |
| 6 | 培训方案 |  |  | - 4分 | 对培训方案进行评分： 投标人能够清晰描述参加培训的人员、具有详细的培训计划、培训资料描述完整、培训讲师经验丰富等，缺少一项或一项描述不合理扣1分，最多扣4分。 |
| 三、价格评分标准(15分) |  |  |  |  |  |
| - 序号 |  | - 评审因素 |  | - 分值 | - 评分标准说明 |
| 1 |  | 价格评分 |  | - 15分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×15 |

说明：1：评标价

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关

于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，如投标人为小型或微型企业，则对其在本项目中提供的工程、服务和自身制造的货物以及其它小型和微型企业制造的货物（均不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）的投标报价给予6%的扣除作为评标价。其它形式下，投标人的投标报价即为其评标价。小型和微型企业须填写招标文件第四章附件8-1规定的“中小企业声明函”，否则不考虑价格扣除。

另：监狱企业投标视同小型、微型企业，须填写招标文件第四章附件8-1规定的“小型微型企业声明函”、并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，须填写招标文件第四章附件8-2规定的“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

2：加分项：投标人所投产品如涉及环保节能产品（见附件7-9的规定，政府强制采购节能产品除外）将在2分之内（包括2分）给予加分。

### 22．	评标过程及保密原则

22.1	开标之后，采购人与中标人签订合同时止，招标工作有关人员对审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等事宜，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

22.2	在评标期间，投标人试图影响采购人和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

### 23.	废标、停止评标及招标终止

23.1	在招标过程中出现下列情形之一的，该项目予以废标。废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

23.2   评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

23.3    招标采购单位在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，招标采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

## 六   确定中标

### 23．	中标候选人的确定原则及标准

23.1	除第25条规定外，每包确定实质上响应招标文件且满足下列条件者为中标候选人。采用综合评分法，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，首先按照投标报价由低到高的原则确定一个投标人获得中标人推荐资格；投标报价相同的情况下，按照技术部分得分由高到低的原则确定一个投标人获得中标人推荐资格。投标报价和技术部分得分均相同，则按随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，根据采购人确定的核心产品（已在第八章中载明），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按以上规定处理。

### 24．	确定中标人

24.1	评标委员会将根据评标标准，以每包评标总得分按从高到低的顺序取排名前三名的投标人作为此包的预中标候选人推荐给采购人。采购人按照推荐的中标候选人顺序确定一名中标人。在确定中标人前，采购人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

24.2	中标人放弃合同、因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。采购人亦有权重新进行公开招标。

24.3   采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 25．	中标通知书

25.1	在投标有效期内，中标人确定后，采购人应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果，并以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。

25.2	中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

25.3   中标通知书发出后，采购人违法改变中标结果的，或者中标供应商无正当理由放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 26.	签订合同

26.1	采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 27． 	履约保证金

27.1	中标人在签订合同后7天内，按招标文件中提供的履约保证金保函格式或采购人可以接受的其他形式向采购人提交合同总价10%的履约保证金。

27.2	如果投标人没有按照上述第27条的规定执行，采购人将取消该中标决定，在此情况下，采购人可选下一个中标候选人，也可以重新开展政府采购活动。

### 28． 	其它

28.1   如果被推荐的中标候选人被认为在本招标过程的竞争中有腐败和欺诈行为，则被拒绝授予合同。

28.1.1 “腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人在招标过程中或合同实施过程中的行为；

28.1.2 “欺诈行为”是指为了影响招标过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人和公共利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺了采购人从竞争中所获得的利益。

28.2   本招标文件的解释权属于采购人及采购代理机构。

### 29．	质疑的内容、时间与处理

29.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本招标文件第五章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

29.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

29.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

29.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

29.4   质疑函应当包括下列内容（请按后附“质疑函范本”格式提交）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

29.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

29.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

29.7  质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况

书面报告本级财政部门。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

# 第二章  合同一般条款

### 1       定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1   “合同“系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2   “合同价“系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后采购人应付给中标人的价格。

1.3   “货物”系指中标人根据合同约定须向采购人提供的产品及相关软件、设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4   “服务“系指根据合同约定中标人承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5   “采购人“系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6   “中标人“系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.7   “现场“系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8   “验收“系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

### 2      技术规范

2.1   提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被采购人接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3     知识产权

3.1   中标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 中标人须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### 4     交货方式

4.1   交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

4.1.1  现场交货：中标人负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由中标人承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

4.1.2   工厂交货：由中标人负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由采购人承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

4.1.3   采购人自提货物：由采购人在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

4.2     中标人应在合同规定的交货期 5 天以前以邮件或传真形式将合同号、货物名称、规格、数量、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知采购人。

4.3     在现场交货和工厂交货条件下，中标人装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，中标人应对超运部分引起的一切后果负责。

### 5      装运通知

5.1    在现场交货和工厂交货条件下的货物，中标人通知采购人货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、发票金额、运输工具名称及装运日期，以邮件或传真通知采购人。

5.2     如因中标人延误将上述内容用邮件或传真通知采购人，由此引起的一切后果损失应由中标人负责。

### 6      付款条件

付款条件见第三章。

### 7     质量保证

7.1     中标人须保证货物是符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.2	中标人须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。中标人须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

7.3     根据采购人按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人应尽快以书面形式通知中标人。中标人在收到通知后 3 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

7.4     如果中标人在收到通知后 3 天内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由中标人承担。

7.5     除“合同特殊条款”规定外，合同项下服务质量保证期为自服务系统通过验收起12个月。

### 8     检验和验收

8.1     在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

8.2     货物运抵现场后，采购人应在 3 日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见 。验收标准按照约定。

8.3     采购人有在货物制造过程中派员监造的权利, 中标人有义务为采购人监造人员行使该权利提供方便。

8.4     制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知采购人。

### 9    索赔

9.1    如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第7.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向中标人提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

9.2    在根据合同第7条和第8条规定的检验期和质量保证期内，如果中标人对采购人提出的索赔负有责任，中标人应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

9.2.1   在法定的退货期内，中标人应按合同规定将货款退还给采购人，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但中标人同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

9.2.2   根据货物低劣程度、损坏程度以及采购人所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

9.2.3   用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，中标人应承担一切费用和风险并负担采购人所发生的一切直接费用。同时，中标人应按合同第7条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

9.3     如果在中标人收到索赔通知后 3 天内，中标人未作答复，上述索赔应视为已被中标人接受。如中标人未能在收到索赔通知后 3 天内或采购人同意的更长时间内，按照本合同第9.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，采购人将从合同款或从中标人开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，采购人有权向中标人提出不足部分的补偿。

### 10     延迟交货

10.1    中标人应按照“技术要求和服务内容”中采购人规定的内容交货及提供服务。

10.2    如果中标人无正当理由迟延交货，采购人有权提出违约损失赔偿或解除合同。

10.3    在履行合同过程中，如果中标人遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知采购人。采购人收到中标人通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

### 11     违约赔偿

11.1    除合同第12条规定外，如果中标人没有按照合同规定的时间交货和提供服务，采购人可要求中标人支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，采购人有权解除合同。

11.2    除合同第15条规定外，如果采购人没有按照合同规定的时间或数额支付货款，中标人可要求采购人支付违约金。违约金以采购人应支付而未支付的货款为基数，按商业银行同期贷款利率上调20％后计算。

### 12      不可抗力

12.1    如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

12.2    受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 3 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

12.3	不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在 3 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

### 14      税费

14.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

### 15      合同争议的解决

15.1    因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，任何一方可以向采购人所住地人民法院提起诉讼。

### 16      违约解除合同

16.1    在中标人出现下列违约行为的情况下，采购人可向中标人发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向中标人追诉的权利。

16.1.1  中标人未能在合同规定的限期或采购人同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第12.1的规定可以解除合同的；

16.1.2  中标人未能履行合同规定的其它主要义务导致合同目的不能实现的；

16.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

16.1.3.1 “腐败行为“和“欺诈行为”定义如下:

16.1.3.1.1“腐败行为“是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响采购人在合同签订、履行过程中的行为。

16.1.3.1.2“欺诈行为“是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害采购人的利益的行为。

16.2    在采购人根据上述第16.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，中标人应承担采购人购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，中标人应继续履行合同中未解除的部分。

### 17     破产终止合同

17.1   如果中标人破产导致合同无法履行时，采购人可以书面形式通知中标人，单方终止合同而不给中标人补偿。但采购人必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响采购人已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

### 18     转让和分包

18.1    政府采购合同不能转让。

18.2    经采购人同意，中标人可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除中标人履行本合同的责任和义务，接受分包的人与中标人共同对采购人连带承担合同的责任和义务。

### 19     合同修改

19.1   采购人和中标人都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

### 20      通知

20.1    本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

### 21     计量单位

21.1   除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

### 22     适用法律

22.1   本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 23     履约保证金

23.1    中标人在签订合同后7天内，按招标文件中提供的履约保证金保函格式或采购人可以接受的其他形式向采购人提交合同总价10%的履约保证金。

### 24　   合同生效和其它

24.1   政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。合同将在双方签字盖章后开始生效。

# 第三章　合同格式

- 委托监理合同

- （01包适用）

委 托 人：

监 理 人：

项目名称：

签订地点：

签订日期：      年   月   日

第一部分　委托监理合同

招标编号为“     ”的“     ”（以下简称“本项目”）中标通知书，依据《中华人民共和国合同法》的规定，委托人“        ”与监理人“         ”经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理的工程概况如下：

项目名称：

项目地点：

项目规模:

总投资额：￥           （人民币大写：                   ）；

项目内容：

本次建设内容：

- 合同金额：委托监理人的协调工作和报酬为：

- 整（￥          ）。

- 二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条款》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

1. 本项目招标文件 (含招标文件补充通知) ；

2. 监理人的投标文件 (含澄清文件) ；

3. 中标通知书；

4. 本合同书（合同书编号：           ）；

5. 本合同标准条款、本合同专用条款；

6. 合同履行中委托人和监理人双方协商一致的其他书面文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条款中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺，按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

六、本合同有效期：自合同签订之日起至被监理的建设项目终验合格止。

七、本合同一式   份，具有同等法律效力，委托人执   份，监理人执  份，采购代理机构和北京市财政主管部门各  份。

（本页无正文）

委 托 人：       （签章）

地    址：

授权代表：（签字）

开户银行：

账    号：

邮    编：

电    话：

监 理 人：          （签章）

地    址：

授权代表:（签字）

开户银行：

账    号：

邮    编

电    话

本合同签订于:     年   月_ __日

第二部分　标准条款

词语定义、适用范围和法规

第一条　下列各词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

（1）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。

（2）“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方，以及其合法继承人。

（3）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

（4）“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

（5）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

（6）“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

（7）“工程监理的正常工作”是指双方在合同专用条款中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

（8）“工程监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因而增加工作或持续时间。

（9）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，根据第三十七条规定监理人应当完成的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

（10）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

（11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第二条　信息系统工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条　本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如合同专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应当为解释和说明本合同的标准语言文字。

监理人义务

第四条　监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成合同专用条款中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应当按合同约定定期向委托人报告监理工作。

第五条　监理人在履行本合同的义务期间，应当认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

第六条　监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应当将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

第七条　在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

不得侵犯委托单位和承建单位的知识产权。监理单位对工程的实施情况要适时进行监管，及时发现问题并通知委托单位和工程实施方，并协调各方进行解决，配合完成委托单位的其他相关工作，协助委托单位进行工程建设的外部关系的协调工作。

第八条  其他监理义务：

(1)监理单位对工程建设有关事项包括实施计划、技术方案和使用功能要求，按照保证质量、进度和降低成本的原则，及时向委托单位和承建单位提出监理单位意见。

(2)监理单位应依据工程需要或委托单位的要求，主持工程建设有关单位的组织协调工作。

(3)监理单位应根据工程需要对项目各方的工作进行有效的协调。

(4)对工程的质量监理单位要及时认真地实施监理工作。对于不符合规范和质量标准的工程建设成果，在通知委托单位的前提下，有权通知承包单位停工整改、返工。承包单位得到监理机构复工令后才能复工。

(5)在工程施工合同约定的工程价格范围内，监理单位要及时认真的审核工程款支付情况。

(6)调解委托单位与承建单位之间的知识产权纠纷。

(7)监理单位在工程验收后的培训阶段要积极的配合委托单位进行相关的协调组织等工作。

委托人义务

第九条　委托人按合同约定支付监理服务款项。

第十条　委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

第十一条　委托人应当在合同专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定。

第十二条　委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内做出决定的常驻代表，负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。

第十三条　委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

第十四条　根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应当在合同专用条款中予以明确。

监理人权利

第十五条　监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利

（1）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、和使用功能要求，向委托人的建议权。

（2）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的信息系统工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

（3）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期、保安全、保环境和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

（4）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

（5）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告，如在紧急情况下未能事先报告时，则应当在24小时内向委托人做出书面报告。

（6）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

（7）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

（8）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签章确认，委托人不支付工程款。

（9）监理人有权及时向委托人获取工程建设过程中有关如：工程量洽商变更、材料采购及工程拨付款等重要信息、资料，委托人应当给予支持。

（10）所有工程变更（包括设计变更和工程洽商）应当通过监理人的审核和签认。

第十六条　监理人在委托人授权下，可对承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应当尽快通知委托人，在监理过程中如发现工程承包人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

第十七条　在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均应当首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应当根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由相关政府行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。

委托人权利

第十八条　委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。

第十九条　委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

第二十条　监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

第二十一条　委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

第二十二条　当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

监理人责任

第二十三条　监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应当进一步约定相应延长的合同期。

第二十四条　监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额（除本合同第二十二条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）。赔偿额按实际损失额乘以合同约定的监理费率。

第二十五条　监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。

第二十六条　监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

委托人责任

第二十七条　委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。

监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。

第二十八条　委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。委托人应当将影响监理的重要信息、资料等及时通知并提供给监理人。

合同生效、变更与终止

第二十九条　监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，被监理的建设项目终验合格审计结束，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在合同专用条款中约定。

第三十条　当事人一方要求变更或解除合同时，应当在15日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应当由责任方负责赔偿。

变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式。协议未达成之前，原合同仍然有效。

第三十一条　合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

监理报酬

第三十二条　支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条款约定。

第三十三条　如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

其 他

第三十四条　委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。

第三十五条　在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。

第三十六条　监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。

监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

第三十七条　监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

第三十八条　监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。

争议的解决

第三十九条　因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达到一致时,可向委托人住所地人民法院起诉。

第三部分　专用条款

第一条　本合同适用的法律及监理依据：国家标准《信息技术服务 监理 第1部分：总则》（GB/T 19668.1-2014）。

第二条　委托监理人的协调工作和报酬为：         （￥        ）。

第三条　监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失［累计赔偿额不超过监理费用总数（扣税）］：赔偿金=直接经济损失×  % 。

第四条　委托人同意按以下的计算方法、支付条件与金额，支付监理人的报酬：

- 合同签订后，委托人为监理人办理财政授权支付手续，向监理人支付第一笔合同款，即人民币          （￥        ），监理人相应提供等额发票；

- 项目完成并通过验收后，待财政拨款到位，委托人为监理人办理财政授权支付手续，向监理人支付合同尾款，即          （￥         ），监理人相应提供等额发票；

- 合同签订当日，监理人需向委托人交付总价款百分之  的履约保证金，即人民币          （￥        ）。待项目整体建设完成，通过验收后   年内，在此期间，项目运行正常，不出现重大错误的情况下，委托人将履约保证金退还监理人；如发现项目质量不符合要求的，委托人有权不返还履约保证金。

第五条　本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应当及时协商解决。如协商仍未能达成一致时,可向委托人住所地人民法院起诉。

（02-05包适用）

合同编号：

技术开发（委托）合同

项目名称：xxx

委托方（甲方）：北京教育网络和信息中心

受托方（乙方）：xxxxx

签订时间：2019年   月    日

签订地点：北京

有效期限：1年

中华人民共和国科学技术部印制

填 写 说 明

一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术开发（委托）合同示范文本，各技术合同认定登记机构可推介技术合同当事人参照使用。

二、本合同书适用于一方当事人委托另一方当事人进行新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统的研究开发所订立的技术开发合同。

三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。

四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并可作为本合同的组成部分。

五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

技术开发（委托）合同

委托方（甲方）：北京教育网络和信息中心

住  所  地：北京市西城区地安门西大街153号

法定代表人：武装

项目联系人：滕飞

联系方式 ：63911029

通讯地址：北京市西城区地安门西大街153号

电话：010-66062933    传真： 010-66521566

电子信箱：zx_tf@bjedu.gov.cn

受托方（乙方）：xxx

住  所  地：xxx

法定代表人： xxx

项目联系人：xxx

联系方式 ： xxx

通讯地址：xxx

电话：xxx

电子信箱：xxx

本合同甲方委托乙方研究开发xxx项目，并支付研究开发经费和报酬，乙方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

- 本合同研究开发项目的要求如下：

（合同约定内容）

第二条  乙方应在本合同生效后10日内向甲方提交研究开发计划。研究开发计划应包括以下主要内容：

1.           ；

2.           ；

第三条  乙方应按下列进度完成研究开发工作：

第四条  甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下：

1．技术资料清单：              。

2．提供时间和方式：合同签订3日内以数据加密光盘的方式提交

3．其他协作事项：无   。

本合同履行完毕后，上述技术资料按以下方式处理：全部交给甲方保存  。

第五条  甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬：

- 研究开发经费和报酬总额为人民币xxx元整

（¥xx.00元）。

2．研究开发经费由甲方分期（一次、分期或提成）支付乙方。具体支付方式和时间如下：

（1）合同签订之日起七个工作日内，甲方向乙方支付总价款的百分之陆拾，计人民币xxx元整（¥xx.00元）。

- 项目验收完成后七个工作日内，甲方向乙方支付总价款的百分之肆拾，计人民币xx（¥xx.00元）；

（3）合同签订后七个工作日内，乙方需向甲方交付总价款百分之十的履约保证金，计人民币xx（¥xx.00元），服务期内无质量问题，服务期满十天内退还乙方。

乙方开户银行名称和帐号为：

开户银行：xxx

帐号：xxx

第六条  本合同的研究开发经费由乙方以  开发专项费用     的方式使用。甲方有权以  定期项目例会     的方式检查乙方进行研究开发工作和使用研究开发经费的情况，但不得妨碍乙方的正常工作。

第七条  本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在  5  日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：

1．  需求变更                                        ；

2．  费用变更                                         ；

3．  周期变更                                         ；

第八条  未经甲方同意，乙方不得将本合同项目部分或全部研究开发工作转让第三人承担。

第九条  在本合同履行中，因出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发失败或部分失败，并造成一方或双方损失的，双方按如下约定承担风险损失：   乙方承担100%的责任     。

双方确定，本合同项目的技术风险按    双方协商      的方式认定。认定技术风险的基本内容应当包括技术风险的存在、范围、程度及损失大小等。认定技术风险的基本条件是：

1．本合同项目在现有技术水平条件下具有足够的难度；

2．乙方在主观上无过错且经认定研究开发失败为合理的失败。

一方发现技术风险存在并有可能致使研究开发失败或部分失败的情形时，应当在  5   日内通知另一方并采取适当措施减少损失。逾期未通知并未采取适当措施而致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担赔偿责任。

第十条  在本合同履行中，因作为研究开发标的技术已经由他人公开（包括以专利权方式公开），一方应在  5  日内通知另一方解除合同。逾期未通知并致使另一方产生损失的，另一方有权要求予以赔偿。

第十一条  双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）: 乙方开发的系统源代码和所有测试部署材料  。

2．涉密人员范围:     全体使用人员   。

3．保密期限：     三年     。

4．泄密责任：  按照合同额的5%支付赔偿金   。

乙方：

1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）: 项目建设中获取的甲方所有的技术材料和管理文件  。

2．涉密人员范围:   全体人员。

3．保密期限：三年   。

4．泄密责任：  按照合同额的5%支付赔偿金    。

第十二条  乙方应当按以下方式向甲方交付研究开发成果：

1．研究开发成果交付的形式及数量：所有技术文件及代码以光盘的方式递交1套 ，封装后的程序安装光盘1套   。

2．研究开发成果交付的时间及地点：验收完成后，在甲方指定地点交付   。

第十三条  双方确定，按以下标准及方法对乙方完成的研究开发成果进行验收：甲方组织专家验收，以需求说明书为标准，符合合同要求    。

第十四条  乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控甲方实施的技术侵权，乙方应当承担全部侵权责任  。

第十五条  双方确定，因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利归属，按下列第  1  种方式处理：

1．   甲   （甲、乙、双）方享有申请软件著作权的权利。

专利权取得后的使用和有关利益分配方式如下：无。

2．按技术秘密方式处理。有关使用和转让的权利归属及由此产生的利益按以下约定处理：

（1）技术秘密的使用权：甲方拥有全部的使用权，乙方使用必须经过甲方的授权。

（2）技术秘密的转让权：甲方独享技术秘密的转让权。

- 相关利益的分配办法：研究开发成果获得的任何利益归甲方所有，甲方享有申请软件著作权的权利。

第十六条  乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行将研究开发成果转让给第三人。

第十七条  乙方完成本合同项目的研究开发人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

第十八条  乙方利用研究开发经费所购置与研究开发工作有关的设备、器材、资料等财产，归  甲 （甲、乙、双）方所有。

第十九条  双方确定，乙方应在向甲方交付研究开发成果后，根据甲方的请求，为甲方指定的人员提供技术指导和培训，或提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。

1．技术服务和指导内容：软件系统使用说明，系统安装部署说明  。

2：地点和方式： 甲方指定   。

3．费用及支付方式： 无费用  。

第二十条  双方确定：任何一方违反本合同约定，造成研究开发工作停滞、延误或失败的，按以下约定承担违约责任：

1.本合同正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本合同约定条款的，即构成违约。

2.合同一方违反本合同规定，造成另一方经济损失的，守约方有权要求终止本合同，并由违约方承担赔偿责任。

3.由于乙方原因造成各阶段工作延期完成，每逾期1日，乙方须向甲方支付本阶段应付价款的0.1%的违约金，最高违约金不高于应付价款的5 %。如违约金的数额累计达到应付价款的5 %时，甲方有权终止合同，由此给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

4.甲方若评估乙方产品、研发服务不能满足或到达甲方招标书要求，且乙方拒绝改变，甲方有权终止本合同，扣除乙方全部履约保证金，并且不承担任何责任，乙方应退还所有合同款项并承担由此带来的所有损失。

第二十一条  双方确定，甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的研究开发成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权属，由  甲  （甲、乙、双）方享有。具体相关利益的分配办如下：归甲方享有   。

乙方有权在完成本合同约定的研究开发工作后，利用该项研究开发成果进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果，归 乙（甲、乙、双）方所有。具体相关利益的分配办法如下：归乙方享有    。

第二十二条  双方确定，在本合同有效期内，甲方指定

滕飞 为甲方项目联系人，乙方指定 xxx 为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1．及时沟通并监控项目建设情况，为双方及时提供项目建设资源

2．安排人员进行项目开发工作

3． 按照合同约定执行甲乙双方的权利和义务

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第二十三条  双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同；

1．因发生不可抗力或技术风险；

2．国家要求不得进行此类项目的开发

第二十四条  双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第  1 种方式处理：

1．提交仲裁委员会仲裁；

2．依法向人民法院起诉。

第二十五条  双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

无

第二十六条  与履行本合同有关的下列技术文件，经双方确认后，为本合同的组成部分：

1．技术背景资料：无                                  ；

2．可行性论证报告：  无                              ；

3．技术评价报告：   无                                ；

4．技术标准和规范：  无                               ；

5．原始设计和工艺文件：无                            ；

6．其他：无                               。

第二十七条  双方约定本合同其他相关事项为：无。

第二十八条  本合同一式6份，具有同等法律效力。

第二十九条  本合同经双方签字盖章后生效。

甲方：北京教育网络和信息中心                      （盖章）

法定代表人/委托代理人：                      （签名）

2019年    月    日

乙方：xxx                   （盖章）

法定代表人/委托代理人：xxx                    （签名）

联系电话：xxx

2019年    月    日

印花税票粘贴处：

（以下由技术合同登记机构填写）

合同登记编号：

1．申请登记人：

2．登记材料：（1）

（2）

（3）

3．合同类型：

4．合同交易额：

5．技术交易额：

技术合同登记机构（印章）

经办人：

年    月    日

第四章 附件——投标文件格式

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——服务说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件复印件并须加盖本单位公章（事业单位投标提供事业单位法人证书复印件加盖公章、非企业专业服务机构投标提供执业许可证复印件加盖公章、自然人投标提供身份证复印件并签名）

7-2 纳税证明材料【提供开标日前最近三个月内任意一个月的纳税（增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件，授权代表签字并加盖本单位公章。依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税】

7-3 法定代表人授权书（格式，如为自然人投标或法人投标则无需提交）

7-4 投标人的资格声明（格式）

7-5投标人的资信证明：会计师事务所出具的投标人2018年年度的财务审计报告或银行出具的资信证明（须加盖本单位公章）

（注：如投标人提供投标担保函的，可不再提供7-5附件内容）

7-6提供开标日前最近三个月内任意一个月的社会保障资金缴纳记录（不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金）（须加盖本单位公章）

7-7投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明，及在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站的信用信息查询记录截图（须加盖本单位公章。此信用信息查询记录截图的截止时间不能早于本项目投标截止时间前七个日历日）。招标代理机构将于投标截止时间后，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等网站对投标人的信用信息进行核查。投标人的信用信息以招标代理机构核查的结果为准并将与其他评审资料一并留存。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

7-8具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（须加盖本单位公章）

7-9招标文件要求的其他资格证明文件（如涉及则提供。须加盖本单位公章）

附件8

8-1中小企业声明函（格式，如涉及则提供）

8-2残疾人福利性单位声明函（格式，如涉及则提供）

8-3 政府采购投标担保函（项目用，如涉及则提供）

8-4政府采购履约担保函（项目用，如涉及则提供）

8-5北京市政府采购信用担保试点工作专业担保机构联系方式

附件9——技术需求的详细应答及业绩证明材料

附件10——服务承诺

## 附件1　　　　投标书（格式）

致：（招标采购代理单位）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 服务说明一览表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　　　　　　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）后附“投标一览表”为我方参加此次投标的投标报价。

（2）我方如中标，将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）投标人已详细审查全部招标文件，包括第        号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自开标日（投标截止时间）起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，投标人保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）根据投标人须知第1条规定，我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

（7）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人公章

日期

## 附件2　　　　投标一览表

项目名称：                                        招标编号：              包号：

| 服务名称 | 投标总价（元） | 提供服务时间 | 提供服务地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：                            投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交。

## 附件3　　　　投标分项报价表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________  包号：_______                报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 产地和 开发商名称 |  |  | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 开发费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 工具费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 测试费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 交通费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 集成费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  | 其中小型和微型企业生产的货物以及本公司提供的工程和服务合计价格为 |  |

投标人授权代表签字___________________ 投标人(盖章):

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项如还有详细分项报价，应另页描述。

4.上述各项如不能包含投标人的所有分项报价，投标人可自行增加相关内容。

## 附件4    服务说明一览表

投标人名称:___________       ___                                招标编号:______________  包号：_______

| 序号 | 服务名称 | 技术要求 | 数量 | 提供日期 | 服务地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:_______________________

投标人(盖章):

注: 各项服务详细技术性能应另页描述。

## 附件5　　　　技术规格偏离表

投标人名称:_____        招标编号:______________ 包号：_______

| 序号 | 服务名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离（正/负/无） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

## 附件6　　　　商务条款偏离表

投标人名称:________              _招标编号:_____________

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

## 附件7　　　　资格证明文件（格式）

注：1：资格证明文件均需提供投标人的资格证明文件并盖投标人单位公章。

2：此部分资格证明文件必须完整且按规定格式（有格式要求的文件见）提交，如资格证明文件内容不完整、格式不符合规定，其投标将被拒绝。

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件复印件并须加盖本单位公章（事业单位投标提供事业单位法人证书复印件加盖公章、非企业专业服务机构投标提供执业许可证复印件加盖公章、自然人投标提供身份证复印件并签名）

7-2 纳税证明材料【提供开标日前最近三个月内任意一个月的纳税（增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件，授权代表签字并加盖本单位公章。依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税】

7-3 法定代表人授权书（格式，如为自然人投标或法人投标则无需提交）

7-4 投标人的资格声明（格式）

7-5投标人的资信证明：会计师事务所出具的投标人2018年年度的财务审计报告或银行出具的资信证明（须加盖本单位公章）

（注：如投标人提供投标担保函的，可不再提供7-5附件内容）

7-6提供开标日前最近三个月内任意一个月的社会保障资金缴纳记录（不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金）（须加盖本单位公章）

7-7投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明，及在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站的信用信息查询记录截图（须加盖本单位公章。此信用信息查询记录截图的截止时间不能早于本项目投标截止时间前七个日历日）。招标代理机构将于投标截止时间后，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等网站对投标人的信用信息进行核查。投标人的信用信息以招标代理机构核查的结果为准并将与其他评审资料一并留存。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

7-8具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（须加盖本单位公章）

7-9招标文件要求的其他资格证明文件（如涉及则提供。须加盖本单位公章）

附件7-3    法定代表人授权书(格式)

（注：自然人投标无需提供）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传　　　　真：

电　　　　话：

附件7-4   投标人的资格声明

- 名称及概况 ：

(1) 投标人名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般工人：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年       月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、投标人生产此投标产品的历史(年数)：

___________________________________________________________

___________________________________________________________

3、近三年该产品主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址　　　　　　　　　　　　　　　销售项目和数量

________________________　　　　　　　　_________________________

________________________　　　　　　　　_________________________

出口销售额：________________________

4、近三年的年营业额：

年份　　 　　　　国内　　　　 　　出口　 　　　　　总额

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

5、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

6、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

投标人名称：_________________

电    话：__________________

盖    章：____________________________

传    真：__________________

附件7-5    投标人的资信证明（须加盖本单位公章）

会计师事务所出具的投标人2018年年度的财务审计报告或银行出具的资信证明

（如投标人提供投标担保函的，可不再提供此附件内容）

说明：

1、投标人在投标文件中，应提供本单位2018年年度经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供本单位2018年年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具资信证明的复印件（如复印件已注明“复印件无效”的除外）。若提供的是复印件，采购人保留审核原件的权利。

3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件7-7

1：参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式自拟。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等的信用信息查询记录截图（此信用信息查询记录截图的截止时间不能早于本项目投标截止时间前七个日历日）。招标代理机构将于投标截止时间后，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等网站对投标人的信用信息进行核查。投标人的信用信息以招标代理机构核查的结果为准并将与其他评审资料一并留存。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

（均须加盖本单位公章）

附件7-9  招标文件要求其他资格证明文件

（如涉及则提供。须加盖本单位公章。如涉及节能产品、环境标志产品按以下要求提供）

1：节能产品、环境标志产品

a.属于“环境标志产品政府采购品目清单”及“节能产品政府采购品目清单”的范围内，且为政府强制采购的节能产品或环境标志产品，投标人必须出具经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

b.属于“环境标志产品政府采购品目清单”及“节能产品政府采购品目清单”的范围内，但不属于政府强制采购的节能产品或环境标志产品的，对投标人能够出具经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，实行优先采购（具体规则见本招标文件第一章21.3说明2）。

注：“环境标志产品政府采购品目清单”及“节能产品政府采购品目清单”以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）公布的最新的清单为准。

2：信息安全产品

信息安全产品应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

注：1.在本处提供的证明材料如与投标人所投产品内容（品牌、型号、规格等）不符，视为无效。

2.如提供虚假材料，投标人须承担相应法律责任。

附件8-1  中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业（如是监狱企业，该条改为“本公司为监狱企业”）。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

授权代表（签字）：

日    期：

附件8-2  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件8-3    政府采购投标担保函（项目用，如涉及则提供）

附件8-4  政府采购履约担保函（项目用，如涉及则提供）

附件8-5    北京市政府采购信用担保试点工作专业担保机构联系方式

## 附件9   技术需求的详细应答及业绩证明材料

附件10　　　　服务承诺

# 第五章    投 标 邀 请

北京国际工程咨询有限公司受北京教育网络和信息中心的委托，对市教委立项项目-北京市教育公共服务平台统筹建设项目行业应用软件开发服务采购项目项目中所涉及的货物和服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。

- 招标编号：BIECC-ZB6861/1

- 招标货物名称和数量：详见第八章“技术要求和服务内容”。

3.   招标文件售价：每包人民币200元，电子版标书免费下载地址：http://www.biecc.com.cn/fushulanmu/biaoshuxiazai，进入主页后在页面中点击“标书下载”。 本项目分5个包进行招标，投标人在购买招标文件后，如果决定增加（应补齐相应费用）、减少或更改所投包号，务必在购买文件截止时间前书面通知项目招标代理机构，否则投标人将无权对所增加或更改的包号进行投标。投标人在购买招标文件时务必如实完整的填写出售标书记录。若汇款购买招标文件，请按下述我公司相关信息汇款，汇款单上应注明汇款用途，并请将汇款底单及以下表格发邮件至jowena@163.com，邮件主题统一为：“6861/1项目购买招标文件汇款底单及信息表”。

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 项目编号： |  |
| 包号（分包项目请具体填写所投包号） |  |
| 投标人名称： |  |
| 投标人纳税人识别号： |  |
| 投标人地址： |  |
| 联系人： |  |
| 联系电话： |  |
| 传 真： |  |
| 联系人邮箱： |  |
| 是否需要纸质招标文件 |  |

如汇款后没有将“汇款底单及以上信息表”发邮件给我公司而造成的投标人信息登记的遗漏，我公司概不负责。汇款购买招标文件如需纸质招标文件，我公司将在收到标书款后以快递的方式将招标文件发出（须加付快递费50.00元人民币）。招标文件售后不退。

4.   购买招标文件时间和地点：

时间：2019年6月14日至2019年6月21日，上午9:00至11:30；下午13:00至16:30（北京时间，法定节假日除外）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦（北四环学院桥东北角）A

座六层608房间。

5.	投标截止时间：2019年7月5日上午9:00（北京时间）。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

6.	开标时间：2019年7月5日上午9:00（北京时间）。

- 投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦（北四环学院桥东北角）A座五层510会议室。

- 采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司

名       称：北京国际工程咨询有限公司

地       址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦（北四环学院桥东北角）A座六层611房间

开户银行：华夏银行北京学院路支行

帐    号：10242000000002546

联 系 人：张昕昕

联系人电话：010－82376700

传    真： 010－82370881

电 子 邮 箱：jowena@163.com

# 第六章    投标人须知资料表

本表是关于要采购服务的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：北京教育网络和信息中心 项目联系人：腾飞老师 联系方式：010-63911029 |
| 11.1 | 投标保证金：本项目分包控制金额的1.5% |
| 11.5 | 中标服务费为：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，由中标人支付 |
| 12.1 | 投标有效期：90天(日历日) |
| 13.1 | 投标文件：正本：1份、副本：4份、电子版文件：1份 |
| 15.1 | 投标截止期：2019年6月28日上午9:00（北京时间）。 |
| 17.1 | 开标时间：2019年6月28日上午9:00（北京时间）。 开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦（北四环学院桥东北角）A座五层510会议室。 |
| 21.3 | 评标方法： 综合评分法 |
| 23.1 | 中标候选人：评标委员会将根据评标标准，以每包评标总得分按从高到低的顺序取排名前三名的投标人作为每包预中标候选人推荐给采购人。 |
| 28.1 | 履约保证金金额：中标人在签订合同后7天内，按招标文件中提供的履约保证金保函格式或采购人可以接受的其他形式向采购人提交合同总价10%的履约保证金。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
|  | 针对本项目的质疑，需以书面形式，由法定代表人授权的投标人代表亲自送达采购代理机构，其他形式质疑采购代理机构不予受理。 |
| 11.3 | 请投标人严格按照招标文件规定的形式提交保证金，本项目不接受11.3条规定以外的其他形式的保证金。 |

# 第七章   采购需求和服务内容

注：本项目不接受进口产品或服务投标

### 01包：北京市教育公共服务平台统筹建设项目监理      本包控制金额：32.00万元

# 项目技术需求

### 项目背景

为深入贯彻落实党的十九大精神，加快教育现代化和教育强国建设，推进新时代教育信息化发展，结合国家“互联网+”、大数据、新一代人工智能等重大战略的任务安排和《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》、《国家教育事业发展“十三五”规划》、《教育信息化“十三五”规划》、《关于深化教育体制机制改革的意见》、《教育信息化2.0行动计划》等文件要求，遵循教育规律，全面深化教育综合改革，全面实施素质教育，全面落实立德树人根本任务，发展基于互联网的教育服务新模式。

北京市教育委员会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，按照教育部和市委市政府决策部署，切实发挥首都教育在“四个中心”建设中的基础和支撑作用。引入“平台+教育”服务模式，构建一体化的“互联网+教育”大平台，拟通过建设北京市教育公共服务平台统筹项目，逐步完善教育公共服务体系，助力教育服务供给模式升级和教育治理水平提升。

### 项目内容

通过北京市教育公共服务平台统筹建设项目的建立，结合实际情况，充分发挥信息化对教育领域核心竞争力的提升作用，对基础教育的各项业务进行信息化支撑，构建一个完整统一、技术先进，覆盖全面、应用深入，高效稳定、安全可靠的数字化管理环境。北京市教委拟通过信息化手段建设服务于老师、学生等不同用户群体的综合型教育公共服务及管理平台的APP端。为了扩大该平台的影响力，以及更加便于老师、学生等多用户使用，平台也将在北京通平台建立针对老师、学生等多用户的服务及管理入口，使之可以在北京通上查询到相关平台及系统上的个性化数据。

（1）义务教育阶段（小学）学生综合素质评价管理平台

根据教育部对学生综合素质评价工作总体要求，基于北京市教委现有基础环境、系统和信息资源，北京市小学生综合素质评价系统平台按照教育部和市教委关于加强和改进小学生综合素质评价工作的实施意见而研发的软件系统，为改进义务教育阶段小学生综合素质评价工作而服务。

（2）北京市2018年义务教育入学服务平台升级改造和性能提升项目

完成义务教育入学平台升级改造及性能提升，并通过本次建设，满足业务要求，支持业务工作正常有序开展，通过信息化手段促进教育公平。

（3）北京市中小学生社会大课堂实践活动管理平台

凝练工作模式，运用“互联网+”思维深化实践活动的内容和模式改革，建设开放式平台，大力推进基础教育综合改革，着力转变育人模式，充分发挥实践育人功能，不断丰富和拓展学生实践活动内容形式和平台资源。学生实践活动在中小学培育和践行社会主义核心价值观、提高学生综合素质方面发挥了积极而重要的作用，但也存在着实践活动整体规划不够，活动安排不系统，实践资源不整合，组织管理不协调，平台建设不完善等问题。

（4）北京市青少年校园足球综合业务服务平台

建成“北京市青少年校园足球综合业务服务平台”一套，从业务功能等方面满足需求，使校园足球文化工作常态化、规范化、科学化管理，建立和积累校园足球文化相关的基础数据库，具有开放性、可拓展性；可纳入北京市教委数据交换体系。通过积累校园足球的相关过程性数据和结果性数据，为相关工作的开展以及相关教育决策提供依据，为全面实施素质教育、提升教育质量提供数据支持，为学生搭建一个学足球，培养足球兴趣的环境，让更多的孩子参与到足球运动中，营造校园足球文化，扩大足球人口，把金字塔的塔基做大做实。从而促进青少年学生身心健康、体魄强健、德智体美全面发展。

通过校园足球实现体育的三大功能：第一功能，提高体质健康水平，让学生积极参与，第二功能，让学生通过足球的学习和交流、训练、比赛活动，掌握一项体育技能，第三功能，通过足球完善学生人格，让学生感受在场上成功失败，进球失球，让学生感悟适应社会发展规律的一种途径和手段。

（5）北京市教育网络学习空间人人通

要把“网络学习空间”建成网络条件下从事教学活动和教学管理的基本平台，建成一个实名制的、组织化的、可控可管的体系，为所有想在网上进行教学活动或教研活动的教师提供一个网络阵地，逐步形成网络条件下教学活动管理、组织和服务的基本体系。强调网络学习空间建设要整校推进，资源服务和空间建设要统一到一个平台上，优质资源服务和空间建设服务必须是一体化的。

这些建设内容涉及全市各学校教师用户众多，教育数据类型多样和数据量大。在项目监理过程中要求严格执行监理规范和监理制度，全程进行动态监理。监理的重要内容包括但不限于：

1.	项目的技术方向和软硬件选型的合理性和适应性；

2.	项目实施方案的可行性和安全性；

3.	项目负责人的权威性和人员结构的合理性；

4.	项目实施的计划性和细分目标的衔接性；

5.	“二次开发”的必要性、增值性和新增功能后 软件运行的稳定性；

6. 	资金使用的计划性、严肃性和合理性。。

# 监理工作总体要求

监控、督导和评价项目建设参与者的行为，并采取相应的管理措施，保证本系统建设行为符合国家法律、法规和有关政策，制止建设行为的随意性和盲目性。通过监理单位和监理工程师的工作，力求项目的质量、进度、投资目标的实现，确保建设行为的合法性、科学性、合理性和经济性。

- 监理人应协助招标人提供项目管理咨询服务，提供项目管理的具体工作步骤和工作方法，具体开展项目管理工作。

- 监理人要保证对项目进行过程监理，真正掌握项目进展情况第一手资料。

- 监理人定期对向招标人提交监理报告，包括各子项目的工程进度、资金使用、工程质量、风险情况等内容。

- 监理人须协助招标人做好信息管理、工程文档管理的工作，对于项目建设文档进行汇总、归档、管理、编目。

- 协助招标人对项目进行过程管理、初验验收及终验。

- 协助招标人制定项目管理的相关制度，以加强对各承建单位质量保证期的管理。

- 监理机构人员要求：监理机构应配备常驻项目现场监理人员，确保项目质量、工程进度要求。

# 监理服务要求

3.1监理目标

3.1.1工程质量目标

在本项目预定的工程进度和投资下，通过完成本项目各子项目建设的质量目标。完成项目整体目标的预期质量目标。

3.1.2工程进度目标

保证工程在合同规定的时间内完成，且本项目的各阶段建设按照预定的计划有序地进行。在规定日期内完成全部建设任务。

3.1.3工程投资目标

保证工程在合同规定的金额内完成，保证项目资金使用合理，符合政府采购相关规定。

3.2监理服务范围

本次招标服务的范围包括：合同签署、方案审核、开工报审、材料和设备报验、设备安装、调试、联调、试运行、开通、培训、技术文件整理、文档移交、验收、质保和资产移交及管理等监理服务，确保项目安全、可靠、高效的运行。

3.3监理服务内容

按照“三控制、二管理、一协调”的原则，保证项目在规定的时间内完成，并实现项目建设的目标，具体内容包括（但不限于）：

3.3.1工程组织及技术总体方案

(1)审核和确认承建单位的项目管理方案；

(2)审核和确认承建单位的总体技术方案；

(3)审核和确认承建单位的组织实施方案；

(4)审核和确认承建单位的系统运维服务管理方案；

(5)审核和确认承建单位的工程质量保证计划及质量控制体系；

(6)审核和确认承建单位的配置管理方案；

(7)审核和确认承建单位的测试内容；

(8)审核和确认承建单位的工程进度计划；

(9)明确项目质量控制的关键性环节；

3.3.2工程质量控制

(1)系统集成质量的控制

对采购的产品的质量进行检验、测试和验收；

对系统软件的安装调试进行验收；

对系统集成进行总体验收。

(2)软件开发的质量控制

对需求调研的质量检查和控制。

对开发过程进行检查

对系统测试情况进行检查和确认。

对项目信息安全进行管理。

对所开发系统的整体功能性能的质量检查和控制。

3.3.3工程进度控制

(1)审核承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标；

(2)对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；

(3)当工期目标严重偏离时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

3.3.4工程投资控制

(1)通过对工程实施中的方案及设计的优化，确保投资控制在预算之内；

(2)协助业主单位做好项目支付预算的现金流量表，将付款进度与工程质量与形象进度结合起来。

3.3.5工程合同管理

(1)跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

(2)对合同工期的延误和延期进行审核确认；

(3)对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

(4)根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证。

(5)对工程变更控制，明确界定项目变更的目标，防止变更范围的扩大化，加强变更风险以及变更效果的评估。

(6)对变更申请及时响应；任何变更都应在实施前进行评估，选择冲击最小的变更方案；

(7)任何变更都要得到三方（业主单位、监理单位和承建单位）的书面确认。

3.3.6信息管理/工程文档管理

(1)做好监理日记及工程大事记；

(2)做好合同批复等各类往来文件的批复与存档；

(3)做好项目协调会、技术专题会的会议纪要；

(4)管理好实施期间的各类技术文档；

(5)项目月报（周报）；

(6)监理工程师通知；

(7)各种会议纪要；

(8)阶段性项目总结；

(9)承建单位提交的技术文档。

3.3.7工作协调

接受委托，负责协调本项目所涉及的各单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。监理方应通过必要的会议制度来实施协调工作，主要包括：

第一次现场会

监理交底会

项目工作例会及业主单位组织的例会

监理协调会

专题讨论会

专家论证会

阶段工作总结会

问题通报会

分项的阶段验收、初验及最终验收会

3.4监理服务准则

(1)维护国家的荣誉和利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业。

(2)执行有关工程建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

(3)不收受被监理单位的任何礼金。

(4)不泄漏所监理工程各方认为需要保密的事项。

(5)遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

(6)认真履行工程建设监理合同所承诺的义务和承担约定的责任。

(7)坚持公正的立场，公平地处理有关各方的争议。

(8)坚持科学的态度和实事求是的原则。

(9)在坚持按监理合同的规定向业主单位提供技术服务的同时，帮助被监理者完成其担负的建设任务。

(10)不泄漏所监理的工程需保密的事项。

3.5 验收标准

验收阶段监理应根据合同和相关规范要求检查项目文档的齐备性并协助业主单位组织项目验收。

监理单位验收所需材料如下：

1） 本项目监理范围内的各包验收报告；

2） 项目监理文档，清单如下：

（1）项目监理总结报告；

（2）对承建方文档的审核记录；

（3）监理单位有关的材料。包括监理规划、监理细则、会议纪要、监理月报、工作联系单等；

（4）其他过程记录文档。

3.6监理服务依据

1）国家及北京市信息系统工程监理规范；

2）业主单位与承建单位签订的承包合同；

3）业主单位与监理单位签订的监理合同；

4）有关国家和行业的技术标准。

根据合同执行的具体情况，投标人应选择应用现行的有关规范、规程和技术标准进行监理工作。

### 02包：北京市义务教育入学服务平台小学入学服务平台升级改造建设                 本包控制金额：124.00万元

# 一、项目概况

（一）项目背景

贯彻落实党的十八大、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《国务院关于深入推进义务教育均衡发展的意见》（国发〔2012〕48号）和《北京市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》精神，依据相关法律法规要求，以科学发展观为指导，继续推进义务教育均衡发展，全面实施素质教育，努力提高义务教育质量和学校办学水平。着力完善义务教育入学规则，保持政策的连续性和稳定性，促进教育公平，维护首都社会安定。

（二）项目现状

依据相关法律法规要求，以科学发展观为指导，贯彻落实党的十八大、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《国务院关于深入推进义务教育均衡发展的意见》（国发〔2012〕48号）和《北京市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》精神，继续推进义务教育均衡发展，全面实施素质教育，努力提高义务教育质量和学校办学水平。着力完善义务教育入学规则，保持政策的连续性和稳定性，促进教育公平，维护首都社会安定。北京市教委委托北京市教育网络信息中心建设了义务教育入学服务平台，能够全过程实时监控入学过程，对于实现信息化管理、实现全市统筹具有重要意义。系统自正式上线以来运行良好，效果显著。为了进一步提升平台服务质量，改善用户体验，并为新一年的义务教育入学工作提供技术支撑，将对于入学服务平台进行升级改造，满足区县、学校的个性化需求，拓展新功能，提供更友好更优质的服务。

义务教育入学服务平台虽然取得很好的成绩，但在项目运行过程中，也暴露出一些不足以及2018年需要配合新的一年入学工作的开展急需进行调整的业务。如：国家实施二胎放开政策后、学位不足的情况越来越突出，各区县优质校学位数缺口大，学区房炒作严重，为进一步促进义务教育入学的公开、公平性，严控学区房炒作。急需新增学校服务片区规划和管理功能，逐步实现单校划片向多校划片转变，控制学区房的炒作行为；登记派位系统、多校派位系统，改进学生志愿填报功能、派位数据导出功能、派位结果导入等保证现阶段热点校入学的公平、公开性，促进社会持续繁荣稳定。

（三）项目目标

完成义务教育入学平台升级改造及性能提升，产出一套系统。并通过系统升级改造，满足业务要求，支持业务工作正常有序开展。

（四）建设内容

本次项目建设内容包括以下五个主要部分，具体描述如下：

1、片区认定子系统：学校和教育招生部门根据适龄儿童的户籍情况、实际居住情况等对适龄儿童进行片区认定，根据条件和认定为单校登记入学和多校派位入学。

2、志愿填报子系统：教育招生部门分配和设置志愿学校，家长根据片区认定情况填报入学志愿。

3、电脑派位子系统：根据家长志愿填报情况、入学资格条件和优先规则，开发电脑随机派位子系统，实现入学适龄儿童多校派位入学，保证入学公平，化解入学矛盾。

4、服务片区管理子系统：对全市的学校、街道、社区、住址范围进行管理，教育行政管理部门对学校的划片范围进行设置和维护，并能按学校和划片进行查询。

5、基础管理子系统：主要实现支撑系统运行的用户管理、权限管理、字典表管理、系统设置等功能。

# 二、项目需求

（一）业务需求

- 搭建各区分片区管理平台，满足各区对片区管理的需求；

- 实现全市基础数据的统一、规范管理，满足各相关业务系统基础数据的调用；

- 实现从单校划片逐步向多校划片的转变，满足市级文件控制学区房炒作 的行为；

- 搭建义务教育入学小学入学派位系统。实现热点校派位入学管理，保障入学的公平、公开；

- 实现派位系统与市级义务教育入学平台数据的无缝对接，满足市级系统学生入学过程全记录；

- 实现各区特殊情况学生的标注，并满足市级实时查看的要求。

（二）功能需求

| 序号 | 子系统/模块 | 功能 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 片区认定子系统 | 片区基础数据维护 | 维护全市各片区划分基础数据为家长志愿填报和派位子系统提供基础数据 |
| 2 |  | 片区与学校关系维护 | 维护片区与学校之间的关联关系数据为家长志愿填报和派位子系统提供基础数据 |
| 3 |  | 派位群体划分 | 根据适龄儿童的相关属性如所在的社区村、招生划片范围、户籍类型、是否自有房产、是否集体户、是否外籍、是否7类人等过滤条件筛选需要参加电脑派位的适龄儿童名单 |
| 4 |  | 学校片区确认审核 | 学校端用户根据家长提供的信息采集表的采集编号和验证码，确认适龄儿童对应的片区或学区做为派位依据 |
| 5 |  | 学区片区确认审核 | 学区端用户对未参与学校划片的小区或住址，根据家长提供的信息采集表的采集编号和验证码，确认适龄儿童对应的片区或学区。 |
| 6 |  | 区县片区确认审核 | 区县端用户对划片存在异议的情况，根据家长提供的信息采集表的采集编号和验证码，确认适龄儿童对应的片区或学区。 |
| 7 |  | 打印划片确认单 | 家长在学校、学区或区县完成划片信息确认后，打印划片确认单，并签字确认。 |
| 8 |  | 划片确认数据接口 | 为其他模块或子系统提供全区适龄儿童划片确认数据服务 |
| 9 |  | 小学入学服务系统接口 | 提取所有通过入学资格审核的所有适龄儿童数据 |
| 10 | 志愿填报子系统 | 招生计划数据提取接口 | 从计划管理平台中提取招生计划数据，每30分钟自动同步一次。 |
| 11 |  | 派位计划管理模块 | 根据学校招生计划和片区认定的统计结果，调整和维护每个学校参加派位的就近计划数，但必须小于总的就近计划数 |
| 12 |  | 派位学校选择模块 | 家长用户登录志愿填报系统，系统获取适龄儿童划定的学区或片区，通过学区或片区与学校之间的关联关系过滤学校列表。 |
| 13 |  | 志愿填报提交模块 | 家长用户从学校下拉列表中选择志愿学校，并确定志愿的顺序，将所有学校按顺序确定完成后，点击提交按钮，提交志愿信息到数据库中。有学校未选择和一个学校选择两次将不能提交并进行友好提示。 |
| 14 |  | 志愿查看模块 | 家长用户填报完志愿后，可以查看志愿填报情况 |
| 15 |  | 志愿修改模块 | 家长用户在允许的填报志愿的时间区间内，均可以修改志愿信息，并重新提交。并调用数据合法性校验模块。 |
| 16 |  | 志愿填报时间控制模块 | 可以控制各学区、各类人群填报志愿的时间，通过配置的方式灵活控制填报志愿时间。没有在填报时间范围内会进行友好提示。 |
| 17 | 电脑派位子系统 | 获取派位计划接口 | 从志愿填报子系统获取派位计划数据做为派位的基础数据 |
| 18 |  | 获取志愿填报数据接口 | 从志愿填报子系统获取适龄儿童填报志愿数据做为派位的基础数据 |
| 19 |  | 数据初始化 | 清除上次派位的随机方案数据和派位结果数据，即为派位的执行完成数据清零 |
| 20 |  | 生成随机方案 | 为每个学生生成一个10位数的随机号，可以重复生成多次，即多次随机方案，每个学生在每次随机方案中都会生成一个唯一的随机号，不同方案中随机号不同，可以设置最多能够生成随机方案的个数。 |
| 21 |  | 随机方案导出 | 可以选择指定的随机方案导出为固定结构的xcel格式，可以存档，也可以备查和打印。 |
| 22 |  | 随机方案检查 | 可以根据学生姓名、采集编号查询对应学生在多次方案的随机号情况，也可以筛查同名学生的各随机方案中随机号生成情况。 |
| 23 |  | 确认派位方案 | 根据抽签方式确定使用那一套的随机方案作为派位方案，将确定的方案保存到数据库中。 |
| 24 |  | 集体户派位 | 按着确定的集体户派位规则方案，加上志愿优先规则和随机号的大小顺序为每个参加派位的集体户学生分配一个入学学校。 |
| 25 |  | 7类人派位 | 按着确定的派位方案，根据志愿优先规则和随机号的大小顺序为每个参加派位的7类人学生分配一个入学学校。 |
| 26 |  | 非京籍派位 | 按着确定的派位方案，根据志愿优先规则和随机号的大小顺序为每个参加派位的非京租房的学生分配一个入学学校。 |
| 27 |  | 双胞胎派位处理 | 对于双胞胎，即相同监护人的学生，如果填报志愿也相同的情况下，需要派位到同一所学校。如学校只剩一个学位时，两个孩子同时进入下一志愿的分配。 |
| 28 |  | 派位结果查询 | 派位结束后，可以根据学生姓名、采集编号查询学生的派位结果。 |
| 29 |  | 派位结果导出 | 派位程序执行完成后，可以将派位结果导出为固定的Excel格式，以便存档和查阅。 |
| 30 |  | 派位结果回写数据接口 | 将电脑派位系统生成派位结果更新到小学入学服务系统中的数据库中，作为学生入学结果。 |
| 31 | 基础管理子系统 | 用户登录与认证 | 开发基于用户、密码和验证码的登录验证功能。对错误的登录进行友好提示，多次失败登录锁定控制 |
| 32 |  | 用户管理 | 用户的创建、修改、删除、禁用和密码重置 |
| 33 |  | 角色管理 | 角色的创建、修改、删除、查询，维护与资源的关联 |
| 34 |  | 权限管理 | 赋予用户不同的角色集合、管理用户的权限范围 |
| 35 |  | 资源管理 | 维护系统资源菜单，包括资源的创建、修改、删除和查询。 |
| 36 |  | 权限控制 | 根据赋予用户的角色信息基于会话信息控制用户访问操作范围。 |
| 37 | 服务片区管理子系统 | 小区信息维护 | 对全市各小区信息进行收集、整理及维护备案，包括小区的增、删、改、查 |
| 38 |  | 楼宇信息维护 | 对小区内的楼宇信息进行维护，建立小区与楼宇之间所属关系，包括楼宇信息的增、删、改、查 |
| 39 |  | 小区划片管理 | 将整个小区或者将小区的楼宇划分到学区内的学校，划片、变更、查询等功能 |
| 40 |  | 学校数据获取接口 | 义教入学平台开发和提供学校数据接口 |
| 41 |  | 学校数据加载模块 | 调用义教入学平台的学校数据接口，将数据加载到数据库中。包括手动加载、定时加载、学校查询等功能 |
| 42 |  | 小区划片信息上报 | 对小区划片信息进行确认，并调用义教入学平台的接口进行上报，支持批量上报和逐条上报，并能对上报信息导出excel |
| 43 |  | 小区划片信息上报接口 | 义教入学平台开发和提供划片信息上报接口，接口要求以WebService方式提供，支持安全认证功能 |
| 44 |  | 学区信息维护 | 维护区（县）内学区基本信息，包括对学区信息的增、删、改、查 |
| 45 |  | 学校学区划分管理 | 维护学校与学区之间的归属关系，包括关联学区、归属变更等功能 |
| 46 |  | 学校学区划片信息上报 | 对学校学区划分信息进行确认并上报，调用义教入学平台的接口进行上报，支持批量上报和逐条上报，同时信息可以导出excel格式 |
| 47 |  | 学区审核模块 | 对学校上报的小区划片信息进行审核确认，对不符合条件的划片可以驳回重新编辑，并填写驳回意见 |
| 48 |  | 教委审核模块 | 对学区上报的小区划片信息进行审核确认，对不符合条件的划片可以驳回重新编辑，并填写驳回意见 |
| 49 |  | 上报审核规则 | 按照区县要求，设定学校、学区上报及审核规则，通过过程状态和总状态，系统自动判断是否可上报或审核通过与否。 |
| 50 |  | 批量导入功能 | 实现楼、排号模板标准导入功能。 |
| 51 |  | 用户管理模块 | 对用户信息维护，包括用户的增、删、改、查、启用/禁用、密码重置、授权 |
| 52 |  | 资源管理模块 | 维护系统中功能模块、URL、操作、对象等。 |
| 53 |  | 角色管理模块 | 维护角色基本信息、角色与资源的关联关系、角色和用户之间的关联关系。 |
| 54 |  | 日志与审计模块 | 日志信息综合查询和导出 |
| 55 |  | 系统配置模块 | 包括数据字典管理，常用参数配置等 |

（三）集成需求

1、投标人须了解现有小学入学服务系统技术架构、集成方式，提供可行集成方案。

2、提供与北京市学籍管理平台的集成方案获取学生信息。

3、提供与义务教育招生计划管理平台集成方案获取入学计划信息。

4、提供本次升级改造子系统或模块与现有小学入学服务平台的集成方案。

（四）性能需求

平台覆盖北京市17个区、所有有招生计划的学校，结合现阶段网络状况以及业务需求目标，对于性能需求应满足以下条件：

1、本系统根据实际业务需求，提供大量用户访问支撑，在高并发情况下仍能良好运行，设计平台性能满足300用户并发；

2、要求用户操作行响应要求控制在6秒以内，对于一些特殊情况（如上传、导出等），操作响应时间也不得超过15秒；

3、系统需要支持在线用户数和并发用户数可扩增: 在单位机器达到峰值后,能做到扩增机器提高在线用户数和并发用户数。

（五）安全需求

《北京市信息化促进条例》要求：“本市对网络与信息系统按照国家和本市有关规定实行安全等级保护制度。”。

《关于印发<关于加强北京市重要政务信息系统信息安全管理的意见>的通知》(京信发〔2007〕7号) 要求“在项目立项阶段应做好系统安全定级、制定安全方案等工作”。

《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）要求“信息系统运营、使用单位应当依据本办法和《信息系统安全等级保护定级指南》确定信息系统的安全保护等级”。

根据以上政策文件要求，根据业务实际情况，按照北京教育网络和信息中心的总体规划，本项目信息安全等级保护安全定级设定为三级等保。

# 三、项目实施管理要求

1、实施计划

投标人须根据自己的具体情况制定具体实施方案，注明开发完成时限及试运行时间

2、组织管理

投标人须根据系统的特点和要求，制定详细的人员配置方案。

# 四、售后服务要求

1、系统终验合格后进入系统质量保证期，自双方代表在系统终验合格单上签字之日起计算，有效期为 1 年。

2、系统质量保证期内，系统运行过程中如果出现技术故障，投标人应保证在最快的时间内解决问题，恢复正常运行。

3、在投标文件中，投标人必须明确售后服务方案和故障响应时间。投标人须向项目采购人承诺提供的质量保证期、技术支持等。

# 五、交货及验收要求

1、交付要求

1）交付期：合同签定后2个月内完成项目建设及实施

2）交货、安装及验收地点：用户指定地点

2、验收标准

完成项目建设工作并提供要求的验收文档，由北京教育网络和信息中心组织专家进行项目验收。

# 03包：北京市义务教育入学服务平台初中入学服务平台升级改造建设                 本包控制金额：107.20万元

## 1、项目背景

贯彻落实党的十八大、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《国务院关于深入推进义务教育均衡发展的意见》（国发〔2012〕48号）和《北京市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》精神，依据相关法律法规要求，以科学发展观为指导，继续推进义务教育均衡发展，全面实施素质教育，努力提高义务教育质量和学校办学水平。着力完善义务教育入学规则，保持政策的连续性和稳定性，促进教育公平，维护首都社会安定。

## 2、建设内容

### 2.1总体建设任务

通过对现有的义务教育入学初中入学平台升级改造，进一步完善义务教育初中入学规则，推进义务教育均衡发展，保障义务教育公平公正，规范中学招生入学管理，满足市、区教育行政部门及中小学校在招生入学、学日常管理和科学决策等方面的个性化需求。

义务教育入学初中入学平台升级改造：认证服务对接建设、数据统一管理建设、学生标注管理建设、学校片区管理建设、登记派位系统建设、多校派位系统建设、就近入学类型划分建设；就近入学升级改造、校额到校数据管理升级改造、学生志愿管理升级改造。

### 2.2性能需求

平台覆盖北京市17个区、1000余所学校、约13万学生结合现阶段网络状况以及业务需求目标，对于性能需求应满足以下条件：

1、本系统根据实际业务需求，提供大量用户访问支撑，在高并发情况下仍能良好运行，设计平台性能满足500用户并发；

2、要求用户操作行响应要求控制在6秒以内，对于一些特殊情况（如上传、导出等），操作响应时间也不得超过15秒；

3、系统需要支持在线用户数和并发用户数可扩增: 在单位机器达到峰值后,能做到扩增机器提高在线用户数和并发用户数。

### 2.3功能建设需求

1、认证服务对接建设

学生端统一身份认证对接：对接北京CA统一身份认证系统，实现利用全市统一身份认证账号、密码进行登录及密码的修改，重置等。

学生端单点登录对接：利用OAuth2.0标准，进行对接，实现集成业务系统范围内的单点登录。

管理端usbkey认证改造：因硬件usbkey更换，实现区级用户利用新的usbkey进行登录验证。

2、数据统一管理建设

标记不在京：实现区级数据标记不在京学生的数据统一管理。

民办方式入学结果回写：实现民办方式入学结果的回写接收，并进行相关判断，进行数据统一管理。

寄宿方式入学结果回写：实现寄宿方式入学结果的回写接收，并进行相关判断，进行数据统一管理。

就近方式入学志愿回写：实现区级数据就近志愿的回写接收，并进行相应判断，进行数据统一管理。

就近方式入学结果回写：实现就近方式入学结果的回写接收，并进行相关判断，进行数据统一管理。

其他方式入学结果回写：实现其他方式入学结果的回写接收，并进行相关判断，进行数据统一管理。

外籍方式入学结果回写：实现外籍方式入学结果的回写接收，并进行相关判断，进行数据统一管理。

获取学生信息功能（跨区）：实现区级通过该功能获取跨区流动或跨区入学学生的信息。

批量获取学生信息功能（跨区）：实现通过此功能用于批量获取学生信息。可以获取学生信息的种类为： “新来京入学登记”到功能所在区、回户籍或家庭实际居住地到功能调用所在区、“寄宿、民办跨区入学到功能所在区。

学生入学状态查询功能：实现区级用户进行学生入学结果的查询操作。

区级获取初始数据（小学数据）：此功能用于区级用户，批量获取初始数据第一步，获取该区下的小学数据。

区级获取初始数据（学生数据）：此功能用于区级用户，批量获取初始数据第二步， 通过第一步获得的小学标号，得到学生数据。

区级获取初始数据（中学数据）：此功能用于区级用户，批量获取初始数据第三步，获取该区下的中学数据。

3、学生标注管理建设

学生标注管理（区级）：由区级用户进行学生接收学校、接收类型的标注，并可以进行查询。

学生标注查询（市级）：有市级用户进行各区标准学生信息的组合查询进行有效监督。

4、校额到校数据管理升级改造

校额到校数据导入：对各区校额到校数据进行导入，判断一般初中校，本区A、B类优质高中，外区支援高中，市级统筹计划等。

校额到校数据查询（区级、市级）：对导入的校额到校数据，实现区级用户进行查询，核对，核对无误后进行线上确认。

初中入学通知书打印：区级确认后，一般初中校校，可以根据前期导入的指标数据进行入学通知书的打印，并实现批量打印。

5、学生志愿管理升级改造

登记入学意向填报：学生根据登记入学管理所设置的数据进行填报，同时对学生填报志愿的规则进行控制。

派位入学意向填报：学生根据自身属性填报对应的派位入学志愿。京籍学生需要按规则填满区域1的所有志愿，非京籍需要按规则填满区域1和区域2的所有志愿。

打印学生意向确认单：对学生填报的志愿进行审核并打印最终结果存档。

登记入学派位数据管理：将登记入学志愿数据和计划数据提供给单机程序使用。同时对单机计算结果进行数据校验确保学生入学结果准确性。

派位入学区域管理：管理小学生参加派位入学时所填报志愿使用的区域范围。

派位入学数据管理：将派位入学志愿数据和计划数据提供给单机程序使用。同时对单机计算结果进行数据校验确保学生入学结果准确性。

6、学校片区管理建设

单校划片模块：区级设置单校对应关系，要求1对1或1对多的原则，设置对应关系后，满足京籍学生单校默认为对应校，并可以进行调整。

片区管理：建设片区，维护片区名称，并配置片区内包含小学。并实现学生在各个片区内进行调整。

多校划片管理：设置中学与片区的关系，从而建立起片区内中学、小学的对应关系，形成多校划片，并进行管理。

7、登记派位系统建设

导入登记入学招生计划和志愿：将从初中入学平台导出的学生意向数据和计划数据导入到本单机程序，并对数据进行校验使其可以进行派位计算。

登记派位入学登录模块：有权限的用户访问本单机并进行使用操作者。

登记派位入学登录默认界面：本单机程序各功能模块导航。

登记派位入学初始化数据：初始化单机程序的数据使其恢复成未使用的状态。

生成登记派位入学学生随机号：对导入的学生可多次新生成随机号方案，确保每次随机号均不相同，做到公平原则。

检查登记派位入学随机号：为现场用户提供检查生成的随机号方案功能，做到公正、公开原则。

检查登记派位入学结果界面：为现场用户提供检查计算结果功能，确保真正是按照志愿随机分配，做到公正，公开原则。

登记派位入学电脑派位：根据登记入学业务规则及逻辑进行随机分配。

登记派位结果导出：将登记派位结果数据导出，导出内容包括学生信息，志愿信息，派位结果信息。

登记派位入学结果导入：将登记派位结果导入至入学服务平台，导入时进行数据验证，判断志愿、计划等信息是否满足要求。

8、多校派位系统建设

导入多校派位入学招生计划和志愿：将从海淀区初中入学平台导出的学生意向数据和计划数据导入到本单机程序，并对数据进行校验使其可以进行派位计算。

多校派位入学登录模块：有权限的用户访问本单机并进行使用操作者。

多校派位入学登录默认界面：本单机程序各功能模块导航。

多校派位入学初始化数据：初始化单机程序的数据使其恢复成未使用的状态。

生成多校派位入学学生随机号：对导入的学生可多次新生成随机号方案，确保每次随机号均不相同，做到公平原则。

检查多校派位入学随机号：为现场用户提供检查生成的随机号方案功能，做到公正、公开原则。

检查多校派位入学结果界面：为现场用户提供检查计算结果功能，确保真正是按照志愿随机分配，做到公正，公开原则。

多校派位入学电脑派位：根据派位入学业务规则及逻辑进行随机分配。

多校派位结果导出：将多校派位结果数据导出，导出内容包括学生信息，志愿信息，派位结果信息。

多校派位入学结果导入：将多校派位结果导入至入学服务平台，导入时进行数据验证，判断志愿、计划等信息是否满足要求。

9、就近入学升级改造（郊区）

行政区管理：进行区级三级区划信息的维护。

派位区域管理：维护各个中学对应的三级区划信息，作为后续派位的依据。

学生信息维护：由小学用户选择学生派位依据（户口或房产）并维护户口或房产对应的三级区划信息。

户口信息审核：由区级用户对小学选择的户口信息进行审核。

房产信息审核：由建委用户、区级用户对小学选择的房产信息进行审核。

按京籍派位：依据户口或房产进行随机派位入学，根据学生派位区域信息对应中学，进行随机派位录取。

按按京籍对待派位：依据房产进行随机派位入学，根据学生派位区域信息对应中学，进行随机派位录取。

按非京籍派位：依据房产进行随机派位入学，根据学生派位区域信息对应中学，进行随机派位录取。

10、就近入学类型划分建设

类型维护模块：各区根据业务情况对就近入学大类型下：一般初中登记入学、派位入学、九年一贯制对口直升等就近入学进行类型的细化，系统需要依据前期计划填报情况进行判断是否可以进行细化。

是否进行派位选择：对维护的各类型入学方式选择是否采用派位形式，对选择派位的类型，系统需要进行志愿信息的收集。

计划使用判断：对就近类型进行分化后，在入学过程中，计划使用遵循各类型计划可以混合使用的逻辑。

一般初中校标记及查询：由市级用户进行一般初中校的标记，只有学校为一般初中校，才能进行一般初中校登记入学。区级用户可以查询一般初中校名单。

## 3、技术、售后服务要求

本项目招标要求投标公司具有软件独立开发能力，以及设备供货，安装调试、售后服务等实力，投标公司在投标书中提供不少于10人的项目实施小组人员名单，要求以项目经理负责制（提供有效高级项目经理证书复印件），投标公司至少提供一年免费软件运行维护和技术升级服务。

售后服务内容包括培训、现场活动技术咨询、远程电话支持、软件BUG修改等。

04包：北京市义务教育入学服务平台智能应用运维管理及分析系统                  本包控制金额：70.50万元

# 功能性需求

- 日志管理

- 日志标签管理：在上传日志时可以添加标签对日志分组和过滤进行分类。在数据来源端可设置日志元数据，日志元数据包含在上传到日志监控系统的每条事件中。

- 日志时间戳管理：应用系统日志中必须包含时间戳，时间戳的格式可以由管理员按照统一规范进行调整。提供基于日志时间戳的查询、检索、查看功能。

- 日志分组管理：日志分组可根据主机名、应用名、标签等若干项内容的任意组合，自定义搜索范围和授权不同用户的日志访问范围。被限定范围的用户只能在限定范围内执行查询。用户可以使用日志分组来区分研发，测试和生产等不同类型的日志。

- 日志备份管理：所有应用系统日志信息可以按照不同的备份策略进行备份，管理员用户可以对备份的日志进行归档管理，可自行选择备份的带宽占用，可在需要时利用备份数据进行恢复。

- 用户管理

每个账户可以创建不限数量的多个用户，每个用户根据被授予的不同权限获得不同的角色。

- 用户权限：用户可以在账户中创建新用户，有三种用户角色：超级管理员（owner）、管理员（admin）和普通用户（user）。三种角色的定义、权限和使用限制如下：超级管理员和管理员为系统的管理者，可以添加/编辑普通用户、批准/撤销普通用户管理权限、保存搜索记录、建立或编辑告警、覆盖其他用户保存的搜索、建立日志分组、编辑其他用户的日志分组等；普通用户为系统的使用者，仅可以保存搜索记录、建立或编辑告警、覆盖其他用户保存的搜索、建立日志分组、编辑其他用户的日志分组等。

- 超级管理员和管理员可限制普通用户访问日志的范围。

当超级管理员和管理员添加或编辑新的普通用户时，可以选择在账户包含的日志中划定一个子集作为新用户的搜索范围，具体实现方式是在“日志分组”中选定一个或多个分组。

- 用户标识：

- 日志搜索

- 基本搜索：搜索方式支持以下方式：范围查询、正则表达式、NOT/AND/OR布尔值。

范围查询：可快速搜索满足一定条件参数的事件，例如检索Apache Web服务器响应时间大于200ms的事件。

正则表达式：可以定义查询模版来简化用户的搜索输入，假如你有一批名为app01-app99机器，如果你只想搜索前30台，你可以输入“/app[0-2][0-9]/”来简化搜索输入。

AND/OR/NOT布尔值：利用AND、OR、NOT和( )的组合，用户可以自由构造各种复杂的组合查询语句

- 搜索语法：

全文检索

检索一个或多个查询词时，系统不区分大小写。查询多个关键字时，则需要对每个关键字都进行广泛匹配，不区分这些词的先后顺序，同时呈现所有关键字的搜索匹配结果。

短语查询

对于用双引号括起来的内容，进行短语查询，对短语进行精确匹配（即短语内的多个词都必须都出现，而且保持同样的顺序及相邻状况），查询结果不区分大小写。

特殊字符的检索处理

只有字母、数字和字符检索时会匹配在事件日志。使用引号括起来的包含特殊字符+ – | | !（）{ } [ ] ^ " ~ *？：\ 等的查询语句，视为整体语句进行搜索。

区分大小写

日志监控系统在搜索时除字段名称（非字段值）、数值范围TO、逻辑运算符AND/OR/NOT区分大小写之外，其他情况不区分大小写。

- 时间方案

支持使用下拉菜单快速挑选预设时间方案或设置一个自定义的时间范围。

预设时间方案：分钟（近10分钟、30分钟）、小时（近1小时、3小时、6小时和12小时）、天（近1天、2天、7天）默认近10分钟；

自定义时间范围：可选择起至的年/日/月/小时/分钟/秒/毫秒范围，日志如果超出保存时间则不显示搜索结果。

- 字段过滤：快速显示用户所有结构化/半结构化特殊字段的统计聚合，支持点击其中的字段值进行过滤操作。

- 保存搜索：用户完成一次搜索后，可以保存当前搜索，支持周期性运行该搜索。保存的搜索可以分享给其他用户使用。

- 搜索统计：

- 高级搜索：

  - Evail

eval在原有日志中添加一个新的field，新字段将根据已有字段进行逻辑运算生成，如通过算术运算、字符串运算等方式。

命令行格式：

eval field=eval_func(field_list)

支持运算符（按照优先级由低到高排列）

1）||（逻辑或）操作数必须为布尔类型

2）&&（逻辑与）操作数必须为布尔类型

3）| （位操作或）操作符必须为整数

4）^ （位操作异或）操作符必须为整数

5）&（位操作与）操作符必须为整数

6）!=, ==

7) >=，>，<=，<

8) +，- 算术加减，支持数值类型，+另支持字符串

9）*，/，% 算术乘，除，余，支持整数类型

10) ~（位操作符非），!（逻辑操作符非） ~仅支持整数，!仅支持布尔类型

  - Transaction

  - Sort

  - Stats

- 非功能要求：

处理速度应达到200万条／秒，支持全文索引，用户无需掌握复杂的查询语句。系统应采用分布式数据处理技术，达到秒级延时

- 日志统计展现

- 表格视图：

简化搜索字段展示为表格视图将，只显示用户关注的关键字段。提供选择字段列表，支持用户自选字段，支持拖动字段排序。

- 仪表盘

用户可查看帐户中所有日志的基本情况，每个帐户拥有一个默认仪表盘，包含以下组件：

事件概览：时间轴展示24小时内上传的日志情况。

TOP值概览：选择字段将显示该字段中出现频率较高的前20个值。

告警：告警及触发状况。

已存搜索：已存搜索将被显示在仪表板上

每个仪表盘是由选定的可视化组件组合而成，用户可自定义自己的仪表盘。

- 保存统计图表

支持保存柱状图、饼图和折线图。

- 导出统计图表

支持导出柱状图、饼图和折线图。

- 统计视图

用时间序列趋势图展示用户的搜索记录，支持设定搜索时间范围，支持柱状图、饼图和折线图展示，生成的图表可以保存到自定义仪表盘上。

  - 事件计数统计: 支持多个事件的计数和数值统计比对。

  - 字段值分类统计：支持字段值分类统计功能，提供统计结果排序功能，支持多形式展示统计结果。

  - 时间分段统计：提供可选取字段供统计，可设定时间分段进行统计，可环比统计。

  - 字段数值统计：对字段的数值属性进行统计分析，统计方式要求支持“总计/平均值/最大值/最小值/”四种选项。

  - 数值分段统计：统计数值字段在各数值段的分布情况，可填写数值分段范围，支持柱状图展示。

  - 累计百分比统计：“对数值字段的数值大小分布进行统计，系统默认的百分比分段设置为1%，5%，25%，50%，75%，95%，99%，支持用户自行调整或增加新的分段功能。

  - 时间直方图：用户选择时间范围，可生成对应的直方图。

  - 多级统计：对某一字段提供多级的多重统计，支持生成可视化图表。

  - 数值直方图：提供供选择的字段，可设定“数值间隔”，生成对应的数值直方图。

  - 地理统计：展示日志中的ip地址分布情况。

  - 反向查询：提供供选择的数值型字段，输入查询数值，可查询到结果。

- 监控告警

告警类型

提供事件数告警、字段统计告警、连续统计告警和基线对比告警四种告警模式。

- 事件数告警：创建基于搜索结果的告警触发条件，在一个给定的时间范围内触发告警的阈值数。例如，用户可以设置告警条件为5分钟内搜索结果计数超过10次（基于时间戳）。

- 连续统计告警：

提供连续触发告警功能，即当某个告警条件在某个时间内连续触发次数达到阀值，才触发告警。管理员可自行设定告警阈值。

- 基线对比告警：选择基线生成的时间范围，可将阈值设定为一个统计的基线值（随时间变动），管理员可设定告警阈值。

- 字段统计告警：

提供针对字段内容的告警设置，管理员用户可自行设定告警阈值，在触发条件中用户需要填写字段名，统计方式可以在下拉框中选择，cardinality（独立计数）、sum （求和）、avg（平均值）、max（最大值）、min（最小值）。

- 通知方式

用户可以配置收到告警通知的邮箱地址。

- 特殊要求

需要对业务数据进行聚合，将每个用户的操作步骤进行分组聚合根据业务id，业务起点，终点进行聚合，需要实现结构化数据搜索引擎，对各种类型业务数据进行结构化字段提取、统计和分析。

- 日志解析

- 自动解析：

自动解析日志格式

自动解析Apache，Nginx，JSON等类型的日志，用户可以通过分类检索、字段过滤对日志进行统计分析。对于不能被自动识别的日志，系统可对其全文索引。

可识别的日志格式

可识别的日志格式有： Apache、Nginx、Log4j、JSON1、Linux、MySQL等。

系统还应自动识别Apache的error日志。

- 字典管理

- 自定义配置解析规则

可识别、解析常见的日志格式。对于预置规则不支持的日志格式，支持抽取自定义字段。

  - 正则解析

  - KeyValue分解

  - 数值型字段转换

  - Url解码

  - User agent解析

  - 时间戳识别

  - JSON解析

  - 字段值拆分

- 非功能要求

在x86服务器（或虚拟机）上，实现索引的分布式存储及副本备份。对接收到的数据都非结构化数据，进行结构化处理。

- API

提供对日志监控系统系统的调用接口，便于用户以灵活的方式集成日志监控系统系统。

访问日志监控系统RESTful API服务器需要进行签名验证，只有拥有表明用户身份的key，用户才能够访问API服务；保护网络传输过程中用户请求不被篡改；防止重复请求攻击(Replay attack)；提供基于MD5的签名验证机制。

接口手册

API服务使用HTTP GET方式，返回数据格式为json格式。

- 日志接入API

（1）支持增量读取文件日志

（2）支持syslog／rsyslog接口

（3）支持获取mysql，oracle，sql server等数据库信息；

（4）支持通过flume／ws／api接口，获取业务系统日志；

（5）支持通过agent获取eventlog日志

（6）支持对接流量抓包系统

- 搜索API

- 统计分析API

- 仪表盘API

- 告警API

- OAuth认证

- 应用管理

实现对于CMIS系统、计划管理平台、短信平台、CA证书认证系统、小学入学服务平台其他子系统等应用的数据通过接口统一接入

- 日志导入

支持本地上传和流式上传。

- 本地上传：日志提供通过简单的命令行上传和拖拽文件直接上传两种方式。用户可以上传单个最大5MB的日志且单条日志信息小于1MB的文件。

用户只需填写tag（标签）、appname（应用名称），选择本地日志文件，或直接拖拽到指定区域即可。

- 流式上传：流式上传分为脚本配置与手工配置。

- 用户画像分析

通过网络爬虫、应用数据统计、网关数据采集等技术手段相结合，实现对于用户的终端类型、访问时间、地理区域等用户行为特征进行全方位的画像，具体包含：

- 数据清洗

- 特征自定义

- 生成画像

- 多维度统计

# 性能需求指标

- 系统提供7*24 小时不间断服务，问题实时响应速度小于1小时

- 故障平均定位时间间隔不超过0.5天，解决时间不超过1天，实际解决率平均每年大于99.99%

- 单个页面请求响应时间不大于3秒，平均每秒响应次数大于等于500

- 系统支持并发用户数大于等于1000，同时在线人数大于等于10000，CPU占用率小于等于70%

- 吞吐量大于等于5万条/秒，查询达到秒级延时

- 支持接入应用系统、主机的数目大于等于100

- 并发“http监控连接”的数目大于等于500

- TPS大于等于5000

- 支持分布式计算和存储，可通过横向扩展设备，实现性能扩容

- 文件存储格式支持NTFS、EXT3/4、HDFS、RDB。

# 系统设计要求

- 采用java架构，B/S模式，遵循SOA架构设计原则，满足松耦合和易扩展要求，通过jdbc连接oracle、mysql、sqlserver、mongodb、nosql等数据库

- 整体采用分层设计，包含数据采集层、分布式消息系统、存储层、数据处理层、分析引擎，用户交互层

- 数据采集层：支持增量读取文件日志，支持syslog／rsyslog接口，支持获取mysql，oracle，sql server等数据库信息，支持通过flume／ws／api接口，支持获取业务系统日志，支持通过agent获取eventlog日志，支持对接NPM,APM等流量抓包系统

- 分布式消息系统：用于管理原始数据以及正则提取后的数据，可以通过扩展机器，实现处理万级以上eps数据

- 存储层：基于linux文件系统，分布式存储日志索引文件，无需额外存储系统，在x86服务器（或虚拟机）上挂在磁盘阵列，即可实现索引的分布式存储及副本备份

- 数据处理层：支持流处理技术，对接收到的数据中非结构化数据，进行结构化处理，可以通过设备横项扩展，增加平台的数据接入性能，从而实现支持万级EPS数据的接入

- 分析引擎：支持对业务数据进行实时告警，同时需要对业务数据进行聚合，将每个用户的操作步骤进行分组聚合根据业务id，业务起点，终点进行聚合，实现结构化数据搜索引擎，可以灵活对各种类型业务数据进行结构化字段提取，统计和分析，并支持分布式计算和存储，通过横向扩展设备，实现性能的扩容

- 用户交互层：平台用户交互采用web架构，用户的所有操作均可通过浏览器完成，包括用户管理、日志管理、监控告警、数据可视化、日志解析、API管理、日志导入、用户画像等

- 支持为企业定制私有云，公有云，集群，单服务器，单笔记本等多种部署形式

报表采用Echarts，支持柱图、饼图、曲线图等统计趋势图表

05包：北京市中小学生社会大课堂实践活动管理平台学生“四个一活动”预约模块       本包控制金额：18.75万元

- 一、项目背景：

为进一步强化市级统筹，严格监管学生实践活动的过程和经费使用情况，将社会大课堂管理服务平台中的有关活动记录进行集中管理和统计分析。社会大课堂管理服务平台主要包括社会大课堂活动，开放性科学实践活动，综合社会实践活动，中小学课外活动，看护活动，学工学农活动，“四个一”活动，志愿活动等。

项目旨在准确把握育人目标要求，通过加大市级统筹协调，以社会大课堂建设为依托，整体规划学生实践活动内容，明确学生实践活动总体安排，完善学生实践活动管理机制，拓展学生实践活动资源平台，加强学生实践活动教师队伍建设，强化学生实践活动政策保障，探索形成中小学生广泛参与，目标明确、内容丰富、形式多样、管理规范、责任落实、保障有力、效果良好的学生实践活动体系。

- 二、项目整体建设内容及功能要求

- 从北京市中小学社会大课堂实践活动的各业务系统抽取有关记录信息，记录信息内容包括：活动名称、活动内容、活动参与人、活动参与总人数、活动地址、活动费用、活动费用明细、活动时间、所属资源提供单位、所属业务系统、所属学校、所属区域等。

- 功能需求：

活动预约：学生检索已经发起的活动项目及活动项目的时间地点等详细信息，检索预约情况，了解报名人数；检索当前活动的其详细的内容介绍、地点、教师情况，同时，系统也会根据历史预约记录推送感兴趣的活动推荐。

场地导航：学生进入到地图查询时，系统将显示场地的具体信息，并通过百度地图提供到当前场地去的导航。

查看预约情况：包括：第一，检索待参加的活动及其具体情况；第二，查看已参加的活动；第三，对参加的活动进行评价感受上传等。支持在线以文字、图片的评价形式。

获得学分：查询个人所获得的学分。

个人中心：包括：第一，对个人的基本信息进行维护；第二，对头像进行在线上传和剪切。

同学圈消息：可查看并回复同学圈消息。

查看历史预约信息：查看各类实践活动的历史参与与预约信息，包括时间，场地，活动类型等。

活动结果记录：记录活动结果和各种技术指标。

活动数据统计：对“四个一”活动数据的统计分析。

与其他业务系统的接口：与其他业务系统数间的数据互通接口。

- 对抽取的数据进行清洗、转换、加载到数据库中。

- 可根据条件进行查询、统计，条件包括：时间序列、活动名称、资源提供单位、学校、区域、活动费用。

- 根据所属业务系统信息查询生成活动费用统计图表，包括表格、柱状图、饼图。

- 根据所属学校信息查询生成活动费用统计图表，包括表格、柱状图、饼图。

- 根据条件查询统计活动费用总数，可以查看历史费用总数，对费用总数进行统计分析。

- 根据活动费用明细计算费用分布情况，可以查看历史费用明细分布，对费用明细分布进行统计分析。

- 表格的生成，方便锁定列、增加列、删除列等操作。

10、统计分析功能，具备分段统计功能，包括数目、合计、平均、最大、最小、范围等。

- 三、项目非功能技术要求：

- 平台各个模块风格统一，符合社会大课堂实践活动管理平台整体设计风格，用户体现性较佳。

- 要求用户权限设置要灵活简易，可设定多身份多角色权限用户登录管理系统。

- 系统需采用B/S结构，WEB浏览方式，用户无须安装客户端程序。

- 系统要能与现有的其他应用系统进行友好的数据集成。

- 要求系统使用轻量级web服务器软件，可及时快速响应用户请求,能够支持查询处理千万级的数据量。

- 利用北京市教委现有的统一数据交换平台，设计有效的数据抽取方案，确保数据传输效率和安全性，并提出部署需要的服务器、存储等配置要求。

- 四、项目实施要求

1、交付周期：合同签订后2月；

2、部署地点：甲方指定的机房；

3、★承诺：如部署过程中导致有关设备损坏和数据丢失，中标供应商则要进行免费复原；投标供应商需对此项要求出具承诺书。