中央财经大学智慧教室建设项目

招 标 文 件

招标编号：FW-2020002-BG7926

第一册

中央财经大学

北京国际工程咨询有限公司

2020年05月

目      录

第一章  投标人须知	3

一   说明	3

二   招标文件	4

三   投标文件的编制	5

四   投标文件的递交	10

五   开标及评标	12

六   确定中标	21

第二章　合同格式及主要条款	25

第三章  附件——投标文件格式	35

第四章  投标邀请	55

第五章  投标人须知资料表	57

第六章  项目需求说明	58

# 第一章 投标人须知

## 一   说  明

### 1.	招标采购单位及合格的投标人

  - 招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本项目的采购人：中央财经大学；采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

1.2		满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商，包括法人、其他组织或者自然人。

1.2.2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.3  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.2.4  必须按规定购买招标文件并登记备案，否则没有资格参与投标。

1.2.5  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的政府采购活动；为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

1.2.6  通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

1.2.7  不接受联合体投标。

1.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料；

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 2．	资金来源

2.1	采购人已经获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。

### 3．	投标费用

3.1	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

## 二   招标文件

### 4.	招标文件构成

4.1	项目采购内容和详细技术需求、投标须知等均在招标文件中均有说明。

招标文件共六章，分装两册。各册的内容如下：

第一册

- 投标人须知

- 合同格式及主要条款

- 附件——投标文件格式

第二册

第四章	　投标邀请

第五章  投标人须知资料表

第六章　项目需求说明

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

### 5.	投标人要求对招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改

6.1	招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在原公告媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三   投标文件的编制

### 7.	投标范围、投标语言及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标人可对招标文件中“项目需求说明”所列的所有包号内容进行投标，也可只对其中一包或几包进行投标，但不得将一包中的内容拆开投标。

7.2	投标文件必须使用中文（如有外文材料，均需翻译成中文，评标时以中文为准）。

7.3    投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——项目说明一览表（格式）

附件5——技术偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3 投标人的资格声明（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5 社会保障金缴纳纪录

7-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-7 招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8—— 法定代表人授权书（格式）

附件9——项目经验证明材料

8.2     除上述8.1条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

### 9.	证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的服务的合格性及符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

9.2.1	根据招标要求提供的项目参与人员情况表；

9.2.2	项目实施方案；

9.2.3   售后服务方案；

9.2.4	招标文件要求的或者投标人认为必要的其它技术内容。

9.3    投标人应对照招标文件要求，说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外【关于第六章“项目需求说明”的所有投标偏差和例外均写入“技术规格偏离表”（附件5），关于商务部分其它内容的投标偏差和例外均写入“商务条款偏离表”（附件6）】。

9.4    投标人应注意，如买方在项目需求中指出了方法、基础平台和参照的标准，以及参照的牌号或分类号等，此类要求仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于项目需求的要求。

### 10.		投标报价

10.1	所有投标均以人民币报价（现场交货价）不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件3）上标明投标相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3   投标分项报价表上的价格应包括完成相关服务所需的全部费用，包括但不限于货物和标准附件、备品备件、专用工具等的价格，也包括安装、调试、检验、技术服务和培训、相关运输费和保险费等费用；除另有规定，投标人的价格中还应包括执行和完成描述的所有工作内容，不可或缺的所有附带支持设备正常运行的所有工作的费用，不论它们是否在后期的合同文件中有所说明，亦不论它们在签订合同时是否可以预料到相关服务所需要的全部费用。

10.4		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.2条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

10.6	投标人投标的每个包号只能有一个投标方案和报价，否则其该包投标将被视为无效投标。

### 11.	投标保证金

11.1	投标人应提供第五章“投标人须知资料表”中11.1条规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分（和投标文件同时提交，详见14.3条）。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

11.3	投标保证金可采用下列形式之一：

京津地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票；

其它地区：电汇（或网银）、银行汇票。

投标保证金的接收单位为北京国际工程咨询有限公司，银行账号信息见第四章。

11.4    投标人同时对多个包号进行投标时，投标保证金可合并提供，投标人须注明投标的各包投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个包号不足的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

11.5	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。

11.6	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。

11.7   招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的投标截止日起 90 天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本　1份 和副本  5份 ，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准；另外投标人还需提供电子版投标文件（光盘或U盘）1份。电子版投标文件与纸质投标文件内容不符的，以纸质投标文件为准。

13.2	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写（采用A4纸），并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在规定的地方签字、加盖单位公章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件（采用A4纸）。

13.3	任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在修改处签字并加盖公章才有效。

13.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.5   投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

13.6   投标文件制作应双面打印。

## 四   投标文件的递交

### 14.	投标文件的密封和标记

  - 投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封中、所有副本一起密封装在单独的信封中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封包装，也可和正本一起封装。

  - 为方便开标唱标，投标人应将“投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

  - 为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”（如采用电汇方式，提供电汇底单复印件。若采用网银方式，提供转账网页打印件）单独密封，并在信封上标明“投标保证金”字样，在投标时单独递交。

  - 如果投标人虽然未能按照上述14.1-14.3条规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的，招标采购单位不得拒收。

  - 所有信封上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请中指明的地址。

2）注明招标公告或投标邀请中指明的项目名称、招标编号和“在       （开标日期、时间 ）      之前不得启封”的字样。

3）在信封的封装处加盖投标人公章。

14.5	所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.6	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

### 15.	投标截止期

15.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购单位，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 16.	投标文件的修改、补充与撤回

16.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字或加盖公章。

16.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

16.4   在投标有效期内，投标人不得撤销其投标。

16.5   投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五   开标及评标

### 17.	开标

17.1	招标采购单位应当按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加，评标委员会成员不得参加开标活动。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺默认开标结果，否则视同认可开标结果。

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

投标人不足3家的，不得开标。

  - 除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

17.4	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

17.5   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

17.6   开标结束后，招标采购单位应当依法对投标人的资格进行审查（见本须知第19条和第20条相关要求）。合格投标人不足3家的，不得评标。

### 18.	组建评标委员会

18.1    评标委员会根据政府采购有关要求和本次招标采购的特点进行组建，并负责评标工作。

### 19.	投标文件的初审与澄清

19.1    投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标采购单位在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

19.1.2  符合性检查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2	 投标文件的澄清

19.2.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 20.   投标偏离与非实质性响应

20.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

- 未按规定要求交纳投标保证金的；

- 投标文件未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- 不符合合格投标人条件的，包括通过“信用中国”网站（www.creditc

hina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询（截止时点为投标截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商的（保留查询记录网页打印件）；

- 未按照要求提供资格证明文件的；

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标人串通投标的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

有下列情形之一的，属于投标人串通投标：
　     （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 21.	评标方法和评标标准

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.3条。

  - 根据实际情况，本项目采用综合评分法，即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照评审因素的量化指标按包进行评审，以每包排名最高的1-3名投标人（具体数量由评标委员会确定）依次作为该包中标候选人的评标方法（每个评委按包分别对每个合格初审合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。具体评审因素及标准、权重如下：

评审办法：

| 序号 | 名称 | 评审因素及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务部分（9分） |  |  |  |
| 1.1 | 投标人的 履约能力 | 综合考虑投标人技术状况、履约能力、相关资质认证情况等，技术实力强、履约能力好、相关资质齐全的得2分；实力、履约及资质情况一般得1分；实力、履约及资质情况差得0分。 | 2 |
| 1.2 | 相关业绩 | 投标人近三年内（自2017年01月01日起截止至开标日前，以合同签订日期为准），实施过的与本项目同类的项目业绩，须提供合同关键页复印件，即至少包含合同首页、采购内容详单、签字盖章页。未按要求提供合同不得分。每提供一个有效业绩得1分，最多得5分。 | 5 |
| 1.3 | 投标文件编制质量、对招标文件的响应程度 | 投标文件内容完整、编制质量好、对招标文件的响应程度： 1）目录索引、页码、标题、编号、正文、表格等排版规范无错乱，完全满足得1分，每出现一个错误扣0.2分，扣完为止。 2）证件复印、正文内容清晰，完全满足得1分，每有一个证件或一页不清晰扣0.2分，扣完为止。 | 2 |
| 二、技术部分（59分） |  |  |  |
| 2.1 | 技术指标 及性能 （30分） | 投标产品对招标文件项目需求的响应程度,完全满足得26分，在此基础上： （1）标“#”指标每有一项负偏离扣3分； （2）其他指标每有一项负偏离扣1分； （3）标“#”指标每有一项正偏离加2分； （4）其他指标每有一项正偏离加1分。 本项最多得30分，最少得0分。 注：投标人须对本招标文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本招标文件的基础上，进行逐条逐项答复、说明和解释，特别对具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。对于招标文件中标“#”指标及正偏离指标，必须提供证明材料，证明材料包括：公开发布的印刷资料（彩页或产品宣传册）、相关证明文件、检测报告、官方网站发布的技术资料截图。不满足上述要求的视为未响应招标文件。 | 30 |
| 2.2 | 投标产品 性能指标 | 产品工艺先进、技术水平高、稳定、安全、操作便利、易于维护得5分；相比较产品工艺、技术水平、稳定性、安全性、操作性和维护便利性一般不够完善的得3分；工艺老旧落后、技术水平低、稳定性差、存在安全隐患，操作复杂，不便于维护的得1分；未能体现产品性能的得0分。 | 5 |
| 2.3 | 项目实施方案及进度计划 | 项目实施方案内容的完整性（包括但不限于成品保护措施、文明施工措施、安全管理及措施、质量保证措施、应急措施）及进度计划安排的合理性，考虑生产组织计划、交货、安装、指导培训、测试、应急措施等对业主的有利性、项目管理组织机构的合理性以及保证项目顺利实施的其他因素。方案内容全面、计划合理可行，得8分；方案内容较全面、计划合理可行性一般，得5分；方案内容、计划及可行性差的得2分，未提供得0分。 | 8 |
| 2.4 | 服务团队 | 项目配备的项目组具有较高学历的人员比例高、专业资质证书齐全、相关经验丰富、各岗位所派人员数量充足，人员配备合理，能够很好地保障项目实施，得6分；项目配备的项目组具有较高学历成员、专业资质证书齐全、相关经验较丰富、各岗位均安排有人员，人员配备合理，基本能够保障项目的实施，得4分；项目配备的项目组有人员具有专业资质证书、具有相关经验、各岗位安排有人员，不能很好地保障项目实施，得2分；项目配备的项目组有明显不足，不能保障本项目实施的，得0分；未提供明晰的项目人员配备的不得分。 注：须提供项目经理近6个月社保缴纳记录，并加盖公章，否则本项不得分。 | 6 |
| 2.5 | 培训措施及技术支持 | 培训方案内容全面、措施有力，具有完善得技术支持方案得5分；培训方案合理，针对性不强得3分，培训方案简单不合理，针对性较差得1分，未提供方案得0分。 | 5 |
| 2.6 | 售后服务 及培训 | 售后服务方案合理，服务响应迅速，售后服务体系完善，售后服务承诺及质保期优越得5分；售后服务方案基本合理，可基本满足采购需求得3分；售后服务方案简单，针对性不强，仅部分满足采购需求得1分，未提供方案得0分。 | 5 |
| 三、价格（30分） |  |  |  |
| 3.1 | 价格 | 以符合招标文件要求的最低评标价为基准价，基准价得满分30分，其它投标人的价格得分＝（基准价/该投标人的评标价）×30。 | 30 |
| 四、节能环保（2分） |  |  |  |
| 4.1 | 节能环保 | 节能产品、环境标志产品： 综合审查投标人所投产品是否属于节能产品、环境标志产品，每有一项符合要求得0.5分，最高得2分，须附相应证明材料（证明材料须按照招标文件的要求提供；属于政府强制采购节能产品的不加分；未按照要求提供证明材料的不加分）。 | 2 |

说明1：评标价：

注1：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，如投标人为小型或微型企业，则对其在本项目中提供的工程、服务和自身制造的货物以及其它小型和微型企业制造的货物（均不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）的投标报价给予6%的扣除作为评标价。其它形式下，投标人的投标报价即为其评标价。小型和微型企业须填写本须知第28.2条规定的“小型微型企业声明函”，否则不考虑价格扣除。

另：监狱企业参与投标视同小型、微型企业，须填写本须知第28.2 条规定的“小型微型企业声明函”并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

注2：

残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，须填写本须知第28.2 条规定的“ 残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

说明2：节能产品：

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，节能产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.如采购的产品属于强制采购的，投标人必须为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被视为无效投标。

2.如采购的产品属于优先采购的，投标人可以为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素。

3.节能产品政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”相关栏目中查询。

说明3：环境标志产品

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，节能产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.如采购的产品属于强制采购的，投标人必须为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被视为无效投标。

2.如采购的产品属于优先采购的，投标人可以为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素。

3.节能产品政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”相关栏目中查询。

说明4：同品牌产品投标情况处理

提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，招标文件第六章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

说明5：报价过低：

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

说明6：评标报告：

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

说明7：修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

说明8：废标、停止评标及招标终止

1. 在招标采购中，有包号出现下列情形之一的，该包应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

2. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

3. 招标采购单位在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，招标采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

### 22．	评标过程及保密原则

22.1	有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

### 23．	中标候选人的确定原则及标准

23.1	评标委员会按本须知第21.3条的要求确定各包中标候选人。

### 24．	确定中标人

24.1	招标代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定每包中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分还相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

24.2    中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同，如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。采购人亦有权重新进行公开招标。

24.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 25．	中标通知书

25.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。招标采购单位应同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

25.2	中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

25.3   中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

### 26.	签订合同

26.1	中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 27． 	履约保证金

27.1	见合同条款。

### 28.   质疑

28.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

28.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

28.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

28.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

28.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

28.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

28.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

28.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

28.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

28.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

### 29.    其它

29.1	中标人应向采购代理机构缴纳中标服务费，具体标准按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按包以中标金额为基数，按差额定率累进法计算。

29.2   小型微型企业声明函（残疾人福利性单位声明函）

注1：

小型微型企业声明函

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，本公司郑重声明如下：

1.按照工信部联企业[2011]300号的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业（监狱企业该条直接改为“本公司为监狱企业”）。
　　2.本公司参加__（采购代理机构）____的__（项目名称和招标编号）采购活动提供的本公司制造的货物包括：

（货物名称、数量及价格，可列表描述）

提供的本公司的工程和服务包括：

（工程或服务名称、数量及价格，可列表描述）

提供的其他小型、微型企业制造的货物包括：

（制造商名称、货物名称、数量及价格，可列表描述）。
　　      本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：　
授权代表（签字）：

日期：

注2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和招标编号）的采购活动提供的本单位制造的货物包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

提供的本公司的工程和服务包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

提供的其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）包括：

列表描述，需包含名称、数量和价格

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：　
授权代表（签字）：

日期：

# 第二章　合同格式及主要条款

- 中央财经大学智慧教室建设项目合同

甲方：中央财经大学

地址：北京市海淀区学院南路39号

联系人：

电话：

乙方：

法定代表人：

统一社会信用代码：

地址：

联系人：

电话：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合本项目具体情况，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，通过友好协商，现授权各自代表就中央财经大学智慧教室建设项目（项目编号：）签订本合同：

- 定义

  - “合同货物”或“货物”：指系统集成工程中所确定的系统所需安装的设备、材料和备件及软件。

  - “软件”：本合同货物由软件及硬件组成。软件是指由硬连线逻辑指令及置于系统存储器内的机器可读码（包括但不限于半导体装置或系统）组成的电脑程序，可提供基本逻辑、操作指令以及与用户相关的应用程序指令，包括用于说明、维护及使用程序的有关文件。

  - “技术文件”：所有与合同设备、软件、系统的安装、调测、运行、维护和检验相关的文件。

  - “现场”：对系统进行安装和运行的场所，由甲方提前通知。

  - “合同”：本协议及其附件。附件是合同不可分割的一部分。

  - “一方”：甲方或乙方

  - “双方”：甲方和乙方

  - “安装”：由乙方负责的货物安装的服务工作，包括根据设备安装图纸进行连接并将各部分安放到位。

  - “调试”：乙方进行的单机和系统设定和测试的服务工作。

- 合同标的、实施地点、实施期限等

- 项目名称：中央财经大学智慧教室建设项目（项目编号：       ），合同产品的品牌、名称、详细规格、数量、单价、说明、标准等内容见附件一。

- 项目内容：中央财经大学智慧教室建设，详见招标文件。

- 实施地点：中央财经大学沙河校区和学院南路校区。

- 实施期限：自合同生效后到2020年  月  日，2020年  月  日之前完成项目供货、安装、调试。

- 合同价格及付款方式

- 本合同总金额为：￥     元人民币，大写(人民币)：       。上述合同总金额为交钥匙工程价格，即甲方在本合同项下应向乙方支付的最终价格，其中已经包括所有的产品费、运保费、安装调试费、售后服务费和税费等，除该合同总金额外，甲方不再就本合同支付任何其他费用。

- 设备如发生停产、缺陷暴露等问题，供货单位需无偿替换为同厂家的升级替代产品。除合同中所明确列出的要求外，凡采购需求文件和系统正常运行应该具备的功能和设备及配件，均应包括在本项目范围中。

- 付款：本合同分三次付款，每次付款前乙方须提前将等额正规增值税发票提交给甲方,否则甲方有权拒绝付款并不承担逾期付款的任何责任。

（1）首付款：合同生效后,5个工作日内，甲方将合同总金额的 50%，即￥    元人民币，大写：       支付给乙方；

（2）二次付款：本项目包含的所有内容在无故障运行4个教学周后进行整体竣工验收，验收通过后，乙方向甲方支付合同总金额的5%，即人民币￥     元作为质量保证金后，甲方将在5个工作日内，将合同总金额的50％，即￥ 元人民币，大写：       支付给乙方；

（3）质保金：合同金额的  5  %，即￥      元人民币，大写：      ，在验收合格后甲方支付二次付款前，由乙方以汇款的形式交付至甲方指定账号。项目整体验收后运行一年无故障，一次性无息返还给乙方，乙方未履行保修义务的，甲方有权另行委托第三方，所需费用从质保金中扣除，不足以扣除的，由乙方承担并另行支付。

- 账户信息

（1）所有款项均以人民币结算，支付方式可为现金、支票、电汇方式。

（2）乙方帐号信息如下（如乙方不另行通知，则甲方按如下执行）：

公司名称：

开户银行：

账    号：

（3）甲方增值税发票开票信息（如甲方不另行通知，则乙方按如下执行）：

单位名称：中央财经大学

统一社会信用代码/税号：121000004000018468

地址、电话：北京市海淀区学院南路39号 01062288946

开户行及账号：工商银行北京新街口支行 0200002909089002159

- 乙方的权利和义务

  - 乙方应保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关要求。

  - 甲方有权对施工过程进行监管，对工程达不到使用要求和约定质量条件的部分，甲方有权要求乙方返工或更换设备和材料，乙方须按甲方要求的时间返工和更换，直到符合约定质量条件，所增加的设备等费用由乙方承担。因乙方原因达不到使用要求和约定质量条件，由乙方承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。

  - 乙方应积极采取措施做好施工现场地下、天花板管线和邻近建筑物的保护工作，由于乙方责任而引发的纠纷，责任由乙方承担，与甲方无关。

  - 施工前,乙方需提交具体的施工方案以及涉及的未拆除包装的设备、材料等物品，经甲方确认后，乙方才能进行设备安装和施工，否则，出现的一切后果由乙方全权承担。

  - 乙方必须按经甲乙双方确认后的施工组织设计（或施工方案）组织施工。乙方有主动发现和避免施工组织设计的各个细节缺陷和瑕疵的义务，接受甲方的检查和监督，对甲方提出的工程和产品瑕疵应积极纠正。在施工过程中，乙方须提前提交工作周报并列明每天工作内容，每天双方对工作内容进行签字确认,乙方每周向甲方汇报工程进度,须对隐蔽工程和重要环节进行拍照，与工作周报同时提交。

  - 标的物在经甲方整体验收合格前的一切风险及一切费用由乙方承担，与甲方无关。

  - 乙方应承担标的物的瑕疵担保责任（包括品质的、权力的、设计的等瑕疵）。

  - 未经甲方允许，乙方不得将合同述及工程分包给任何其他第三方。

  - 乙方不得将合同述及工程转包给任何其他第三方。

4.10在施工过程中对于非甲方原因造成的甲方及与第三人纠纷或人身、财产损失均由乙方负责解决并承担。乙方人员在对标的物进行施工、安装调试、维护过程中的人身、财产风险及费用由乙方承担，与甲方无关。

- 甲方的权利和义务

  - 甲方应当按照合同约定及时支付价款。

  - 在实施过程中，甲方有权根据需要对设计和实施进行相应的调整和修改，直至达到使用要求和约定质量,具体程序及细节由甲乙双方协商。

  - 甲方有权对实施过程进行监管，对实施达不到使用要求和约定质量条件的部分，甲方可以要求乙方返工，乙方应按照甲方要求的时间返工，直到符合约定条件。

  - 如果乙方提供的货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或货物和实施存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权向乙方提出索赔。

  - 如果乙方存在为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为，甲方有权向乙方提出索赔。

- 验收及交付

- 标准要求：乙方交付的标的物应符合以下标准及规范：

（1）应达到所有涉及的国家和行业相关标准,达到甲方既定效果；若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

（2）应严格根据甲乙双方共同审定的设计图纸、验收标准进行施工和验收；

（3）乙方所提供货物应当符合采购需求及合同设备清单，满足报价要约中涉及质量、技术、服务、鉴定、检验及验收的全部相关内容或其所指引的内容；

（4）乙方保证提供的货物均为符合国家或行业标准的正品合格产品，且承诺为甲方提供符合国家标准及采购文件及本合同要求的服务。

（5）乙方保证提供的货物是货物生产厂商原造的，新的、未使用过的，满足厂家出厂标准，提供装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书及其它应当随箱的技术资料。

（6）乙方提供的全部货物及施工过程中所用的材料,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

- 本项目的验收分周验收、中间验收和整体验收。

（1）在施工过程中，乙方须提前提交工作周报并列明每天工作内容，双方每天对当天工作内容进行签字确认后,乙方每周向甲方汇报工程进度,须对隐蔽工程和重要环节进行拍照，与工作周报同时提交。

（2）本项目的隐蔽工程在工程具备覆盖、掩盖条件时进行中间验收。乙方应先自检合格后通知甲方进行中间验收。中间验收合格，甲方在中间验收记录上签字后，乙方方可进行隐蔽和继续施工。中间验收不合格，乙方在限定时间内修改后再由甲方重新组织验收，工期不予顺延。

（3）本项目全部完工后进行整体验收。乙方应在全部工程施工完成、安装调试完毕、试运行结束，自检合格后，向甲方提交验收申请。甲方将验收申请组织甲方的相关人员与乙方人员共同根据合同中对标的物约定的各种属性进行现场验收，同时出具验收明细表，经双方签字确认后生效，验收合格后即视为交付。

- 标的物交付使用时乙方应同时向甲方提交以下文档资料：实验室强弱电布线连接图、设备配置及安装点位图、隐蔽工程和重要环节照片、设备的产品说明书及操作说明书、出厂合格证书、用户手册（含设备操作与维修内容，包括设置与操作程序日常维护步骤、故障诊断等）、系统测试文档等。提交以上资料各2套，并同时提供相应的电子文档。

- 售后服务及培训

  - 质量保证

（1）设备质量保证日期为标的整体验收合格之日起计算。乙方承诺向甲方提供如下售后服务：我公司针对本次项目中投标产品提供五年免费质保及全免费维护。叁年内每学期进行一次巡检和维护，终身免费技术支持。（如设备参数指标内有明确要求，则以参数指标要求为准）。在规定的质量保证期内，乙方应对标的物负责，对由于设计、制造、安装、工艺和材料等方面问题而造成的任何缺陷和故障负责，负责无偿更换由于上述原因导致的不合格零部件，更换后的零部件质保期延长12个月（易损件除外）。

（2）在售后服务过程中，甲方只认乙方，若乙方委派第三方人员对标的物进行售后服务，甲方将视同为乙方人员，乙方与第三方发生的一切关系，一律与甲方无关，甲方一概不介入。同时，乙方必须保证，不将乙方与第三方之间的一切矛盾带入甲方的任何场合。

  - 售后服务

（1）保修期限：五年免费上门维修。

（2）服务响应时间：故障出现后，提供1小时响应，2小时到达现场，24小时内上门提供现场服务并解决完问题，因软硬件设备本身以外原因造成的故障乙方承诺在最快的时间内修复。如不能及时修复，免费提供同等产品和型号的备用设备。对于重大紧急故障，乙方技术人员在2小时内到达用户现场服务。

（3）保修期后：乙方对所提供的软硬件设备负责终身维修，提供技术咨询，并设有7*24小时客户服务和咨询热线电话，设备在保修期后出现故障，对需更换的配件将以原厂原型号成本价提供。乙方在接到甲方通知后，48小时内到达甲方现场。

（4）根据用户需要，乙方随时配合用户的设备安装并提供相应的技术支持和服务。

（5）在质保期内，正常使用条件下，乙方对设备出现的故障提供免费维修，零部件损坏及时给予更换原厂原部件，并由乙方自备调试和维修工具。质保期内设备二次维修后仍不能正常工作，甲方有权要求乙方对设备进行立即更换。

（6）若因乙方未能按合同规定执行保修条例，甲方有权另请其他服务商进行保修，因此发生的费用由乙方承担。对甲方造成损失者，乙方应按实际发生的损失向甲方无条件赔偿。

（7）乙方承诺以上服务不因服务的具体实施者（办事处、代理商或特约维修站等）的变化而降低水平。

（8）施工验收后，因乙方设计和施工缺陷引起的隐患和风险，如设备掉落、环保及防火材料不达标等引起的所有后果，乙方负有全权责任。

  - 培训

（1）在安装调试完成并自检合格后，乙方的工程师须在标的物所在地对甲方技术人员就乙方所提供的标的物的操作、维护、功能实现等技术问题进行不少于 3  次现场培训，  2 次实际使用驻场支持，直至甲方技术人员具备能独立熟练操作系统、一般故障诊断维护的能力，可以熟练驾驭标的物为止。

（2）保修期内，应甲方要求提供免费培训。

- 所有权及知识产权

乙方同意并保证尊重任何他方的知识产权及其它合法权益，承诺其所提供的产品或服务均为有合法权利的，不会侵犯、导致或引起侵犯第三方知识产权及其它合法权益，若因本合同所提供的相关产品或服务及因履行本合同导致侵犯第三方的知识产权及其它合法权益，所引起的任何及/或全部责任均应当由乙方承担。

- 保密信息

9.1双方应对本合同履行过程中所知悉的双方的知识产权、商业秘密、技术成果、经营计划和战略、客户信息及其它非技术性信息承担保密义务。未经双方书面同意，不得向社会公众或第三方通过任何途径出示、泄露，不得对上述信息进行复制、传播和销售。双方同时应约束其员工履行保密义务。

9.2本条所约定的双方承担保密义务不因本合同履行完毕而失效。

- 违约责任

10.1  若乙方未如期按照合同约定的任何或全部款项内容之要求交付合同货物或提供服务、补足或更换货物且符合要求，或乙方未能履行合同规定的任何其它义务时，甲方有权直接向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任及违约责任：

（1）如乙方延期交货,每逾期一天，应按合同总金额  2  %的比例向对方支付违约金，逾期交货超过   20  天，甲方有权解除合同并提出索赔。

（2）在甲方规定的时间内，按照本合同相关条款的约定，完成相应的更换及/或修理以达到合同规定的各项要求，乙方应承担由此发生的各项相关费用并承担由此给甲方造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时，相关货物的质量保修期及相关的其它期限也应相应顺延或重新起算。货物经二次返工或维修仍存在质量问题的，甲方有权解除合同，乙方应全部退还甲方支付款项并按照合同总金额  2  %支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予以赔偿。

（3）甲方有权部分或全部终止合同并由乙方赔偿由此造成的损失及承担甲方因此产生的对第三方的责任。

此外，上述情形下甲方为采取必要的补救措施及/或因防止损失扩大而支出的合理费用应由乙方承担。

10.2  若乙方在收到甲方的违约通知书或类似的其它书面通知之日起7个日历日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权直接从尚未支付的合同价款中扣留相当于甲方选择的方式计算的索赔金额包括违约金。若这些金额不足以补偿，乙方仍应承担不足部分的赔偿或支付责任。

10.3  如乙方延期交货，每逾期一天，违约方应按合同金额  2   ‰ 的比例向甲方支付违约金，但该违约金累计不超过合同总金额的  10   % ，逾期交货超过  20  天，甲方有权解除合同并提出索赔。

10.4  如任何一方无故解除合同或有违反本合同规定的任何情形均属于违约行为，违约方应就每一单项违约向对方支付合同总金额   2  % 的违约金。

10.5  若货物为假冒伪劣产品，乙方应按照合同总金额的  5   %向甲方支付惩罚性赔偿金，若该赔偿未达到给甲方造成损失的  10  %，则乙方应当支付给甲方造成损失的  10  %的惩罚性赔偿金，且并不当然免除其依法应受的其它处罚。

- 不可抗力

    - 不可抗力系指双方在缔结协议时不能预见、并且它的发生及后果是不能克服和不能避免的客观情况。

    - 任何一方由于不可抗力原因不能按约履行合同时，应在不可抗力事件结束后3天内向对方有效通报，以减轻可能给对方造成的损失。并在不可抗力事件发生后15天内用特快专递向对方发出事件发生地点有关政府部门、公证机关或有关机构的不可抗力证明，双方谅解并书面确认后，应当根据具体情况允许延期履行、修订或终止合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

    - 如因一方怠于通知而造成另一方损失或损失扩大的，则怠于通知的一方应负责赔偿另一方的相应损失。

    - 一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

- 争议解决

双方当事人在履约过程中应遵守诚信原则，如果产生争议，则应先进行友好协商，如果不能达成一致意见，则依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 一般条款

- 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

- 任何一方未行使其于此合同项下的任何权利均不得构成或被视为该方对这些权利或其它权利的放弃或丧失。

- 如果此合同中的任何条款或规定被认为无效或不可执行，则其他条款的效力和可执行性不因此而受到影响。

- 任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其它权利或追究其它责任的放弃。

- 除非得到另一方的事先书面许可，任何一方不得转让或转移本合同或本合同项下的任何义务。

- 本合同及其附件（含补充协议）构成合同双方之间就本合同项下之合作所达成的全部合同，并替代双方以前或执行本合同过程中所做的任何口头交流、声明或合同。对本合同的任何修改仅得以经双方有权代表签字并盖章生效后的书面补充协议进行。

- 本合同未尽事宜由双方共同协商，另行订立书面文件，该类文件经合同各方盖章生效后与本合同具有同样的法律效力。

- 本合同包含以下附件，附件是本合同的重要组成部分，经双方当事人共同签署确认的附件方为有效附件，同本合同具有同等法律效力，本合同正文与附件不一致的，以合同正文的规定为准。

产品分项报价清单详见附件一。

甲方：中央财经大学

公章：

签字：

日期：

乙方：

公章：

签字：

日期：

注：（1）本合同条款内容若和招标文件第六章“项目需求说明”中相关规定不一致，以第六章“项目需求说明”中的相关规定为准。

# （2）本合同为拟签订合同范本，仅供参考，最终以实际签订合同为准。

# 第三章 附件——投标文件格式

目     录

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——项目说明一览表（格式）

附件5——技术偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

包括：7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3投标人资格声明（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5社会保障金缴纳纪录

7-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-7 招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——项目经验证明材料

## 附件1　　　　投标书（格式）

致：（招标采购代理单位）

根据贵方为(项目名称)项目招标的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 项目说明一览表

- 技术偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和项目需求说明提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　（包号和金额）　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）本项目的投标总价见“投标一览表”。

（2）如中标，我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号补充通知（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自投标截止日起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）在投标截止时间之前，我方未曾为投标包号提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人公章

日期

## 附件2　　　　投标一览表

招标编号：                              项目名称：

| 序号 | 名称 | 投标总价（元） | 投标保证金（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  | 大写： 小写： |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交（一份原件即可）。

2、此表中，投标总价应和附件3中的总价相一致。

## 附件3　　　　投标分项报价表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:________　　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 合计 | 是否属于小型和微型企业生产的货物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 货物和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  | / |  |
| 5. | 装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 培训 |  |  |  |  |  | / |  |
| 7. | 技术服务 |  |  |  |  |  | / |  |
| 8. | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  | / |  |
|  | ………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  | 其中小型和微型企业（包括监狱企业）生产的货物以及本公司提供的工程和服务合计价格为 |  |  |

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

注:1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

## 附件4　项目说明一览表

投标人名称:______________ 招标编号:______________ 包号:_______________

| 序号 | 名称 | 主要功能/简要说明 | 数量 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:_______________________

投标人(盖章):

注: 各项服务详细技术说明可另页描述。

## 附件5   技术偏离表

投标人名称:___________ 招标编号:______________ 包号:__________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

## 附件6　　商务条款偏离表

投标人名称:_____________ 招标编号:_____________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标文件的商务要求 | 投标文件的商务响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

## 附件7　　资格证明文件（格式）

目     录

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3投标人资格声明（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5社会保障金缴纳纪录

7-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-7招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件7-1    法人或其他组织的营业执照等证明文件

【提供营业执照（事业单位投标提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构投标提供执业许可证、自然人投标提供身份证）复印件（须按国家有关规定年检合格）加盖本单位公章】

附件7-2   纳税证明

【提供开标日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件加盖公章。依法免税的投标人，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其依法免税】

附件7-3  投标人资格声明　(格式)

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　 国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

4、需要声明的其他情况：如公司简介、组织机构、企业管理状况、主要技术人员情况、资质和证书等。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标人授权代表(签字)：___________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公章：__________________________________________

附件7-4 投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的2018或2019年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供经会计师事务所审计出具的本单位2018或2019年度财务审计报告复印件（成立一年内的公司可提供验资证明复印件）并加盖公章。

2、如投标人无法提2018或2019年度审计报告，则需提供在开标日前三个月内银行开具的资信证明原件或复印件，如提供复印件则加盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示复印无效的，须提交原件）。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件7-5    社会保障金缴纳纪录

【提供开标日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件加盖公章，不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其不需要缴纳社会保障资金】

附件7-6   近三年经营活动中无重大违法记录声明

我单位近三年经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年经营活动中有重大违法记录，我单位将承担因此引起的一切后果。

投标人授权代表（签字）：                          单位:（公章）

日期：_____年______月______日

附件7-7  招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

包含但不限于以下内容：

注1：如果招标文件第六章对投标人履行合同所必需的设备和专业技术能力提出了实质性要求，则投标人必须按要求提供相关证明材料。

注2：本项目装饰装修部分允许分包。中标人需提供建筑装修装饰工程专业承包叁级及以上资质，或将本项目装饰装修部分分包给具有建筑装修装饰工程专业承包叁级及以上资质供应商，并提供该分包单位名称、营业执照、有效的资质证书复印件并加盖分包单位公章。

注3：投标人须提供“投标人相关单位一览表”。

投标人相关单位一览表

| 和投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| 和投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |

注1：如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

投标人(盖章)：__________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

附件8    法定代表人授权书(格式)

（注：自然人投标无需提供）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公章_______________________________

附：

被授权人姓名：

身份证号（须后附身份证复印件）：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

附件9   项目经验证明材料

【列表描述，包括但不限于项目名称、采购项目名称和数量、签订日期、合同金额、采购人联系方式等，须附合同复印件。】

中央财经大学智慧教室建设项目

招 标 文 件

招标编号：FW-2020002-BG7926

第二册

中央财经大学

北京国际工程咨询有限公司

2020年05月

# 第四章    投 标 邀 请

北京国际工程咨询有限公司受中央财经大学的委托，对下述项目进行国内公开招标,欢迎合格的投标人前来投标。该项目资金已经落实（财政性资金）。

- 项目名称：中央财经大学智慧教室建设项目

- 招标编号：FW-2020002-BG7926

- 招标内容和数量：见第六章“项目需求说明”。

5.	招标文件售价：

每包人民币 500 元，招标文件售后不退。（电子文档下载请登陆www.biecc.com.cn，进入主页后搜索本项目名称）。若电汇或网银购买标书，请按下述北京国际工程咨询有限公司的有关信息进行转账（注明汇款用途、所购文件的招标编号），然后在电汇单复印件（或网银转账页面打印件）上注明购买单位名称、纳税人识别号、通讯地址、电话、传真、联系人及拟投标包号等传真给我公司（或扫描后发邮件）。若需快递纸质版招标文件，须加收快递费50元。电汇或网银必须于2020年05月28日下午16:30前到账。期满后购买招标文件的潜在投标人不足3家的，招标采购单位可以顺延招标文件出售时间并另行公告 。

6.	购买招标文件时间和地点：

时间：2020年05月21日至2020年05月28日(法定节假日除外)，上午9:00至11:30；下午13:30至16:30（北京时间）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室（北四环学院桥东北角）。

7.	投标截止时间：2020年06月11日 下午14:00　（北京时间），逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

8.	开标时间：2020年06月11日　下午14:00　（北京时间）。

9.  投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座5层511会议室。

投标文件请于开标当日（投标截止时间之前）递交至开标地点，逾期恕不接受。届时请投标人派代表参加开标仪式。

11.   发布公告的媒介：本公告在中国政府采购网、中国教育装备采购网、中央财经大学网站同步发布。

12.  需要落实的政府采购政策：促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展，优先采购节能产品、环境标志产品。

13.  其他：

1） 投标文件请于投标当日（投标截止时间之前）递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接受。

2） 届时请投标人派代表参加开标仪式。

14.	公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

15.  联系方法：

联系部门：招标事业部

联 系 人：贾溪              电    话：010-82376733

传    真：010-82370881      电子信箱：jowena@163.com

招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

开户银行：华夏银行北京学院路支行     帐 号：10242000000002546

# 第五章  投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 招标采购单位：中央财经大学 联系人：闫老师；联系电话：010-62289113 传真电话：010-62288705（可自动接收传真） 联系邮箱：cgzx@cufe.edu.cn |
| 11.1 | 投标保证金：投标包号预算金额的1.5% |
| 11.5 | 中标服务费：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，按包由中标人支付。 |
| 12.1 | 投标有效期：开标日起90天（日历日） |
| 13.1 | 投标文件：正本： 1 份，副本： 5 份，电子光盘 1 份 |
| 15.1 | 投标截止期：2020年06月11日下午14:00 （北京时间） |
| 17.1 | 开标时间：2020年06月11日下午14:00 （北京时间） 投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座5层511会议室。 |
| 21.3 | 评标方法： 综合评分法。 |
| 23.1 | 中标候选人：评标委员会按投标人须知第21.3条的要求确定各包中标候选人。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
|  | 数量增减变更：不超过10％ |

# 第六章    项目需求说明

一、项目需求一览表及预算：

| 序号 | 名称 | 数量 | 预算金额 （万元） | 是否接受 进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 智慧教室建设 | - 一批 | 98.23 | 否 |

- 注：1.超出分包预算金额的投标文件将视为无效投标。

- 2. 本项目“双屏智慧黑板”为核心产品，投标人投标的核心产品如为同品牌的，按第一章“投标人须知”21.3条的说明4处理。

- 3. 标“#”指标为重要指标，每有一项负偏离扣3分；每有一项正偏离加2分；其他指标为一般指标，每有一项负偏离扣1分，每有一项正偏离加1分；标“#”指标和正偏离指标必须提供相关证明材料，否则评标委员会有权不予认可。

- 二、采购标的需实现的功能或目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

- 此次项目共建设3间智慧教室，分别位于学院南路校区106教室、沙河校区C8#主教楼222教室和C8#主教楼221教室。

- 1、学院南路校区106教室

- 教室规格：长10米、宽6米、高3米

- 建设内容包括课堂互动系统、课程录制系统、智慧显示系统等，需要满足智慧教室内师生互动，多样化教学模式，教师可以将带有视频、习题、语音的课前预习课件推送到学生手机，师生沟通及时反馈；课堂上实时答题、弹幕互动。保证课前-课上-课后的每一个教学环节，为师生提供完整立体的数据支持，个性化报表、自动任务提醒，让教与学更明了。

- 课上+课中+课后学习，实现教师对教学全周期的数据采集工作，从课前预习，课堂互动，课后作业等层面，帮助教师分析课程数据，量化分析学生的学习情况，精准教学。

- 教学点构建互动听课室。借助领先的互联网通讯技术，性能强劲稳定可靠的硬件互动录播系统设备，接收中心学校传过来的优质视频课程，同时与中心学校进行互动听课。通过互动教室学生可以看到远端的授课老师的讲课画面与授课内容。

- 图1参考布局图

- 2、沙河校区C8#主教楼222教室

- 教室规格：长11米、宽7米、高3.5米

- 建设内容包括课堂互动系统、课程录制系统、智慧显示系统、扩声系统等，需要满足智慧教室内师生互动，多样化教学模式，教师可以将带有视频、习题、语音的课前预习课件推送到学生手机，师生沟通及时反馈；课堂上实时答题、弹幕互动。保证课前-课上-课后的每一个教学环节，为师生提供完整立体的数据支持，个性化报表、自动任务提醒，让教与学更明了。

- 课上+课中+课后学习，实现教师对教学全周期的数据采集工作，从课前预习，课堂互动，课后作业等层面，帮助教师分析课程数据，量化分析学生的学习情况，精准教学。

- 以互动教学模式推动师生共同发展。利用互动教学的实时性与趣味性，增加课堂教学中学生的参与度。建设全员参与的课堂互动模式，有效提升学生积极性与课堂效率。

- 分组研讨教学场景中，教师将学生分成若干小组并布置分组任务，学生进行小组讨论与协作并形成小组成果，最后教师对每个小组成果进行讲解、分享和对比，从而促进学生自主创新与探究协作能力的提升。

- 分组研讨系统中，通过每个分组中的小组盒子与教学主机之间的无缝对接与智能交互，教师无需进行任何模式切换，只需依据分组教学流程推进，即可完成教师大屏、小组中屏、学生端、教师端之间的信息传递，大大提高分组教学效率。

- 教学点构建互动听课室。借助领先的互联网通讯技术，性能强劲稳定可靠的硬件互动录播系统设备，接收中心学校传过来的优质视频课程，同时与中心学校进行互动听课。通过互动教室学生可以看到远端的授课老师的讲课画面与授课内容。

- 图2参考布局图

- 3、沙河校区C8#主教楼221教室

- 教室规格：长8.8米、宽7.2米、高3.7米

- 建设内容包括课堂互动系统、智慧显示系统等，需要满足智慧教室内师生互动，多样化教学模式，教师可以将带有视频、习题、语音的课前预习课件推送到学生手机，师生沟通及时反馈；课堂上实时答题、弹幕互动。保证课前-课上-课后的每一个教学环节，为师生提供完整立体的数据支持，个性化报表、自动任务提醒，让教与学更明了。

- 课上+课中+课后学习，实现教师对教学全周期的数据采集工作，从课前预习，课堂互动，课后作业等层面，帮助教师分析课程数据，量化分析学生的学习情况，精准教学。

- 图3参考布局图

- 三、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

- 本项目的实施安装、调试、验收必须遵守智慧教室建设方面的国家及行业标准和规范，以及项目实施所涉及的其他技术条件和要求、相关材料的技术标准和要求等。以下所列的主要技术标准和规范，如低于最近公布的国际或国内最新标准时，应按最新标准进行实施选材，并提供与之相应的技术标准。

- 《民用建筑电气设计规范》JGJT16-2008

- 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007

- 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GYT253-88

- 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工和验收规范》GB 50312-2007

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004

- 《智能建筑设计标准》GB/T 50314—2000

- 《防盗报警控制器通用技术条件》GB12663-90

- 《视听、视频和电视设备及系统维护操作的安全要求》IEC574-7/GB12641

- 遇新标准发布按最新标准执行。

- 四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学院南路校区106教室 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧 黑板 | 整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。整机尺寸宽度4200mm，高度≥1200mm。整机中间区域为LED背光液晶屏幕，采用≥86英寸LED液晶屏，具备防眩光效果，显示比例16:9，可显示视频内容，进行交互触控操作等。 整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa。 主屏与副屏的板书区域均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔书写。 输入端子:≥2路HDMI；≥1路TV RF；≥1路VGA；≥1路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥2路USB,至少一路可随通道自动切换；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。输出端子：≥1路耳机；≥1路同轴输出；≥1路Touch USB out。 设备应支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大。 #采用电容触控技术，支持在Windows系统中进行≥20点触控。支持在Android系统中进行≥10点触控。 #外接电脑连接整机且触摸信号联通时，外接电脑可直接读取整机USB接口的移动存储设备数据，连接整机USB接口的翻页笔和无线键鼠可直接使用于外接电脑。 整机具备≥3路前置双系统USB3.0接口,双系统USB3.0接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。 内置触摸中控菜单，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单。整机可实现Windows及Android系统同时联网，设备支持DBX音效并支持用户在菜单中随时开启/关闭DBX音效功能。 #内置拾音麦克风，拾音距离至少3米。 #内置摄像头，像素≥500万，支持二维码扫码识别功能。 #设备支持一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 整机处于任意通道下，可快速调出虚拟触摸便捷菜单。 开机状态任意通道下可实时发起手机互动问答功能。支持扫描二维码连入。 配备无线智能遥控。#整机具有DTMB功能。 #提供生产厂商针对本项目出具的售后服务承诺函并加盖厂家公章。 | 1 | 台 |
| 2 | 电脑 模块 | 模块化电脑，采用120pin接口，实现无单独接线的插拔，采用按压式开关，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 处理器：不低于Intel Core i5,四核四线程，主频≥2.7GHz，内存：≥4G DDR3内存，硬盘：≥128G固态硬盘 具有独立USB接口：电脑上至少具备4个USB3.0 TypeA接口，≥1个USB TypeC接口（支持TypeC接口的U盘插入使用）。 | 1 | 台 |
| 3 | 交换机 | ≥16个10/100/1000Base-T以太网端口 速度10/100/1000Base 端口≥16个10/100/1000Base-TX以太网端口 VLAN1 | 1 | 台 |
| 4 | 智慧课堂主机 | 标准机架式。采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，配套软件具有随堂测验、抢答、随机挑人、文件管理、无线投屏等课堂活动功能。 （1）设备高度：≤2U； （2）设备功率≤30W，支持每周7x24小时无间断运作，采用无风扇散热设计； （3）设备存储：主机内置存储硬盘，提供≥1T的存储容量； （4）通讯接口：网络接口≥1，USB接口≥1； （5）支持≥1路1080P高清HDMI输入及输出接口； （6）支持≥80台终端无线同屏传输，1080P@30FPS动态画面延迟不超过1.5秒； （7）支持与管理平台无缝对接，实现教学数据的自动同步； #须提供生产厂商针对本项目出具的售后服务承诺函并加盖厂家公章。 | 1 | 台 |
| 5 | 智慧课堂管理软件 | 采用B/S架构，提供对主机的配置管理； 支持IP地址、系统时间配置； 支持自定义码流、清晰度； 支持网络在线升级和离线包升级； 支持网络远程关机。 | 1 | 套 |
| 6 | 智慧课堂互动软件 | 课堂互动软件为课堂教学服务，包含但不限于课堂管理、教学工具、投屏互动、课堂互动、分组互动及统计分析等。 （1）支持二维码或数字码两种签到方式； （2）支持实时监控学生的在线和离线情况； （3）支持创建课程与班级信息； （4）支持Word、PDF、PPT、视频、图片、动画以及音频等的正常播放； （5）支持画笔批注，包含但不限于黑、白、红、绿、蓝等颜色；支持笔迹撤销、恢复、清除、聚光灯等，且批注内容可保存及分享； （6）支持白板书写，包含但不限于黑、白、绿、蓝等底色；支持笔迹撤销、恢复、清除、聚光灯等，且白板内容可保存及分享； （7）支持将课件等学习资料分享给学生； （8）支持查看多张移动展台照片，也可放大查看及批注； （9）支持将授课电脑屏幕同屏传输至学生端； （10）支持调取学生端画面，同时还可分享到其他学生端，便于学生更好的展示自己的成果；支持不少于80台学生端，且播放延迟≤2s； （11）支持发起课堂测验，支持正计和倒计时，也可手动终止答题； （12）支持多种测验题型，包括单选题、多选题、判断题、解答题等； （13）支持添加本地测验文件，手动建立答题卡测验； （14）支持截取屏幕上任意位置的内容作为题干发起测验； （15）支持实时查看所有学生在课堂测验中的提交进度及答题时间； （16）支持客观题查看答题分布及统计结果，包含但不限于柱状图、百分比等图表形式； （17）支持主观题在同一个界面显示所有提交的答案，可任意选取或随机选择一个进行批注讲解； （18）支持随机挑人、抢答、弹幕等趣味互动； （19）支持学生自由选择和老师分配两种进入分组模式，且支持≥6个分组； （20）支持对不同小组进行提问、抢答、挑人、测验、发送文件等； （21）支持对学生评分，可通过抢答、随机挑人、班级名单、分组名单对学生进行评分，也支持对小组进行评分； （22）#提供课堂互动软件著作权证书复印件并加盖厂家公章。 | 1 | 套 |
| 7 | 智慧课堂教师助手软件 | 提供移动授课的教学服务，包含但不限于课件讲解、实物展台、课堂管理等功能； （1）支持远程控制课件的播放演示； （2）支持课件滑动翻页，同时预览多页课件； （3）支持对课件进行批注操作，且批注内容的保存及分享； （4）支持白板书写功能，且白板内容可保存及分享； （5）支持拍摄静态图片并在授课电脑端进行展示和批注； （6）支持将视频分享至授课电脑端进行播放，还可控制视频播放进度、暂停播放等； （7）支持以视频实拍的方式分享课堂过程至授课电脑端； （8）支持将课件等学习资料分享给学生； （9）支持远程操控授课电脑端； （10）支持查看课堂上实时和历史弹幕信息； （11）#提供教师助手软件著作权证书复印件并加盖厂家公章。 | 1 | 套 |
| 8 | 智慧课堂学生学习软件 | 学生学习软件可用于课内外，包含但不限于完成文件管理、课堂互动、投屏互动、学情分析等功能； （1）支持查看教师分享的文件资料； （2）支持单选题、多选题、判断题、解答题等多种题型； （3）支持客观题选择答案，主观题包含但不限于文字输入、拍照、照片等作答方式； （4）支持参与随机挑人、抢答、弹幕等趣味性互动； （5）支持进行分组互动，可进行分组答题、分组抢答等； （6）支持实时同步显示教师授课电脑端画面； （7）支持将画面分享至教师授课电脑端； （8）支持查看课堂互动情况及学情报告； （9）提供对学生的完整学情分析报告，包含但不限于课堂互动次数、作答情况、分享的文件、弹幕发送情况等； （10）支持与微信无缝对接，在微信中完成文件管理、课堂互动、学情分析功能，学生无需安装APP即可快速参与课堂互动。 | 1 | 套 |
| 9 | 录播 主机 | 设备高度≤1U，采用嵌入式ARM架构，Linux操作系统，配套软件集成多种功能应用，包括管理、导播、录制、跟踪、直播、点播等功能。 内置音频处理功能，支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节、幻象供电及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置。 内置跟踪功能，实现智能图像识别跟踪分析与处理功能。 录播主机内置互动功能，支持标准H.323协议和SIP协议，实现2台录播主机之间的音视频在线互动。 支持≥4路1080P高清视频输入，包括≥2路3G-SDI高清摄像机信号、≥1路HDMI信号和≥1路VGA信号。两台非云台摄像机完成 “教师特写”、“教师全景”、“学生特写”和“学生全景”四个画面的拍摄录制，并自动生成相应的预览画面。 支持≥3路HDMI输出，支持通过HDMI输出录制效果画面。 采用AAC音频编码技术，支持≥2路XLR平衡音频输入、≥2路Line in、≥1路Line out输出。 采用标准H.264视频编码技术，内置≥1T存储硬盘，支持MP4视频封装格式。 高清录播主机支持SDI线连接高清云台摄像机，即可实现视频传输、供电和云台控制功能。 具有≥2个USB接口，可通过USB方式连接并采集触控大屏的画笔书写笔迹。 支持与资源平台无缝对接，实现视频自动上传功能。当录播主机处于休眠状态时，平台自动远程唤醒录播主机，使录播主机通过FTP方式进行录制视频文件的自动上传至平台。 具有嵌入式低功耗环保优势，整机正常工作状态下功耗≤50W。采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课。 具备实时采集≥800万像素的一线通双视频云镜能力。 | 1 | 台 |
| 10 | 电子云台应用软件 | 支持B/S架构设计。 支持录制、暂停、停止等基本功能操作。 支持全自动、手动两种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式。 支持通过电子云镜应用技术，单镜头拍摄生成全景和特写两个1080P高清画面。 录播主机支持EPTZ电子云台控制功能，实现对非云台摄像机拍摄的特写画面进行电子云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作。EPTZ电子云台控制功能应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域。 支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。 支持中英文双语版本切换，适合不同用户的应用需求。 支持系统软件版本管理，包括软件版本查询，在线升级与系统授权。支持查询录播主机的设备型号、版本信息、机身号和设备运行的实时CPU温度。 录播跟踪一体化设计，录播内置跟踪功能。采用电子云台图像跟踪技术，实现教学过程的全自动跟踪切换拍摄。 支持多种逻辑跟踪技术，支持VGA信号自动检测跟踪，支持自定义VGA保留时间。 支持≥10个任意区域主动屏蔽功能。 | 1 | 套 |
| 11 | 录播视频互动应用软件 | 互动管理：支持通过通讯录选择互动录播，支持通过会议号和会议密码直接加入已创建的互动房间。 互动通讯录管理：支持查询互动云系统的通讯录数据，查询内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持分级筛选查询互动录播设备。支持通过录播账号、昵称快速呼叫录播设备。 支持对每台录播设备自动分配纯数字短号，可以通过短号直接呼叫录播设备创建互动。 远程授课管理：支持授课模式和会议模式两种互动方式。授课模式支持老师实时预览远端画面；提供契合互动教学应用的简易操作模式，支持控制面板按键式快速切换互动画面，支持本地老师、学生、电脑与远端课室画面的自由组合。 互动网络管理：支持网络检测功能，测试录播设备与互动服务器之前的网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据。互动应用支持网络自适应功能，互动画面中可叠加显示各互动点的视频码流和丢包率。 录播主机双向互动过程中，实现1080P@30FPS和1080P@60FPS画质。 为保证良好的互动画面，录播主机应具备双流互动功能,双向互动时,互动双方具备将教学场景及教学资源画面以两路独立HDMI信号分别同时环出显示。 | 1 | 套 |
| 12 | 高清摄像机1 | 传感器类型：CMOS、≥1/2.3英寸 采用逐行扫描模式，总像素：≥1700万，有效像素：≥1600万 采用2D和基于运动估计的3D降噪算法，水平视场角≥48°，垂直视场角≥28° 网络接口：RJ45，10/100/1000M自适应 视频接口：3G-SDI、网络 编码技术：视频H.264/H.265，音频AAC 电源支持：DC12V、PoC 内置跟踪分析功能，可完成对象跟踪捕捉，支持教师全景和特写切换跟踪模式。 整机使用平均无故障运行时间(MTBF)≥100000小时。 | 1 | 台 |
| 13 | 高清摄像机2 | 传感器类型：CMOS、≥1/2.3英寸 采用逐行扫描模式，总像素：≥1700万，有效像素：≥1600万 采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法水平视场角≥82°，垂直视场角≥52° 网络接口：RJ45，10/100/1000M自适应 视频接口：3G-SDI、网络 编码技术：视频H.264/H.265，音频AAC 电源支持：DC12V、PoC 内置跟踪分析功能，可完成对象跟踪捕捉，支持学生全景和特写切换跟踪模式。 整机使用平均无故障运行时间(MTBF)≥100000小时。 | 1 | 台 |
| 14 | 高清摄像机管理软件 | 摄像机管理软件采用B/S架构。 支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200。 支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 | 2 | 套 |
| 15 | 录制 面板 | 在讲台上镶嵌式安装方式； 一键式录播控制：录制、暂停、停止等功能； 支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到远端互动课室，包括本地老师信号、电脑信号、远端课室画面。 支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到远端互动课室。 | 1 | 套 |
| 16 | 线缆 及辅料 | 包含设备连接所需电源线、音频线、话筒线、音箱线、视频线、网线、接插件、线管等线材辅料。 | 1 | 套 |
| 17 | 系统 集成 | 包含设备安装调试运输等。 | 1 | 项 |
| 沙河校区C8#主教楼222教室 |  |  |  |  |
| 1 | 双屏智慧黑板 | 外观整体：正面显示须为一个由两块拼接而成的平面黑板，整个黑板平面满足白板笔、无尘粉笔与普通粉笔书写的功能。整个黑板结构须为无推拉式，可实现整块黑板在同一平面书写。模块化设计，拆卸方便。整体外观尺寸：宽度≥3900mm ，高度≥1200mm ，厚度≤90mm。 核心显示：采用工业级A规≥86英寸液晶面板，显示区域：≥1800mm*1060mm×2组。对比度≥4000:1，亮度≥450cd/㎡，响应速度:≤8ms，单屏物理分辨率≥3840*2160；可视角度≥（水平/垂直)170°；液晶屏使用寿命≥50000小时。 整体性：双屏中间拼缝≤23mm。 电容触控：多点（不小于10点触控）互动体验；多点书写技术。 #智能双系统：具有双系统一键切换、双系统共享USB接口、双系统网络共享。 信号环出：支持HDMI信号输出功能。#智能交互：支持HDMI、VGA、TV、Window、Android等多种信号源模式下支持窗口一键下移功能,可以进行正常使用触摸。 智能遥控：产品的遥控器具有遥控器、鼠标功能、键盘功能。 灵活切换：支持手势滑动、遥控器、物理按键三种方式切换不同信号源。 #安全防护：触控玻璃具有防飞溅试验报告，具有防飞溅功能，玻璃破碎不能溅出伤人；触控玻璃具有碎片状态、耐热冲击性能检验报告；触控玻璃具有玻璃外观质量、弯曲度、玻璃表面应力、抗冲击、霰弹袋冲击性能检验报告。触控玻璃具有符合GB11614-2009《平板玻璃》标准中优等品的技术要求。 环保无毒：智慧黑板触控膜使用无害物质材料工艺标准，有利于对人体健康和环境保护，须符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》要求或者RoHS 指令(2011/65/EU 及修订指令（EU）2015/863的要求。 热点共享：智慧黑板自带无线AP网络共享功能，支持不低于15个用户终端在线网络连接。 授权开机：智慧黑板支持U盘加密狗功能。 接口要求：HDMI≥3；VGA≥1；Touch≥1；USB≥7；RS232≥1;Audio Out≥1；RJ45≥1，整机具备≥3路前置USB接口（其中至少1路USB3.0，2路USB2.0）。 #提供中国国家强制性产品认证证书复印件加盖厂商公章。 自带嵌入式系统与内置电脑形成双操作系统安全备用。配置Android8.0或以上系统，不低于2G内存，不低于16G存储。在该系统下可实现白板书写、PPT、Office软件使用、多媒体播放、网页浏览等功能。智慧黑板喇叭内置朝下，功率≥15w×2。 智能亮度调节； 文件自动分类； OSD触控菜单； 易用防误触：老师使用PPT课件全屏播放时可自动开启工具菜单，手指误碰到黑板不会自动翻页，需点击对应的翻页键翻页，支持PPT批注功能并可将批注保存在PPT上。 #健康护眼防蓝光：蓝光透过率≤65.2%，符合GB/T 20145-2006的要求。 书写多样性：智慧黑板具有触摸功能与粉笔书写功能的教学触摸互动、水笔与粉笔书写功能；支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种书写方式。 散热性能：智慧黑板整机模组热扩散系数≥50mm²/S。 电脑模块采用模块化、可维护、插拔式结构设计； 配置不低于Intel I5-7代处理器，内存：≥8G DDR4；硬盘：≥256G-SSD 固态硬盘，自带Window10操作系统； 内置有线网卡，支持无线WiFi：IEEE 802.11n/b/g 标准； #须提供生产厂商针对本项目出具的售后服务承诺函加盖厂商公章。 | 1 | 台 |
| 2 | 互动显示单元 | 全金属外观，一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机屏幕采用≥55英寸 LED 液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，具备防眩光效果。 输入端子: ≥2路HDMI；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥1路VGA；≥1路Audio；≥1路TV RF；≥2路USB,至少一路可随通道自动切换；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。输出端子：≥1路耳机；≥1路同轴输出；≥1路Touch USB out。 设备应支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大。 采用红外触控技术，支持在Windows系统中进行≥20点触控。支持在Android系统中进行≥10点触控。外接电脑可直接读取整机USB接口的移动存储设备数据，连接整机USB接口的翻页笔和无线键鼠可直接使用于外接电脑。 整机具备≥3路前置双系统USB3.0接口,双系统USB3.0接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。 内置触摸中控菜单 整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网。 设备支持DBX音效。 内置拾音麦克风，拾音距离≥3米。 内置摄像头，像素至少500万，支持二维码扫码识别功能。 设备支持录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 整机处于任意通道下，可快速调出虚拟触摸便捷菜单，实现十笔批注、荧光笔书写、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大、快捷小工具，方便老师组合使用。 开机状态任意通道下无需任何软件APP，即可实时发起手机互动问答功能。支持扫描二维码连入。 配备无线智能遥控。 #所投产品须提供国家认可的检验机构所出具的检测报告并加盖厂家公章。 #须提供生产厂商针对本项目出具的售后服务承诺函并加盖厂家公章。 | 4 | 台 |
| 3 | 物联网主机 | ≥512MB RAM和4GB闪存 可扩展存储容量≥1TB 支持基于Smart Graphics的Xpanel计算机控制和Web控制 支持iPhone、iPad和Android控制应用程序 支持SNMP远程管理 ≥1个RS-232/422/485 COM端口，带有硬件和软件握手功能 ≥2个RS-232 COM端口 ≥8个IR /串口，≥8个继电器和≥8个Versiport I/O端口 具有时钟的可编程日程安排 基于C#语言和拖拽式编程环境 支持完整的Unicode（多语言） 通过完整的用户/组管理或Active Directory集成实现安全访问 使用802.1X身份验证的硬件级别安全性 TLS，SSL，SSH和SFTP网络安全协议 支持IPv6 | 1 | 台 |
| 4 | 物联网控制终端 | ≥7英寸宽屏有源矩阵彩色显示屏支持高性能H.264流媒体视频支持SIP对讲和电话技术支持语音识别 内置摄像头、麦克风及扬声器 可定制屏保程序 可基于Web的配置 可基于云的配置和管理 支持墙面、桌面和旋转安装选项 带有≥5个可自定义的物理按键 POE供电 | 1 | 台 |
| 5 | 物联网终端电源 | PoE电源 配合触摸屏使用 | 1 | 台 |
| 6 | 强电继电器 | ≥8通道电源开关控制 支持120至240v 50/60Hz 内置强切输入端口 通过前面板或软件进行设置9M宽DIN导轨安装 | 1 | 台 |
| 7 | 红外发射器探头 | 带接线端子连接器的红外发射器探头 2针带有3.5毫米端子可拆卸终端模块 | 5 | 个 |
| 8 | 灯光控制面板 | 可编程按键面板 支持多按键组合 每个按键可自定义编程 每个按键带有状态反馈指示灯 内置照度传感器，可根据环境光自动调整背光明暗 | 1 | 台 |
| 9 | PM2.5传感器 | 壁挂式安装空气质量传感器 LED指示灯反馈空气质量状态 ≥6级空气质量级别显示 24V低压供电 物联网通讯接口 | 1 | 台 |
| 10 | 感应器集成模块 | 为第三方传感器提供总线连接 与占用传感器、光电池、分区传感器等等配合使用 为传感器提供24V直流电源 包括两个独立的传感输入 支持干接点,电平和0-10V模拟信号 | 1 | 台 |
| 11 | 温湿度传感器 | 壁挂式温度和相对湿度传感器。 | 1 | 台 |
| 12 | 软件 编程 | 定制化开发程序。 | 1 | 套 |
| 13 | 扩声 音箱 | 每只音箱≥3个喇叭单元，采用3分频技术。中低音单元采用了2只≥4.5英寸纸盆喇叭。高音单元采用≥3英寸纸盆高音。 频率响应范围：不低于50Hz-20kHz 阻抗：8Ω 灵敏度：≥88dB 有效功率≥65W，峰值功率≥130W。 | 2 | 只 |
| 14 | 扩声系统主机 | 音频处理和功放部分集成在一个机箱内，采用全铜环形变压器供电，纯嵌入式设计，高度≤2U；采用AB类功率放大，不采用D类； 麦克风输入：提供≥6路麦克风输入，其中MIC1-4具有四选一功能，具备双麦技术，电子识别声源，可自动切换。提供48V幻象电源。MIC5-6可以接入鹅颈麦或无线麦； 主机内置双模数字UHF/2.4G无线接收功能。 具有有效过滤教室内空调、电风扇等发出的噪音干扰功能，过滤噪声不影响扩声效果； 工作电源220V；功率输出额定功率≥150W+150W； 具备声音反馈抑制（AFC）:传声增益提升幅度≥15dB； 具备自适应背景降噪（ANS）：信噪比提升≥18dB； 话筒输入电平-40dB；话筒输入阻抗2KΩ； 总谐波失真≤0.1%； 增益差≤1dB； 信噪比≥80dB； 话筒频率特性不低于50Hz～18KHz；线路频率特性不低于20Hz～20KHz； 增益控制幅度：-12dB - +12dB；话筒极化电源48V； #所投产品须具有中国国家强制性产品认证证书，提供复印件加盖厂商公章。 | 1 | 台 |
| 15 | 拾音 话筒 | 采用心形指向音头 拾音距离：≥8米 频率响应：不低于20-20KHz 敏感度：不低于34dB±3dB 输出阻抗：≥200Ω 支持48伏幻象电源 信噪比：≥80dB 最大声压级：≥135dB SPL。 | 3 | 只 |
| 16 | 安装 吊架 | 音箱壁挂吊架。 | 2 | 个 |
| 17 | 交换机 | ≥16个10/100/1000Base-T以太网端口 速度10/100/1000Base 端口≥16个10/100/1000Base-TX以太网端口 VLAN1。 | 1 | 台 |
| 18 | 智慧课堂主机 | 采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，配套软件具有随堂测验、抢答、随机挑人、文件管理、无线投屏等课堂活动功能。 （1）设备高度：≤2U； （2）设备功率≤30W，支持每周7x24小时无间断运作，采用无风扇散热设计 （3）设备接口：HDMI输入口≥1，HDMI输出口≥1，RJ45接口≥1，USB接口≥2，Line输入口≥1，Line输出口≥1，MIC输入口≥1； （4）设备存储：主机内置存储硬盘，提供≥1T的存储容量； （5）支持接入Windows、iOS、Android等，支持接入平板电脑、手机、笔记本电脑等； （6）支持≥80台终端无线同屏传输，1080P@30FPS动态画面延迟不超过1.5秒； （7）支持与管理平台无缝对接，实现教学数据的自动同步； #须提供生产厂商针对本项目出具的售后服务承诺函并加盖厂家公章。 | 1 | 台 |
| 19 | 智慧课堂管理软件 | 采用B/S架构，提供对主机的配置管理； 支持IP地址、系统时间配置； 支持自定义码流、清晰度； 支持网络在线升级和离线包升级； 支持网络远程关机。 | 1 | 套 |
| 20 | 智慧课堂互动软件 | 课堂互动软件为课堂教学服务，包含但不限于课堂管理、教学工具、投屏互动、课堂互动、分组互动及统计分析等。 （1）支持二维码或数字码两种签到方式； （2）支持实时监控学生的在线和离线情况； （3）支持创建课程与班级信息； （4）支持Word、PDF、PPT、视频、图片、动画以及音频等的正常播放； （5）支持画笔批注，包含但不限于黑、白、红、绿、蓝等颜色；支持笔迹撤销、恢复、清除、聚光灯等，且批注内容可保存及分享； （6）支持白板书写，包含但不限于黑、白、绿、蓝等底色；支持笔迹撤销、恢复、清除、聚光灯等，且白板内容可保存及分享； （7）支持将课件等学习资料分享给学生； （8）支持在同一界面查看多张移动展台照片，也可放大查看及批注； （9）支持将授课电脑屏幕同屏传输至学生端； （10）支持调取学生端画面，同时还可分享到其他学生端，便于学生更好的展示自己的成果；支持≥80台学生端，且播放延迟≤2s； （11）支持发起课堂测验，支持正计和倒计时，也可手动终止答题； （12）支持多种测验题型，包括单选题、多选题、判断题、解答题等； （13）支持添加本地测验文件，手动建立答题卡测验； （14）支持截取屏幕上任意位置的内容作为题干发起测验； （15）支持实时查看所有学生在课堂测验中的提交进度及答题时间； （16）支持客观题查看答题分布及统计结果，包含但不限于柱状图、环形百分比等图表形式； （17）支持主观题在同一个界面显示所有提交的答案，可任意选取或随机选择一个进行批注讲解； （18）支持随机挑人、抢答、弹幕等趣味互动； （19）支持学生自由选择和老师分配两种进入分组模式，且支持≥6个分组； （20）支持对不同小组进行提问、抢答、挑人、测验、发送文件等； （21）支持教师在分组教学过程中分发讨论主题至各个小组，教师可截取授课电脑端屏幕上任意位置的内容作为主题； （22）支持≥6个小组的实时画面同时在主界面进行小窗口预览，点击预览窗口可放大显示 （23）支持将任意小组的展示画面调取到教师大屏上进行同步展示，且支持同时调取两个小组的展示画面进行对比展示和评讲。提供上述功能软件界面截图并加盖厂家公章； （24）#提供课堂互动软件著作权证书复印件并加盖厂家公章。 | 1 | 套 |
| 21 | 智慧课堂教师助手软件 | 提供移动授课的教学服务，包含但不限于课件讲解、实物展台、课堂管理等功能。 （1）支持远程控制课件的播放演示； （2）支持课件滑动翻页，同时预览多页课件，（3）支持对课件进行批注操作，且批注内容的保存及分享； （4）支持白板书写功能，且白板内容可保存及分享； （5）支持拍摄静态图片并在授课电脑端进行展示和批注； （6）支持将视频分享至授课电脑端进行播放，还可控制视频播放进度、暂停播放等； （7）支持以视频实拍的方式分享课堂过程至授课电脑端； （8）支持将课件等学习资料分享给学生； （9）支持远程操控授课电脑端； （10）支持查看课堂上实时和历史弹幕信息。 | 1 | 套 |
| 22 | 智慧课堂学生学习软件 | 学生学习软件可用于课内外，包含但不限于完成文件管理、课堂互动、投屏互动、学情分析等功能； （1）支持查看教师分享的文件资料； （2）支持单选题、多选题、判断题、解答题等多种题型； （3）支持客观题选择答案，主观题包含但不限于文字输入、拍照、照片等作答方式； （4）支持参与随机挑人、抢答、弹幕等趣味性互动； （5）支持进行分组互动，可进行分组答题、分组抢答等； （6）支持实时同步显示教师授课电脑端画面； （7）支持将画面分享至教师授课电脑端； （8）支持查看课堂互动情况及学情报告； （9）提供对学生的完整学情分析报告，包含但不限于课堂互动次数、作答情况、分享的文件、弹幕发送情况等； （10）#支持与微信无缝对接，在微信中完成文件管理、课堂互动、学情分析功能，学生无需安装APP即可快速参与课堂互动。 | 1 | 套 |
| 23 | 分组 主机 | 分组主机采用嵌入式架构设计，完成小组讨论、小组投屏、动态预览、动态批注、自主录制等功能。 （1）分组主机与智慧课堂主机配套。 （2）设备高度：≤1.5U。 （3）设备功耗：设备功率≤30W，支持每周7x24小时无间断运作，采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课。 （4）设备接口：HDMI输入口≥2，HDMI输出口≥1，RJ45接口≥1，USB接口≥4，Line in≥1，MIC输入口≥1。 （5）设备存储：采用标准H.264视频编码技术，内置≥1T存储硬盘，支持MP4视频封装格式。 （6）支持接入所有主流厂商的多媒体智能设备，如交互式触摸一体机、电子白板、投影仪等。 （7）支持接入Windows、iOS、Android等常见系统，支持接入平板电脑、手机、笔记本电脑等主流厂商的智能终端设备。 （8）支持≥7路1080P高清视频输入，包括≥2路HDMI信号,≥5路移动设备无线投屏信号。 （9）支持与智慧课堂主机无缝对接，满足研讨式分组教学需要。 | 4 | 台 |
| 24 | 智慧课堂分组教学软件 | 小组投屏：在小组讨论学习过程中，组员可以根据自己的学习情况将终端的画面分享到小组中屏上，进行自己成果的展示和讲解，促进小组内的高效协作。 支持≥6个学生终端的实时画面、小组讨论画面与讨论主题同时在小组中屏上进行小窗口预览，点击小窗口可在主窗口放大显示； 支持在小组中屏上进行批注，且批注内容可在授课电脑端上同步显示。 | 4 | 套 |
| 25 | 智慧课堂分组录制软件 | 支持对小组中屏当前显示画面进行录制; 支持对小组讨论的实时画面和声音进行录制，有利于学生课后进行回放学习； 支持将录制的视频保存在分组主机当中； 支持查看已录制的视频并进行下载，支持下载到U盘当中。 | 4 | 套 |
| 26 | 录播主机 | 设备高度≤1U，采用嵌入式ARM架构，Linux操作系统，配套软件集成多种功能应用，包括管理、导播、录制、跟踪、直播、点播等功能。 内置音频处理功能，支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节、幻象供电及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置。 内置跟踪功能，实现智能图像识别跟踪分析与处理功能。 录播主机内置互动功能，支持标准H.323协议和SIP协议，实现≥2台录播主机之间的音视频在线互动。 支持≥4路1080P高清视频输入，包括≥2路3G-SDI高清摄像机信号、≥1路HDMI信号和≥1路VGA信号。两台非云台摄像机完成 “教师特写”、“教师全景”、“学生特写”和“学生全景”四个画面的拍摄录制，并自动生成相应的预览画面。 支持≥3路HDMI输出，支持通过HDMI输出录制效果画面。 采用AAC音频编码技术，支持≥2路XLR平衡音频输入、≥2路Line in、≥1路Line out输出。 采用标准H.264视频编码技术，内置≥1T存储硬盘，支持MP4视频封装格式。 高清录播主机支持SDI线连接高清云台摄像机，即可实现视频传输、供电和云台控制功能。 具有≥2个USB接口，可通过USB方式连接并采集触控大屏的画笔书写笔迹。 支持与资源平台无缝对接，实现视频自动上传功能。当录播主机处于休眠状态时，平台自动远程唤醒录播主机，使录播主机通过FTP方式进行录制视频文件的自动上传至平台。 具有嵌入式低功耗环保优势，整机正常工作状态下功耗≤50W。采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课。 具备实时采集≥800万像素的一线通双视频云镜能力 #须提供生产厂商针对本项目出具的售后服务承诺函加盖厂商公章。 | 1 | 台 |
| 27 | 电子云台应用软件 | 支持B/S架构设计。 支持录制、暂停、停止等基本功能操作。 支持全自动、手动两种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式。 支持通过电子云镜应用技术，单镜头拍摄生成全景和特写两个1080P高清画面。 录播主机支持EPTZ电子云台控制功能，实现对非云台摄像机拍摄的特写画面进行电子云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作。EPTZ电子云台控制功能应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域。 支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。 支持中英文双语版本切换，适合不同用户的应用需求。 支持系统软件版本管理，包括软件版本查询，在线升级与系统授权。支持查询录播主机的设备型号、版本信息、机身号和设备运行的实时CPU温度。 录播跟踪一体化设计，录播内置跟踪功能。采用电子云台图像跟踪技术，实现教学过程的全自动跟踪切换拍摄。 支持多种逻辑跟踪技术，支持VGA信号自动检测跟踪，支持自定义VGA保留时间。 支持≥10个任意区域主动屏蔽功能。 | 1 | 套 |
| 28 | 录播视频互动应用软件 | 互动管理：支持通过通讯录选择互动录播，支持通过会议号和会议密码直接加入已创建的互动房间。 互动通讯录管理：支持查询互动云系统的通讯录数据，查询内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持分级筛选查询互动录播设备。支持通过录播账号、昵称快速呼叫录播设备。 支持对每台录播设备自动分配纯数字短号，可以通过短号直接呼叫录播设备创建互动。 远程授课管理：支持授课模式和会议模式两种互动方式。授课模式支持老师实时预览远端画面；提供契合互动教学应用的简易操作模式，支持控制面板按键式快速切换互动画面，支持本地老师、学生、电脑与远端课室画面的自由组合。 互动网络管理：支持网络检测功能，测试录播设备与互动服务器之前的网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据。互动应用支持网络自适应功能，互动画面中可叠加显示各互动点的视频码流和丢包率。 录播主机双向互动过程中，实现1080P@30FPS和1080P@60FPS画质。 为保证良好的互动画面，录播主机应具备双流互动功能,双向互动时,互动双方具备将教学场景及教学资源画面以两路独立HDMI信号分别同时环出显示。 | 1 | 套 |
| 29 | 高清摄像机1 | 传感器类型：CMOS、≥1/2.3英寸 采用逐行扫描模式，总像素：≥1700万，有效像素：≥1600万 采用2D和基于运动估计的3D降噪算法 水平视场角≥48°，垂直视场角≥28° 网络接口：RJ45，10/100/1000M自适应 视频接口：3G-SDI、网络 编码技术：视频H.264/H.265，音频AAC 电源支持：DC12V、PoC 内置跟踪分析功能，可完成对象跟踪捕捉，支持教师全景和特写切换跟踪模式。 整机使用平均无故障运行时间(MTBF)≥100000小时。 | 1 | 台 |
| 30 | 高清摄像机2 | 传感器类型：CMOS、≥1/2.3英寸 采用逐行扫描模式，总像素：≥1700万，有效像素：≥1600万 采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法 水平视场角≥82°，垂直视场角≥52° 网络接口：RJ45，10/100/1000M自适应 视频接口：3G-SDI、网络 编码技术：视频H.264/H.265，音频AAC 电源支持：DC12V、PoC 内置跟踪分析功能，可完成对象跟踪捕捉，支持学生全景和特写切换跟踪模式。 整机使用平均无故障运行时间(MTBF)≥100000小时。 | 1 | 台 |
| 31 | 高清摄像机管理软件 | 摄像机管理软件采用B/S架构。 支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200。 支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 | 2 | 套 |
| 32 | 录制 面板 | 在讲台上镶嵌式安装方式； 一键式录播控制：录制、暂停、停止等功能； 支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到远端互动课室，包括本地老师信号、电脑信号、远端课室画面。 支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到远端互动课室。 | 1 | 套 |
| 33 | 服务器 | 不低于Intel 六核 至强 Silver 3104 CPU主频：≥1.7GHz CPU数量：≥2个 内存类型：≥DDR4 2666MHz ECC 内存容量：≥16GB 硬盘类型：SAS 硬盘转速：≥10K 单硬盘容量：≥600GB 硬盘数量：≥1个 磁盘控制器支持Raid 0,1,5 网卡类型:1GbE 网卡数量:≥1块（四端口网卡） 电源功率:≤750W 电源冗余。 | 2 | 台 |
| 34 | 硬盘 | ≥2TB 3.5英寸硬盘 | 4 | 块 |
| 35 | 备课互动云平台 | 统一认证管理：支持账号在所有端统一认证登陆，包括平板电脑端、手机端、PC端； 高可用性架构：采用高可用性企业型架构，前端采用基于B/S的浏览方式且无需安装任何控件即可轻松使用平台功能，支持Windows、Android、iOS、MacOS、CetOS等系统； 统一数据管理：支持与主机无缝对接，实现数据推送、自动同步和数据统一管理，且同步时间不超过1分钟； 课程管理：支持对课程信息进行管理，包括新增、删除、修改等； 班级管理：支持对班级信息进行管理，包括新增、删除、修改等； 文件共享：支持教师将学习资料分享给学生； 学情分析：支持根据时间查看课堂互动的分析报告，包括但不限于签到情况、互动频率、测验情况、弹幕信息、文件共享情况等； #提供相关平台的软件著作权证书复印件并加盖厂家公章。 | 1 | 套 |
| 36 | 教学视频资源管理平台 | 1.信息管理系统 （1）录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作。 （2）多级平台对接：支持校平台与上级区平台进行对接，校平台资源可向区平台提交。 （3）录制预约：平台支持用户远程进行在线录课预约，可实现单个或批量预约；可直接导入课表实现预约；支持预约信息的申请和审核管理。支持用户手机扫码预约录制，扫码后手机端填写录播预约信息即可快速完成预约，录制结束后也可扫码在平台回顾或下载已录制的视频。 （4）资源颗粒度管理：支持视频资源多维度分类，如按年级、学科等分类管理，支持用户自定义分类类型。并支持根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同维度在平台呈现。 （5）视频专辑：支持用户可灵活创建各种视频专辑，并自定义专辑类型，可将一同类型的视频进行归类，便于视频的归整和便捷查询。 （6）公告发布：平台首页提供公告模块，支持通过平台发布校务公告、活动通知、行政公告、直播通知、紧急通告等多种类型公告。公告支持按定义的类型进行归类查询，支持用户自定义公告类型。 （7）自动转码功能：支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限。可设置高标清转码清晰度码流。 （8）虚拟切片：支持视频自动划分知识点和教学环节片段，且不破坏视频原来的完整性。知识点与教学环节目录支持在全屏状态下呈现，支持快速点击跳转到相应节点播放，支持片段循环播放。支持对上传的视频添加和修改“知识点”和“教学环节”。 （9）教学行为分析：支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T），平台根据跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估。S-T行为数据支持后期在线编辑修改，便于教师进行错误修正。 （10）文件检索：支持关键字搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索。 （11）一键置灰：支持平台肤色一键置灰功能，切合特殊纪念日氛围。 （12）强制播放：支持强制设置播放源，用户点击任意视频均强制播放指定视频源，便于学校进行统一播放和管理。 （13）流量统计：支持平台对用户访问数、页面访问数进行数量统计，用户流量可按日、周、月、年、总浏览数进行分类统计。支持对视频直播流量、点播流量统计，并以曲线图形式展现10天内的访问流量变化趋势。 （14）存储管理：平台支持自定义视频的保存期限，支持永久保存，支持自定义视频保存天数期限，到达期限后自动删除；同时支持平台对录播内的视频保存期限进行管理，支持永久保存和自定义期限并在到达期限后录播自动删除视频文件。 2.直播点播系统 （1）基于flash+html5技术，无需安装插件即可进行跨平台（Windows、Linux、IOS）视频点播观看。 （2）支持流媒体转发服务，平台支持≥2000点以上高清直播功能。 （3）集群技术：支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播。 （4）多码率支持：点播视频时可根据网络情况在播放器窗口进行高标清切换观看。 （5）支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。 （6）支持上传教案、课件等视频附件，附件可与视频进行绑定。支持word、excel、ppt、PDF、jpeg等格式。用户在点播视频时下载附件。 （7）提供视频转发分享功能，支持二维码分享和一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。 3.微课管理系统 （1）提供微课管理模块，支持自定义微课时长限制，在规定时长内的视频上传平台后自动归类到微课模块当中，并支持按学段、学科进行自动归类整理。 （2）提供专业微课录制软件，支持直接从平台下载微课录制软件并安装于笔记本电脑中。微课视频录制完毕后支持一键上传到平台，或下载到本地电脑保存。 （3）微课录制软件需满足包括教师头像、实物展台、课件PPT在内的三路视频源切换及组合布局录制，支持课件与老师画中画模式。 （4）支持PPT课件导入、课件批注，在微课录制的同时支持PPT分页预览，并进行切换录制。 4.移动APP应用服务 （1）提供自主研发的平台移动端APP，支持Android系统，可与视频资源管理平台对接。 （2）移动端APP应提供视频在线直播、视频点播、专辑点播等功能。 （3）移动端同步支持虚拟切片功能，实现知识点的快速跳转观看、学习，提高学生的学习效率。 （4）支持移动端APP点播视频时查看视频信息、视频附件。要求平台与录播主机配套兼容。 | 1 | 套 |
| 37 | 主屏安装加固 | 不低于50*50mm方钢上下生根，中间焊接横杆，加固焊接，含人工、辅材等 | 1 | 套 |
| 38 | 辅屏移动支架 | ≥55英寸显示屏移动支架，带有移动脚轮，承重≥100kg | 4 | 套 |
| 39 | 机柜 | ≥1200*600*600mm 需符合GB/T3047.2标准，兼容19〞国际标准 优质冷轧钢板 厚度：方孔条≥2.0mm，其他≥1.2mm 耐酸碱、耐腐蚀、防静电 可同时安装脚轮和支撑脚 | 1 | 台 |
| 40 | 系统 集成 | 包含设备安装调试运输等。 | 1 | 项 |
| 沙河校区C8#主教楼221教室 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧 黑板 | 整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。整机尺寸宽度≥4200mm，高度≥1200mm。整机中间区域为LED背光液晶屏幕，采用≥86英寸 LED液晶屏，具备防眩光效果，显示比例16:9，可显示视频内容，进行交互触控操作等。 整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa。 主屏与副屏的板书区域均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔书写。 输入端子：≥2路HDMI；≥1路TV RF；≥1路VGA；≥1路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥2路USB,至少一路可随通道自动切换，≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。输出端子：≥1路耳机；≥1路同轴输出；≥1路Touch USB out。 设备应支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大。 采用红外触控技术，支持在Windows系统中进行≥20点触控。支持在Android系统中进行≥10点触控。 外接电脑连接整机且触摸信号联通时，外接电脑可直接读取整机USB接口的移动存储设备数据，连接整机USB接口的翻页笔和无线键鼠可直接使用于外接电脑。 整机具备≥3路前置双系统USB3.0接口,双系统USB3.0接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。 内置触摸中控菜单，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单。 整机可实现Windows及Android系统同时联网，设备支持DBX音效，并支持用户在菜单中随时开启/关闭DBX音效功能。 内置拾音麦克风，拾音距离≥3米， 内置摄像头，像素≥500万，支持二维码扫码识别功能 设备支持录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 整机处于任意通道下，可快速调出虚拟触摸便捷菜单，开机状态任意通道下，可实时发起手机互动问答功能。支持扫描二维码连入。 18. 整机具有DTMB功能 #所投产品须提供国家级权威检验中心所出具的权威检测报告并加盖厂家公章。 | 1 | 台 |
| 2 | 电脑 模块 | 模块化电脑，采用120pin接，口处理器：不低于Intel Core i5,四核四线程，主频≥2.7GHz，内存：≥4G DDR3内存，硬盘：≥128G固态硬盘 具有独立USB接口：电脑具备≥4个USB3.0 TypeA接口，≥1个USB TypeC接口（支持TypeC接口的U盘插入使用）。 | 1 | 台 |
| 3 | 交换机 | ≥16个10/100/1000Base-T以太网端口 速度10/100/1000Base 端口≥16个10/100/1000Base-TX以太网端口 VLAN1 | 1 | 台 |
| 4 | 智慧课堂主机 | 标准机架式。采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，配套软件具有随堂测验、抢答、随机挑人、文件管理、无线投屏等课堂活动功能。 （1）设备高度：≤2U； （2）设备功率≤30W，支持每周7x24小时无间断运作，采用无风扇散热设计； （3）设备存储：主机内置存储硬盘，提供≥1T的存储容量； （4）通讯接口：网络接口≥1，USB接口≥1； （5）支持≥1路1080P高清HDMI输入及输出接口， （6）支持≥80台终端无线同屏传输，1080P@30FPS动态画面延迟不超过1.5秒； （7）支持与管理平台无缝对接，实现教学数据的自动同步； | 1 | 台 |
| 5 | 智慧课堂管理软件 | 采用B/S架构，提供对主机的配置管理； 支持IP地址、系统时间配置； 支持自定义码流、清晰度； 支持网络在线升级和离线包升级； 支持网络远程关机； | 1 | 套 |
| 6 | 智慧课堂互动软件 | 课堂互动软件课堂教学服务，包含但不限于课堂管理、教学工具、投屏互动、课堂互动、分组互动及统计分析等。 （1）支持二维码或数字码两种签到方式； （2）支持实时监控学生的在线和离线情况； （3）支持创建课程与班级信息； （4）支持Word、PDF、PPT、视频、图片、动画以及音频等的正常播放； （5）支持画笔批注，包含但不限于黑、白、红、绿、蓝等颜色；支持笔迹撤销、恢复、清除、聚光灯等，且批注内容可保存及分享； （6）支持白板书写，包含但不限于黑、白、绿、蓝等底色；支持笔迹撤销、恢复、清除、聚光灯等，且白板内容可保存及分享； （7）支持将课件等学习资料分享给学生； （8）支持查看多张移动展台照片，也可放大查看及批注； （9）支持将授课电脑屏幕同屏传输至学生端； （10）支持调取学生端画面，同时还可分享到其他学生端，便于学生更好的展示自己的成果；支持不少于80台学生端，且播放延迟≤2s； （11）支持发起课堂测验，支持正计和倒计时，也可手动终止答题； （12）支持多种测验题型，包括单选题、多选题、判断题、解答题等； （13）支持添加本地测验文件，手动建立答题卡测验，便于教师灵活进行测验； （14）支持截取屏幕上任意位置的内容作为题干发起测验； （15）支持实时查看所有学生在课堂测验中的提交进度及答题时间； （16）支持客观题查看答题分布及统计结果，包含但不限于柱状图、百分比等图表形式； （17）支持主观题在同一个界面显示所有提交的答案，可任意选取或随机选择一个进行批注讲解； （18）支持随机挑人、抢答、弹幕等趣味互动； （19）支持学生自由选择和老师分配两种进入分组模式，且支持≥6个分组； （20）支持对不同小组进行提问、抢答、挑人、测验、发送文件等； （21）支持对学生评分，可通过抢答、随机挑人、班级名单、分组名单对学生进行评分，也支持对小组进行评分。 | 1 | 套 |
| 7 | 智慧课堂教师助手软件 | 提供移动授课的教学服务，包含但不限于课件讲解、实物展台、课堂管理等功能： （1）支持远程控制课件的播放演示； （2）支持课件滑动翻页，同时预览多页课件； （3）支持对课件进行批注操作，且批注内容的保存及分享； （4）支持白板书写功能，且白板内容可保存及分享； （5）支持拍摄静态图片并在授课电脑端进行展示和批注； （6）支持将视频分享至授课电脑端进行播放，还可控制视频播放进度、暂停播放等； （7）支持以视频实拍的方式分享课堂过程至授课电脑端； （8）支持将课件等学习资料分享给学生； （9）支持远程操控授课电脑端； （10）支持查看课堂上实时和历史弹幕信息。 | 1 | 套 |
| 8 | 智慧课堂学生学习软件 | 学生学习软件可用于课内外，包含但不限于完成文件管理、课堂互动、投屏互动、学情分析等功能； （1）支持查看教师分享的文件资料； （2）支持单选题、多选题、判断题、解答题等多种题型； （3）支持客观题选择答案，主观题包含但不限于文字输入、拍照、照片等作答方式； （4）支持参与随机挑人、抢答、弹幕等趣味性互动； （5）支持进行分组互动，可进行分组答题、分组抢答等； （6）支持实时同步显示教师授课电脑端画面； （7）支持将画面分享至教师授课电脑端； （8）支持查看课堂互动情况及学情报告； （9）提供对学生的完整学情分析报告，包含但不限于课堂互动次数、作答情况、分享的文件、弹幕发送情况等； （10）支持与微信无缝对接，在微信中完成文件管理、课堂互动、学情分析功能，学生无需安装APP即可快速参与课堂互动。 | 1 | 套 |
| 9 | 显示屏安装加固 | 不低于50*50mm方钢上下生根，中间焊接横杆，加固焊接，含人工、辅材等 | 1 | 套 |
| 10 | 机柜 | ≥1200*600*600mm 需符合GB/T3047.2标准，兼容19〞国际标准 优质冷轧钢板 厚度：方孔条≥2.0mm，其他≥1.2mm 耐酸碱、耐腐蚀、防静电 可同时安装脚轮和支撑脚 | 1 | 台 |
| 10 | 系统 集成 | 包含设备安装调试运输等。 | 1 | 项 |

五、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

- 1、实施周期：项目实施时间为自合同签订之日起到2020年6月完成供货、安装、调试等工作，具体时间由采购人指定。项目交付时间为2020年6月，具体时间根据合同签订时间和采购人需求指定，地点为中央财经大学沙河校区和学院南路校区。

- 2、实施地点：中央财经大学沙河校区和学院南路校区。

- 六、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 1.质量保证

- (1)	质量保证日期为项目整体验收合格之日起计算。投标人承诺对其提供给采购人的设备类标的物至少5年原厂保修及全免费维护（如设备参数指标内有明确要求，则以参数指标要求为准），终身免费技术支持。在质量保证期内，供应商应对标的负责，对由于设计、安装、工艺和材料等方面问题而造成的任何缺陷和故障负责，负责无偿更换由于上述原因导致的不合格零部件，更换后的零部件质保期延长12个月（易损件除外）。

- (2)	在质保期内，供应商有义务立即通报自己发现的缺陷，并应免费消除缺陷。

- (3)	在售后服务过程中，采购人只认合同供应商，若供应商委派第三方人员对标的物进行售后服务，采购人将视同为供应商单位人员，供应商与第三方发生的一切关系，一律与采购人无关，采购人一概不介入。同时，供应商必须保证，不将供应商与第三方之间的一切矛盾带入采购人的任何场合。

- 2.售后服务

- (1)	在质保期内，正常使用条件下，供应商对设备出现的故障提供免费维修，零部件损坏及时给予更换，并由供应商自备调试和维修工具。质保期内设备二次维修后仍不能正常工作，采购人有权要求供应商对设备进行更换。

- (2)	标的设备如发生停产、缺陷暴露等问题，供应商无偿负责替换为同厂家的升级替代产品。

- (3)	对于重大紧急故障，供应商技术人员在2小时内到达采购人现场服务。

- (4)	若因供应商未能按合同规定执行保修条例，采购人有权另请其他服务商进行保修，因此发生的费用由供应商承担。对采购人造成损失者，供应商应按实际发生的损失向采购人无条件赔偿。

- (5)	质保期过后, 供应商应提供终身及时维修服务和技术咨询，只收取成本费。供应商在接到采购人书面通知后，48小时内到达采购人现场。

- (6)	投标人承诺以上服务不因服务的具体实施者（办事处、代理商或特约维修站）的变化而降低水平。

- (7)	项目验收后，如出现由设备掉落、环保及防火材料不达标等引起的安全问题，供应商负有全权责任。

- 3.培训

- 在安装调试完成并自检合格后，供应商的工程师须在标的物所在地对采购人技术人员就供应商所提供的标的物的操作、维护、功能实现等技术问题进行现场培训，直至采购人技术人员具备独立熟练操作及一般故障诊断维护的能力。

- 七、验收标准

1.以工程设计、制作、安装、调试、验收、安全、环境保护等相关的国家、行业及地方法律、法规为标准，其余主要依据本项目技术条款以及双方共同审定的设计图纸、验收标准。本项目的验收分中间验收和整体验收。

(1)本项目的隐蔽工程在工程具备隐蔽条件时进行中间验收。供应商应先自检合格后通知采购人进行中间验收。中间验收合格，采购人在中间验收记录上签字后，供应商方可进行隐蔽和继续施工。中间验收不合格，供应商在限定时间内修改后再由采购人重新组织验收。

(2)本项目全部完工后进行整体验收。供应商应在全部项目实施完成、安装调试完毕，并自检合格后，向采购人提交验收通知书。采购人将根据通知书组织采购人的相关人员与供应商相关人员共同根据合同中对标的物约定的各种属性进行现场验收，同时出具验收明细表，经双方签字确认后生效，验收合格后即视为交付。

2.供应商应在合同要求的日期内交付标的物，两校区同时实施，2020年6月前实施完成，保证教学使用。

3.项目交付使用时供应商应同时向采购人提交以下文档资料：电气路由图、隐蔽工程和重要环节照片、设备的产品说明书及操作说明书、出厂合格证书、设备操作与维修手册等。

八、其他要求

本项目装饰装修部分允许分包。供应商需具有建筑装修装饰工程专业承包叁级及以上资质，或将本项目装饰装修部分分包给具有建筑装修装饰工程专业承包叁级及以上资质供应商，并在投标文件中明确提供投标人或相关分包单位的名称及营业执照、有效的资质证书复印件并加盖对应单位公章。否则视为无效投标。