中国人民公安大学

采购招标管理信息系统建设

项目编号：BIECC-ZB8386

竞争性磋商文件

北京国际工程咨询有限公司

2020年6月

目    录

第一部分  磋商邀请书	1

第二部分  磋商须知	3

第三部分  合同格式	20

第四部分  附件一一响应文件格式	39

第五部分  技术及服务需求	58

第六部分  评审标准和方法	82

# 第一部分  磋商邀请书

北京国际工程咨询有限公司受中国人民公安大学的委托，对中国人民公安大学采购招标管理信息系统建设项目进行国内竞争性磋商采购。

项目名称：中国人民公安大学采购招标管理信息系统建设

项目编号：BIECC-ZB8386

采购方式：竞争性磋商

项目预算金额：71.33254万元。

一、购买竞争性磋商文件时间、地点：

1. 时间：2020年6月29日至2020年7月6日上午9:00至11:30，下午1:00至4:30（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层608室。

3. 竞争性磋商文件售价：每本人民币200元。电子版标书免费下载地址：http://www.biecc.com.cn/fushulanmu/biaoshuxiazai。若汇款购买磋商文件，请按下述我公司相关信息汇款，汇款单上应注明汇款用途，并请将汇款底单及以下表格发邮件至jowena@163.com，邮件主题统一为：“8386项目购买磋商文件汇款底单及信息表”。

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 项目编号： |  |
| 供应商名称： |  |
| 供应商纳税人识别号： |  |
| 供应商地址： |  |
| 联系人： |  |
| 联系电话： |  |
| 传 真： |  |
| 联系人邮箱： |  |
| 是否需要纸质磋商文件 |  |

如汇款后没有将“汇款底单及以上信息表”发邮件给我公司而造成的供应商信息登记的遗漏，我公司概不负责。汇款购买磋商文件如需纸质磋商文件，我公司将在收到标书款后以快递的方式将磋商文件发出（须加付快递费50.00元人民币）。磋商文件售后不退。

二、递交响应文件截止时间及竞争性磋商会议时间、地点：

1. 递交响应文件截止时间：2020年7月10日下午1：30（北京时间）。

2. 竞争性磋商会议地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层611会议室。如有变化，另行通知。

3. 响应文件的开启时间：2020年7月10日下午1：30（北京时间）。

三、其他：

1. 响应文件请于报价当日下午1:00至1:30分之间（报价截止时间之前）递交至报价地点，提前或逾期递交文件恕不接受。届时请供应商派代表参加竞争性磋商程序。

2. 采购人：中国人民公安大学

地  址：北京市西城区木樨地南里1号

联系人：李老师

联系电话：010-83903152

3. 招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

地        址：海淀区学院路30号科大天工大厦A座611室

开 户 银  行：华夏银行北京学院路支行

账        号：10242000000002546

联   系   人：张昕昕

联系电话：010-82376700

传    真：010-82370881

邮    箱：jowena@163.com

# 第二部分  磋商须知

磋商须知一览表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.2 | 采购代理：北京国际工程咨询有限公司 地 址：海淀区学院路30号科大天工大厦A座611室 联 系 人：张昕昕 电 话：010-82376700 传 真：010-82370881 邮 箱：jowena@163.com 开户银行：华夏银行北京学院路支行 账 号：10242000000002546 |
| 2.1 | 合格的供应商： 1.在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有服务能力的本国供应商，包括法人、其他组织、自然人； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加此采购活动前三年内（注册时间不足三年的按实际经营时间 计算），在经营活动中没有重大违法记录；报价人还应通过“信用 中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）等渠道查询其主体信用记录无失信被执行人、不在重大税收违法案件当事人名单之中、不在政府采购严重违法失信行为记录名单之中，否则本次其报价将被拒绝。 6.遵守国家有关法律、法规、规章； 7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的竞争性磋商； 8.为本项目采购需求提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、 检测等服务的供应商，不得再参加该项目的竞争性磋商；凡受托为 本次采购进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司及相关联的附 属机构，不得参加本项目的竞争性磋商； 9.供应商必须购买竞争性磋商文件并登记备案，否则没有资格参加本项目报价。 |
| 13.1 | 磋商保证金：不超过本项目预算金额的2%。 |
| 14.1 | 响应文件有效期：90个日历日 |
| 14.4 | 磋商响应文件：正本：1份；副本：2份；电子版1套（标注单位名称） |
| 17.1 | 递交磋商响应文件截止时间：2020年7月10日下午1：30（北京时间），逾期收到或不符合规定的磋商响应文件恕不接受。 |
| 17.1 | 磋商时间：2020年7月10日下午1：30（北京时间）。 磋商地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层611会议室。 |
| 24 | 成交原则：采用综合评分法，即响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审后得分前三名的供应商做为成交候选供应商的评审方法。 |
| 适用于本供应商须知的额外增加的变动： |  |
|  | 如果供应商提供的服务因知识产权、著作权等引起了法律纠纷，则供应商必须负责由此造成的全部后果及费用，并补偿采购人的损失。 |
| 其他 | 无效标条款： - 应交未交或未足额缴纳有效的磋商保证金的； - 磋商响应文件未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的； - 磋商有效期不满足磋商文件要求的； - 提供选择性报价的； - 供应商磋商总价超过预算金额的； - 未实质性响应磋商文件的响应文件； - 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的； - 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求； - 未按照资格证明文件中要求（包括格式和内容），提供有效的资格证明文件的； - 在评审期间，试图影响采购单位和磋商小组的任何活动的； - 付款条件不能响应磋商文件要求的； - 在截止时间后送达的响应文件。 |

# 一 磋商参与方

1、采购人及采购代理机构

1.1 采购人：中国人民公安大学

1.2采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司

2、参加竞争性磋商供应商的资格

1.在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有服务能力的本国供应商，包括法人、其他组织、自然人；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加此采购活动前三年内（注册时间不足三年的按实际经营时间计算），在经

营活动中没有重大违法记录；报价人还应通过“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询

其主体信用记录无失信被执行人、不在重大税收违法案件当事人名单之中、不在

政府采购严重违法失信行为记录名单之中，否则本次其报价将被拒绝。

6.遵守国家有关法律、法规、规章；

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的竞争性磋商；

8.为本项目采购需求提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务

的供应商，不得再参加该项目的竞争性磋商；凡受托为本次招标进行设计、编制

规范和其他文件的咨询公司及相关联的附属机构，不得参加本项目的竞争性磋商；

9.供应商必须购买竞争性磋商文件并登记备案，否则没有资格参加本项目报价。

3、供应商的委托

如参加供应商代表不是法人代表，须在响应文件中附有《法人代表授权书》。

4、费用

4.1无论参加竞争性磋商过程中的作法和结果如何，参与方自行承担所有与之有关的全部费用。

4.2竞争性磋商文件的出售费用由供应商支付，售后不退。

4.3参照《国家计委、财政部关于整顿招标代理收费的通知》（计价格[2002]520号）规定和国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）计取招标代理服务费，磋商成交单位负责交齐全部代理服务费。

# 二 竞争性磋商文件

5、竞争性磋商文件

5.1  竞争性磋商文件由竞争性磋商文件总目录所列内容组成。

5.2  供应商应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容。不按竞争性磋商文件的要求提供的响应文件和资料，响应文件将被拒绝。

5.3  供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

6、竞争性磋商文件的澄清

6.1  供应商对竞争性磋商文件如有疑点要求澄清，可用书面、传真等形式通知采购代理机构，采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。并在其认为必要时，发给所有取得同一竞争性磋商文件的供应商。

7、竞争性磋商文件的修改

7.1  在磋商截止时间前，采购人无论出于自己的考虑，还是出于对供应商提问的澄清，均可对竞争性磋商文件用补充文件的方式进行修改。

7.2  对竞争性磋商文件的修改，将以“补充文件”的书面形式通知所有取得同一竞争性磋商文件的供应商。补充文件将作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

7.3  任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间五日前按竞争性磋商公告或磋商文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

7.4  为使供应商有足够的时间按竞争性磋商文件的修改要求考虑修正响应文件，采购代理机构可酌情推迟磋商截止时间和磋商时间，并将此变更通知所有取得同一竞争性磋商文件的供应商。

# 三 竞争性磋商响应文件

8、响应文件计量单位

8.1  响应文件中所使用的计量单位，除竞争性磋商文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

9、响应文件的组成

附件1——磋商响应函

附件2——报价一览表

附件3——磋商报价明细表

附件4——商务条款偏离表

附件5——技术规格偏离表

附件6——资格证明文件

附件7——类似业绩

附件8——其他售后服务承诺书

附件9——供应商认为有必要提交的其他文件和资料

附件10——具体的技术及服务方案

附件11——中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函

10、磋商内容填写说明及装订

10.1 报价文件、资格证明及技术文件需按统一格式填写，并按本须知第9条规定的顺序排列，将其统一装订为一册（正副本均需采用活页夹装订），封面注明项目名称、项目编号、供应商名称等内容。

10.2 全部响应文件的规格尺寸为A4纸型。

11、报价

11.1  本项目报价采用的币种为人民币。

11.2  报价总价应为人民币，包括供应商为完成本项目所发生的一切费用。采购人不再单独支付其他任何费用。

11.3  对于非标准服务的磋商，还应填报报价明细表(报价明细表格式由磋商方自行设计)。

11.4  采购代理机构不接受任何选择报价，对每一种项目只允许有一个报价。否则其报价将被拒绝。

11.5  供应商的报价以包括完成该项目范围内全部工作内容的价格体现，采购人不保证最低价中标。

11.6 服务方案中明确的服务内容应能够满足服务周期及需求。报价应结合服务方案中明确的服务内容报价。

11.7 竞争性磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

12、保证金

12.1  供应商应按《磋商须知一览表》中的规定向采购代理机构提供磋商保证金。

12.2  磋商保证金应当采用支票、电汇、网银形式之一交纳。

收 款 单 位： 北京国际工程咨询有限公司；

开 户 银 行： 华夏银行北京学院路支行

账       号： 10242000000002546

12.3  未按12．1和12．2要求提交磋商保证金的供应商将被视为无效。

12.4  磋商成交方的保证金在与买方签订合同后退还扣除采购代理服务费后剩余部分（或者补齐所差采购代理服务费）。

12.5  已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

12.6  采购人或者采购代理机构应当在采购活动结束后及时退还供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。未成交供应商的磋商保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。

12.7  发生下列情况之一，磋商保证金不予退还：

12.7.1供应商在提交响应文件截止时间后撤销响应文件的；

12.7.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

12.7.3除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

12.7.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

12.7.5磋商文件规定的其他情形。

13、  响应文件的有效期

13.1  磋商书自开标日起90天内有效。有效期短于90天的磋商文件，将被拒绝。

13.2  在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长磋商书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真等形式进行。按本须知第12条规定的磋商保证金的有效期也相应延长。供应商可以拒绝接受延期要求而不致被没收保证金。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。

14、响应文件的签署及规定

14.1  组成响应文件的各项资料(本须知第9条中所规定)均应遵守本条。

14.2  供应商应填写全称，同时加盖印章。

14.3  响应文件必须由法人代表或授权代表签署(印刷体、复印件无效)。

14.4  响应文件一式4份。其中正本1份，副本2份，电子版1套。如果正本与副本不符，以正本为准。

14.5  响应文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，在封面注明“正本”字样。副本可以用正本的复印件，在封面注明“副本”字样。

14.6  响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

14.7  响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

# 四  响应文件的递交

15、响应文件的密封及标记

15.1  响应文件密封袋内装响应文件正一份及副本二份，电子版1套（标注单位名称，可与正本一同密封）。密封袋上、下封口处均应有密封条和磋商授权代表的签字以及供应商公章。封皮上写明项目编号、项目名称、供应商名称。

16、磋商截止时间

16.1  响应文件必须在规定的磋商时间送达到指定的磋商地点。

16.2  供应商的保证金（采用电汇、网银形式之一提交的）必须在磋商截止时间前汇入北京国际工程咨询有限公司指定帐户，并在磋商时提供付款回执的复印件或打印件并单独密封提交；供应商的保证金（采用支票形式提交）必须在磋商截止时间前单独密封提交。保证金在封口处加盖单位公章并在封面注明单位名称、及“XXX项目磋商保证金”字样以备核查。

16.3  采购代理机构推迟磋商时间时，应以书面(或传真)的形式，通知所有供应商。在这种情况下，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的磋商时间的约束。

16.4  从磋商文件发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于10日。

16.5  在规定的磋商截止时间以后送达的响应文件，采购代理机构拒绝接收。

17、响应文件的修改和撤回

17.1  供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。供应商修改响应文件的书面材料，须密封送达磋商地点，同时应在封套上标明“修改响应文件(并注明项目编号)”。

17.2撤回磋商文件仅接受以书面形式通知采购代理机构。书面通知须有法人代表或授权代表签署并加盖公章。供应商在提交响应文件截止时间后不得撤回响应文件，否则保证金将被没收。

# 五  磋商

18、磋商

18.1  采购代理机构按竞争性磋商文件规定的时间、地点主持磋商过程。

18.2  磋商小组与各供应商进行背对背磋商。磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

18.3  供应商需对磋商小组提出的问题进行澄清、补充和承诺。

18.4  磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

18.5  磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

18.6  在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

18.7  对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

18.8  供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

18.9  磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

18.10  已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商

19、对响应文件的初审

19.1  初审内容为响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求、符合性检查是指

依据磋商文件的规定，从首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。如发现下列情况之一的，其响应文件无效，不能通过初审：

（1）未按磋商文件规定提交磋商保证金的；

（2）未按照磋商文件规定要求密封、签字、盖章的；

（3）不具备磋商文件中规定的资格要求或资格证明文件不全的；

（4）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的（合同

条款和项目需求中的实质性要求除外）。

19.2  磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

19.3  与竞争性磋商文件有重大偏离的响应文件将被拒绝。重大偏离系指无法响应服务要求、磋商服务的质量、数量及服务期明显不能满足竞争性磋商文件的要求，或限制了买方的权力和磋商人的义务的规定。这些偏离不允许在提交响应文件截止时间后修正。但采购代理机构将允许修改磋商中不构成重大偏离的微小的，非正规，不一致或不规则的地方。

20、评审

20.1  采购代理机构根据项目特点组建磋商评审小组，对响应文件进行评估和比较。同时可对供应商所递交的磋商响应文件中的任何问题向供应商质疑，供应商需对评审小组提出的问题做出相应答复及承诺，该答复与磋商响应文件具有同等法律效力。

20.2  磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

20.3  经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

20.4  综合评分法评审标准中的分值设置与评审因素的量化指标相对应。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

20.5  磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

20.6  磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

20.7  最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

21  评审原则

磋商小组在评审时，根据各项技术和服务因素及性价比对供应商和磋商服务进行综合评价，包括但不限于以下各项因素：

- 商务条款有无偏离；

- 技术规格有无偏离；

- 系统功能；

- 实施方案；

- 售后服务和质量保证等；

- 报价人相关业绩；

（7）经营信誉、售后服务和质量保证等。

22、评审过程保密

22.1  从磋商开始，直到授予成交方合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

22.2在评审期间，供应商企图影响采购代理机构及采购人的任何活动将导致磋商被拒绝，并承担相应的法律责任。

23、成交条件

采用综合评分法，即响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

24、重新采购

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

24.1  因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

24.2  出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.3  除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算金额的供应商不足3家的。

# 六 授予合同

25、最终审查

25.1  最终审查的对象是项目的预成交方。

25.2  最终审查的内容是对预成交方的服务方案、磋商人资格、信誉、实力以及采购代理机构认为有必要了解的其它问题作进一步的考查。

25.3  接受最终审查的预成交方，必须如实回答和受理采购代理机构及采购人的询问或考查，并提供所需的有关资料。

26、采购人接受和拒绝任何或所有磋商的权利

尽管有第23条规定，为维护国家利益，采购人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何供应商成交的权利，并对所采取的行为不说明原因。

27、成交供应商的确认

27.1  采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

27.2  采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.3  采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体（中国政府采购网）上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

### 27.4 质疑

27.4.1供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本磋商文件第一章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

27.4.2 对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为按要求购买并收到磋商文件之日；

27.4.3 对招标过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.4.4对采购结果提出质疑的，为采购结果公告期限届满之日。

27.5 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目活动的供应商。潜在供应商已按要求购买磋商文件的，可以按规定对磋商文件提出质疑。

27.6 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

27.7 质疑函应当包括下列内容（请按后附“质疑函范本”格式提交）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

27.8 采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、采购结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。

27.9 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对采购结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响采购结果的，按照下列情况处理：

（1）对磋商文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改磋商文件后继续开展采购活动；否则应当修改磋商文件后重新开展采购活动。

（2）对招标过程、采购结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

27.10 质疑答复导致采购结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

28、成交通知

28.1  在磋商有效期内，采购代理机构以书面形式通知所选定的成交方。

28.2  当成交方按第27条规定与买方签订合同后，采购代理机构将向其他供应商发出未成交通知，未成交供应商的磋商保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

28.3  成交供应商的磋商保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。

28.4 《成交通知书》将是合同的一个组成部分。

29、签定合同

29.1  成交方应按《成交通知书》中规定的时间、地点与买方签定合同，否则按磋商后撤回磋商处理。

29.2  采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

29.3  采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

29.4  成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则重新确定其他供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

29.5  签订合同后，成交供应商不得将服务及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

29.6  竞争性磋商文件、成交方的响应文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

# 第三部分  合同格式

计算机信息系统集成
服务合同

| 项目名称： | 中国人民公安大学采购招标管理信息系统 |
| --- | --- |
| 项目编号： |  |
| 合同编号： |  |

| 委托人（甲方）： | 中国人民公安大学 |
| --- | --- |
| 受托人（乙方）： |  |

年   月

目  录

第1条	集成服务内容	- 2 -

第2条	合同价款及付款方式	- 3 -

第3条	项目实施管理	- 3 -

第4条	项目需求分析及技术文件编制	- 6 -

第5条	信息系统交付和验收	- 7 -

第6条	项目培训	- 9 -

第7条	信息系统的保修和维护	- 9 -

第8条	知识产权和保密义务	- 10 -

第9条	违约责任	- 11 -

第10条	合同的解除和终止	- 13 -

第11条	不可抗力	- 13 -

第12条	争议解决方式	- 13 -

第13条	其他条款	- 13 -

计算机信息系统集成服务合同

委托人（甲方）：中国人民公安大学

法定代表人：	曹诗权						委托代理人：

联系电话：

通讯地址：北京市西城区木樨地南里1号	邮政编码：

受托人（乙方）：

法定代表人：								委托代理人：

资质名称 ：								资质证书编号：

联系电话：

通讯地址：									邮政编码：

根据《中华人民共和国合同法》、《北京市信息化促进条例》、《计算机信息系统集成资质管理办法（试行）》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，就甲方委托乙方提供计算机信息系统集成服务的有关事宜达成如下协议：

- 集成服务内容

  - 甲方委托乙方提供中国人民公安大学采购招标管理信息系统（计算机信息系统名称）系统集成服务（以下称“本项目”）。本项目的整体功能应当符合招标文件、 需求分析报告和技术可行性报告 规定的各项技术指标和技术参数要求；关于本项目的建设目标、处理业务对象、主要功能及与甲方其他相关软件系统的关系等约定见附件[ 1 ]。

  - 集成服务内容

    - 乙方提供的服务内容包括：[ / ]硬件采购；[ √ ]软件采购；[ √ ]信息系统设计；[ √ ]软件开发；[ √ ]信息系统集成；[ √ ]技术服务；[ / ]其他服务：　/　。本项目服务内容、提供方式等相关约定见附件[ 1 ]。

    - 本项目所涉及的硬件设备的规格、数量、价格、技术标准和交付日期等相关约定见附件[ / ]；有关软件的技术指标、功能、等级、版本、价格、提供方式等相关约定见附件[ 2 ]。

    - 乙方应当按照本合同及附件约定的本项目建设要求，充分利用甲方现有的硬件设备和软件系统。

  - 项目实施期限

实施期限为 2个月 ，自 2020 年 7 月    日至 2020 年 9 月    日。

- 合同价款及付款方式

  - 合同价款总额为                （大写：                          ），币种为          。

  - 付款方式和期限：                                              。

  - 关于合同价款构成及付款方式的详细约定见附件[ 3 ]。

- 项目实施管理

  - 项目组

    - 甲乙双方应当委派人员分别组成项目组。其中，乙方委派人员应当与本项目的实施要求相适应。双方项目组成员名单、职责和联系方式见附件[ 4 ]。

    - 甲乙双方应当各自在本方项目组成员中指定一人作为项目经理，代表本方处理项目有关事务。乙方指定的项目经理应当具备计算机信息系统集成项目经理资质。双方应当互相提供本方项目经理的授权委托书，项目经理在授权范围内签署的各种法律文件视为本方法人行为。

    - 任何一方更换项目组成员时，均应当提前[ 3 ]个工作日以书面形式通知对方。其中乙方更换项目经理或主要技术人员，还应当征得甲方的书面同意。甲方应当自收到乙方通知之日起在[ 3 ]个工作日内答复乙方，逾期未答复的视为同意。

    - 项目组成立后，乙方应当制定项目实施计划，明确项目进度安排、工作地点、工作环境提供等事项。项目实施计划经双方确认后，作为附件[ 5 ]。

  - 信息与资料提供

    - 乙方有权向甲方有关职能人员调查、了解现有的相关信息和资料，以对本项目进行全面的研究和设计；甲方应当予以配合。

    - 乙方认为甲方提供的信息和资料不符合本项目要求的，有权书面通知甲方补齐、补正。甲方未按照约定补齐、补正，也未做出合理解释的，延误的工期相应顺延。

  - 本项目工程环境提供

乙方依据项目进度，在甲方所需的合理时间之内，提前[ 2 ]个工作日以书面形式通知甲方提供相应工程环境。甲方应当依据本项目工程的条件、性质及乙方的要求提供施工、安装和集成环境。甲方未能提供的，延误的工期相应顺延，造成乙方损失的，甲方应当承担赔偿责任。

  - 进度报告

乙方应当按照以下第 2  种方式向甲方提交书面项目进度报告：

（1）于每 /  （月/季度）结束后[ / ]个工作日内提交；

（2）按照约定的项目进度安排，于每一阶段工作完成后[ 3 ]个工作日内提交。

项目进度报告的内容包括：项目进度、已完成的开发项目、本项目的预期效果、人员配置情况，以及其他与本项目有关的甲方应当知道或其要求知道的情况；甲方按期审查乙方提交的项目进度报告，同时有权随时向乙方询问项目进展情况；乙方应当在[ 2 ]个工作日内回复询问。

  - 第三方监理

    - 甲方有权聘请第三方作为本项目的监理。监理方依甲方的授权，对信息系统集成项目的质量、进度和投资进行监督，对项目合同和文档资料进行管理，并协调有关单位间的工作关系。

    - 项目实施监理的，甲方应当在实施监理前将委托的监理单位、监理机构、监理内容书面通知乙方。甲方委托的监理单位应当取得《信息系统工程监理资质证书》。

  - 转包与分包

    - 本项目禁止转包。

    - 经甲方书面同意，乙方可将本项目分包给具有相应资质和能力的第三方实施。甲乙双方应当以书面形式对项目分包的范围以及双方在项目分包中的权利义务进行约定，并作为附件[ / ]。

- 项目需求分析及技术文件编制

  - 需求分析

甲乙双方根据本合同第一条、附件[ 1 ]中约定的本项目建设要求以及甲方所提供的资料与信息共同进行需求分析，并由乙方在3个工作日内完成需求分析报告。在此过程中，甲方可就其中所涉及的功能、目标、需求构成及相关技术问题向乙方咨询，乙方应当及时答复。需求分析报告经甲、乙双方签字认可后作为附件[ 6 ]。

  - 项目技术文件

    - 项目需求分析完成后，乙方应当向甲方提交的技术文件及时间安排为： 乙方与5个工作日内根据需求分析报告完成技术可行性报告和具体技术执行方案。

    - 甲方应当对乙方提交的技术文件进行审核，并在[ 2 ]个工作日内签字确认或提出书面修改意见。根据甲方的书面修改意见，乙方应当及时予以修改并再次提交审核。甲方无正当理由怠于审核的，延误的工期相应顺延，造成乙方损失的，甲方应当承担赔偿责任。

    - 技术文件经甲方签字确认后，作为本合同的附件。但甲方对技术文件的确认，并不代表免除乙方对技术问题所应承担的相应责任。

  - 项目变更

    - 甲乙双方均有权在本合同履行过程中提出变更、扩展、替换或修改本项目内容的建议，包括但不限于增加或减少系统的相应功能、提高有关技术参数、变更产品交付或系统安装的时间与地点等。

    - 本合同履行过程中的重大变更（包括但不限于信息系统性能、项目实施计划、合同价款、交付日期等的更改以及对材料、设备换用等），甲乙双方应当以书面形式予以确定。因甲方提出变更导致合同价款的增减以及造成的乙方损失，应当由甲方承担，延误的工期相应顺延。

- 信息系统交付和验收

  - 交付

    - 乙方应当按照本合同及附件约定的内容进行交付，所交付的文档与文件应当包括纸质及电子版式并可供阅读。如约定甲方可以使用或拥有某软件源代码的，乙方应当同时交付该软件的源代码。

    - 乙方应当在每项交付[ 2 ]个工作日前以书面方式通知甲方，甲方应当在接到通知后及时安排交付事宜。

    - 因甲方原因导致交付不能按时进行的，乙方可相应顺延交付日期，造成乙方损失的，甲方应当承担赔偿责任。

  - 硬件设备检验

    - 硬件设备交付后[ / ]个工作日内，甲乙双方应当共同对设备的规格、数量、 / 等状况进行检验，并记录检验情况。如交付的硬件设备与约定不符的，乙方应当及时予以更换或补足并重新提交检验。

  - 阶段性验收

阶段性验收是对本项目 阶段性工作成果 （功能模块/阶段性工作成果）所进行的验收。阶段性验收时，双方应当在[ 3 ]个工作日内根据约定的要求进行验收。经验收合格的，甲方应当在[ 2 ]个工作日内签署阶段性验收报告。甲方无正当理由怠于验收或未在约定期限内签署阶段性验收报告的，自期限届满之日起视为阶段性验收合格；阶段性验收不合格的，乙方应当按照约定的要求整改并承担相应的费用。

  - 本项目检测及试运行

    - 项目检测

本项目交付前，乙方应当对本合同项下硬件设备、材料、软件系统等进行检验和测试；甲方可根据需要，委托具有相应检测资质和测评能力的第三方对乙方交付的信息系统进行软件测评或安全测评。如有缺陷，乙方应当及时整改并承担相应的费用。

    - 项目试运行

本项目安装、调试完毕后应当进行为期[ 30 ]日的试运行。如因乙方原因导致系统在试运行期间出现故障的，乙方应当及时排除并承担相应的费用。信息系统按照本合同及附件约定的内容全部建成，经试运行达到设计要求并经甲方认可后视为竣工。

  - 竣工验收

    - 本项目竣工验收标准为：采购文件、响应文件、需求分析报告、技术可行性报告、厂家货物技术标准说明及有关国家的质量标准规定，均作为验收标准。

    - 本项目竣工后，乙方应当书面通知甲方进行竣工验收。竣工验收时，乙方应当向甲方提供完整的验收资料（包括但不限于项目有关的测试报告、试运行报告、操作手册、用户手册等）和竣工报告，并协助甲方进行验收。

    - 甲方应当于收到竣工验收通知后[ 3 ]个工作日内组织相关人员进行竣工验收，并在验收后[ 3 ]个工作日内出具竣工验收报告或提出整改意见。甲方提出整改意见的，乙方应当及时整改并承担由自身原因造成整改的费用。

    - 甲方无正当理由未在约定期限内组织验收或提出修改意见的，自期限届满之日起视为本项目竣工验收合格。

本项目未经竣工验收的，甲方不得使用。甲方强行使用的，发生的质量等方面责任由甲方承担。

- 项目培训

  - 乙方应当根据项目实施计划、进度和系统实际运行的需要，及时培训甲方技术人员。培训目标为甲方技术人员能够熟练掌握系统的操作技能和日常的维护技能。具体培训内容、培训时间和场所安排等相关约定见附件[ 7 ]。

  - 乙方培训时应当提供设备、系统操作说明和日常维护说明等技术资料。如未能达到培训目标的，乙方应当按照甲方的要求提供[ 3 ]次免费的再培训。

- 信息系统的保修和维护

  - 项目的免费保修与维护期限为[ 1 ]年，自竣工验收合格之日起计算。如设备生产厂商对本项目所应用的部分设备的保修期规定超过上述期限的，则该部分设备应当按照生产厂商规定进行免费保修。

  - 免费保修与维护期间，乙方提供□7×24小时/□5×8小时/□其他方式：  
                  的技术支持服务。如发生系统运行故障，乙方应当按照下列方式提供保修和维护服务：

    - 网络或主机系统瘫痪，乙方应当自接到甲方故障报告后[ 1 ]小时内响应，并在[ 2 ]小时内解决；

    - 本项目发生严重故障或部分服务不正常的，乙方应当自接到甲方故障报告后[ 1 ]小时内响应，并在[ 2 ]小时内解决；

    - 本项目个别服务不正常的，乙方应当自接到甲方故障报告后[ 1 ]小时内响应，并在[ 2 ]小时内解决。

乙方提供技术支持的方式及故障响应时间等保修与维护服务的具体内容见附件[ 8 ]。

  - 免费保修与维护期间内，如由于乙方原因需要对本项目中的部件（包括软件和硬件）予以更换或升级的，则该部件的保修期应当相应延长。保修与维护期满后甲方需乙方继续提供维护的，应当另行签订协议。

- 知识产权和保密义务

  - 知识产权

    - 甲乙双方应当对本合同所涉及的各种软件的知识产权进行约定，以保证本项目使用的软件不会侵犯对方或第三方的知识产权。

    - 因履行本合同所开发软件及相关技术成果的知识产权归属按照下列约定执行：归甲方（甲方/乙方/甲乙双方共同）所有。

由甲乙双方另行约定，作为附件[ / ]。

    - 甲方保证，对本项目中选用的甲方原有软件拥有相应的使用、修改、升级的权利，严格遵守知识产权及软件版权保护的法律、法规，并在本合同所约定的范围内使用本信息系统，否则应当承担相应的法律责任。

    - 乙方保证，对于其提供的软件系统拥有知识产权或已获得权利人的授权，本项目使用乙方提供的软件不会侵犯第三方的合法权益，否则乙方应当负责处理索赔或涉诉等各项事宜，造成甲方损失的，乙方还应当承担赔偿责任。

    - 对于乙方许可甲方使用的软件，双方应当明确约定甲方拥有的使用权、修改权、升级权的具体内容。甲方应当依约定使用，不得超出约定范围。除本合同另有约定外，甲方不得将被许可使用的软件再许可第三方使用。

  - 保密

    - 保密期限为本合同履行期间及本合同终止后[ 10 ]年。甲乙双方可另行约定保密范围，作为附件[ 9 ]。

    - 在保密期限内,甲乙双方均有为对方保密的义务。甲乙双方保证，因履行本合同所获得的对方商业秘密，仅用于履行本合同项下的义务，并只为履行本合同的相关人员所知悉。任何一方的相关人员违反保密义务的，由该人员所属一方承担全部法律责任；但法律另有规定的除外。

    - 本合同履行完毕后，甲乙双方均应当按照对方要求，处理所获得的对方有关资料信息或电子文档。

- 违约责任

本合同生效后，甲乙双方均应当全面履行合同义务。任何一方违约，均应当按照约定承担违约责任，并赔偿对方由此受到的损失。其中：

  - 乙方逾期履约或不履约责任

    - 乙方无正当理由逾期交付，逾期在[ 5 ]日内的，每逾期一日，乙方应当向甲方支付逾期部分价款[ 0.5 ]%的违约金，但违约金总数不得超过合同总价款的[ 5 ]%；逾期超过[ 7 ]日的，视为乙方不履行。

    - 乙方不履行合同或交付的信息系统存在重大缺陷以致无法实现合同目的的，甲方有权要求乙方继续履行或解除合同。

甲方要求继续履行合同的，应当在履行期限届满后[ 7 ]日内提出。乙方应当继续履行合同，并向甲方支付相当于合同总价款[ 5 ]%的违约金。

甲方要求解除合同的，乙方应当向甲方总计支付相当于合同总价款[ 10 ]%的违约金。如甲方同意接收部分项目硬件设备或软件系统的，甲方应当向乙方支付接收部分的价款，款项付清后该部分的相应权利归属甲方。

  - 甲方逾期付款责任

    - 甲方逾期付款在[ 5 ]日内的，每逾期一日，甲方应当向乙方支付逾期应付款[ 0.5 ]%的违约金，但违约金总数不得超过合同总价款的[ 5 ]%。

    - 逾期付款超过[ 7 ]日的，视为甲方不履行，乙方有权要求甲方继续履行或解除合同。

乙方要求继续履行合同的，甲方应当向乙方总计支付逾期应付款[ 5 ]%的违约金，并赔偿乙方由此受到的损失，同时乙方履行本合同的期限相应顺延。

乙方要求解除合同的，甲方应当支付乙方已交付的硬件和已完成的软件系统所对应的款项，并向乙方总计支付逾期应付款[ 10 ]%的违约金。

  - 质量瑕疵责任

如因交付的信息系统存在缺陷，导致甲方数据损坏、丢失或造成其他损失的，乙方应当向甲方支付合同总价款[10 ]%的违约金。

  - 违反知识产权义务责任

任何一方违反本合同所约定的知识产权义务，未经对方书面同意，将对方享有知识产权的有关技术成果、计算机软件、源代码、数据信息、技术资料和文档擅自向第三方披露、转让或许可使用的，违约方除应当立即停止违约行为外，还应当赔偿由此给对方所造成的损失，如损失无法准确计算的，违约方应当支付违约金[ 50000.00 ]元。

  - 违反保密义务责任

任何一方违反本合同所约定的保密义务，违约方应当支付本合同总价款的[ 10 ]%作为违约金。如包括利润在内的实际损失超过违约金的，受损失一方有权要求对方赔偿超过部分。

  - 转包或违约分包责任

乙方违反本合同约定，将本项目进行转包或违约分包的，应当向甲方支付合同总价款[ 10 ]%的违约金；甲方也可同时解除合同。

- 合同的解除和终止

  - 本合同生效后，除法律法规和本合同另有规定外，任何一方不得随意单方变更或解除合同，否则应当承担违约责任。

  - 甲乙双方各自履行完毕本合同的全部义务后，本合同终止。

- 不可抗力

一方当事人因不可抗力不能按照约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任，但应当及时告知对方，并自不可抗力结束之日起十五日内向对方当事人提供证明。

- 争议解决方式

本合同项下所发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，双方同意按照下列第[ 1 ]种方式（只能选择一种）解决：

1、依法向  甲方所在地       人民法院提起诉讼；

2、提交 / 仲裁委员会仲裁。

- 其他条款

  - 本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同及附件共   页，一式 捌 份，具有同等法律效力，其中甲方 陆 份，乙方 贰 份，            份。

  - 本项目招标文件（包括投标文件、中标通知书）、本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件，经双方签署确认后为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，解释的顺序除有特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

  - 本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

  - 其他约定：                                                          
                                                                    
                                                                    。

| 甲方：中国人民公安大学 (公章) | 乙方： (公章) |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 组织机构代码： | 组织机构代码： |
| 地 址：北京市西城区木樨地南 里1号 | 地 址：  |
| 法定代表人：曹诗权 | 法定代表人：  |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 电子信箱： | 电子信箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号：  | 账 号：  |

以下附件内容仅供参考，由项目依据实际需要选用：

附件[ 1 ]：关于服务内容的约定

与磋商文件中技术及服务需求一致

一、乙方提供的服务内容及提供方式

二、服务要求

三、其他

附件[ 2 ]：关于软件系统采购的约定

一、软件清单

| 序号 | 软件名称 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 软件提供方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：软件提供方式包括：

１、向第三方采购的软件产品：

２、乙方拥有知识产权或许可使用权的软件产品：

３、甲方委托乙方开发的软件：

４、乙方可委托具有相应资质和能力的第三人开发的软件。

二、软件系统的技术指标、功能、等级、版本等相关约定

三、其他

附件[ 3 ]：合同价款及支付方式

一、合同价款

甲乙双方确认，本项目价款总额为         （大写：                ），其中：

1、硬件采购费用为              （大写：                  ）；

2、软件采购费用为              （大写：                  ）；

3、系统设计费为                （大写：                  ）；

4、软件开发费为                （大写：                  ）；

5、系统集成费为                （大写：                  ）；

6、技术服务费为                （大写：                  ）。

二、付款方式

本项目价款采用以下第2种方式支付，以人民币结算：

1、一次性支付。甲方于 / 后向乙方付清项目价款共计 / 元（大写： / 元）；

2、分期支付，支付期限及额度如下：

（1）预付款。本合同生效后 15 个工作日内，甲方预付项目费用总额的 50 ％，即         元（大写：                元）。

（2）进度款。甲方应当按照下列第 2 种方式支付进度款：

①乙方按照本合同约定完成阶段性工作后，甲方应于每一阶段性工作成果验收合格之日起   个工作日内，向乙方支付相应的费用；

②乙方完成 系统部署初验合格  ，甲方支付项目费用总额的 90 ％，即         元（大写：                元）。

（3）结算款：本项目竣工验收合格后 5 个工作日内，甲方向乙方支付剩余价款         元（大写：                元）。

附件[ 4 ]：项目组成员及联系方式

甲方项目组成员：							乙方项目组成员：

姓名：										姓名：

职务：										职务：

负责项目：								负责项目：

联系方式：								联系方式：

姓名：										姓名：

职务：										职务：

负责项目：								负责项目：

联系方式：								联系方式：

……

备注：

附件[ 5 ]：项目实施计划

本项目划分为如下几个阶段实施，每一阶段工作完成后，甲乙双方应当按照约定进行交付和验收：

一、               阶段：

（1）工作内容：

（2）完成时间：

（3）阶段性工作成果交付：

（4）验收标准：

二、               阶段：

（1）工作内容：

（2）完成时间：

（3）阶段性工作成果交付：

（4）验收标准：

三、               阶段：

（1）工作内容：

（2）完成时间：

（3）阶段性工作成果交付：

（4）验收标准：

四、               阶段：

（1）工作内容：

（2）完成时间：

（3）阶段性工作成果交付：

（4）验收标准：

……

附件[ 6 ]：需求分析报告

甲乙双方根据本合同第一条、附件[ 1 ]中约定的本项目建设要求以及甲方所提供的资料与信息共同进行需求分析，并由乙方及时完成需求分析报告

附件[ 7 ]：培训方案

一、培训内容

二、培训目标

三、培训时间和地点

四、其他

附件[ 8 ]：信息系统保修与维护服务标准的约定

附件[ 9 ]：保密协议

……

第四部分  附件一一响应文件格式

附件1——磋商响应函

附件2——报价一览表

附件3——磋商报价明细表

附件4——商务条款偏离表

附件5——技术规格偏离表

附件6——资格证明文件

附件7——类似业绩

附件8——其他售后服务承诺书

附件9——供应商认为有必要提交的其他文件和资料

附件10——具体的服务技术方案

附件11——中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函

# 附件1——磋商响应函

磋商响应函

北京国际工程咨询有限公司：

（供应商全称）授权               （授权代表姓名）                       （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的                               （项目编号、项目名称）采购的有关活动，并对                           项目进行磋商。为此：

1、提供响应文件正本  份，副本  份

2、磋商报价为(大写)：         元（人民币）。

3、保证遵守竞争性磋商文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同并承担合同规定的责任义务。

5、愿意向贵方提供任何与该项磋商有关的数据、情况和技术资料。

6、本函自磋商之日起          天内有效。

7、与本磋商有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：                电话：                   传真：

开户行名称：

账号：

供应商（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日   期：   年   月   日

# 附件2——报价一览表

报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 服务名称 | 报价（元） | 磋商保证金 | 交付期 | 交付地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、此表应按供应商须知的规定密封标记并单独递交。

2、单独递交的此表如与响应文件正本中的不一致，以单独递交的为准。

3、此表中的报价总价应和附件3中的总价相一致。

供应商（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日   期：   年   月   日

# 附件3——磋商报价明细表

磋商报价明细表

项目名称:        项目编号:             报价单位：人民币元

| 序号 | 价格构成 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：              供应商： （公章）

日   期：   年   月   日

注：1．如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。

3. 上述各项的详细分项报价，应另页描述。

# 附件4——商务条款偏离表

项目名称：______________                     项目编号:______________

| 序号 | 磋商文件条款号 | 磋商文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明（应注明无偏离或正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商： （公章）

日   期：   年   月   日

# 附件5——技术规格偏离表

项目名称：______________                 项目编号:______________

| 序号 | 服务名称 | 磋商文件条款号 | 需求规格 | 响应规格 | 说明（应注明无偏离或正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商： （公章）

日   期：   年   月   日

# 附件6——资格证明文件

附件6-1  法定代表人授权书（格式）

附件6-2  法人或其他组织的营业执照等证明文件（须加盖本单位公章）

附件6-3  缴纳税收证明文件的复印件（须加盖本单位公章）

注：[提供开标日前六个月内任意一个月的纳税（增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件并加盖本单位公章。依法免税的报价人，应提供相应文件证明其依法免税]

附件6-4  供应商的资信证明（具体说明见后附，须加盖本单位公章）

附件6-5  供应商的社会保障资金缴纳记录（须加盖本单位公章）

注：[提供开标日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件并加盖公章。不需要缴纳社会保障资金的报价人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金]

附件6-6  供应商的资格声明（格式）

附件6-7 供应商在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

附件6-8  供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用信息查询记录截图（须加盖本单位公章。此信用信息查询记录截图的查询截止时间不能早于本项目投标截止时间前七个日历日）。招标代理机构将于投标截止时间后，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等网站对报价人的信用信息进行核查。报价人的信用信息以招标代理机构核查的结果为准并将与其他评审资料一并留存。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

附件6-9  磋商响应文件要求的其他资格证明文件

附件6-10 供应商认为有必要提交的其他资格证明文件

# 附件6-1法人代表授权委托书

### 法定代表人授权书

（如磋商响应文件中有法定代表人授权代表签字、盖章，则此项必须提交）

本授权书声明：本人       （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现委托我单位        （姓名）身份证号：                      为我方代表人。代理人根据授权，以我方名义参加                 （项目名称）的采购活动。代理人在磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

本授权书于__________年_____月______日签字生效。

代理人无转委托权。

特此声明。

供应商：____________________（盖单位章）

法定代表人：________________（签字或盖章）

磋商响应授权代表：          （签字）

年      月     日

说明：

1：如供应商代表不是供应商法定代表人，《法定代表人授权书》必须作为磋商响应文件一部分，并按照竞争性磋商文件规定装订密封。

2：需附法人及被授权人身份证复印件。

附件6-4   供应商的资信证明

说明：

1、提供银行出具的资信证明（开标日前三个月内开具，如有“复印、涂改无效”等字样供应商提供复印件无效）加盖本单位公章。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

2、如不能出具有效的资信证明文件，也可以提供2019年度经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章

（以上二项提供任一项均可）

# 附件6-6  供应商的资格声明

1、名称及概况：

(1)供应商名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)最新一年度资产负债表

①固定资产：____________________________

原值：__________________________

净值：__________________________

②流动资金：____________________________

③长期负债：____________________________

④流动负债：____________________________

⑤资金来源：

自有资金：_______________________

银行贷款：_______________________

⑥资金类型：_____________________________

商业性：_________________________

非商业性：_______________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年采购服务主要服务的用户名称及地址：

4、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

5、供应商认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

供应商授权代表(签字)：___________________________

供应商授权代表的职务：___________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公章：__________________________________________

# 附件6-8  参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我公司在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

供应商授权代表签字：____________________________

公司盖章:

日    期：

附件7——业绩

- 业绩

| 项目名称 | 项目金额 | 项目内容 | 业主名称 | 业主电话 | 合同期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：与此表对应的业绩证明文件还需提供合同复印件并加盖投标单位公章。除合同外的其他一切业绩证明文件均无效。

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：_______________

供应商名称(盖章): ______________________

2020年   月    日

# 附件8——其他售后服务承诺书

# 附件9——供应商认为有必要提交的其他文件和资料

（如涉及节能产品、环境标志产品按以下要求提供）

1：节能产品、环境标志产品

a.属于“环境标志产品政府采购品目清单”及“节能产品政府采购品目清单”的范围内，且为政府强制采购的节能产品或环境标志产品，投标人必须出具经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

b.属于“环境标志产品政府采购品目清单”及“节能产品政府采购品目清单”的范围内，但不属于政府强制采购的节能产品或环境标志产品的，对投标人能够出具经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，实行优先采购（具体规则见本招标文件第一章21.3说明2）。

注：“环境标志产品政府采购品目清单”及“节能产品政府采购品目清单”以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）公布的最新的清单为准。

2：信息安全产品

信息安全产品应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

注：1.在本处提供的证明材料如与投标人所投产品内容（品牌、型号、规格等）不符，视为无效。

2.如提供虚假材料，投标人须承担相应法律责任。

投标人须提供“投标人相关单位一览表”：

投标人相关单位一览表

| 和投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |
| 和投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |

注1：如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

投标人名称(公章)：_______________________________

投标人授权代表签字：_____________________________

日                期：__________________________________

附件10——具体的技术及服务方案

（本部分由供应商自行设计）

包括但不限于：具体技术方案和服务方案、项目组成员及联系方式、项目实施计划、培训方案、保密承诺等。

附件11——中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的服务。本条所称服务不包括使用大型企业注册商标的服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# 第五部分  技术及服务需求

本项目不接受进口产品或服务投标。    本项目预算金额：71.332540万元

中国人民公安大学采购招标管理信息系统平台建设

# 一、采购功能需求

- 1.1 采购信息系统部分

| 功能模块 | 功能子模块 | 功能描述 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作台 | 我发起的项目 | 显示了所有用户发起的项目信息，可按照项目类型、项目审核状态、业务主题等进行搜索，点击相关项目还会有对应的审批流程核实状态，包括提交的申请时间等进行追溯，针对已发起的项目进行统计提醒，按照不同内容绑定模块图标方便查看，并且把项目相关的项目信息以及品目信息进行展示。 |  |
|  | 待审批项目 | 待审批的项目已多个业务类型进行区分，并且有通知功能，项目可按业务类型及业务主题进行搜索，并且可以直接点击处理触达/执行相关的项目审批，在审批过程中还支持把项目抄送/委派/转办等相关方式，方便用户执行审批 |  |
|  | 已审批项目 | 对于已审批的项目，用户可直接查看相关项目信息，项目的类型已做好区分，项目的审核状态、处理日期以及审核意见按照不同的角色权限进行查看 |  |
|  | 抄送项目 | 抄送项目内容的内容只显示项目信息，当前用户对于被抄送的项目只有查看的权限，并无任何操作、审批、申请或录入 |  |
| 采购预算管理 | 采购预算申请 | 由预算归口部门发起，用户进行申报，所有采购业务必须从采购项目库中发起，可填写项目名称、项目属性（工程、货物或服务）、项目用途、项目联系人及联系电话等，并且从统一身份认证进行关联关系，把申购单位及申请日期进行自动录入。在填写完简单内容后，可根据实际采购品类和采购项目进行细节录入，采购品目库按照现有的采购品类表进行关联，把采购相关的信息内容自动带入，按照不同采购的品类（工程、货物、服务）提供不一样的表单及需要填写的内容结构，根据需要采购的内容名称、价格、数量等相关信息进行录入。系统根据用户的部门及院所的关联经费账号和财务系统进行对接，用户可按照可使用，并且有预算的经费账号进行申请录入，也支持进行手工录入 |  |
|  | 采购预算审核 | 支持经费归口管理部门发起的各类专项项目的预算编制审核业务，支持申购人发起的预算编制审核业务，在采购方式的选择（工程、货物、服务）智能对应不同的采购审批及相关人员节点，按照不同对应的节点及相关内容进行预算审批，所需采购的内容将会在采购项目那进行全量显示，从采购目录、商品名称、详细参数、单价数量等内容进行核查及确认，也支持附件的相关查看 |  |
|  | 采购预算的 查看、审批、通知及退回流程 | 单位负责人、经费负责人、预算归口管理部门、财务部门、采购与招投标管理中心、分管校领导等具有审批、查看功能，可根据相关内容进行回退、填写意见（填写意见具有记忆功能，方便用户重复录入常用信息）。由于各项目类型涉及到不同的归口管理单位审批流程，系统可按照不同的部门进行部门角色权限的匹配，智能匹配审批，在流程节点具有通知待办事件功能（系统内部通知、邮件等相关对接） |  |
| 采购计划管理 | 采购计划编制 | 预算审批通过后，根据预算相关内容进行延伸，采购申请人具有发起、撤回、修改、暂存信息等功能，申请采购入口有判断采购项目功能（有预算、采购库有预算项目和无明确预算项目；使用捐赠资金和代收代管资金的项目等独立法人单位委托的项目），并且按照项目类型（工程、货物、服务）生成多种对应需要填写的相关采购计划，并且可以按不同的采购方式（政府采购、校内/校外采购等）进行智能划分（根据预算金额），生成独立的项目编号并且可基于经费及计划申请日期做计划 |  |
|  | 采购计划审批查看、审批、通知及退回流程 | 支持计划归口管理部门发起的各类专项项目的采购计划审核业务，对于相关内容可查看及审批，把流程相关负责人的意见一键查看，流程节点审批结果可与OA系统做集成，把相关待办事项等进行显示，按照不同的部门进行部门角色权限的匹配，智能匹配审批，在流程节点具有通知待办事件功能（系统内部通知、邮件等相关对接） |  |
|  | 采购方式确认 | 采购与招投标管理中心确认采购方式（校内分散采购、校内集中采购、政府分散采购、政府集中采购），根据不同的采购组织方式，所需要执行的审批流程及相关节点将不一样，按照不一样的采购方式形成多种采购方式流程，将采购信息推送至相应的采购平台生成采购项目执行信息，平台还能让用户变更采购方式，智能的重新匹配相关审批流程及节点 |  |
| 采购执行管理 | 发布采购公告 | 经办人根据招标的各个内容进行全量的系统信息录入及补充，按照包件的内容从招标文件的发售日期、发售地点、售价等到投标文件截止时间、开标时间、开标地点、评标截止时间及评标时间等，按照公开招标或各个不同的招标方式进行自动调整，匹配相关的业务节点（如征求意见等），也可以按照自己实际需求做调整。 其他可补充的内容如需要落实的政策，资格要求、是否公开预算金额等，可按照用户实际要求为投放内容，如有确认投放的内容也将变更整个采购执行流程，最后在发布前可体现公告格式化及招标文件的上传，方便经办人体现及预览 |  |
|  | 开评标准备 | 系统可配置多个默认配套表供经办人下载使用，在下载配套表/模板的同时把相关项目信息进行自动录入，不需要经办人多次填写，经办人只需要用配套表就可以简单填写并打印进行盖章或流程申请，此外还可以按照已有的专家库进行专家抽取，从专家的职称、专业、数量、是否回避等多维度进行专家抽取，抽取后还可以直接发通知，如有专家需要回避还可以重新抽取，并且可以查看相关专家信息 |  |
|  | 录入采购结果 | 按照不同的包件，经办人可根据成交信息进行录入，从成交日期，货币，金额等进行录入，中标供应商可自动匹配，也可以手动录入中标供应商，并且系统自带供应商相关信息进行确认，不需要再重新录入。在形成的中标结果可以把相关的评审专家人数，专家意见，以及评标明细以商品模板的方式进行下载及编辑，方便用户直接批量上传中标的商品内容 |  |
|  | 发布采购公告及电子归档 | 除了选择中标供应商以外，还支持在供应商库中进行随机抽取确定成交供应商功能（根据部分分散采购等不同采购方式），可自动生成成交通知书功能（并且相关项目信息等自动带入），并可下载打印，采购数据同步到采购招标管理信息系统后具有归档功能、归档在确认项目完结后进行归档确认，形成项目归档编号，按照不同的维度可查询项目执行结果 |  |
| 采购合同管理 | 合同发起 | 申请人从已完成采购项目选择发起采购合同业务，具有合同业务模板选择功能（工程、货物、服务三种模板），根据不同的合同模板自动关联生成相关信息，并且把采购项目的详细内容进行部分展示，方便用户跟踪相关信息 |  |
|  | 生成合同 | 根据合同模板自动生成采购合同，补充协议由用户自行编制，用户选择的项目合同中自动导入采购相关信息，不需要再手工填写，提升管理效率，合同编号的生成和招标编号（中标项目）进行强关联，方便别的部门查找相关信息 |  |
| 验收及支付管理 | 资产入固 | 支持用户从已完结的采购项目发起验收建账业务，并导入采购项目数据，在导入后可直接发起验收，验收及入固将按照实际项目及中标金额进行关联，申请单位及申请联系人将以用户单位做绑定，方便调用入固相关信息 |  |
|  | 标书费管理 | 如经办人在项目申请及执行过程有需要支付标书费的项目，系统将自带标书费金额，供应商在投标过程中上传附件凭证/以线下方式进行购买（经办人/项目经理进行手动添加/录入信息），在录入过程中还可以选择供应商，确保供应商在购买标书后可下载招标文件 |  |
|  | 保证金管理 | 保证金支持保证金录入及信息核实，并且供应商在开标前上传附件凭证/以线下方式进行保证金汇款（经办人/项目经理进行手动添加/录入信息），在录入过程中还可以选择供应商，确保供应商在投标前以支付保证金费用，系统也支持手动/批量保证金的退款 |  |
| 档案统计管理 | 驾驶舱 | 根据不同用户发起的项目进行全量统计、包括已审批的和待审批的项目也有相关统计，在资金的部分有预算总额及预算配比的全量统计，以原型图及柱状图展示相关内容，方便用户在使用过程中确认剩余预算进行采购项目的申请 |  |
|  | 项目统计 | 支持不同角色，各分类口径统计分析经费预算、采购预算、项目申报、项目进程、采购结果、合同签署、验收支付等数据信息，支持电子数据、附件资料的入档、查询等功能，从采购预算查询、采购计划查询、采购执行查询、采购合同查询、验收支付查询等进行全量统计。统计的相关信息内容可按照不同的角色权限进行显示，部门之间无互通统计，只有指定的某些部门及用户才可看全量的统计信息，方便部门进行审计以及统计相关采购/项目内容，支持excel导出项目统计 |  |
| 评审专家管理 | 专家录入 | 以校内及校外专家进行区分，并且可以启用或停用其专家，校内专家可绑定职工号智能匹配内容，专家的录入信息从专家姓名、性别、工作单位、工作单位编号、联系电话、身份证号、银行账号（如有专家费）、所属专业、邮箱、毕业院校等约20个需要录入/登记的专家信息进行确认及信息录入 |  |
|  | 专家评价 | 指定用户可根据专家所评过的项目对专家做出评价，评价的内容及评级将自动进行登记，以后在抽取专家的时候可提示预警，此功能的设置可后续按照不同维度进行专家统计分析 |  |
| 日常管理 | 开标项目安排及评标室预约 | 根据不同的开标项目进行日程提醒，项目在30天内进行显示，并且可以按照用户需要提前进行评标室预约，方便用户在评标前提前准备好相关会议室安排 |  |
|  | 近期评标项目信息推送 | 针对近期评标项目及评标室预约推送到门户网站，供应商及采购人等可根据实际情况进行查看及跟踪 |  |
| 供应商管理 | 供应商录入 | 供应商在注册后自动录入相关信息，也支持人工的方式进行供应商信息录入，供应商需要维护相关信息，包括联系人的及各个维度信息变更 |  |
|  | 供应商管理 | 根据供应商注册的情况，用户可进行审批及管理，可围绕供应商不同属性进行相关查询，方便跟踪供应商的情况 |  |
|  | 供应商评价 | 对供应商履约的情况及项目执行情况进行供应商评价，对于供应商进行分类，如有重大失误/失信行为的供应商会被放入到黑名单管理库，其他的供应商将默认在白名单内，并且在供应商报名的时候进行预警，以免用户在招标过程中资源的浪费及投入 |  |
| 监控管理 | 评标实时监控 | 根据评标室情况的监控视频及监控内容与项目进行绑定，可调取及查看监控情况，方便用户跟踪及监督相关评标情况 |  |
|  | 业务数据查询 | 评标项目的业务数据进行日期、时间等信息查询，由于已经绑定相关信息，用户可根据绑定信息进行多维调取及核查 |  |
| 系统管理 | 系统账号管理 | 根据系统账号在与校园统一身份平台进行对接，用户信息自动同步，并且可绑定相关联系人及联系方式 |  |
|  | 系统角色管理 | 不同用户角色权限的分配及关联，在系统管理的部分可根据实际业务情况做审批的绑定与分配 |  |
|  | 系统菜单管理 | 系统菜单名字变更及维护功能 |  |
|  | 系统流程管理 | 根据业务流程进行智能调整及配置（智能配置工作路程），以工作流的方式进行流程配置，便利用户调整实际业务流程需求 |  |
|  | 表单维护管理 | 根据不同的表单结构进行全量的表单维护 |  |
|  | 系统字典管理 | 在系统使用过程中的各个字典进行维护及管理 |  |
| 信息门户 | 基本信息 | 根据部门的情况进行信息的展示、可编辑的党群工作网页内容、提供电子招投标相关的法律法规及学校的规则制度进行门户发布 |  |
|  | 公告 | 在执行采购过程中的全量公告信息进行发布，从招标公告（公开招标/非公开招标公告）及中标公告。也可按照货物、工程、服务进行区分 |  |
|  | 注册 | 提供入口让供应商进行注册，确认用户名及密码等，经过审批后成为供应商 |  |
|  | 日程安排 | 根据上述提到的相关日程工作安排及内容进行信息内容的展示，把评标时间（需要评标的项目）及评标室等相关信息以日程的方式进行展示 |  |
|  | 后台管理 | 在栏目、资讯等信息进行维护及管理 |  |
|  | 项目进度展示 | 项目进度会按照关键节点进行展示，自动同步项目进度，方便用户查看及跟踪相关项目内容 |  |
| 供应商资质业绩核实 | 供应商资质业绩核实批量查询 | 需要实现一键式批量信用查询功能，只需按照模板要求，将需查询的供应商列表上传后，即可一键查询返回所有供应商的信用信息，方便快捷，省去专家自己逐个查询的时间。查询服务所查询的结果全部来自于中国最权威的国家级信用网站以及政府采购失信行为所产生的实时生成信用报告，查询结果真实可靠，绝对权威，部分数据可以寻源。 |  |
| 系统接口 | 单点登录、统一身份认证 | 用户只需要使用学校门户登录页面，登录后可看见采购招标管理信息系统的页面，在进入的时候直接一键登入，不需要重复登入，并且相关姓名和联系方式以及部门信息会带到系统里 |  |
|  | 用户数据与组织机构同步 （人事信息） | 用户的相关数据以及组织架构会从目前现用的学校数据系统进行同步及对接，以中间库的方式获取相关信息，并且把相关的核决权限以及上下层级关联关系进行同步 |  |
|  | 采购信息系统门户对接 | 用户在采购形成中标公告，并且通过公示期后，中标项目的相关信息会在信息门户的功能模块生成相关内容，形成相关内容后 |  |
|  | 短信平台 | 通过与学校短信平台进行集成，可实现待办任务短信到达提醒 |  |
| 采购文档梳理 | 采购业务总则 | 根据采购业务进行总则的梳理，从业务的流程、法律法规要求、学校规则制度要求等进行分析，协助完善现有的采购业务总则 |  |
|  | 公开招标指引 | 据公开招标、竞争性谈判、询价、邀请招标及单一来源进行规则制度的梳理、协助完善现有采购方式的流程及制度，梳理需要审批的相关文件（部分可以线上的模式进行审批） |  |
|  | 非招标项目指引 | 根据限额以外或小额采购进行采购指引的梳理，协助完善现有采购方式的流程及制度，梳理需要审批的相关文件（部分可以线上的模式进行审批） |  |

- 1.2 系统实施服务内容

| 项目名称 |  | 工作内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统实施服务内容 | 标准产品服务 | 系统安装部署调试 | 业务执行系统部署，进行数据迁移与切换 软件安装调试 系统联调测试，并且和各个端口进行数据同步 |  |  |
|  |  | 产品授权费用 | 服务器*3（window server 2016授权费用） |  |  |
|  |  | 系统初始化配置 | 审批流程以及各个流程节点的初始化配置，根据本校需求进行前置配置 |  |  |
|  | 上线维护服务 | 系统上线维护服务 （保驾服务） | 在上线期间3个月内（3人集中培训3天）进行供应商培训和系统操作培训，并且加上每周两次的巡检和集中问题处理 |  |  |

- 二、采购项目需求

- 2.1 项目概况

《“十三五”国家科技创新规划》中明确指出，要完善科技和采购结合机制，形成各类工具协同融合的科技生态。同时，随着“互联网+”国家战略行动计划的深入推进，国内各行业、各领域均在积极开展“互联网+”的深入建设。高校是我们国家机构中重要的组成部分，高校采购又承担着为学校教学科研中心工作和后勤管理服务提供保障和条件支撑的重要作用，因此，积极拥抱互联网+物资采购已成为一种必然趋势。

为了加快创新发展战略的实施，中国人民公安大学拟通过现代化的管理理念和信息化的管理手段，推进采购工作的规范化发展，建设采购招标管理信息系统。系统建设既是响应国家政策，又有成功的系统作为依托。

- 2.2 项目总体目标及总体要求

本次采购招标管理信息系统主要包含采购项目库管理、采购预算管理、采购计划管理、采购执行管理、采购合同管理、验收支付管理、统计档案管理、评审专家管理、供应商管理、日常管理、信息门户、移动平台、监督平台、系统管理等功能模块。需实现如下建设目标：

2.2.1 完善系统功能，全面落实采购内控管理

本次采购招标管理信息系统需实现前端对采购预算、采购计划的管理，后端对采购合同、验收支付的管理；能够对采购执行与监管的全流程、各环节，进行全面控制，并能够对故意拆分、规避统一采购或逃避政府采购监管的行为以及采购合同违背成交结果的风险，进行全面的跟踪管控。从而进一步强化采购管理过程，持续简化采购流程、优化用户体验，不断提高学校采购工作的质量和效率。

2.2.2 形成统一的数据标准，为用户提供“一站式” 服务

本次建设需通过对采购管理全流程进行数据与数据流程分析，形成统一的数据标准，共建共享数据库资源，解决以往用户从预算至支付要线下执行，重复填写冗余信息带来的困扰，从而真正意义上为用户提供“信息（数据）多跑路，师生少跑路”的“一站式”服务。

2.2.3 采购招标管理信息系统总体架构

在统一的标准化体系下，采购招标管理信息系统需与财务系统等其他部门业务系统之间实现基础数据共享。采购招标管理信息系统，主要由采购招标管理信息系统和信息服务门户组成，根据信息安全保密相关规定进行网络间信息交换。总体需求说明如下：

（1）采购招标管理信息系统主要处理采购项目库、预算编制、申报、调整、审核，采购申报、采购计划、采购执行管理，采购合同、验收支付发起等内部管理功能。

（2）采购信息服务门户（中心部门主页），是各类平台的入口，主要提供政策发布、部门宣传、信息公告、采购项目进度查询等功能及运维服务支持。

- 2.3 采购招标管理信息系统具体功能要求

供应商所提供的技术响应文件应提供满足以下业务应用功能的要求，以支撑采购业务的开展，适应采购业务发展的需要。供应商除满足以下描述的业务功能需求外，还应满足采购人可能发生的变更要求。

2.3.1 工作台

用户在登入后，可根据不同的项目情况进行全量的查看，基于项目不同的进度进行跟踪，具体实现功能如下：

1. 显示了所有用户发起的项目信息，可按照项目类型、项目审核状态、业务主题等进行搜索，点击相关项目还会有对应的审批流程核实状态，包括提交的申请时间等进行追溯，并且把项目相关的项目信息以及品目信息进行展示。

2. 待审批的项目已多个业务类型进行区分，并且有通知功能，项目可按业务类型及业务主题进行搜索，并且可以直接点击处理触达/执行相关的项目审批，在审批过程中还支持把项目抄送/委派/转办等相关方式，方便用户执行审批。

3. 对于已审批的项目，用户可直接查看相关项目信息，项目的类型已做好区分，项目的审核状态、处理日期以及审核意见按照不同的角色权限进行查看。

4. 抄送项目内容的内容只显示项目信息，当前用户对于被抄送的项目只有查看的权限，并无任何操作、审批、申请或录入。

2.3.2 采购预算管理

与学校的部门预算管理同步，支持经费归口管理部门完成各类已入库采购项目的预算编制业务，如修购专项、双一流建设等。由预算归口部门发起，用户进行申报，所有采购业务必须从采购项目库中发起，可填写项目名称、项目属性（工程、货物或服务）、项目用途、项目联系人及联系电话等，并且从统一身份认证进行关联关系，把申购单位及申请日期进行自动录入。在填写完简单内容后，可根据实际采购品类和采购项目进行细节录入，采购品目库按照现有的采购品类表进行关联，把采购相关的信息内容自动带入，按照不同采购的品类（工程、货物、服务）提供不一样的表单及需要填写的内容结构，根据需要采购的内容名称、价格、数量等相关信息进行录入。系统根据用户的部门及院所的关联经费账号和财务系统进行对接，用户可按照可使用，并且有预算的经费账号进行申请录入，也支持进行手工录入，支持以图、表等方式汇总展现经费预算、采购预算额度及使用进度等信息，与财务系统联动冻结、解冻经费预算。

支持经费归口管理部门发起的各类专项项目的预算编制审核业务，支持申购人发起的预算编制审核业务，在采购方式的选择（工程、货物、服务）智能对应不同的采购审批及相关人员节点，按照不同对应的节点及相关内容进行预算审批，所需采购的内容将会在采购项目那进行全量显示，从采购目录、商品名称、详细参数、单价数量等内容进行核查及确认，也支持附件的相关查看。

单位负责人、经费负责人、预算归口管理部门、财务部门、采购与招投标管理中心、分管校领导等具有审批、查看功能，可根据相关内容进行回退、填写意见（填写意见具有记忆功能，方便用户重复录入常用信息）。由于各项目类型涉及到不同的归口管理单位审批流程，系统可按照不同的部门进行部门角色权限的匹配，智能匹配审批，在流程节点具有通知待办事件功能（系统内部通知、邮件等相关对接）

2.3.3 采购计划功能

用户在完善采购需求后，分品目或项目向项目归口管理部门提出采购申请，经项目归口管理部门审核后由采购与招投标管理中心确定采购组织形式（以经费项目下包含的采购项目或采购品目为基础）。

预算审批通过后，根据预算相关内容进行延伸，采购申请人具有发起、撤回、修改、暂存信息等功能，申请采购入口有判断采购项目功能（有预算、采购库有预算项目和无明确预算项目；使用捐赠资金和代收代管资金的项目等独立法人单位委托的项目），并且按照项目类型（工程、货物、服务）生成多种对应需要填写的相关采购计划，并且可以按不同的采购方式（政府采购、校内/校外采购等）进行智能划分（根据预算金额），生成独立的项目编号并且可基于经费及计划申请日期做计划。

支持经费归口管理部门发起的各类专项项目的预算编制审核业务，支持申购人发起的预算编制审核业务，在采购方式的选择（工程、货物、服务）智能对应不同的采购审批及相关人员节点，按照不同对应的节点及相关内容进行预算审批，所需采购的内容将会在采购项目那进行全量显示，从采购目录、商品名称、详细参数、单价数量等内容进行核查及确认，也支持附件的相关查看。

单位负责人、经费负责人、预算归口管理部门、财务部门、采购与招投标管理中心、分管校领导等具有审批、查看功能，可根据相关内容进行回退、填写意见（填写意见具有记忆功能，方便用户重复录入常用信息）。由于各项目类型涉及到不同的归口管理单位审批流程，系统可按照不同的部门进行部门角色权限的匹配，智能匹配审批，在流程节点具有通知待办事件功能（系统内部通知、邮件等相关对接）。

2.3.4 采购执行管理

1. 统一采购项目可查询项目负责人和项目进程、采购结果。

2. 通过采购招标管理信息系统的，系统支持导出采购项目数据，接收反馈的交易结果数据。

3. 自行组织或委托代理机构组织采购的，支持发布公告、录入项目进程和交易结果等。

4. 经办人根据招标的各个内容进行全量的系统信息录入及补充，按照包件的内容从招标文件的发售日期、发售地点、售价等到投标文件截止时间、开标时间、开标地点、评标截止时间及评标时间等，按照公开招标或各个不同的招标方式进行自动调整，匹配相关的业务节点（如征求意见等），也可以按照自己实际需求做调整。

其他可补充的内容如需要落实的政策，资格要求、是否公开预算金额等，可按照用户实际要求为投放内容，如有确认投放的内容也将变更整个采购执行流程，最后在发布前可体现公告格式化及招标文件的上传，方便经办人体现及预览

5. 系统可配置多个默认配套表供经办人下载使用，在下载配套表/模板的同时把相关项目信息进行自动录入，不需要经办人多次填写，经办人只需要用配套表就可以简单填写并打印进行盖章或流程申请，此外还可以按照已有的专家库进行专家抽取，从专家的职称、专业、数量、是否回避等多维度进行专家抽取，抽取后还可以直接发通知，如有专家需要回避还可以重新抽取，并且可以查看相关专家信息

6. 按照不同的包件，经办人可根据成交信息进行录入，从成交日期，货币，金额等进行录入，中标供应商可自动匹配，也可以手动录入中标供应商，并且系统自带供应商相关信息进行确认，不需要再重新录入。在形成的中标结果可以把相关的评审专家人数，专家意见，以及评标明细以商品模板的方式进行下载及编辑，方便用户直接批量上传中标的商品内容

7. 除了选择中标供应商以外，还支持在供应商库中进行随机抽取确定成交供应商功能（根据部分分散采购等不同采购方式），可自动生成成交通知书功能（并且相关项目信息等自动带入），并可下载打印，采购数据同步到后具有归档功能、归档在确认项目完结后进行归档确认，形成项目归档编号，按照不同的维度可查询项目执行结果

2.3.5 采购合同管理

1. 申请人从已完成采购项目选择发起采购合同业务。

2. 申请人从已完成采购项目选择发起采购合同业务，具有合同业务模板选择功能（工程、货物、服务三种模板），根据不同的合同模板自动关联生成相关信息，并且把采购项目的详细内容进行部分展示，方便用户跟踪相关信息

3. 具有合同业务模板选择功能。

4. 根据合同模板自动生成采购合同，补充协议由用户自行编制。

5. 根据用户选择的项目合同中自动导入采购相关信息。

6. 单位负责人、经费负责人、项目归口单位具有合同审核、回退、建议功能。

7. 根据合同模板自动生成采购合同，补充协议由用户自行编制，用户选择的项目合同中自动导入采购相关信息，不需要再手工填写，提升管理效率，合同编号的生成和招标编号（中标项目）进行强关联，方便别的部门查找相关信息。

2.3.6 验收支付管理

1. 支持用户从已完结采购项目发起验收建账业务，并导入采购项目数据。支持用户从已完结的采购项目发起验收建账业务，并导入采购项目数据，在导入后可直接发起验收，验收及入固将按照实际项目及中标金额进行关联，申请单位及申请联系人将以用户单位做绑定，方便调用入固相关信息

2. 国资管理部门、项目归口管理部门、单位领导对申请人发起验收项目有审核、退回、建议功能。如经办人在项目申请及执行过程有需要支付标书费的项目，系统将自带标书费金额，供应商在投标过程中上传附件凭证/以线下方式进行购买（经办人/项目经理进行手动添加/录入信息），在录入过程中还可以选择供应商，确保供应商在购买标书后可下载招标文件。

3. 采购系统接收反馈的支付结果数据（财务报销凭证号、支付金额信息）。

4. 申请人发起支付业务。保证金支持保证金录入及信息核实，并且供应商在开标前上传附件凭证/以线下方式进行保证金汇款（经办人/项目经理进行手动添加/录入信息），在录入过程中还可以选择供应商，确保供应商在投标前以支付保证金费用，系统也支持手动/批量保证金的退款

2.3.7 档案统计管理

根据不同用户发起的项目进行全量统计、包括已审批的和待审批的项目也有相关统计，在资金的部分有预算总额及预算配比的全量统计，以原型图及柱状图展示相关内容，方便用户在使用过程中确认剩余预算进行采购项目的申请。

支持不同角色，各分类口径统计分析经费预算、采购预算、项目申报、项目进程、采购结果、合同签署、验收支付等数据信息，支持电子数据、附件资料的入档、查询等功能。

支持不同角色，各分类口径统计分析经费预算、采购预算、项目申报、项目进程、采购结果、合同签署、验收支付等数据信息，支持电子数据、附件资料的入档、查询等功能，从采购预算查询、采购计划查询、采购执行查询、采购合同查询、验收支付查询等进行全量统计。统计的相关信息内容可按照不同的角色权限进行显示，部门之间无互通统计，只有指定的某些部门及用户才可看全量的统计信息，方便部门进行审计以及统计相关采购/项目内容，支持excel导出项目统计。

2.3.8 评审专家管理

1. 支持专家分类入库，提交项目抽选专家业务。

2. 以校内及校外专家进行区分，并且可以启用或停用其专家，校内专家可绑定职工号智能匹配内容，专家的录入信息从专家姓名、性别、工作单位、工作单位编号、联系电话、身份证号、银行账号（如有专家费）、所属专业、邮箱、毕业院校等约20个需要录入/登记的专家信息进行确认及信息录入.

3. 指定用户可根据专家所评过的项目对专家做出评价，评价的内容及评级将自动进行登记，以后在抽取专家的时候可提示预警，此功能的设置可后续按照不同维度进行专家统计分析

2.3.9 日常管理

支持开评标项目日程安排，近期开评标项目滚动显示，投标保证金、报名资料费缴纳查询，投标保证金批量退还等功能。

根据不同的开标项目进行日程提醒，项目在30天内进行显示，并且可以按照用户需要提前进行评标室预约，方便用户在评标前提前准备好相关会议室安排。

针对近期评标项目及评标室预约推送到门户网站，供应商及采购人等可根据实际情况进行查看及跟踪。

2.3.10 供应商管理

1. 支持通过交易平台推送供应商信息分类入库。

2. 供应商在注册后自动录入相关信息，也支持人工的方式进行供应商信息录入，供应商需要维护相关信息，包括联系人的及各个维度信息变更

3. 根据供应商注册的情况，用户可进行审批及管理，可围绕供应商不同属性进行相关查询，方便跟踪供应商的情况

4. 对供应商履约的情况及项目执行情况进行供应商评价，对于供应商进行分类，如有重大失误/失信行为的供应商会被放入到黑名单管理库，其他的供应商将默认在白名单内，并且在供应商报名的时候进行预警，以免用户在招标过程中资源的浪费及投入。

2.3.11 监控管理

为监督人员提供查看权限，重大项目追踪、风险预警，访问开评标实时监控数据及影像。

根据评标室情况的监控视频及监控内容与项目进行绑定，可调取及查看监控情况，方便用户跟踪及监督相关评标情况。

评标项目的业务数据进行日期、时间等信息查询，由于已经绑定相关信息，用户可根据绑定信息进行多维调取及核查。

2.3.12 系统管理

角色授权、系统配置、流程管理、表单维护等系统管理功能。

根据系统账号在与校园统一身份平台进行对接，用户信息自动同步，并且可绑定相关联系人及联系方式。

不同用户角色权限的分配及关联，在系统管理的部分可根据实际业务情况做审批的绑定与分配。

系统菜单名字变更及维护功能，根据业务流程进行智能调整及配置（智能配置工作路程），以工作流的方式进行流程配置，便利用户调整实际业务流程需求，根据不同的表单结构进行全量的表单维护，在系统使用过程中的各个字典进行维护及管理。

2.3.13 信息门户

各类平台入口，支持政策发布、部门宣传、信息公告、采购项目进度查询、供应商及商品查询等功能及运维服务支持。

根据部门的情况进行信息的展示、可编辑的党群工作网页内容、提供电子招投标相关的法律法规及学校的规则制度进行门户发布。

在执行采购过程中的全量公告信息进行发布，从招标公告（公开招标/非公开招标公告）及中标公告。也可按照货物、工程、服务进行区分。

提供入口让供应商进行注册，确认用户名及密码等，经过审批后成为供应商。

根据上述提到的相关日程工作安排及内容进行信息内容的展示，把评标时间（需要评标的项目）及评标室等相关信息以日程的方式进行展示。

在栏目、资讯等信息进行维护及管理，项目进度会按照关键节点进行展示，自动同步项目进度，方便用户查看及跟踪相关项目内容。

2.3.14 供应商资质业绩核实

由于政府采购涉及到供应商的信用中国已经政府采购失信行为的相关证明，供应商在投标过程中需要提交相关证明，而每次查询过程中都有ip以及查询限制，本系统将需要实现一键式批量信用查询功能，只需按照模板要求，将需查询的供应商列表上传后，即可一键查询返回所有供应商的信用信息，方便快捷，省去专家自己逐个查询的时间。查询服务所查询的结果全部来自于中国最权威的国家级信用网站以及政府采购失信行为所产生的实时生成信用报告，查询结果真实可靠，绝对权威，部分数据可以寻源。

- 2.4 系统技术要求

供应商采用的技术方案必须满足我国现行的电子、网络通讯、计算机和行业应用的相关国标、部标、行标、地标和其它业内广泛认可的标准、规范及要求，当各种标准、规范和要求有矛盾时，按较高标准、规范和要求执行。必须满足《网络安全法》、国家密码管理局《商用密码管理条例》、公安部计算机系统安全等级要求、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、国家标准GB/T 35273-2017《信息安全技术个人信息安全规范》等有关安全、保密及其它方面的国家强制性法律、法规、规定和标准。

2.4.1 微服务架构

系统应当使用微服务架构，微服务是指开发一个单个小型的但有业务功能的服务，每个服务都有自己的处理和轻量通讯机制，可以部署在单个或多个服务器上。

独立部署运行和扩展：每个服务能够独立被部署并运行在一个进程内。这种运行和部署方式能够赋予系统灵活的代码组织方式和发布节奏，使得快速交付和应对变化成为可能。

独立开发和演化：技术选型灵活，不受遗留系统技术约束。合适的业务问题选择合适的技术可以独立演化。服务与服务之间采取与语言无关的API进行集成。相对单体架构，微服务架构是更面向业务创新的一种架构模式。

独立团队和自治：团队对服务的整个生命周期负责，工作在独立的上下文中，自己决策自己治理，而不需要统一的指挥中心。团队和团队之间通过松散的社区部落进行衔接。

2.4.2 工作流引擎

平台应当采用最新的Flowable工作流引擎，Flowable是一个使用Java编写的轻量级业务流程引擎。Flowable流程引擎可用于部署BPMN2.0流程定义（用于定义流程的行业XML标准），创建这些流程定义的流程实例，进行查询，访问运行中或历史的流程实例与相关数据等等。

2.4.3 表单引擎

表单设计器应当采用Vue最新前端框架，结合其数据双向绑定特性开发，表单引擎系统是在完全WEB界面上可视化编辑的系统，可设置数据库的字段、属性，设置模块的配置。

- 2.5 数据架构要求

2.5.1 数据架构设计

数据应当按照数据应用分析、系统实现、管控支撑、和增值应用的层次展开，通过对业务的分析，概括系统数据特点，从3个维度对数据进行归纳概括，便于后续数据库建立及数据抽取，有利于提高数据应用效率，这3个维度分别为数据分类、数据层次及数据模型。其中数据分类与后续的数据存储方式有关，数据层次与后续数据抽取有关，数据建模明确了数据表间的关系，有利于减少数据冗余，提高数据库效率。

- 2.6 软硬件系统配置方案

采购招标管理信息系统建设项目软、硬件平台设计主要包括：服务器系统、存储系统、数据备份系统、网络支撑系统、系统软件等的规划。

2.6.1 应用系统部署方案

从逻辑部署上来看，整个采购招标管理信息系统部署将划分为内网安全域与外网DMZ区。在内网和外网分别设置负载均衡器负责请求的轮询分发。

外网DMZ区设置Web服务器HA集群，负责提供电子采购门户网站服务（提供采购人新闻、规章制度、招投标采购公告等公开信息发布），电子采购门户网站所有访问文件均为应用服务器生成的静态文件。电子采购门户网站内容由后台应用服务器定期从内网向Web服务器进行分发同步（包括非结构化数据）。

外网DMZ区还将提供供应商协同功能（包括供应商用户注册、信息变更、投标文件下载、投标、合同协同等功能）。供应商协同功能将通过负载均衡器分发到安全域内的供应商应用域。内网防火墙将通过一系列安全设置（包括端口限制、IP来源限制）以及设置入侵检测设备确保该数据链路安全。

所有应用服务器、非结构化存储、数据库服务器集群均部署在内网安全域，同时内网安全域也部署负载均衡设备负责内网应用负载均衡。内部用户及评标专家通过内网网络访问相应的功能应用。

2.6.2 客户端设备配置建议

根据采购人招标管理系统建设项目特点，客户端可选择安装windows 或国产系统的商用PC，要求每台主机配置至少如下：

2.0G主频 以上CPU、2G内存、120G硬盘、100M网卡、19液晶显示器 （此硬件可利旧）

2.6.3 设备和第三方软件要求

1. 存储设备要求

基本信息：每年500个招标项目，每个项目相关文件500M，每年约500*500/1024=244G的硬盘消耗。

各类事件日志信息：每年500个招标项目，每次产生各类信息50M，每年共有20G事件日志。

各类管理信息：各类管理信息按每年100M计算。

系统软件：包括操作系统、数据库系统文件、本项目的应用系统文件、各类常用工具软件等按10G计算。

2. 网络要求

根据目前外部用户访问量，并发网络带宽保证在50M以上。

3. 操作系统要求

Linux、Windows，推荐使用Linux。

4. 中间件要求

Weblogic、Tomcat以及其它与J2EE 标准兼容的应用服务器。结合本方案的系统架构等多方面考虑，推荐使用Tomcat。

- 2.7 系统交付及验收要求

系统交付要求：供应商应在合同规定时间内，将合同范围内所界定的工作完成，在通过双方认可的验收后交付，其中包括：

1. 满足本文件的项目目标和相应的技术要求、业务要求的完整的，可最终良好运行的业务应用系统；

2. 满足确保系统正常运行所需的管理、运营有关的全套技术文件。技术文件同时交付电子版本及印刷版本，内容应包括但不限于以下文件：

系统概要设计说明书

用户手册

系统部署方案

系统验收报告

3. 自签订合同之日起，2个月内完成交付使用。

4. 采购文件、响应文件、需求分析报告、技术可行性报告、厂家货物技术标准说明及有关国家的质量标准规定，均作为验收标准。

5. 依照采购文件功能模块进行验收，部分系统模块需经过采购部门及其他对接部门单位联合验收。

6. 验收时中标供应商代表必须在场。验收合格后，中标供应商凭用户出具的验收合格书至按照合同规定办理付款手续。验收不合格的，供应商须先进行整改。

验收将根据以下内容进行验收：

1. 文档交付：系统概要设计说明书、用户手册、系统部署方案。

2. 技术要求交付：根据采购文件内的技术要求部分进行验收，包括业务功能需求以及技术需求进行功能核实。

3. 性能验收：性能要求需要提供相关的性能测试报告。

4. 安全验收：将根据采购文件里的安全等保要求进行验收。

- 2.8 实施保障要求

供应商应该在整个项目实施周期具备完善的实施保障制度，建立完善的应急预案预防实施过程中突发事件和紧急事件。同时，按计划定期开展周会、月汇报等项目定期会议，实施单位和建设单位双方共同参与保障项目实施的按时保质保量的进行。

供应商应在实施过程中有足够的风险意识及完善的风险管控措施，在响应文件中能够预见识别项目实施过程中各阶段可能存在的风险，并给出风险预警及风险应对措施。

供应商在服务过程中需要保存维保记录提交项目责任单位，由项目责任单位项目负责人签字确认，服务维保记录模板如下：

维修和设备保养记录表

| 服务开始时间 |  | 服务结束时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务地点 |  | 服务人数及姓名 |  |
| 维修保养内容 |  |  |  |
| 服务结果 |  |  |  |

验收人签字：                            保养/维修负责人：

- 2.9 上线试运行支持要求

供应商应根据实施内容和阶段，明确上线试运行支持工作内容，提出系统上线方案、上线试运行支持方案。

- 2.10 第三方接口要求

2.10.1 智慧校园主平台统一身份验证

系统须通过中国人民公安大学已有的数据交换平台进行对接，例如：教职工人员基本信息、校内单位部门编码等，与学校现有统一身份认证平台进行身份集成，实现信息门户的单点登录，并实现与学校现有共享数据中心库中的信息同步与共享。

系统需提供主要业务模块的独立URL业务入口地址。

系统需提供消息接口，便于系统的各类提醒消息集成到统一消息平台。

2.10.2 数据共享

系统需要把其他学校系统需要的信息，以中间库的方式进行推送，推送内容包括但不限于项目信息、中标信息等，以数据进行共享，避免资源浪费。

2.10.3 短信平台及院校微信

1. 通过与学校短信平台进行集成，可实现待办任务短信到达提醒。

2. 与学校微信企业号集成，可实现待办任务微信到达提醒与流程审批。

- 2.11 其他要求

2.11.1 拓展要求

本系统需要有电子招投标系统以及电子商城系统等二期内容的可拓展性，支持系统进行拓展升级以及更新迭代。

本系统需要能与评标过程的视屏监控进行对接，在系统中实现调取评标过程的播放要求。

2.11.2 总体要求

本功能需求说明为总体功能要求，在项目实施过程中，成交供应商要进行全面、细致的需求调研、分析，对中国人民公安大学的功能需求、技术需求、业务需求进行细化，并经确认后，再进行后续的开发和建设实施工作，以保证项目的成功实施。

2.11.3 建设要求

为了顺利完成本项目的建设，达到本次项目的建设预期目标，供应商在自己提交的响应文件中应详细说明对本磋商文件中功能需求和满足相关要求的边界理解，凡未提供边界说明的内容，成交后在实施和验收过程中，均以采购人的理解为准。

# 三、项目商务要求

- 3.1 交货期、地点及验收方式

1. 交货期：合同签订后的2个月内。

2. 交货地点：中国人民公安大学校内指定地点

3. 交货、运输及包装方式：免费到用户指定环境和地点安装、调试、部署实施、上线运行。

4.验收方式：项目定制开发完成、达到合同要求、成交供应商须先进行自测（测试内容包括软件功能的测试和安全测试等），自测合格后，成交供应商将软件提交采购人试用。经采购人组织测试，软件安全、功能符合后；在试运行期内软件安全稳定运行，试运行过程中出现的相关问题均得到圆满解决，且成交供应商完成了对需方使用人员所有的培训后，由成交供应商提出书面验收申请，学校组织专家进行最终验收，最终验收合格后采购人出具验收合格报告。

- 3.2 报价要求

本项目预算价格为人民币71.332540万元，供应商的报价不得超过该限价，否则按无效响应处理。

本次报价采用固定总价包干合同方式（明确标明了不包括在本次项目预算价内的费用除外），为人民币报价。本次报价为将成交产品送达采购人指定地点并安装、调试完成的所有费用，包括但不限于：完成本项目研发费、人工费、运输费、辅材费、保险费、安装费、调试费、税费、检测费、软件产品的验收和升级等所有费用。供应商如报错项或漏项，成交后不作调整。

供应商在报价时必须列出其所需提供的所有产品、服务等的详细报价清单，若详细报价清单未全部列出所需提供的所有产品、服务等的详细报价，则视为供应商的报价中包含了本项目所需的所有产品和服务。

- 四、质量保证及售后服务

- 4.1 质量保证期

1、要求供应商所投的所有软件产品在项目验收后，免费提供不少于1年的质量保证期，具体质量保证期由供应商自报。

2、成交供应商承诺的服务中如涉及第三方提供的，由成交供应商负责协调。

- 4.2 服务范围要求

1. 标准产品服务

建设方需要进行系统安装部署调试：把业务执行系统根据学校要求进行部署，包括以往的部分项目进行数据迁移与切换、对于学校其他接口的部分进行系统联调测试，并且和各个端口进行数据同步。

系统账号分配以及权限分配从用户信息统一管理进行带入，并且同步到信息库中，同步后需要和学校进行流程审批的节点确认和调试。

2. 上线维护服务

在上线期间，为了保障系统的运行以及进行相关支持，建设方需要在上线后3个月内，配置3人进行采购人培训和系统操作培训（集中培训3天），每周两次的巡检和集中问题处理。培训内容包括但不限于：用户系统使用培训、操作流程培训、代理机构使用培训，在每次培训完成后须填写培训表格以进行记录。

培训需要供应商在现场有效地使用全流程采购信息管理系统。

内容的针对性：全部培训内容需要针对系统进行编写，针对操作人员、维护人员以及管理人员进行不同的培训内容

时间的灵活性：整个培训模块需要按照不同的功能模块进行

培训时间：根据甲方安排的时间进行相关培训

师资的专业性：根据所有参加培训讲师需要有相应的资质

培训记录表

| 培训开始时间 |  | 培训结束时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 培训地点 |  | 培训人数及姓名 |  |
| 培训内容 |  |  |  |

验收人签字：                            培训负责人：

3. 质保服务（免费服务）

上线一年内，建设方需要提供在线培训资料下载、在线客服等支持，做到5*9服务小时的标准咨询时间，解答用户相关问题。

4. 现场服务

供应商需要能在2小时内到达现场进行相关维，在出现重大的bug和需要紧急修复的时候进行及时到现场进行相关内容，确保系统的稳定性。

- 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

供应商所提供的响应文件及项目成果的知识产权归双方共有。供应商应在响应文件中承诺采购人拥有采购招标管理信息系统建设实施的全部源代码及建设过程中所有文档、著作、研究等方面的知识产权。

- 六、培训

成交供应商应对其提供产品的使用和操作尽培训义务。成交供应商应对采购人提供培训。

- 6.1 培训目的及要求

为保证采购招标管理信息系统良好运行和实用化要求，供应商应对采购人的关键用户与操作人员进行培训，以保证采购招标管理信息系统投入运行后，采购人的关键用户与操作人员能够承担起业务应用、管理运维等工作。

- 6.2 培训内容

对采购人的关键用户进行技术培训，包括但不限于采购招标管理信息系统架构，关键技术，系统安装部署、功能配置、数据清理、系统集成等内容，使采购人的关键用户了解采购招标管理信息系统基本功能，整个采购招标管理信息系统架构，应用服务器、数据库的配置方法等。

- 七、其他

供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本采购内容其他条款的要求。

第六部分 评审标准和方法

1、总则

1.1 本办法为中国人民公安大学采购招标管理信息系统（以下简称“本项目”）磋商的评审办法（以下简称“本办法”），适用于本项目磋商的评审。

1.2 本办法是竞争性磋商文件的组成部分。

1.3 评审工作由依法组建的磋商小组承担。

1.4 与供应商有利害关系的人员不得参与本项目的评审工作。

1.5 供应商不得采取任何方式干扰评审工作。

1.6 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2、磋商小组的工作内容

2.1 磋商小组负责本项目的评审工作，依据评审标准和相应法规处理评审中出现的问题。

2.2 确定评审需澄清、核实的内容，并提出处理意见。

2.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

2.4 对竞争性磋商文件进行初步评审、初步修正、商务、经济评审和技术评审，对出现的问题给予处理并提出最终意见。

2.5 对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分 。

2.6 推荐排名前三名的供应商为成交候选人。

2.7 编写和提交评审报告。

3、评审程序

3.1 初步评审；

3.2澄清；

3.3商务、经济、技术部分评审；

3.4编写评审报告；

3.5成交。

4、初步评审

4.1 磋商小组将对响应文件的符合性、有效性、完整性和响应程度进行审查，

审查其响应文件是否完整、有无计算上的错误、文件签署是否合格，内容是否详实可靠，是否符合竞争性磋商文件的要求。

4.2 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的

评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应竞争性磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

5、澄清

5.1 磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一

致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供

应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实

质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形

式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字

或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自

然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.2 澄清、说明或者补正应以书面方式进行并作为响应文件的组成部分。

5.3 供应商资格条件不符合国家有关规定和竞争性磋商文件要求的，或

者拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，磋商小组可以否决

其磋商。

6、报价部分的评审说明

6.1供应商的磋商过程符合采购服务竞争性磋商文件的规定，无实质性不响

应竞争性磋商文件的要求，除非磋商小组按规定予以拒绝的，视为通过符合性与完整性评审的有效评价。

6.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

6.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

7、定标

7.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐前三名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

7.2评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

7.3采购人不承诺最低报价的供应商为成交人。

8、重新评审

8.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

8.2采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

9、重新采购

出现下列特殊情况，须重新采购：

9.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

9.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

9.3除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规

定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算金额的供应商不足3家的。

9.4磋商小组推荐的前三名候选人均放弃中标。

初审表

| 序号 | 项目 | 评审合格标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件的签署 | 是否符合竞争性磋商文件供应商须知条款14. |
| 2 | 提交的响应文件的装订、密封及数量 | 符合竞争性磋商文件中规定。 |
| 3 | 响应文件的有效期 | 是否符合竞争性磋商文件供应商须知条款13。 |
| 4 | 磋商保证金 | 是否提交了合规的磋商保证金。 |
| 5 | 报价的有效性 | - 每种货物内容只能有一个有效报价。 - 报价明显低于其他报价，供应商能合理说明或者能提供相关证明材料的；或者未被磋商小组认定为低于其个别成本价的。 |
| 6 | 供应商资格条件 | 符合国家有关规定和竞争性磋商文件要求。 |
| 7 | 资格证明文件是否完备、合规。 | 供应商提交的资格证明文件（附件6）是否完整、是否按规定格式及要求提交、签字盖章是否符合要求。 |
| 8 | 是否以弄虚作假等 方式参与磋商过程 | 未以他人的名义参与磋商、串通磋商、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式磋商。 |
| 9 | 报价范围 | 供应商须对磋商文件 “第六部分 技术及服务需求”和“附件3 磋商报价明细表”中所列的所有内容及相关服务进行报价，不得将其中的内容拆开报价，否则其报价将被拒绝。 |

注：只有全部通过初审表的供应商才可进入后续评审。

根据实际情况，本项目采用综合评分法：即指在最大限度地满足磋商文件实质性要求的前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分前三名的报价人作为成交供应商的评审方法。具体评分因素权重如下：

| 序号 | 评分因素 | 评分模块 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 (10分) | 价格部分 | 满足竞争性磋商文件要求且最后磋商报出的最低价格为磋商基准价格，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：投标价格得分=(磋商基准价格／最后磋商所报价格)×10。 | 10 |
| 2 | 综合商务 （30分） | 开发平台软件著作权 | 供应商能提供采购与电子招投标管理平台相关专利或软件著作权证书，每个得2分，最多得10分，未提供不得分。 | 10 |
| 3 |  | 相关业绩 | 为了确保系统在较短时间内顺利实施，供应商需具有丰富的采购管理系统实施经验。需供应商提供2015年1月1日后签订的采购管理或电子招投标系统合同，每提供1个省部级以上的业绩得2分，最多得10分，未提供不得分；每提供1个非省部级业绩得1分，最多得10分，未提供不得分。 业绩证明材料以合同复印件为准。原件备查。 | 20 |
| 4 | 技术及服务 （60分） | 系统技术设计 | 根据采购文件技术要求、系统技术要求、数据架构要求以及软硬件系统配置等提供系统建设方案，并且方案完整，含各个技术架构实施的相关描述及架构图，得10分； 方案完整，但缺乏整体架构的整体思路，对于可拓展性等未能提供相应方案，得7分； 内容欠缺，对技术要求、数据架构要求以及软硬件系统配置等方案内容并未做架构上的描述，未含拓展的考虑方案等，得5分； 方案不完整，对于相关内容并未做详细说明及提供相应的实施描述及架构图等内容，得3分； 未提供不得分。 | 10 |
| 5 |  | 供应商资质业绩核实功能 | 系统需要实现一键式批量信用查询，一键查询所有供应商资质业绩核实的信用信息，查询服务所查询的结果全部来自于中国最权威的国家级信用网站以及政府采购失信行为所产生的实时生成信用报告。能提供完整方案以及相关截图得10分，有相关内容描述，未提供相关截图，得5分；未具体描述不得分。 | 10 |
| 6 |  | 功能建设 | 针对采购文件功能模块进行描述，提供业务流程图，并且方案完整，得5分；有相关完整方案，但未提供业务流程图，得2分；未具体描述不得分。 总体功能建设方案满足采购文件要求，提供相应的业务实现方案，方案描述具体详细的，得5分；有相应的业务实现方案，但方案描述粗糙、针对性不强，得2分；的未具体描述不得分。 | 10 |
| 7 |  | 评标监控视频对接 | 系统需要体现评标过程的监控视频对接，能直接播放相关视频。能提供完整方案以及提供相关截图得10分；有相关内容描述，未提供相关截图，得5分；未具体描述不得分。 | 10 |
| 8 |  | 系统拓展性 | 供应商根据本项目的需求及了解，有针对性的对电子招投标系统以及电子商城的可拓展性进行相关描述。功能及实现方式描述完整，有相关截图及说明得10分；有相关内容描述，未提供相关截图，得5分；未具体描述不得分。。 | 10 |
| 9 |  | 本地服务支持能力 | 供应商需要具有现场系统维护能力，如遇重大系统事故，能在2小时内到达现场进行相关维护。能提供相关方案及承诺函得5分，未具体描述或不能实施的不得分。 | 5 |
| 10 |  | 售后及培训服务体系 | 针对本项目及要求制定科学合理可行的售后服务方案及技术支持、项目培训要求，制定项目的培训方案和培训计划，培训内容明确、培训教材科学，能提供基于采购文件要求的培训及服务方案，得5分，未具体描述或服务方案空洞不适用的不得分。 | 5 |

注：1：根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，如报价人为小型或微型企业，则对其在本项目中提供的工程、服务和自身制造的货物以及其它小型和微型企业制造的货物（均不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）的投标报价给予6%的扣除作为评标价。其它形式下，报价人的投标报价即为其评标价。小型和微型企业须填写磋商文件第九章附件11规定的“中小企业声明函”，否则不考虑价格扣除。

另：监狱企业投标视同小型、微型企业，须填写磋商文件第九章附件8规定的“中小企业声明函”，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，须填写磋商文件第九章附件11规定的“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

2：加分项：报价人所投产品如涉及环保节能产品（见附件9的规定，政府强制采购节能产品除外）每项加0.5分，最多加到2分。