清华大学学校房屋土地数据管理平台建设项目

竞争性磋商文件

项目编号：BIECC-ZB8226/清设招第2020043号

采购人 ：清华大学

采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司

2020年8月

目    录

第一章  竞争性磋商邀请书	4

第二章  供应商须知资料表	7

第三章  供应商须知	10

一、说明	10

1. 采购人、采购代理机构及资金来源	10

2. 合格的供应商	10

3. 磋商费用	12

二、竞争性磋商文件	12

4. 竞争性磋商文件构成	12

5. 竞争性磋商文件的澄清	13

6. 对竞争性磋商文件的修改	13

三、响应文件的编制	13

7. 语言	13

8. 响应文件构成	13

9. 报价	15

10. 报价币种	16

11. 磋商保证金	16

12. 响应文件有效期	16

四、响应文件的递交	17

13. 响应文件递交截止期	17

五、磋商	17

14. 磋商小组	17

15. 磋商时间和顺序	17

16.对供应商的资格审查	17

17.对响应文件的符合性检查	18

18.磋商	19

19.详细评审	20

20.磋商过程要求	20

21．评审过程及保密原则	21

22.采购项目终止	21

六、成交	22

22. 成交通知书	22

23.成交服务费	22

七、签订合同	22

24.	签订合同	22

八、履约保证金	22

25．履约保证金	22

九、质疑	22

26.质疑	22

第四章  项目需求	24

一、系统概况	24

二、建设目标	25

三、建设原则	25

三、建设内容	26

四、系统接口	31

五、系统平台架构及安全性要求	31

六、数据迁移及图纸标准化处理需求	33

七、交付及验收	33

八、清华大学信息化建设项目通用条款	34

九、 清华大学信息化建设项目管理和技术实施指南	40

第五章  评审办法及评分标准	41

第六章  响应文件组成和格式	46

一、	报价部分	47

1、报价函	47

2、报价表格式	49

3、分项报价表格式	50

二、	商务部分	51

1、资格证明文件及格式	51

2、业绩案例一览表	58

3、商务条款偏离表	59

4、与响应人存在关联关系的单位情况说明	60

5、成交服务费承诺书	62

6、磋商保证金复印件加盖公章	63

7、供应商情况表	64

8、质量保证金保函格式（如适用，成交后开具）	65

9、供应商企业类型声明函（如适用）	66

三、	技术部分（暗标）	68

1、详细的技术方案和说明（格式自定）；	68

2、供应商提供的为本项目服务的人员情况说明（格式自定）；	68

3、技术偏离表	69

第七章  合同格式	70

合同正文部分通用参考条款	70

一、合同构成	70

二、合同标的	70

三、合同价款及支付	71

四、交付和验收	72

五、需求变更	72

六、双方权利和义务	73

七、知识产权	73

八、保密条款	74

九、违约责任	74

十、不可抗力	75

十一、合同的补充、变更与解除	76

十二、适用法律及争议解决	76

十三、其他	76

附件二《项目工作说明书》的目录结构	77

# 第一章  竞争性磋商邀请书

北京国际工程咨询有限公司受清华大学的委托，对清华大学学校房屋土地数据管理平台建设项目进行竞争性磋商采购，现欢迎合格的供应商报名。

项目名称：清华大学学校房屋土地数据管理平台建设项目

项目编号：BIECC-ZB8226/清设招第2020043号

采购人名称：清华大学

采购人地址：北京市海淀区清华大学

采购人联系方式： 刘老师，010-62783807

采购代理机构全称：北京国际工程咨询有限公司

采购代理机构地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611

采购代理机构联系人：王蕾蕾、梁超

采购代理机构联系方式：010-82376725

采购预算：人民币135万元。

采购内容及用途：

房屋土地数据平台管理全校所有的土地、房屋数据、房屋图形文件等与房屋相关的业务应用；需要在现有公房系统数据的基础上建设房屋土地数据平台，实现学校土地房屋、办公用房、教学用房、科研用房、住房、学生公寓、经营性用房、住房房屋的规范化、精细化、科学化、便捷化管理，构建学校统一房屋土地数据平台，可实现房屋土地基础数据的获取、处理与共享。

以房屋土地数据平台为依托，可支持不同用户、不同业务需求的应用，可为处内业务办公室、学校二级单位和教职工等提供数据服务。

数据平台主要包括土地管理子系统、房屋管理子系统。

土地指使用权属于学校的所有土地，土地管理包括土地的使用、查询。土地管理子系统职能主要实现：

1.学校校园（多校区）土地数据管理与维护及地理空间位置在电子地图上的展示；

2.土地房屋产权证书等信息化。

房屋管理包括房屋建筑数据库、房间数据库、建筑物图档数据库，数据维护能实现基本数据库、建筑物图档等联动更新维护。根据业务职责，定制开发相关模块，并将原有房屋系统和住房系统的数据，按照分区、分楼管理。房屋管理包括房屋的使用、配置、查询、等。房屋管理子系统职能主要实现：

1.房屋基础数据管理；

2.校园电子地图；

3.楼层立体图、720度房间全景；

4.移动端微信公众号房屋查询等；

5.房屋查询、分析统计；

6．系统接口及数据集成。

房屋土地数据平台还需实现：

1.用户、角色、权限设置及用户角色分级分权数据分层授权；

2.数据监控、系统日志管理；

3.数据字典、菜单管理。

1.供应商资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）供应商必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人。

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

2.本项目不接受联合体响应。

3.报名时间及竞争性磋商文件发售时间：自2020年8月17日起至2020年8月24日止，每天上午9:00-11:30；下午13:30-16:30（北京时间，节假日除外）。

4.竞争性磋商文件发售地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室（北四环学院桥东北角）。

5.竞争性磋商文件售价：500元人民币每本，磋商文件售后不退。现场购买或网银、电汇购买（电子版文件下载网址：http://www.biecc.com.cn/fushulanmu/Biaoshuxiazai/）电汇或网银购买标书，请将电汇底单（网银转账页面）扫描件及以下表格发邮件至jowena@163.com，邮件主题请务必注明“（项目编号）购买标书信息”。

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 包号 |  |
| 单位名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 单位地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

6.响应文件递交截止时间竞争性磋商时间：2020年8月28日09:30（北京时间）

7.响应文件提交、开启地点暨磋商地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座511会议室（北四环学院桥东北角）

8.响应文件请于响应文件提交截止时间当日（提交截止时间之前）递交至上述规定地点，逾期概不接收；最终响应文件提交截止时间和开启时间为同一时间，最终报价提交截止时间和开启时间也为同一时间，由磋商小组根据磋商情况现场确定。最终响应文件和最终报价提交、开启地点同首次响应文件提交、开启地点；

9.供应商法定代表人或其本项目的授权代表须参加磋商。

10.采购项目需要落实的政府采购政策：节能产品强制采购；节能产品、环境标志产品优先采购；政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业发展；政府采购促进残疾人就业；进口产品管理等。

11.本项目采购公告在中国政府采购网、清华大学官网上发布。

12.凡对本次磋商提出询问及质疑，请与北京国际工程咨询有限公司联系（质疑函请采用政府采购供应商质疑函范本格式，以书面形式一次性提交）。

采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司

地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611

邮编：100083

开户银行：华夏银行北京学院路支行

帐  号：10242000000002546

联系部门：招标事业部

联系人：王蕾蕾、梁超

联系方式：010－82376725

传真：010－82370881

电子邮件：bjgjgczb1@163.com

# 第二章  供应商须知资料表

本表关于本项目的具体资料是对竞争性磋商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：清华大学 地 址：北京市海淀区清华大学 采购人联系方式：刘老师，010-62783807 |
| 1.2 | 采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司 地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611 邮编：100083 联系人：王蕾蕾、梁超 电话：010-82376725 传真：010－82370881 |
| 1.3 | 本项目资金来源为财政性资金，如供应商的报价超过财政预算，则采购人无法支付。本项目预算金额：人民币 135 万元。 |
| 2.2 | 是否为专门面向中小企业或小型、微型企业采购：否 |
| 2.4 | 本项目不得以联合体形式进行报价。 |
| 3.1 | 本文件售价为500元人民币，文件售出概不退还。 |
| 3.2 | 本项目对未成交的供应商的响应文件中提交的技术成果不进行补偿 。 |
| 5.1 | 澄清截止日期：磋商文件递交截止日期前3天 |
| 7.1 | 语言：中文 |
| 8.1.2（1） | 资格证明文件： A、三证合一的营业执照或事业单位法人证书副本复印件（复印件须加盖公章）；供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件； B、法定代表人授权书（参加本项目磋商的授权）； C、供应商须提供经会计师事务所出具的上一年度（2019年度）的财务审计报告复印件，并加盖申请人公章。如申请人无法提供上一年度财务审计报告，则须提供银行出具的资信证明（原件）。 说明：1）供应商须提供银行出具的资信证明原件（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖申请人公章）； 2）银行资信证明应能说明该申请人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等； 3）银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。 D、供应商应提供开标日期前六个月内(2020年1月至2020年6月)(2020年1月至2020年6月)任意一个月的缴纳社会保障资金的有效票据凭证；若供应商逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的有效票据凭证复印件。（须加盖供应商公章）； 供应商应提供开标日期前六个月(2020年1月至2020年6月)内任意一个月依法纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件（加盖供应商公章） 注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 E、参加本次政府采购活动前三年内（2017年6月至2020年7月），在经营活动中没有重大违法记录的声明（加盖供应商公章）； F、信用声明（须加盖供应商公章）。 G、供应商认为必要的其他资格证明文件复印件（须加盖供应商公章）。 |
| 8.2 | 响应文件数量：正本1份，副本3份，电子版2份 (电子文件必须为可编辑word版本和签字盖章后的响应文件正本扫描件，规定存储载体为USB存储货物) 电子文件规定格式为： - 文本文件采用DOC、RTF、TXT、PDF格式； - 图像文件采用JPEG、TIFF格式； - 影像文件采用MPEG、AVI格式； 声音文件采用WAV、MP3格式。 |
| 9.1 | 本项目不允许递交备选方案。 |
| 9.5 | 本项目不得转包和分包。 |
| 11 | 磋商保证金：贰万元整 保证金递交截止时间：同响应文件递交截止时间 磋商保证金形式：电汇、支票等非现金形式 开 户 名：北京国际工程咨询有限公司 开户银行：华夏银行北京学院路支行 帐 号：10242000000002546 |
| 12.1 | 响应文件有效期: 90日历日 |
| 13.1 | 响应文件递交截止暨磋商时间：2020年8月28日09:30（北京时间）。 磋商次序：按递交响应文件次序，供应商在收到磋商小组电话或传真等磋商通知后，应在指定的时间内到达磋商地点。 磋商地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座511会议室（北四环学院桥东北角） 磋商内容：磋商小组针对供应商响应文件的商务、技术等内容进行磋商。 |
| 19.2 | 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对满足价格扣除条件且在磋商文件中提交了《供应商企业类型声明函》，并满足相关规定的供应商，其供应商的报价扣除6%后参与评审。（如适用） |
| 23.1 | 成交人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳成交服务费。 （1）以买卖双方签定的合同总额作为收费的计算基数。 （2）采购代理机构按原计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改办价格[2011]534号文有关规定向成交供应商收取成交服务费用。 （3）成交服务费币种与成交签订合同的币种相同或招标机构同意的币种 （4）成交服务费的交纳方式： 在磋商时，供应商向采购代理机构送交成交服务费承诺书。成交供应商在领取成交通知书时一次向采购代理机构交纳所有成交服务费。 开 户 名：北京国际工程咨询有限公司 开户银行：华夏银行北京学院路支行 帐 号：10242000000002546 |

# 第三章  供应商须知

## 一、说明

### 1. 采购人、采购代理机构及资金来源

1.1  采购人：指依法进行本次政府采购招标活动中的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2  采购代理机构：受采购人委托，组织本次招标活动的采购代理机构。本项目的采购代理机构为北京国际工程咨询有限公司。

1.3  本次采购资金来源为财政性资金。

### 2. 合格的供应商

“合格的供应商”系指收到磋商邀请、购买了《竞争性磋商文件》并向采购人递交《响应文件》的供应商。

2.1 供应商资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）供应商必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人；

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

2.2 若供应商须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商所提供产品为非中小企业产品，其响应文件将作为无效响应被拒绝。

2.3如供应商须知资料表中写明允许采购进口产品，供应商应保证所报产品已在中国关境内并已履行合法报通关手续。若供应商须知资料表中未写明允许采购进口产品，供应商以进口产品参与报价的，其报价将被拒绝。

2.4 如供应商须知资料表中允许联合体报价，对联合体规定如下：

2.4.1 两个以上供应商可以组成一个报价联合体，以一个供应商的身份报价。（如适用）

2.4.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。（如适用）

2.4.3 采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合其规定。（如适用）

2.4.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同报价协议连同磋商文件一并递交采购单位。（如适用）

2.4.5 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加报价，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同报价协议合同总金额的比例。（如适用）

2.4.6 联合体各方签订共同报价协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中报价，也不得组成新的联合体参加同一项目报价。（如适用）

2.4.7 联合体各方在同一磋商采购项目中以自己名义单独报价或者参加其他联合体报价的，相关报价均无效。（如适用）

2.4.8 对联合体报价的其他资格要求见供应商须知资料表。（如适用）

2.5 凡受托为本次采购项目进行整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，及相关联的附属机构，不得参与报价；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的政府采购活动。

2.6凡在法律或财务上不能独立合法经营，或在法律或财务上不能独立于本项目磋商采购单位的任何机构，不得参加报价。

2.7 供应商信用信息

信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

信用信息查询记录和证据留存的具体方式：以网站截图打印稿形式留存。

信用信息查询截止时点：采购代理机构于磋商日期当天查询。

如供应商为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，或为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），则其投标将被拒绝。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.7供应商在项目采购过程中不得向采购人和采购代理机构提供、给予任何有价值的物品，一经发现，其供应商资格将被取消。

2.8采购人和采购代理机构在任何时候发现供应商以他人名义报价、相互串通报价，供应商递交的响应文件中递交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其报价将被拒绝并没收其磋商保证金，并视情况依法追究责任。

### 3. 磋商费用

3.1  供应商应承担所有与编写和递交响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，“供应商须知资料表”中所述的采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

3.2  采购人不给予供应商任何补偿。

## 二、竞争性磋商文件

### 4. 竞争性磋商文件构成

4.1   要求提供的系统服务、磋商过程在竞争性磋商文件中均有说明。

竞争性磋商文件共七章，内容如下：

第一章 竞争性磋商邀请书

第二章 供应商须知资料表

第三章 供应商须知

第四章 项目需求书

第五章 评审办法及评分标准

第六章 磋商文件组成和格式

第七章 合同格式

4.2   供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等。如供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效。

### 5. 竞争性磋商文件的澄清

5.1  任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，均应以书面形式通知采购代理机构或采购人，采购  代理机构对其在资料表中所述递交磋商文件截止期以前收到的对竞争性磋商文件的澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复通知所有购买竞争性磋商文件的供应商(答复中不注明问题的来源)。

### 6. 对竞争性磋商文件的修改

6.1   在磋商文件递交截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对竞争性磋商文件进行修改。

6.2   竞争性磋商文件的修改将以书面形式通知所有购买竞争性磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认回复。

## 三、响应文件的编制

### 7. 语言

7.1   供应商递交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关竞争性磋商的所有来往函电均应使用“供应商须知资料表”中规定的语言书写。供应商递交的证明文件和印制的资料可以用另一种语言，但应附有“供应商须知资料表”中规定语言的翻译本，在解释时以翻译本为准。

### 8. 响应文件构成

8.1  供应商编写的响应文件应包括下列部分：

8.1.1报价部分

（1）报价函

（2）报价表（需另单独密封提交一份）

（3）分项报价表

8.1.2商务部分

（1）按照竞争性磋商文件第二章供应商须知资料表中8.1.2（1）要求提供的供应商资格证明文件。

（2）业绩案例一览表

（3）商务条款偏离表

（4）与响应人存在关联关系的单位情况说明

（5）成交服务费承诺书

（6）磋商保证金递交证明

（7）供应商情况表

（8）质量保证金保函格式（成交后开具）（如适用）

（9）供应商企业类型声明函（如适用）

8.1.3技术部分（暗标）

（1）详细的技术方案和说明（格式自定）；

（2）供应商提供的为本项目服务的人员情况说明（格式自定）；

（3）技术偏离表。

8.2  响应文件数量：正本1份，副本3份，电子版2份

8.2.1响应文件正本、副本和电子版的内容应一致，如果正本与副本不符，以正本为准。响应文件应由供应商的法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的代表在响应文件上签字。被授权代表需将以书面形式出具的“法定代表人授权书（原件）”附在响应文件中。任何行间插字、涂改和增删，必须由响应文件签字人在旁边签字才有效。

8.2.2 响应文件技术部分（技术方案、人员情况说明、技术偏离表）采用暗标做法，要求在封面及正文中均不得出现投标人的名称和其他可识别供应商的字符及徽标等，否则按无效标处理。

8.2.3响应文件技术部分的封皮要求为白色（不得出现“正本”之外的文字、徽标及图案等）；正文用A4规格普通白纸打印装订，字体采用宋体，字号小四；按照响应文件技术部分的内容及顺序制作，正本应在封面右上角清楚地注明“正本”字样，副本则无需标注。供应商在技术文件中出现有识别标识，包括但不限于名称、所有权人、徽记、徽章、广告名称、服务对象名称和评价、影像标记、非标准的打印字段、字体等均按违反暗标编制要求，按废标评审。

8.2.4每本响应文件的内容应装订成册，一律采用胶装方式装订并附有相关页码，每本响应文件均须加盖骑缝章——即供应商公章。

8.2.3所有响应文件必须装入密封的信封，并在封口上加盖供应商的公章。响应文件商务部分和技术部分的正本、副本和电子版应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

商务部分/技术部分 正本或副本或电子版；

项目单位名称；

磋商地点及时间；

项目编号；

项目名称；

供应商名称及地址。

### 9. 报价

  - 供应商应按竞争性磋商文件第五章响应文件组成和格式填写所报货物/服务的单价和总价，报价如果出现单价与总价不符的，以单价为准。竞争性磋商文件对每种货物/服务只允许有一个报价，采购代理机构不接受有任何选择的报价。

  - 报价表中的所报总价应已包括供应商若最终成交，应缴纳的与所报货物和服务相关的所有税费。

  - 报价总价包括供应商为完成本项目所发生的一切费用。供应商估算错误或漏项的风险均由供应商承担。

  - 供应商按上述9.1款要求填写报价，但不限制采购人以其它方式签订合同的权力。

  - 供应商应对竞争性磋商文件技术需求书中的所有项目进行应答和报价，不得分拆只选择部分项目报价；供应商未经采购人同意不得将本项目分包或转包。

### 10. 报价币种

10.1 响应文件、报价表中的报价一律用人民币填报。

### 11. 磋商保证金

11.1  供应商应按“供应商须知资料表”中的要求交纳磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。

11.2  磋商保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因供应商的原因而蒙受的损失，采购代理机构和采购人在因供应商的行为受到损害时可根据本须知第11.7条的规定没收供应商的磋商保证金。

11.3  磋商保证金可采用下列任何一种形式：

电汇（采用电汇必须保证在竞争性磋商文件递交截止时间前汇到采购代理机构账户。以采购代理机构银行通知确认到账为准；如至磋商文件递交截止时间仍未得到采购代理机构的银行确认，将被视为供应商未提供保证金）、支票、银行保函等非现金形式。

11.4  凡没有根据供应商须知第11.1和11.3条的规定随响应文件递交磋商保证金的，磋商小组按供应商须知资料表的有关规定视其为非响应性磋商文件并拒绝与其磋商。

11.5  未能成交的供应商的磋商保证金，将在采购代理机构向供应商发出成交通知书后5个工作日内退还未成交供应商。

11.6  供应商的磋商保证金，在供应商按规定签订合同后5个工作日内予以退还。

11.7  下列任何情况发生时，磋商保证金将被没收：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

### 12. 响应文件有效期

12.1  响应文件有效期应自本须知规定的响应文件递交截至日起，并在“供应商须知资料表”中所述时期内保持有效。响应文件有效期不足的将被予以拒绝。

## 四、响应文件的递交

### 13. 响应文件递交截止期

13.1  供应商应于“供应商须知资料表”中规定的截止日期和时间前将响应文件递交至“供应商须知资料表”中指明的地址。

## 五、磋商

### 14. 磋商小组

采购代理机构根据有关法律法规和本磋商文件的规定，结合本采购项目专业要求组建磋商小组，对具备实质性响应的响应文件进行评估和比较。磋商小组负责评审工作，并独立履行下列职责：审查响应文件是否符合磋商文件要求，并作出评价；要求供应商对响应文件有关事项作出澄清；并负责推荐成交候选人。采购代理机构协助磋商小组工作。

### 15. 磋商时间和顺序

15.1采购代理机构将按采购邀请中规定的日期和地点组织磋商，供应商的法定代表人或其委托代理人应准时参加。

15.2磋商小组将与进入磋商的供应商依照递交磋商文件次序分别进行一对一磋商。磋商轮次由竞争性磋商小组现场决定。供应商的磋商代表应按照磋商小组通知的时间和地点参加磋商，为加快磋商进程，要求参加磋商的供应商代表已获得充分授权。参加磋商的供应商为法定代表人或其授权代表（须随身携带本人身份证明）。

### 16.对供应商的资格审查

16.1 磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

16.2在磋商文件规定的信用记录查询截止时点（即文件递交截止时间后），通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，并将信用查询记录和证据通过网页截图的方式进行留存，随采购文件一起存档。

### 17.对响应文件的符合性检查

17.1 磋商小组依据政府采购法律法规和磋商文件的规定，审查响应文件有效性、完整性和对磋商文件的响应程度，以确定响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。

17.2 符合性检查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理。

（1）如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准；单独密封的首次报价表如与响应文件正本不一致，以单独密封的报价表为准；

（2）如果文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准，数字1至0的大写应为“壹贰叁肆伍陆柒捌玖零”；

（3）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错位的,应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

17.3有下列情形之一的，视为供应商相互串通报价：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者响应文件的报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

17.4 有下列情况之一的，属于非实质性响应磋商文件要求，响应文件将被拒绝：

（1）响应文件有效期不满足磋商文件要求的；

（2）供应商在同一份响应文件中提供了选择方案或选择报价；

（3）响应文件的最终报价超过本项目预算的；

（4）响应文件未按磋商文件规定密封、签署、盖章的；或由供应商授权代表签字的，但未随响应文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；或技术文件中出现有识别标识等违反暗标编制要求的；

（5）未按规定提交磋商保证金的；

（6）未按磋商文件提供制造厂家授权书的（只适用进口货物）；

（7）响应文件附有采购人或采购代理机构不能接受的附加条件的；

（8）存在17.3条款情形之一的；

（9）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（10）不满足磋商文件中带“★”要求的；

（11）未按照磋商文件要求的方式进行报价；

（12）交货期及付款方式不满足磋商文件要求；

（13）未对磋商文件内全部内容进行响应。

### 18.磋商

18.1磋商小组将对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项（详见竞争性磋商文件第五章）与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件将被拒绝，磋商小组将告知有关供应商。

18.2磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

18.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

18.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其响应法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附响应法定代表人授权书。

18.5若磋商小组对原磋商文件进了实质性修改，已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

18.6磋商小组根据项目情况可进行一轮或多轮磋商。每轮磋商结束后，磋商小组应当要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行报价，并须由响应法定代表人或其授权代表签字确认。最后报价以最后一轮磋商结束后的报价为准，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

### 19.详细评审

19.1 经磋商，供应商提交最后响应文件和报价后，由磋商小组采用综合评分法对供应商提交的最后响应文件和最后报价进行综合评分。评分细则详见第五章评审方法及评分标准。

19.2 磋商小组在比较和评价时，可以要求供应商对最终响应文件（含最终报价）中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出最终响应文件的范围或者改变最终响应文件（含最终报价）的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正最终响应文件（含最终报价）应当以书面形式作出，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。该澄清文件将作为最终响应文件（含最终报价）内容的一部分。

19.3最终报价的算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果供应商不接受对其算术错误的更正，其响应视为无效。

19.4根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小微企业产品的价格给予6%-10%的扣除；若供应商为联合体，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除，扣除后的价格参与评审。具体扣除价格百分比详见第五章评审办法及评分标准。

19.5 磋商小组将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名或以上成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术方案优劣顺序推荐。磋商小组应当根据磋商情况和评审结果编写评审报告。

### 20.磋商过程要求

20.1 在磋商期间，供应商企图影响采购人、采购代理机构或磋商小组的任何活动，将导致响应被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

20.2 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

20.3磋商小组应当根据综合评分结果编写评审报告并由全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

### 21．评审过程及保密原则

21.1	凡与本次磋商有关人员对属于审查、澄清、评价和比较的有关资料等，均不得向无关供应商或其他无关的人员透露。

21.2	在磋商和评审期间，供应商试图影响采购单位和磋商小组的任何违法活动，将导致其响应无效，并承担相应的法律责任。

### 22.采购项目终止

22.1 在磋商过程中，磋商小组发现有下列情形之一的，应对采购项目予以终止：

（1）采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但政府采购服务、市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目除外；

（2）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.2 项目终止后，采购代理机构应当在公告发布媒介上发布项目终止公告并说明原因。

## 六、成交

### 22. 成交通知书

22.1  成交供应商确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

22.2  成交通知书是合同的一个组成部分。

### 23.成交服务费

23.1 相关服务费用代理公司向成交公司收取后，将成交通知书通知供应商领取。此项费用不单独开列而应计入本次报价，由成交公司在领取成交通知书时一次性向采购代理机构交纳。

23.2 成交服务费可采用现金、支票、电汇或银行汇票等形式。

23.3在磋商时，供应商应提供成交服务费承诺书，未提供者按无效响应处理。

## 七、签订合同

### 24.	签订合同

24.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

24.2磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

## 八、履约保证金

### 25．履约保证金

详见合同条款。

## 九、质疑

### 26.质疑

26.1 供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见投标邀请）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为按要求购买并收到采购文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

26.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买采购文件的，可以按规定对采购文件提出质疑。

26.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

26.4质疑函应采用政府采购供应商质疑函范本格式，应当采用包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

# 第四章  项目需求

## 一、系统概况

房屋土地数据平台管理全校所有的土地、房屋数据、房屋图形文件等与房屋相关的业务应用；需要在现有公房系统数据的基础上建设房屋土地数据平台，实现学校土地房屋、办公用房、教学用房、科研用房、住房、学生公寓、经营性用房、住房房屋的规范化、精细化、科学化、便捷化管理，构建学校统一房屋土地数据平台，可实现房屋土地基础数据的获取、处理与共享。

以房屋土地数据平台为依托，可支持不同用户、不同业务需求的应用，可为处内业务办公室、学校二级单位和教职工等提供数据服务。

数据平台主要包括土地管理子系统、房屋管理子系统。

土地指使用权属于学校的所有土地，土地管理包括土地的使用、查询。土地管理子系统职能主要实现：

1.学校校园（多校区）土地数据管理与维护及地理空间位置在电子地图上的展示；

2.土地房屋产权证书等信息化。

房屋管理包括房屋建筑数据库、房间数据库、建筑物图档数据库，数据维护能实现基本数据库、建筑物图档等联动更新维护。根据业务职责，定制开发相关模块，并将原有房屋系统和住房系统的数据，按照分区、分楼管理。房屋管理包括房屋的使用、配置、查询、等。房屋管理子系统职能主要实现：

（1）房屋基础数据管理；

（2）校园电子地图；

（3）楼层立体图、720度房间全景；

（4）移动端微信公众号房屋查询等；

（5）房屋查询、分析统计；

（6）系统接口及数据集成。

房屋土地数据平台还需实现：

1.用户、角色、权限设置及用户角色分级分权数据分层授权；

2.数据监控、系统日志管理；

3.数据字典、菜单管理。

## 二、建设目标

清华大学房屋土地数据平台的建设目标为：

■	创新管理体系：构建适合学校管理特色的房屋网络化、流程化、协同化管理平台，构建"房屋使用人-二级单位-校园规划建设与房屋管理处"的三级房屋动态管理体系，规范房屋管理工作流程，提高效率，提升管理服务水平。

■	强化监管职能：创新监管体制，结合现代化技术利用系统平台实现房屋全生命周期监管；从建筑物启用开始，直到楼栋下账全数据流程监控和记录。

■	助力科学决策：建立学校房屋管理动态数据库，包括所有房屋、土地等信息，集成房屋信息全面、准确、动态地展示我校的房屋总量、房屋结构、房屋分布、房屋变动等信息，根据时间节点可按照学校、二级单位、负责人等多维度展示房屋统计信息，为学校管理决策提供房屋数据支撑。

■	突出服务理念：依托信息系统平台，为全校教职工提供便捷的信息获取与房屋配置服务。

■	纵向横向延伸：与人事系统对接，保障人事、房屋信息的一致性；与基建系统对接，实现新建楼宇原始信息采集；纳入学校数据中心，实现基础数据、房屋数据共享；使用统一身份认证，单点登录，门户集成，通知系统集成。

## 三、建设原则

■	服务用户的原则

系统以服务为导向，构建服务型职能部门，方便各级用户参与房屋管理工作，降低工作量、提高效率。

■	协同共享的原则

系统遵循学校数字校园平台基础数据集成规范，使用统一的基础库，同时共享其他业务部门的业务数据，使该系统在数字校园的统一要求下与各部门达成业务协同、各科室业务协同、与数字校园平台共享软硬件资源。

■	长期使用的原则

系统遵循模块化的设计思想，即时响应业务的实时变化，以满足未来学校相关房屋管理制度或流程的优化和变更。

## 三、建设内容

（一）土地管理

1. 学校土地地图管理

学校土地涉及多个校区等，系统可进行土地信息管理、维护；可分类展示、统计多校区、土地情况，可根据土地用途（教学、科研、环境、办公、基础教育等）、产权情况（有产权、无产权、使用权）、京内外等分类统计；可实景展示校园环境，可以多种视角漫步校园。

提供校园地图二维、三维的地图展示，包括校区、土地、建筑物的定位与展示等。

2．土地权属管理

平台可录入学校土地房屋产权证书等资料并信息化，系统可按用户角色等分权限呈现。

3．土地数据管理

对土地信息进行录入、修改、查询、删除、导出。可上传土地证、地图等相关照片或扫描文件。提供土地信息数据的标准EXCEL导入模板，实现数据导入功能。

录入的信息有：基础信息、土地权属信息、土地证信息、资金来源信息、使用状态信息、价值、附件等。

检索的信息有：校区、土地名称、土地编号、使用权类型等。

（二）房屋基础数据管理与维护

房屋情况信息化，包括房屋位置、面积参数、全景信息等，可便捷维护，并提供查询统计；实现二级单位对分配房屋的管理，可便捷维护，并提供查询统计；实现房屋使用人对使用房屋的管理，可便捷维护，并提供查询统计。

1.校区、建筑物、房屋基础数据管理

提供校区管理、建筑物管理、房屋管理相应的列表展示、筛选查询、数据修改、新增、删除、查看详情等功能。

与基建系统对接，实现新建建筑信息采集；对建筑物信息进行录入、查询、修改、删除、导入、导出。可上传相关照片或扫描文件。提供建筑物信息数据的标准EXCEL导入模板，实现数据导入功能。录入信息有：基础信息、建筑信息、产权信息、资金来源信息、使用状态信息、建筑面积、使用面积、附件等。检索的信息有：校区、建筑物名称、建筑物编码等。

对楼层信息进行录入、查询、修改、删除、导入、导出。可上传楼层CAD图形文件。提供信息数据的标准EXCEL导入模板，实现数据导入功能。录入信息有：建筑物编码、楼层名称、楼层、是否为地上、外墙面积，使用面积。检索信息有：建筑物名称、楼层名称。

对房间信息进行录入、查询、修改、删除、导入、导出。可上传房间的图片。提供信息数据的标准EXCEL导入模板，实现数据导入功能。录入信息有：校区、建筑物名称、房间楼层、房间名称、使用面积、建筑物面积、用房类别、用房类型、全部使用人、责任人、联系电话、房屋用途、备注。检索信息有：建筑物名称、房间名称、责任人、房屋用途等。

对数字图纸进行管理，主要是CAD图和简图，对图纸信息进行录入、查询、删除、导出。实现数据导入功能。录入信息有：图纸类型、校区、建筑物、楼层名称。检索信息有：校区、建筑物编码、建筑物名称、楼层编码、楼层名称。

2．定义使用单位，以层级树的形式根据学校的管理层级定义使用单位和部门科室，并可以通过数据接口或视图等数据交互方案定时更新组织架构。

3．定义房屋分类，根据教育部92指标、07草案，对房屋进行分类，完全满足教育部的分类要求。并且在教育部分类的基础下，还可以按照学校管理的要求，进行下一级的分类。

4．定义单位及房屋分类高亮颜色，可以针对每个单位、每个房屋类别、房屋类型定义高亮显示颜色，当展示CAD平面图时显示对应的高亮颜色。

5．维护教职工信息可，系统中可维护教职工信息如工号、姓名、性别、所属二级单位、入校日期等，教职工信息主要来源为学校人事数据或者学校共享数据中心，通过定时任务同步更新人事数据 。

（三）校园电子地图

实现地图和房间双向无缝对接。通过电子地图选择建筑物（平面或立体）可以方便的查看楼层平面布局图或立体图，点击楼层上的房间可以编辑或查看房间信息。

1.★通过电子地图设置建筑物坐标。

2.★在地图上通过鼠标绘制土地红线、校区红线，并且可以高亮校区及显示校区详细信息。

3.★点击地图上的地块查看地块信息、能够查看地块上的建筑物

4.★查看各校区内的所有建筑物信息、并且通过建筑物能够查看建筑物CAD楼层平面图或立体图，从而，能够点击房间查看房间详细信息和房间全景图。

（四）室内720度全景功能

在系统中室内全景能够通过楼层查看每个全景采集点对于720度实景图像，在全景图像采集点附近关联的场景可以自由切换。

1.能够导入楼层立体图、房间的720度全景照片，并且自动切图，手动关联房间；

2.★点击房间相关链接可以直接打开此房间的720端全景；

3.★在房间全景状态下可以左右上下拖拽移动观看视角；

4.★支持在手机端微信公众号查看房间全景；

5.★可以实现720全景路径漫游和各个场景间的切换。

6.★支持点击CAD图上的一个取景点按钮，查看此位置的全景图。

（五）查询及分析统计

查询汇总数据可以按使用单位角度、各类型建筑物角度、各房屋类型角度、各单位、部门的角度查询房屋使用情况等。了解各个单位的用房情况，以及全校房屋的使用情况。能够实现按房查人、按人查房、空置房源、一人多占公房、一屋多人等综合查询功能，对每一个查询页面更是提供导出excel功能。能够生成分析统计图表如饼状图、柱状图、折线图等，并生成房产资源报告基础部分。

（六）★CAD图形展示及管理

1.★可通过平台上传/下载CAD建筑平面图，自动备份平台中上传前的CAD文件;

2.★系统可自动解析上传的CAD图，并且生成JSON数据文件，JSON文件可自动与建筑物的楼层关联；

3.★能够发布CAD图，发布时系统可实现自动创建房间，自动将CAD楼层平面图中的房间和对应的房间数据关联，自动读取CAD中的房间布局、房间号、房间面积图层对象等数据，并将读取到的数据写入系统。

4.★能够展示发布后的CAD图形文件，并且点击房间能够查看房间信息。

5.★图形与数据交互，可通过建筑物查询展示本栋每个楼层的CAD平面布局图，能按单位、部门、房屋类别、房屋类型高亮楼层CAD中的房间，并且可导出CAD平面图为图片或者word文件。

6.★展示的CAD楼层平面图可以拖动、缩放平面图的比例和大小，重置CAD图初始状态。

7.★通过系统中展示建筑物楼层CAD平面图，并且可以显示已经采集720度全景点的热点，通过热点连接展示对应位置的720度全景。

（七）二级单位房屋管理

二级单位管理包含：用房查询、人员查询、房间分配、、用房数据导出、CAD楼层平面图导出等功能。

1．用房查询

各单位房屋管理员通过系统可查询本单位所有用房明细数据、用房情况、用房建筑物、楼层、房间平面图和立体图；

各单位房屋管理员在系统中可查询本单位及统计数据：房间数、总使用面积、总建筑物面积，已分配用房职工数、未分配用房职工数等；

各单位房屋管理员通过系统可查询本单位各类型房屋统计数据。

2．人员查询

各单位房屋管理员通过系统可以“人查房，以房查人”，并且可高亮显示被查询的人占用的房间、用房人的基本情况；

（八）系统管理

从人事系统获取教职工人事数据，除房屋相关管理人员由系统管理员单独给予权限，其他自动给予查询权限。

系统管理功能中，主要是系统管理员对使用者用户名及权限的管理，包含了用户的增删改查、用户权限的分配、用户角色的管理、操作日志记录、短信和邮件管理，菜单管理等。

1、对用户的权限进行更加细致的划分，主要体现在数据记录访问权（即只能看到本单位或管辖范围内的数据），页面节点访问权（即只能看到自己日常管理所用的页面）、页面功能控制（例如某一权限的用户只能浏览数据，无法修改保存）

对于系统日志，需要记录用户修改信息的内容、时间、操作人，修改类型等信息建立一套有效地回溯追查机制。

（九）角色体系

学校房屋管理采用校院两级管理，房屋系统实现多级用户管理，系统拟设置：资产处领导、系统管理员、资产处系统维护员、资产处查询员、二级单位管理员（含二级单位领导）、普通教工。根据工作需要配置各用户组的权限。。

详细功能需求：

1.普通教工

a.可查看所使用房间的信息、楼层图。

b.可登录微信公众号查询使用房间信息。

2.二级单位管理员

a.具有所管理房间的分配调整功能

b.可查看本单位所有房屋的信息

c.负责所属房间日常管理工作中房屋实际使用信息的数据维护功能

d.登录微信公众号查询单位占用房屋、分配房屋给本单位教职工。

3．资产处查询员

a．可查看住宅或公房信息。

4. 资产处系统维护员

a.具有系统中所实现房间管理功能的全部权限

b.具有所属房屋土地日常管理工作中房屋实际使用信息的数据维护功能

c.学校所有房屋的分配调整功能

d.可查阅本校所有房间的信息

e.报表管理

f.校园电子地图、土地管理。

5.资产处领导

a.所有的模块的查看功能，查看房屋信息，查看统计信息

6.系统管理员

a.具有本系统的最高所有权限，可以增删改查其他级别用户的信息

b.可以增删改查其他级别用户的权限

c.可以增删改查系统的所有模块信息

（十）★移动端-微信公众号

建设移动端微信公众号含以下功能：

1.集成微信公众号服务，用户关注公众号并绑定微信号码后，即可方便接收房屋系统的业务通知，利用微信进行相关业务的查询和办理；

2.微信公众号集成学校短信平台，实现短信通知房屋管理业务提醒。

3.房屋管理，“我（我的用房、个人资料）、二级院系（单位用房调配、单位用房查询）”、资产处（房屋查询），主要为相关信息展示；

## 四、系统接口

1.★与住房管理系统数据对接集成

支持与住房管理系统数据对接集成的对接，实现房屋管理与住房管理系统数据的衔接贯通。能够从住房管理系统定时获取住房数据、并且能够在系统中查询对接过来的住房明细数据、住房统计数据、住房统计分析报表、住房基础数据和统计数据可导出到Excel文件。

2．与信息中心的对接

（1）★系统中的各种数据必须遵循信息编码符合学校标准，学校规范中没有的以教育部颁布的最新版本《教育管理信息化行业标准》或行业规范为准进行编码。

（2）★系统中的各种数据必须与学校数据中心进行数据交换，通过数据交换平台获取基础数据，包括：教职工人员基本信息、二级单位基本信息、人事变动信息；通过数据交换平台提供房屋数据。

（3）★集成学校统一认证平台，实现统一身份认证、单点登录。

（4）★系统需与信息化办公室的短信平台对接。

3．与基建系统的对接

支持与基建系统数据对接、与Bim系统对接。

4．与学生社区中心系统对接

支持与学生社区中心系统对接，能从学生社区中心系统获取房屋信息。

5．与资产处内业务系统对接

为处内各业务系统提供房屋土地基础数据服务。

## 五、系统平台架构及安全性要求

1.系统平台架构

★系统平台需具体实用性、可行性、先进性、成熟性、开放性与标准化原则、可靠性、稳定性、可扩充性及易升级性、安全性、保密性、可管理性、可维护性。

★平台使用不限制并发在线用户数量。

★平台可以根据用户量的增大而扩充服务器数量并支持负载均衡；系统软件需要采用模块化的架构设计。

★平台需采用三层B/S（浏览器/服务器模式）架构，系统需基于Web技术开发，实现响应式布局，利用浏览器进行使用和管理的有关操作。

★平台需采用分布式架构设计，系统可分布式部署，并按需将服务器进行分离部署。

★平台需基于J2EE平台开发设计，主体代码采用Java编程语言和服务器端Java技术开发。

★平台需采用oracle 11g及以上版本的数据库，支持在RAC上增加实例的方式部署，提高可用性和安全性。

★平台支持Apache、JBOSS、Tomcat、WebLogic、WebSphere等主流中间件。

★用户PC客户端支持兼容火狐、谷歌，IE8及以上、360等常用浏览器。

★平台可运行在虚拟机环境上，支持Windows、Linux操作系统。

平台需具备并开放二次开发整合接口，用于将后续开发的功能模块集成到系统中。信息交换方式应符合XML数据交换标准，交互操作服务接口应符合Web Services标准，系统交互模式支持同步与异步方式，交互数据应支持各种数据类型。

2.★系统安全性

系统需要支持SSL传输协议，可以实现链路层的加密传输。

系统需提供基于角色的VPN授权体系，能将用户的权限限制到具体功能和数据项目，能准确授予用户职权范围。

系统需提供完整的用户访问日志审计功能。

系统需提供数据自动异地备份的机制（每天备份），确保数据安全。

3.平台底层需求架构

（1）★支持和AutoCAD软件无缝集成，且无需安装客户端软件；

（2）★支持自动解析CAD楼层平面图，自动读取房间布局、房间号、房间面积；

（3）★支持自动创建CAD平面图的房间，并将解析的图纸数据写入平台数据库；

（4）★支持在浏览器中按比例显示CAD楼层平面图，并且能够交互数据。

（5）★支持在浏览器中显示的CAD平面图中集成720全景技术，能够在CAD图中显示已经★采集720全图的位置显示ico,并且点击此处ico展示此处全景图。

（6）★支持数据查询能够导出到Excel文件，并且能够通过Excel文件导入基础数据。

## 六、数据迁移及图纸标准化处理需求

（一）将现有的公房系统数据及图纸迁移到新房屋土地数据平台：

1. ★将公房系统的所有土地、房产数据迁移到新平台；

2. ★需要迁移及处理的CAD电子图纸不超过100万平米的总建筑面积。

3. ★将公房系统中的CAD图进行标准化处理，并对图层及对象进行加工和处理；

4. ★将标准化处理后的CAD图上传服务器，并且进行解析自动关联和发布。

5. ★检查矫正已经迁移的房屋、土地数据和房屋CAD平面图是否和迁移前一致。

（二）将现有住房系统房屋基础数据迁移到新房屋土地数据平台。

（三）★房间720度全景图像采集及处理、楼层立体图像采集及处理

系统需采集楼层立体图像，房间全景图像，并且需做图像处理和发布工作，室内全景图像采集面积10000平米。需做以下工作：

1.使用专业的全景设备采集楼层、房间影像信息；

2.通过电脑端处理影像信息；

3.将影像信息上传服务器自动切图；

4.将影像信息和CAD图及房间关联；

5.发布全景房间图，生成html5程序框架代码。

## 七、交付及验收

1．交付

乙方在项目验收通过后向甲方提供该项目形成的成果和相关文档。乙方向甲方提供的成果和文档资料不得人为设置技术障碍影响甲方的维护和二次开发。

本项目交付成果（参见项目建设内容）。

提供的文档资料包括：

（1）《项目实施计划》

（2）《项目实施计划变更协议》（如果有变更）

（3）《需求说明书》

（4）《需求变更协议》（如果有变更）

（5）《上线试运行确认单》

（6）《系统技术文档》

（7）《系统管理员手册》

（8）《用户手册》

乙方按清华大学档案馆归档要求，完成项目归档工作。

2．验收

项目开发完成后投入试运行，试运行期为3个月。试运行期满后进行验收，验收内容应覆盖本需求书中的全部技术要求。

## 八、清华大学信息化建设项目通用条款

如本章节条款存在与前面章节条款不一致或有矛盾的地方，以前面章节条款为准。

（一）功能需求通用要求

- 信息系统采用清华大学统一身份认证系统提供的第三方认证进行清华大学师生的用户身份认证。

- 信息系统实现通过手机短信、微信企业号、电子邮件等形式发送即时消息。

- 信息系统实现以数据库、API等方式向清华大学在线服务系统（TsinghuaOS）提供业务基础数据读取和表单、流程数据利用的功能。

- 信息系统支持通过数据库、API等方式与学校其他系统交换数据。

（二）技术要求通用要求

1. 技术指标

- ★信息系统至少满足网络安全保护等级中第二级中相应的技术要求，符合《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求（GB/T 22239-2019）》《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求（GB/T 25070-2019）》《信息安全技术 网络安全等级保护实施指南（GB/T 25058-2019）》等国家标准。

- ★信息系统经过有资质的专业机构安全检测并获得合格证明文件；或者供应商承诺向采购人提供信息系统源代码用于安全扫描和代码审计，并经采购人确认符合相关网络安全要求。

- 信息系统中使用的软件应由供应商自行采购可合法使用的正版授权软件，并承担相应的维保服务。或者，供应商可以使用清华大学提供的以下软件环境（推荐）：

| 操作系统 | Linux的RHEL6、RHEL7、CentOS7 |
| --- | --- |
| 数据库 | Oracle 12c、SQL Server 2016、MySQL |
| 应用服务器 | Resin 3、Tomcat 8 |
| Web服务器 | Apache、Nginx |

- ★信息系统的软件授权不绑定硬件设备（MAC地址、CPU序列号等），且不受控于硬件授权（如加密狗）。

- ★信息系统中不采用专用硬件设备，或者采用的专用硬件设备由供应商自行采购并交付部署，并在响应文件中说明专用设备的部署条件、市场价格、采购和交付方式。

- 信息系统的运行程序和用户生成（如上传）的文件等数据相分离。

- ★除必须采取不可逆加密的数据（如鉴权信息、电子签名等）以外，信息系统的数据如需加密，均采用可逆加密并向采购人提供用于解密的算法、程序和密钥等。

- 信息系统对网络访问和用户操作进行日志记录。网络访问日志应包括来源IP地址、URL等信息，用户操作应包括用户身份、来源IP地址、操作类型、主要参数等信息。

- 提供网络信息服务的信息系统，其各个组成部分均应支持在多台服务器上并行部署，支持清华大学提供的网络负载均衡方案和NAS存储方案。

- 提供HTTP服务的信息系统支持HTTPS协议。

- 提供桌面Web访问界面的信息系统，应支持Chrome、Firefox和Safari的较新版本，以及Microsoft Edge、Internet Explorer 11/10/9及以上版本。其中，较新版本指近两年内发布的稳定版本。

- 信息系统提供的移动Web访问界面，应支持iOS、Android系统默认浏览器以及微信的内置浏览器。

- 信息系统保障全年7×24小时的连续运行，系统每年平均故障时间小于24小时，系统平均故障修复时间小于60分钟。

- 供应商提供信息系统的设计文档、接口文档、二次开发文档（若采购需求中包含二次开发功能）、产品说明书、使用手册等技术文档，相关文档应当满足《计算机软件文档编制规范（GB/T 8567-2006）》《计算机软件需求规格说明规范（GB/T 9385-2008）》《计算机软件测试文档编制规范（GB/T 9386-2008）》国家标准要求或者符合与采购人约定的标准。

- ★供应商承诺其信息系统的设计、开发、交付、部署、运维和项目管理能力可以满足采购人提供的《清华大学信息化建设项目管理和技术实施指南》最新版本要求，符合相关的国家标准、行业标准和公认的良好实践。

- 提供网络信息服务的信息系统支持IPv6。

- 信息系统中的数据定义明确规范，最大限度采用或兼容国际标准、国家标准、行业标准，支持通用的数据共享技术，提供数据访问接口。

2. 性能要求

提供Web服务的信息系统应当在下列参考运行环境和约束条件下满足性能指标：

参考运行环境：

- 单台标准服务器（虚拟机）的配置为4核CPU和8G内存；

- 负载均衡为1台标准服务器，或者为清华大学的负载均衡设备；

- Web服务器为2台标准服务器；

- 应用服务器为2台标准服务器；

- 数据库服务器为2台标准服务器，或者为清华大学的Oracle数据库集群（2台）；

约束条件：

- 全部服务器CPU占用率峰值不超过90%；

- 全部服务器内存占用率峰值不超过90%；

- 采用清华大学Oracle数据库集群时，数据库服务器的CPU占用率峰值不超过50%。

性能指标：

| 指标项 | 指标值 | 指标说明 |
| --- | --- | --- |
| 并发用户数 | 不限制并发在线用户数量 | 采用在线用户同时连续进行请求的严格定义。 |
| 平均响应时间（一般） | ≤2秒 | 典型业务场景下的简单功能操作在上述并发用户数时的响应时间。 |
| 平均响应时间（复杂） | ≤5秒 | 典型业务场景下对复杂查询等功能操作在上述并发用户数时的响应时间，高计算量和高IO的功能除外。 |
| 事务成功率 | ≥99％ | 上述两类功能操作在上述并发用户数时的成功率。 |

3. 可靠性要求

信息系统的可靠性应当达到99.9％，即MTBF/(MTBF+MTTR)>=99.9%。信息系统应当在试运行结束前连续至少30天内的可靠性指标达到要求。

（三）实施要求

1. 人员要求

为保证项目顺利进行，中标人应当为本项目组建不少于5人的团队，团队成员相对稳定并实际承担项目工作。项目团队中应当至少有1人具有信息系统项目管理师资格或项目管理专业人士（PMP）认证资格，至少有1人具备系统分析师或系统架构设计师资格，至少有1人具备软件评测师和软件设计师资格。

2. 项目管理

中标人应当规范地实施项目管理方法和过程，遵守采购人规定的项目管理制度，以确保实现项目预定目标。

3. 需求确认

中标人应当在项目实施前进行需求分析和概要设计并编制标准的软件文档，经采购人论证通过后确认。确认的项目需求应当涵盖采购文件内容。

4. 变更管理

中标人和采购人应当共同组建变更控制委员会（CCB），对项目实施过程中提出的变更请求进行评审，评审通过的变更需求经中标人和采购人共同确认后方可实施。项目变更导致建设内容、成本和工期有调整的，中标人和采购人应当在确认变更时，以签订补充协议的方式对合同约定内容进行相应调整。

（四）技术服务要求

1. 维保服务

中标人交付的信息系统免费维保期为正式验收合格后3年。在信息系统维保期内，中标人提供7×24小时不间断服务。中标人指定专门的技术支持工程师，信息系统发现缺陷或出现故障时，技术支持工程师的远程支持响应时间不超过30分钟；修复缺陷或排除故障需要现场支持时，技术支持工程师抵达现场时间不超过2小时。

2. 培训服务

中标人为采购人提供不少于40小时的关于信息系统运行维护和功能操作方面的培训，以使采购人指定的相关人员可以掌握信息系统的使用、管理和维护方法。

（五）知识产权要求

1. 供应商应保证其交付的系统、设计方案和软件成果没有任何权利瑕疵，没有侵犯任何第三方权利。采购人在使用该系统或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或著作权等知识产权的指控。如果第三方提出侵权指控，乙方须承担与第三方交涉的责任，并承担与此相关的全部责任、费用和经济赔偿。（供应商须书面承诺，格式自拟。）

2. 为确保采购人有权使用供应商交付的系统、设计方案和软件成果，供应商保证就所涉及到的知识产权给予采购人非排他的、不可转让的、永久的、不可撤销的许可。此处所述许可仅限于采购人合理使用供应商交付成果所必须。

2. 采购人利用中标人交付的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归采购人所有。

（六）安装、测试要求

1. 安装前测试

中标人应当按照《计算机软件测试规范》（GB/T 15532-2008）等技术标准对拟交付安装的信息系统测试通过，并编制测试文档。

2. 安全检测

中标人在交付信息系统前应当向清华大学提供源代码用于安全扫描，并确保符合相关网络安全要求。其中属于定型产品的部分，也可以提供有资质的专业机构出具的产品安全检测合格的证明文件证明其符合相关网络安全要求。

（七）文档要求

中标人应当编制并向采购人交付下列项目文档：

- 需求规格说明书

- 系统概要设计方案

- 系统详细设计方案

- 系统数据库设计说明

- 系统接口规格说明

- 系统测试计划

- 系统测试用例记录

- 系统测试报告

- 系统用户手册

- 系统试运行报告

- 项目培训资料

- 项目总结报告

项目文档应当符合下列技术标准或者符合采购人认可的其他标准或规范：

- 《计算机软件文档编制规范》（GB/T 8567-2006）

- 《计算机软件需求规格说明规范》（GB/T 9385-2008）

- 《计算机软件测试文档编制规范》（GB/T 9386-2008）

（八）验收要求

1. 初验和试运行

中标人向采购人交付信息系统并协助采购人进行试部署后，双方共同对信息系统的功能和性能等各项指标进行测试并进行必要的修改调整。各项测试通过后进行初验，初验要求如下：

- 信息系统的功能和性能满足预定指标；

- 信息系统设计和开发阶段的文档齐全、规范；

- 信息系统试运行准备就绪；

- 中标人的技术服务准备就绪。

初验通过后信息系统可以进入试运行阶段，为期不少于60日。如试运行中出现不符合验收要求又无法在预定试运行期限内解决的问题，则应当延长试运行期限，但总期限不超过180日。试运行满180日仍无法解决问题的，自次日起按中标人逾期违约处理。

2. 正式验收

如果试运行期间发现的系统缺陷和运行问题均得到解决，在试运行结束后可以确认信息系统运行正常，满足约定的需求和验收标准，则可进行合同收尾和正式验收。正式验收要求如下：

- 中标人向采购人提供试运行期间的运行报告；

- 项目文档齐全、规范；

- 合同款项支付和发票交付均已完成；

- 中标人完成了正式运行所需的各项培训服务，维保服务准备就绪。

正式验收后，信息系统进入合同约定的维保期。

（九）项目交付及实施地点

项目交付地点为北京市海淀区清华大学，采购人指定地点实施。

## 九、 清华大学信息化建设项目管理和技术实施指南

详见附件：《清华大学信息化建设项目管理和技术实施指南（信息系统）》

# 第五章  评审办法及评分标准

一、评审办法

1、竞争性磋商评审小组根据评分标准对照各供应商的磋商文件内容进行评分。

2、计分方法：将各供应商的得分合计后取平均值，即为该单位的最终得分。

3、若得分有相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的，按技术服务指标优劣顺序排列。

4、采购人将确定排名第一的供应商候选人为成交人。排名第一的供应商候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的供应商候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的供应商候选人为成交人，以此类推。

二、评审程序、方法及说明

- 评审规定及程序

（一）磋商小组的准备工作

磋商小组成员认真研究竞争性磋商文件，了解和熟悉、采购人需求、磋商的目的、磋商范围、主要合同条款、项目需求，掌握评审办法、标准、条件和评审过程中考虑的相关条件，熟悉本办法中包括的评审表格的使用。如果本办法所附的表格不能满足评审所需时，磋商小组应补充编制评审所需的表格。

（二）评审顺序

第一阶段为供应商资格审查，第二阶段为符合性及完整性评审，第三阶段为技术标暗标评审，第四阶段为磋商谈判，第五阶段为商务和经济标的评审。

（三）资格审查

磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。不符合资格审查要求的参选文件将不能进入下一阶段的评审。

（四）符合性评审

磋商小组依据政府采购法律法规和磋商文件的规定，审查响应文件有效性、完整性和对磋商文件的响应程度，以确定响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。

（五）技术标暗标评审

磋商小组对资格审查和符合性审查合格的供应商的技术部分响应文件进行暗标评审，评审细则详见（七）评分细则-二、技术部分（暗标评审）

（六）磋商

1. 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.在磋商谈判过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商谈判的供应商。

3. 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其响应法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附响应法定代表人授权书。

4. 若磋商小组对原磋商文件进了实质性修改，已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

5. 磋商小组根据项目情况可进行一轮或多轮磋商。每轮磋商结束后，磋商小组应当要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行报价，并须由响应法定代表人或其授权代表签字确认。最后报价以最后一轮磋商结束后的报价为准，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（七）评分细则：

| 序号 | 评审因素及说明 | 得分范围 |
| --- | --- | --- |
| 一、商务部分 |  |  |
| 1.1 | 响应文件的编制。有目录索引、页码无错乱，便于查阅的得0.2分；标题、编号、正文、表格等排版规范，便于理解的得0.3分。每出现一个错误扣0.1分，扣完为止。无目录页码的本项得0分。 | 0～0.5 |
| 1.2 | 供应商各类管理体系认证：具有有效期内的质量管理体系认证（iso9001）、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，每个0.5分，最多1.5分;iso20000信息技术服务管理体系认证、iso27001信息安全管理体系认证，每个1分，最多2分。 须提供相应证书的复印件并加盖公章，且均需在有效期内，复印不清晰或不在有效期内均不得分。 | 0～3.5 |
| 1.3 | 供应商近3年（2017年7月1日至今）同类业绩，每提供一个符合要求的业绩得3分，最多得12分。（业绩以合同复印件为准，复印件须清晰，内容须包括但不限于甲乙方名称、合同时间、标的、任务、质量标准、签约人及公章，不清晰不得分） | 0～12 |
| 1.4 | 软件能力：具有有效的软件能力成熟程度认证（CMM）三级以上（含三级）、相关软件著作权证书，每提供一个证书得1分，最多得3分。须提供相应证书的复印件并加盖公章，且均需在有效期内，复印不清晰或不在有效期内均不得分。 | 0～3 |
| 1.5 | 供应商市场诚信得分：近三年内，供应商每有一条行政处罚或司法审判负面记录的扣2分，扣完为此。以磋商当天采购代理机构在“信用中国”和中国裁判文书网上查询结果为准。 | -5～0 |
| 1.6 | 供应商承诺为本项目提供的系统平台满足网络安全保护等级中第三级及以上等级的相应技术要求的，得1分。 | 0～1 |
| 1.7 | 成本分析:成本分析分=5-¦(1-（基准价/各供应商报价中人员成本价）)¦*100*0.5 基准价=所有报价中人员成本金额的平均价。所有供应商的报价清单中均要体现人员费用的金额。每偏离1%，扣0.5分，扣完为止。 | 0～5 |
| 二、技术部分（暗标评审） |  |  |
| 2.1 | 根据供应商在响应文件技术方案中对磋商文件项目需求的响应程度和技术方案详细说明进行评价。 技术规格要求响应程度：完全满足磋商文件中的技术需求，得30分；技术要求中，带“★”号标记的条款为强制要求，若不满足则响应无效；每有一项指标不满足扣除1分，扣完为止。 注：供应商须在技术规格偏离表中对本磋商文件第四章项目需求的所有要求进行逐条逐项答复、说明和解释。 | 0～30 |
| 2.2 | 项目实施方案 供应商有科学的项目实施进度计划及其保证措施、质量保证计划及保证措施以及项目管理、项目验收、系统测试、系统故障时的应急预案等； 实施进度计划完全能满足要求、保证措施得力，实施方案科学、有效，应急预案合理、周全、得当、有效的得10分； 实施进度计划基本满足要求、保证措施较为得力，实施方案较为有效，应急预案较为合理、有效的得7分； 实施进度计划勉强满足要求、保证措施相对合理，实施方案、应急预案较为简单的得3分； 实施进度计划不能满足要求、保证措施不合理，没有实施方案、应急预案的得0分。 | 0～10 |
| 2.3 | 系统对接方案及项目安全要求 有系统对接方案，能够对学校其他资源和系统进行合理、有效地对接和集成，实现数据共享，融入学校数字化校园体系中；完全满足或优于磋商文件要求得2分，不完全满足要求得1分，否则得0分。 供应商应按照国家和学校信息化安全规范建设，并具有信息安全保障机制；完全满足或优于磋商文件要求得2分，不完全满足要求得1分，否则得0分 | 0～4 |
| 2.4 | 项目组人员配备齐全，职责分工明确，项目经理及主要技术人员相关经验符合项目要求。其中： （1）项目经理具备信息系统项目管理师证书或项目管理专业人士（PMP）认证资格，得2分，不具备不得分； （2）项目组成员中至少有1人具备系统分析师或系统架构设计师资格，得2分。 （3）至少有1人具备软件评测师和软件设计师资格，得2分，不具备不得分。 说明：需要提供证书复印件及供应商为上述人员的缴纳社保的证明文件复印件，否则不得分。 | 0～6 |
| 2.5 | 对本项目实施风险能够进行及时、准确预测，并具有成熟、合理、适合本项目的交付质量保障机制的得5分；对于本项目的实施风险有较好的预测，并具有较好的质量保障机得3分；对于本项目的实施风险预测一般，质量保障机一般的得1分；对于本项目的实施风险预测较差或没有预测的，质量保障机差差的，得0分。 | 0～5 |
| 2.6 | 售后服务体系完善、方案合理、措施有力、售后服务承诺优越，完全满足磋商文件要求，得5分；方案较合理、措施较有力、售后服务承诺较好得3分；方案不合理、措施不当、售后服务承诺差得0分。 | 0～5 |
| 2.7 | 供应商承诺为采购人提供的关于信息系统运行维护和功能操作方面的培训，培训时长在40小时的基础上每多10小时加2分，最高加5分 | 0～5 |
| 三、价格 |  |  |
| 3.1 | 评审基准价=满足磋商文件要求且价格最低的最终报价 报价得分=(评审基准价／评审价)×10 评审价的规定详见注1 | 0～10 |

注：1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，如供应商为小型或微型企业，则对其在本项目中提供的工程、服务和自身制造的货物以及其它小型和微型企业制造的货物（均不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）的投标报价给予6%的扣除作为评审价。其它形式下，供应商的最终报价即为其评审价。小型和微型企业须填写磋商文件第六章中规定的“中小企业声明函”，否则不考虑价格扣除。

（1）监狱企业投标视同小型、微型企业，须填写磋商文件第六章规定的“ 中小企业声明函”并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

（2）残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，须填写磋商文件第六章规定的“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2．节能、环保产品（本项目不涉及）

台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频监控设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购节能产品（如遇国家有关政府主管部门调整，以调整后最新的节能产品政府采购品目清单为准）。如采购人所采购的设备涉及政府强制采购节能产品，供应商提供的产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品产品认证证书复印件，否则视为无效投标。

如采购人所采购的设备不涉及政府强制采购节能产品的，供应商提供的产品中属于节能产品/环境标志产品政府采购品目清单中优先采购的，应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件，按照节能、环境标志产品得分规则加分。

# 第六章  响应文件组成和格式

一、报价部分

（1）报价函

（2）报价表（需另单独密封提交一份）

（3）分项报价表

二、商务部分

（1）资格证明文件。

（2）业绩案例一览表

（3）商务条款偏离表

（4）与响应人存在关联关系的单位情况说明

（5）成交服务费承诺书

（6）磋商保证金递交证明

（7）供应商情况表

（8）质量保证金保函格式（成交后开具）（如适用）

（9）供应商企业类型声明函（如适用）

三、技术部分（暗标）

（1）详细的技术方案和说明（格式自定）；

（2）供应商提供的为本项目服务的人员情况说明（格式自定）；

（3）技术偏离表。

## 报价部分

## 1、报价函

致：（采购代理机构）

根据贵方为（项目名称）项目磋商采购货物及服务的磋商邀请（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份及副本三份：

- 报价部分

1.1报价函

1.2报价表

1.3分项报价表

- 商务部分

2.1资格证明文件

2.2商务条款偏离表

……

- 技术服务部分

3.1详细的技术方案和说明（格式自定）

3.2供应商推荐的为本项目服务的人员配置方案及实施方案（格式自定）；

3.3技术偏离表。

- 按竞争性磋商文件供应商须知和技术规范要求提供的有关文件。

在此，签字代表宣布同意如下：

- 所附报价价格表中规定的应提交和交付的服务报价总价为（注明币种，并用文字和数字表示的报价总价）。

- 供应商将按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。

- 供应商已详细审查全部竞争性磋商文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本报价有效期为自磋商之日起   90   个日历日。

- 我方保证遵守磋商文件中有关磋商保证金的规定。

- 我方在提交首次响应文件之前，未曾为本项目响应包号提供过规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方或磋商小组可通过“信用中国”网站（www.creditchina. gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询，我方完全接受查询的结果。

- 我方已完全理解和接受磋商文件的内容，同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。

- 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址                                  传真

电话                                  电子函件

供应商授权代表签字_________________________

供应商名称（全称）_________________________

供应商开户银行（全称）_________________________

供应商银行帐号

供应商公章_________________________

日期_________________________

## 2、报价表格式

供应商名称：                                   项目编号：

| 项目名称 | 报价总价 （元/人民币） | 磋商保证金（有/无） | 人员成本总价 （元/人民币） | 服务期 | 服务地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字： _____________

供应商盖章：

日期：

注：

1、报价货币为人民币；

2、报价总价应和分项报价表总价一致；

3、此表格经法人授权代表签字方有效；

4、此表需另单独密封提交一份。

## 3、分项报价表格式

供应商名称：                         项目编号：

| 序号 | 服务名称 | 服务具体描述 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

供应商授权代表签字： _____________

供应商盖章：

日期：

注:1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

2. 投标分项报价表上的价格应包括服务、货物和标准附件、备品备件、专用工具、人员服务等的价格，也包括安装、调试、检验、技术服务和培训、相关运输费和保险费等费用。上述各项的详细分项报价，可另页描述。

3. 如果单价与总价不符时，以单价为准。

## 商务部分

## 1、资格证明文件及格式

1-1三证合一的营业执照或事业单位法人证书副本复印件（复印件须加盖公章）；供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件；

注：事业单位提供《事业单位法人证书》、民办非企业单位提供《民办非企业登记证书》副本复印件（须加盖本单位公章）。

1-2法人代表授权书 （参加本项目磋商的授权）

（自然人参与磋商无需提供）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（法人授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年    月    日签字生效，特此声明。

| 法定代表人签字或盖章： |  |
| --- | --- |
| 法人授权代表签字： |  |
| 供应商(盖章)： |  |

注：1、本授权书须附法定代表人及授权代表身份证复印件且加盖供应商公章。

2、本授权书须严格按照格式要求完整填写各项内容，由法定代表人签字或加盖签名章和法人授权代表签字并加盖供应商公章方为有效，否则视其授权书无效。

1-3 供应商须提供经会计师事务所出具的上一年度（2019年度）的财务审计报告复印件，并加盖申请人公章。如申请人无法提供上一年度（2019年度）审计报告，则须提供银行出具的资信证明。

说明：1）申请人须提供银行出具的资信证明原件（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖申请人公章）；

2）银行资信证明应能说明该申请人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等；

3）银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。

1-4社会保障资金、缴纳税收记录

供应商应提供开标日期前六个月内(2020年1月至2020年6月)任意一个月的缴纳社会保障资金的有效票据凭证；若供应商逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的有效票据凭证复印件。（须加盖供应商公章）

注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

供应商应提供开标日期前六个月内(2020年1月至2020年6月)任意一个月依法纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件（加盖供应商公章）

注：依法免税或零报税的供应商，须提供相应文件证明其依法免税证明文件或纳税申报表复印件。

1-5参加本次政府采购活动前三年内(2017年6月至2020年7月)，在经营活动中没有重大违法记录的声明

供应商须提供此声明，法人授权代表签字，须加盖供应商公章

致（采购人或采购代理机构）：

我公司近三年（2017年6月至2020年7月）（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

特此声明。

法定代表人或法人授权代表签字：

日期：

1-6信用声明（须加盖供应商公章）

信用声明

在投标截止时间之前，我公司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

招标采购单位或评标委员会可以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询并留存查询结果的截图，我公司完全接受由此查询的结果，特此声明。

供应商授权代表签字：____________________________

公司盖章:

日期：

1-7供应商认为必要的其他资格证明文件（复印件须加盖供应商公章）

## 2、业绩案例一览表

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同金额 | 用户联系人 | 用户联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：            （单位全称） (盖章)

法定代表人或授权代表：                (签字/盖章)

日      期：            年     月     日

注：1、供应商应随此表附上相关的业绩证明；

2、如有多个类似项目，可按此表格扩展

## 3、商务条款偏离表

供应商名称：                          项目编号：

| 序号 | 磋商文件章节及条款号 | 磋商文件要求 | 响应文件响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字： _____________

供应商盖章：

日期：

注：

1、对竞争性磋商文件有任何偏离请在本表中详细填写；如对商务条款没有偏离，请注明“无偏离”。

2、此表格经法人授权代表签字方有效。

## 4、与响应人存在关联关系的单位情况说明

响应人名称  在此声明，我方已按照竞争性磋商文件要求如实披露是否与我方存在关联关系（与响应单位负责人为同一人的其他单位，或与响应单位存在控股、管理关系的其他单位）的其他单位情况，并宣布接受如下要求：

如果我方未如实披露和说明与我方存在关联关系的其他响应人情况，一经发现，我方无条件接受响应无效的处理结果，并承担由此造成的损失和法律责任。

响应人公章：

响应人授权代表签字：

日      期：

附件4-1  与响应单位负责人为同一人的其他单位

| 序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 法定代表人 身份证号 | 注册 资金 | 股东情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 股东构成 | 资金认缴数额 | 资金认缴比例 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：单位负责人是指：单位法定代表人或法律、行政法规规定代表单位形式职权的主要负责人。

附件4-2  与响应人存在控股、管理关系的其他单位；

| 序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 法定代表人 身份证号 | 注册 资金 | 股东情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 股东构成 | 资金认缴数额 | 资金认缴比例 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、响应人应当依据自身存在的上述情形，如实披露与本单位存在关联关系的单位情况。

2、如果响应人不存在上述情形，在表格“单位名称”栏填写“无”。

响应人公章：                            响应人授权代表签字：                    日期：

## 5、成交服务费承诺书

致：北京国际工程咨询有限公司

我们在贵公司代理的                                      项目（项目编号：                  ）竞争性磋商中若获成交，我们保证在收到成交通知书后5日内按竞争性磋商文件的规定，以支票、银行汇票、电汇、现金或经贵公司认可的一种方式，向贵公司指定的银行帐号，按照竞争性磋商文件第二章供应商须知规定一次性支付合同金额的成交服务费。

特此承诺。

承诺方法定名称（承诺方盖章）：

地址：

电话：

传真：

邮编：

承诺方法人代表签字：                    （承诺方盖章）

承诺日期：

## 6、磋商保证金复印件加盖公章

此磋商保证金或其交纳凭据/证明的复印件还应与一份另行制作的报价表原件一起密封后单独递交。

## 7、供应商情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行及账号 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 近三年财务简况 | XXXX年度净资产： 营业额： 利润： XXXX年度净资产： 营业额： 利润： XXXX年度净资产： 营业额： 利润： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表（签字）：___              __

供应商(盖章)：___              __

日期：___              __

## 8、质量保证金保函格式（如适用，成交后开具）

开具日期：

致：（买方名称）号合同质量保函

本保函作为贵方与(卖方名称)与(以下简称“卖方”)于     年    月    日就          项目(以下简称“项目”)项下提供  （货物名称）    (以下简称“货物”)签订的         号合同的质量保证金。

(出具保函银行名称) 银行(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过               (货币数量)，即相当于合同价格的5％。

并以此约定如下：

1. 只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动，包括更换或修补贵方认为有缺陷的服务(以下简称违约)，无论卖方有任何反对，本行将凭贵方的书面违约通知，立即按贵方提出的不超过上述累计总额的金额和按该通知中规定的方式付给贵方。

2. 本保函项下的任何支付应为免税和净值，对于现有或未来的税收、关税、费用扣减或预提税款，均不应从本保函项下的支付中扣除。

3. 本保函的规定构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变化、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其他行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4. 本保函在本合同规定的质量保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务:

签 字 人  签  名：

公            章：

注：此质量保证金保函格式为参考格式。

## 9、供应商企业类型声明函（如适用）

（格式，符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）价格扣减条件的供应商须提交）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 技术部分（暗标）

## 1、详细的技术方案和说明（格式自定）；

## 2、供应商提供的为本项目服务的人员情况说明（格式自定）；

## 3、技术偏离表

供应商名称：                          项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文 件内容条目号 | 竞争性磋商 文件要求 | 磋商文件响应 | 偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字： _____________

供应商盖章：

日期：

注：

1、对竞争性磋商文件有任何偏离应列明“正偏离”或“负偏离”。

2、对竞争性磋商文件无偏离应标明“无偏离。

3、此表格经法人授权代表签字方有效。

# 第七章  合同格式

（最终文本以与清华大学签订的合同文本为准）

## 合同正文部分通用参考条款

### 一、合同构成

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。在文件内容存在冲突时，应当按照以下优先次序认定具有最终效力的合同内容：

1. 本合同书及附件

2. 招标/磋商成交通知书

3. 补充协议

4. 招标/磋商响应文件（含澄清文件）

5. 招标/磋商文件（含招标/磋商文件补充通知）

### 二、合同标的

1. 乙方受甲方委托，为××××××××项目提供软硬件产品（如果有）和技术开发和服务工作。

2. 乙方提供的软硬件产品清单如下：（如果有）

……

3. 乙方按照附件二《项目工作说明书》中约定的目标、内容、要求和进度提供技术和开发服务工作。

4. 除双方在本合同中约定排除的事项以外，乙方提供的软硬件产品、技术开发和服务以及相应的项目管理活动均符合附件一《清华大学信息化建设项目管理和技术实施指南》中的要求。

4. 未经甲方同意，乙方不得将本合同约定的全部或部分技术开发服务工作转让给第三方承担。

### 三、合同价款及支付

1. 合同价款

本合同价款为人民币 ￥XXXX.XX 元（大写： ×××× 元整）。该价格为包含合同标的中全部产品和服务的总费用以及全部相关税费（含增值税）的最终价格。

2. 付款时间

1）合同签署：甲方将在本合同生效后的 XX 个工作日内向乙方支付本合同总价款的 20％ ，即人民币 ￥XXXX.XX 元（大写： ×××× 元整）。

2）方案设计：乙方在合同签署后开始进行需求分析和系统设计，编制需求规格说明书、概要设计说明书和项目实施方案。甲方对项目实施方案论证通过并确认上述文件后，在 XX 个工作日内向乙方支付本合同总价款的 30％ ，即人民币 ￥XXXX.XX 元（大写： ×××× 元整）。

3）系统初验：乙方完成项目主要建设内容后通知甲方进行初步验收。甲方对拟交付系统初步验收通过后，在 XX 个工作日内向乙方支付本合同总价款的 30％ ，即人民币 ￥XXXX.XX 元（大写： ×××× 元整）。

4）系统交付：双方确认系统成功试运行满60日后，乙方向甲方交付项目文档、完成培训服务、确认维保服务准备就绪。甲方确认系统符合验收条件后，在 XX 个工作日内向乙方支付本合同总价款的 20％ ，即人民币 ￥XXXX.XX 元（大写： ×××× 元整）。

3. 付款方式

1）甲乙双方之间发生的本合同项下的一切价款、费用均以银行转账或支票方式支付。

2）在甲方银行发生的汇款费用及其他银行费用应由甲方承担，乙方应承担在乙方银行发生的上述银行费用。

3）采用转账支付时，甲方应按照本合同约定，将款项转入乙方指定的账户。乙方所指定的开户银行及银行帐号以本合同中所注明的为准。如有变更，乙方应在合同规定的相关付款期限之前至少提前10个工作日以书面方式通知甲方。

乙方的收款银行帐号为：

开户行：××××××××××××

户名：××××××××××××

账号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

纳税人识别号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4. 发票

本合同项下所有税费由乙方承担。乙方应在甲方付款前开具符合国家规定的发票并交付甲方作为付款凭证。在每次开票两个工作日前，乙方应提供发票相关信息（含金额）给甲方确认；甲方应于收到前述信息后三个工作日内对该信息予以确认。如甲方逾期未确认视为甲方无异议，乙方有权按照该信息开票且以此为依据计算其所应向甲方收取的全部费用。

### 四、交付和验收

双方应按照附件二《项目工作说明书》中约定的程序和标准进行交付和验收。

### 五、需求变更

1. 在本合同履行过程中，任何需求变更均须经双方同意，并采用约定的书面形式进行确认。在双方未就需求变更达成一致之前，视同双方未要求或未提议进行需求变更，乙方应继续按照原需求履行其义务。

2. 任何一方提出的需求变更的要求或建议均应由双方共同进行评审，以确定对履约进度和工作量的影响。如果乙方工作量减少或增加幅度在全部工作量的10％以内的，甲方无需相应减少或增加应向乙方支付的费用；如乙方工作量减少或增加幅度大于该比例的，双方应就相应减少或增加的费用进行协商，并签署相应的书面协议。

3. 如果任何一方提出的需求变更的要求和建议会导致以下情况：（1）工作范围发生实质性改变，或者（2）对设计方案进行重大修改，或者（3）对已经完成的系统结构进行重大变动；或者（4）对已经完成的系统功能进行重大调整等，视为重大变更。甲乙双方应当就重大变更重新进行商务谈判并签订书面协议或合同。

### 六、双方权利和义务

1. 甲方权利和义务

1）甲方应向乙方提供并允许乙方为开发工作目的而使用双方商议确认的信息、数据、资料。

2）甲方有权监督本项目进度，并指派授权人对乙方按照合同约定所完成工作内容予以阶段确认。甲方如变更授权人，应提前5个工作日书面通知乙方变更后的授权人信息。

3）如乙方履行本合同过程中需要甲方指定的第三方配合，甲方应负责协调乙方与第三方的工作。

4）甲方应按本合同的约定向乙方支付款项。

5）甲方应按本合同的约定及时根据乙方通知进行初步验收。

2. 乙方权利和义务

1）乙方应按照本合同的要求，如期完成和交付系统。

2）乙方保证其拥有从事本项目开发工作的资质及开发能力，并保证不会侵犯任何第三方知识产权。

3）乙方应按照本合同的约定向甲方交付开发的系统和技术资料。

4）乙方应按照本合同的约定为甲方提供培训服务。

5）乙方应按照本合同的约定为甲方提供维保服务。

### 七、知识产权

1. 本合同生效前已存在的知识产权归原拥有方所有。本合同范围内的技术开发活动形成的成果的知识产权（包括但不限于版权、软件著作权、专利申请权等）归 ×× 所有。（可根据洽谈情况增加更详尽的约定。）

2. 乙方应保证其交付的设计方案、系统和软件没有任何权利瑕疵，也没有侵犯任何第三方权利。甲方在使用该系统或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或著作权等知识产权的指控。如果第三方提出侵权指控，乙方须承担与第三方交涉的责任，并承担与此相关的全部责任、费用和经济赔偿。

3. 为确保甲方有权使用乙方交付的系统、设计方案和软件成果，乙方就本合同约定的交付成果所涉及到的知识产权给予甲方非排他的、不可转让的、永久的、不可撤销的许可。此处所述许可仅限于甲方合理使用供应商交付成果所必须。

4. 甲方利用乙方在本合同范围内交付的系统、设计方案和软件成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。

5. 本合同不构成或不应被视作构成任何有关双方的商标、名称等标识标注或其他任何种类的知识产权的授权或转让。未经对方事先书面同意，任何一方不得以任何方式使用对方的名称、商标、标识等。

### 八、保密条款

1. 双方对在履行本合同过程中知悉的对方的业务信息、资料数据、技术情报、商业秘密、内部管理方法和制度等非公开信息均负有保密义务。

2. 除法律法规规定的情形以外，未经对方事先书面同意，任何一方不得以任何形式公开合同及其相关附件内容。

3. 除法律法规规定的情形以外，未经对方事先书面同意，任何一方不得以任何方式使用或向任何第三方透露、传播或转让从对方获得的信息，包括但不限于报告、摘录、纪要、文件、计划、报表、复印件等类型。

4. 保密期限不受本合同期限的限制。不论本合同是否变更、解除、终止，本条款下的保密义务对合同双方均持续有效。（可根据实际情况协商约定保密时限，最短不少于五年。）

### 九、违约责任

1. 甲乙双方任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定的，均视为违约。违约方应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2. 甲乙双方在完成双方签署的书面确认事项后，任何一方提出变更要求，导致项目进度延迟的，不视为对方违约。

3. 在本合同范围内，因乙方侵犯他人知识产权原因致使甲方遭受第三方追诉的，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。

4. 甲方未按约定时间履行付款义务的，乙方有权暂停工作，由此导致项目进度延迟的，双方应重新协商项目进度安排并予以书面确认。

5. 因甲方的原因或与甲方具有协作关系的第三方的原因导致项目进度延迟的，乙方不承担违约责任。

6. 因乙方原因不能按照双方约定的进度完成，造成系统交付及验收延迟的，乙方应承担违约责任。每逾期一日，违约金按合同总价款金额的千分之一计算，违约金并不免除乙方继续履行合同的义务。累计逾期达六个月的，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方退还全部已付报酬和费用。

7. 任何一方违反保密责任的，违约方需向对方支付合同总额10％的违约金，并承担由此给对方造成的相应损失。

### 十、不可抗力

1. 如因洪水、火灾、台风、地震、海啸、流行性传染病、战争、罢工、骚乱、恐怖事件、黑客行为、大范围的通讯故障或网络故障、政府管制等不可抗力原因造成合同一方不能按期履行合同的，该方履行期限可相应顺延，对于由此造成的损失，合同双方均不承担责任。

2. 受不可抗力影响而不能按期履行的一方，应当在不可抗力发生后最短时间内以电报、邮件或传真等方式通知合同对方当事人。受阻方应该就继续履行合同、修改、变更或者解除合同等事项及时与对方进行协商，并尽力采取措施防止损失的扩大。收到发生不可抗力通知的一方应当立即采取必要的措施防止上述不可抗力造成的损失后果扩大。没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。由于一方没有或者迟延采取措施造成损失扩大的，另一方应当自行承担扩大的损失或就扩大的损失向对方承担赔偿责任。

3. 不可抗力因素终止或被排除后，对方要求继续履行合同的，受阻方应继续履行，并应尽快通知另一方。受阻方有权要求延长履行义务的时间，延长期应相当于不可抗力事件实际造成延误的时间。如双方无法就恢复或延长合同的履行达成一致意见，则对方不再支付未履行期间的款项，已支付的，受阻方应予退还。

### 十一、合同的补充、变更与解除

1. 合同如有未尽事宜，须经合同双方共同协商达成书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2. 订立本合同所依据的法律、行政法规、规章发生变化，本合同应变更相关内容。

3. 订立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的，经甲乙双方协商一致并达成书面协议，可以变更或解除本合同。

4. 任何一方不按合同约定履行义务，经对方催促仍然不履行或履行不符合合同约定的，对方可单方面解除合同。除此情形以及本合同另有约定外，在合同有效期内，任何一方不得单方面提出解除合同的请求。

### 十二、适用法律及争议解决

1. 本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

2. 除法律本身有明确规定外，后继立法或法律变更对本合同不具有溯及力。双方可根据后继立法或变更后的法律，经协商一致，达成书面补充协议。

3. 本合同履行期间发生争议的，双方应当协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

4. 诉讼期间本合同不涉及争议的条款仍须履行。

### 十三、其他

1. 本合同经甲乙双方盖章之日起生效；

2. 本合同正本 6 份，甲乙双方各执 3 份。

4. 本合同共有 X 份附件，是本合同不可分割的组成部分，,与合同正文具有同等法律效力。附件清单如下：

（1）附件一：《清华大学信息化建设项目管理和技术实施指南（2.1版）》；

（2）附件二：《项目工作说明书》；

（3）……

（4）……

## 附件二《项目工作说明书》的目录结构

项目工作说明书的目录如下：

一、建设目标

二、功能需求（或建设内容）

三、技术要求

四、实施要求

五、技术服务要求

六、工期和进度

七、安装、测试要求

八、文档要求

九、验收要求

十、项目交付及实施地点

各个标题下的内容参见《清华大学信息化建设项目采购文件通用参考条款》。