中国地质大学（北京）

教2楼维修改造项目监理

竞争性磋商文件

采购编号：BIECC-ZB8862

中国地质大学（北京）

北京国际工程咨询有限公司

2020年9月

目     录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  供应商须知	4

第三章  合同条款	27

第四章  附件——首次响应文件格式	46

第五章  项目需求	71

# 第一章    竞争性磋商公告

北京国际工程咨询有限公司受中国地质大学（北京）的委托，对下述项目进行竞争性磋商采购，现欢迎合格的供应商参与磋商。

1.  项目名称：中国地质大学（北京）教2楼维修改造项目监理

2.  采购编号：BIECC-ZB8862

3.  采购内容：本工程地基与基础工程、主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给水排水及采暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、建筑节能、电梯分部工程及室外工程中道路、附属建筑、室外环境分部工程、室外配套管线等图纸范围内全部工程内容的监理工作，包括且不限于上述范围的施工阶段、结算阶段的全部监理工作。本项目建筑面积7541平方米。项目预算金额4500万元，监理费最高限价95万元。

4.  合格供应商：见竞争性磋商文件第二章的1.2。

5.	购买竞争性磋商文件：

1） 时间：2020年9月29日起至2020年10月13日(非工作日除外)，每日上午9:30至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，下同）。

2）地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室（北四环学院桥东北角）。

3）竞争性磋商文件售价：人民币500元/包，售后不退。现场购买文件只接受现金。

购买竞争性磋商文件时需携带：

购买文件需携带法人代表授权书原件、被授权人身份证原件及复印件（报名人为法人本人的，需提供法人身份证明书原件、本人身份证原件及复印件），复印件均需加盖单位公章。如果通过邮寄方式购买文件，另加50元邮寄费，请供应商按如下采购代理机构地址和账号汇款，并同时将报名相关材料及电汇凭证以邮件形式发送至邮箱jowena@163.com，未向采购代理机构购买采购文件并登记备案的潜在供应商均无资格参加磋商。文件售后不退。电汇或网银必须于2020年10月13日下午16:30前到账。。

| 采购编号 |  |
| --- | --- |
| 包号 |  |
| 单位名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 单位地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

4）电子版文件下载方式：登录www.biecc.com.cn，进入主页后搜索项目名称。

6.  响应文件提交截止时间、开启时间和地点：

1）首次响应文件提交截止时间：2020年10月19日下午13：30（北京时间）；

2）首次响应文件开启时间：2020年10月19日下午13：30（北京时间）；

3）首次响应文件提交、开启地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层616会议室；

4）首次响应文件请于首次响应文件提交截止时间当日（提交截止时间之前）递交至上述规定地点，逾期概不接收；

5) 最终响应文件提交截止时间和开启时间为同一时间，最终报价提交截止时间和开启时间也为同一时间，由磋商小组根据磋商情况现场确定。最终响应文件和最终报价提交、开启地点同首次响应文件提交、开启地点；

6）供应商法定代表人或其本项目的授权代表须参加磋商。

7.  需要落实的政府采购政策：扶持小微企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展等。

8.  凡对本次磋商提出询问，请与北京国际工程咨询有限公司联系。

9.  采购人：中国地质大学（北京）

地址：北京市海淀区学院路29号

联系方式：蔡老师 010-82323969

10. 采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司

地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611

邮编：100083

开户银行：华夏银行北京学院路支行

帐  号：10242000000002546

联系人：刘彦泽、张福来

联系方式：010－82376729

传真：010－82370881

电子邮件：jowena@163.com

11. 项目联系方式：刘彦泽、张福来/ 010－82376729

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 项目名称：中国地质大学（北京）教2楼维修改造项目监理 采购编号：BIECC-ZB8862 采购人：中国地质大学（北京） 联系方式：蔡老师 010-82323969 采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司 联系方式：刘彦泽、张福来/ 010－82376729 |
| 1.2 | 合格供应商条件：见供应商须知1.2 |
| 2.1 | 资金来源：财政性资金，已落实 |
| 11.1 | 磋商保证金：19000元人民币（大写金额：壹万玖仟元整） |
| 12.1 | 响应文件和最终报价有效期：在规定的提交之日起 90 天(日历日)内保持有效 |
| 13.1 | 首次响应文件：正本1份，副本3份，电子版文件（光盘或U盘）1份 |
| 15.1 | 提交首次响应文件截止期：2020年10月19日下午13：30（北京时间） 提交首次响应文件地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层616会议室 |
| 17.1 | 首次响应文件开启时间：2020年10月19日下午13：30（北京时间） 开启地点：同提交首次响应文件地点 |
| 29.1 | 成交服务费：参考《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关规定标准执行。 |
| 其他补充 | 供应商授权代表开标当天应手持开标授权委托书及本人近3个月的社保缴纳记录证明材料并加盖公章。 |

供应商须知

## 一  说  明

### 1.	采购单位及合格的供应商

  - 采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。采购代理机构是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本项目的采购人：中国地质大学（北京）；本项目的采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

1.2	满足以下条件的供应商是合格的供应商，可以参加本次竞争性磋商（以下也简称“磋商”）：

1.2.1  中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商。

1.2.2  供应商须具有房屋建筑工程监理甲级资质且为中央国家机关2018-2020年工程监理服务集中采购目录内定点供应商。

1.2.3  总监理工程师须具备注册监理工程师证书，注册专业为房屋建筑工程，有总监理工程师任命书。

1.2.4  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，近三年经营活动中没有重大违法记录。

1.2.5  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的政府采购活动；为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动。

1.2.6  通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）等查询信用记录（截止时点为首次响应文件提交截止时间，由采购代理机构查询），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的政府采购活动。

1.2.7  必须按包购买竞争性磋商文件并登记备案，否则没有资格参加该包的磋商。

1.2.8  不接受联合体参加磋商。

1.3    供应商在磋商过程中不得向采购单位或磋商小组行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其供应商资格将被取消。

1.4	采购单位在任何时候发现供应商提交的响应文件内容有下列情形之一时，有权依法追究供应商的责任：

1.4.1	提供虚假的资料。

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通参加磋商。

### 2．	资金来源

2.1	财政性资金，已落实。

### 3．	磋商费用

3.1	供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，不论磋商的结果如何，采购单位均无承担的义务和责任。

## 二  磋商文件

### 4.	磋商文件构成

4.1	要求提供所需服务的内容及详细技术需求、供应商须知和合同条件等在磋商文件中均有说明。

磋商文件共五章，其内容如下：

第一章	　竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  合同条款

第四章  附件——首次响应文件格式

第五章　项目需求

4.2	供应商应认真阅读磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效。

### 5.	供应商对磋商文件的询问和质疑

5.1    供应商对磋商文件提出的询问，采购单位应当在3个工作日内作出答复。

5.2    供应商对磋商文件的任何质疑均应以书面形式通知采购单位。采购单位对供应商在购买磋商文件之日起七个工作日内提交的质疑文件，应在收到之日后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对磋商文件进行澄清或修改。

### 6.	采购单位对磋商文件的澄清或修改

6.1	采购单位对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在磋商文件要求的提交首次响应文件截止时间至少5日前予以发布、通知，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件的截止时间和开启时间。

6.2	磋商文件的澄清或修改为磋商文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。供应商在收到澄清或修改的书面通知后，应立即向采购单位回函确认，否则采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三  响应文件的编制

### 7.	磋商范围及响应文件中计量单位的使用

7.1	供应商须对磋商文件中“项目需求”中所列的所有内容进行首次响应，不得只对其中部分内容进行响应。

7.2	响应文件中所使用的计量单位，除磋商文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	    响应文件构成

8.1	供应商应完整地按磋商文件提供的首次响应文件格式编制首次响应文件，首次响应文件应包括以下内容：

附件1——首次响应书（格式）

附件2——首次响应报价表（格式）

附件3——首次响应分项报价表（格式）

附件4——首次响应偏离表（格式）

附件5——资格证明文件

附件5.1 法定代表人授权书（加盖单位公章）

附件5.2 营业执照（复印件加盖单位公章）

附件5.3 单位综合情况一览表（加盖单位公章）

附件5.4 房屋建筑工程监理甲级资质证书复印件及入围中央国家机关2018-2020年工程监理服务集中采购目录内定点供应商的证明材料（加盖单位公章）

附件5.5 供应商的资信证明（加盖单位公章）

附件5.6社会保障资金缴纳记录（复印件加盖单位公章）

附件5.7依法缴纳税收的完税证明（复印件加盖单位公章）

附件5.8参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明（加盖单位公章）

附件 5.9 企业信誉（加盖单位公章）

附件6——其他有利于本项目的相关资质及资料

附件7——类似业绩

附件8——拟在服务期间使用的主要仪器、监测设备一览表

附件9——项目组人员配备

附件10——服务承诺

附件11——监理大纲

附件12——磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资料

8.2	供应商应对照磋商文件要求，说明所提供的首次响应文件已对磋商文件的要求做出了实质性的响应，或申明与磋商文件要求的偏差和例外（所有偏差和例外均须写入“首次响应偏离表”）。

8.3     最终响应文件由供应商在磋商后按照磋商小组的要求提供。

### 9.	证明服务的合格性和符合磋商文件规定的文件

9.1	供应商应提交证明文件，证明其拟提供的合同项下的服务的合格性和符合磋商文件规定。该证明文件是首次响应文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据等。

### 10.	响应报价

10.1	所有响应均以人民币报价。供应商的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。监理人依据本项目监理费最高限价并结合自身情况自主报价下浮率    %，且不得低于政府采购目录原有下浮率，在本项目工程竣工验收完成后，一次性支付该项目监理酬金。

10.2	供应商应在首次响应分项报价表（附件三）上标明首次响应时相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	首次响应分项报价表上的价格应包括完成磋商文件规定的全部相关服务所需的所有费用。

10.4	为了方便磋商小组对响应文件进行比较，供应商可根据本须知10.3条的规定将首次响应报价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	每个供应商响应的项目只能有一个首次响应方案和报价。

10.6	供应商的最终响应方案/最终报价由其在磋商后按照磋商小组的要求提供，每个需要提供最终响应方案/最终报价的供应商响应的每个包号只能有一个最终响应方案/最终报价，否则该包视为无效响应。最终报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含最终报价调整要求的响应，将被认为是无效响应。

### 11.	磋商保证金

11.1	供应商应提供 供应商须知前附表11.1条规定数额 的磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。

11.2	磋商保证金是为了保护采购单位免遭因供应商的行为蒙受损失而要求的。下列任何情况发生，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤销其响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购单位、其他供应商恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

11.3	磋商保证金可采用下列形式之一：

京津地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票；

其它地区：电汇（或网银）、银行汇票；

磋商保证金的接收单位为北京国际工程咨询有限公司。

11.4    磋商保证金应和首次响应文件同时提交，相关要求见本须知第14条。

11.5	未按要求提供磋商保证金的响应将被视为无效响应。供应商同时对多个包号进行响应时，磋商保证金可合并提供，供应商须注明响应的各包磋商保证金金额。磋商保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个包号不足的，涉及的所有包号将均被视为无效响应。

11.6	成交供应商的磋商保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。未成交的供应商的磋商保证金将于成交通知书发出后5个工作日内无息退还供应商。

11.7   采购代理机构逾期退还磋商保证金的，除应当退还磋商保证金本金外，还应当按商业银行同期贷款利率上浮20%后的利率支付资金占用费。

### 12.	响应文件和最终报价有效期

12.1	响应文件和最终报价应在规定的提交之日起 90 天内保持有效，响应文件和最终报价有效期不满足要求的磋商响应将被视为无效响应。

12.2	采购单位可根据实际情况，在原响应文件和最终报价有效期截止之前，要求供应商同意延长有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件和最终报价，且本须知中有关磋商保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。供应商也可以拒绝采购单位的这种要求，其磋商保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	首次响应文件的签署及规定

13.1	供应商应准备首次响应文件正本　一　份和副本  三  份，每份首次响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。另外供应商还需提供电子光盘或U盘首次响应文件1份，电子版首次响应文件与纸质首次响应文件内容不符的，以纸质首次响应文件为准。

13.2	首次响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写（采用A4纸），并由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在要求的地方签字、加盖单位公章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式见附件），并将其附在首次响应文件中。首次响应文件的副本可采用正本的复印件（采用A4纸）。

13.3	任何首次响应文件行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或其授权代表签字，或加盖公章后才有效。

13.4	首次响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

13.5   自然人参与磋商的，所有加盖公章的要求均可用签字代替。

## 四  首次响应文件的递交

### 14.	首次响应文件的密封和标记

  - 供应商应将首次响应文件正本密封装在单独的信封中、所有副本一起密封装在单独的信封中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版首次响应文件可单独密封包装，也可和正本一起封装。

  - 为方便核查磋商保证金，供应商应将“磋商保证金”单独密封，并在信封上标明 “磋商保证金”字样，在提交首次响应文件时单独递交（如以电汇形式提交磋商保证金，采用电汇底单复印件。若采用网银方式，提供转账网页打印件）。

  - 所有信封上均应：

1）清楚标明提交至竞争性磋商公告中指明的地址。

2）注明竞争性磋商公告中指明的项目名称、采购编号和“在      年   月    日     时之前不得启封”的字样（填入规定的首次响应文件开启日期和时间）。

3）在信封的封装处加盖供应商公章。

14.4	所有信封上还应写明供应商名称和地址，以便若其首次响应被宣布为“迟到”响应时，能原封退回。

14.5	如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购单位对首次响应文件的错误提交或过早启封概不负责。

### 15.	提交首次响应文件截止期

15.1	供应商应在竞争性磋商公告中规定的截止日期和时间内，将首次响应文件递交至采购单位，递交地点应是竞争性磋商公告中规定的地址。

15.2    提交首次响应文件截止时间到达后，由供应商或其推选的代表检查首次响应文件的密封情况并签字确认。

15.3	采购单位有权按本须知的规定，通过修改磋商文件延长提交首次响应文件截止期。在此情况下，采购单位和供应商受提交首次响应文件截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

15.4	在提交首次响应文件截止期后送达的首次响应文件为无效文件，采购单位应当拒收。

### 16.	首次响应文件的补充、修改与撤回

16.1	供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购单位（法定代表人或其授权代表签字，或加盖公章）。补充、修改的内容作为首次响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

16.2	供应商对首次响应文件的补充、修改通知应密封提交并注明“补充/修改通知”。

16.3	在提交首次响应文件截止期之后，供应商不得对其首次响应文件做任何补充、修改或撤回（磋商小组要求的澄清除外）。

## 五  磋商及评审

### 17.	首次响应文件的开启

17.1	采购单位应按照竞争性磋商公告中规定的首次响应文件开启时间和地点开启所有首次响应文件。

### 18.	组建磋商小组

18.1   磋商小组根据政府采购有关要求和本次采购的特点进行组建，并负责磋商和评审工作。

### 19.	首次响应的文件的初审与澄清

19.1    首次响应文件的初审

19.1.1  首次响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。对关键条款，例如关于磋商保证金、适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是无效响应。采购单位/磋商小组决定首次响应文件是否实质性响应只根据首次响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买竞争性磋商文件信息和信用查询除外）。

19.1.2  资格性检查是指采购单位依据法律、法规和磋商文件的规定，对首次响应文件中的资格证明等进行审查。符合性检查是磋商小组指依据磋商文件的规定，从首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。如发现下列情况之一的，其首次响应为无效响应，不能通过初审：

- 未按规定购买竞争性磋商文件的；

- 未按磋商文件规定提交磋商保证金的；

- 首次响应文件未密封或未按照磋商文件规定要求签字、盖章的；

- 不具备磋商文件中规定的资格要求或资格证明文件不全的，包括通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询（截止时点为首次响应文件提交截止时间，由采购代理机构查询），发现被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的（保留查询网页打印件）；

- 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的（合同条款和项目需求中的实质性要求除外）。

具体如下：

| 序号 | 评审内容 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效营业执照 | 符合要求 |
| 2 | 企业资质等级 | 房屋建筑工程监理甲级资质 |
| 3 | 总监理工程师 | 须具备注册监理工程师证书，注册专业为房屋建筑工程，有总监理工程师任命书。 |
| 4 | 定点企业 | 中央国家机关2018-2020年工程监理服务集中采购目录内定点供应商的证明材料加盖公章 |
| 5 | 资信证明 | 会计师事务所出具的上一年度财务审计报告复印件加盖单位公章或银行出具的资信证明原件（银行存款证明无效）。 |
| 6 | 社保缴纳记录 | 提供近六个月内任意一个月的社会保障缴费凭证 |
| 7 | 完税证明 | 提供近六个月内任意一个月的企业依法缴纳税收的完税证明 |
| 8 | 三年内无重大违法记录声明 | 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明（加盖公章） |
| 9 | 企业信誉 （履约历史） | （1）近三年合同履约率100%的声明（加盖公章） |
|  |  | （2）无因申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录的声明（加盖公章）。 |
| 10 | 信用证明 | 供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站查询的供应商信用记录的查询结果信用良好 |
| 11 | 磋商保证金 | 供应商须知前附表11.1条规定数额 |
| 12 | 响应文件 | 响应磋商文件要求，按照磋商文件规定要求签字、盖章 |
| 13 | 磋商有效期 | 本项目所有响应文件和最终报价有效期为自规定的提交之日起 90 个日历日 |

19.1.3  没有通过初审的首次响应文件将按无效响应处理，采购单位/磋商小组将告知提交首次响应文件的相关供应商。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质上的响应。

19.2	 首次响应文件的澄清

19.2.1  磋商小组在对首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对首次响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出首次响应文件的范围或者改变首次响应文件的实质性内容。

19.2.2  磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正首次响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字，或者加盖公章。

19.2.3  该澄清文件将作为首次响应文件内容的一部分。

### 20.    磋商程序和要求

20.1    磋商

20.1.1  磋商小组所有成员应集中与单一供应商（必须通过初审）分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序由磋商小组视情况确定。

20.1.2  在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动合同条款和项目需求内容，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

20.2    最终响应文件（不含最终报价）

20.2.1  供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求（包括提交最终响应文件的截止时间要求和密封要求）提交最终响应文件，并由其法定代表人或其授权代表签字，或者加盖公章（不按规定签字或加盖公章的文件，磋商小组将不予接受）。最终响应文件不得超出磋商小组规定的响应内容（超出规定的响应内容，磋商小组将不予接受）。磋商小组接受的最终响应文件内容和首次响应内容不一致的，以最终响应文件为准。

20.2.2  供应商在规定的提交最终响应文件截止时间之后提交的最终响应文件为无效文件，磋商小组应当拒收。

20.2.3  供应商在提交最终响应文件截止时间前，可以对所提交的最终响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商小组（须由法定代表人或其授权代表签字，或者加盖公章）。补充、修改的内容作为最终响应文件的组成部分，如不一致，以补充、修改的内容为准。在提交最终响应文件截止期之后，供应商不得对其最终响应文件做任何补充、修改或撤回（磋商小组要求的澄清除外）。

20.2.4  如果磋商小组未对磋商文件做任何变动，供应商无须再提交最终响应文件，供应商的首次响应文件即为其最终响应文件。磋商小组直接进入终审程序。

20.3   终审

20.3.1	磋商小组对供应商提交的最终响应文件进行终审，确定其是否进行了实质性响应：

（1）是否在规定时间内提交了经磋商小组变更后为实质性要求的最终响应文件；

（2）经磋商小组变更后为实质性要求的最终响应文件是否按规定进行签字或盖章；

（3）响应文件是否符合磋商文件的合同条款和项目需求中的实质性要求（包括磋商后的实质性变动要求）。

20.3.2   上述任何一项不满足均不能通过终审，没有通过终审的最终响应文件将按无效响应处理，磋商小组将告知相关供应商。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质上的响应。

20.3.3   如果磋商文件合同条款和项目需求无任何实质性要求，磋商小组在磋商后也未作出任何实质性变更，则无需进行终审。

20.4    最终报价

20.4.1  磋商小组应当要求所有通过终审的供应商在规定时间内提交书面最终报价（包括提交最终报价的截止时间要求和密封要求），供应商的最终报价须由其法定代表人或其授权代表签字，或者加盖公章。该最终报价也是供应商最终响应文件的一部分。

20.4.2  供应商在规定时间后提交的最终报价或未按要求密封的最终报价，磋商小组应当拒收。供应商未在规定的时间内提交最终报价，或未按规定在最终报价上签字或盖章，其响应视为无效，不能进入最后的比较和评价。

20.4.3  如果无需进行终审，最终报价可和最终响应文件同时提交。

20.5    供应商在提交最终报价截止时间前，可以对所提交的最终报价进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商小组（须由法定代表人或其授权代表签字，或者加盖公章）。补充、修改的内容作为最终报价的组成部分，如不一致，以补充、修改的内容为准。在提交最终报价截止期之后，供应商不得对其最终报价做任何补充、修改或撤回。

20.6    已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，向磋商小组提出书面退出声明（须由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章），不再进入下一程序。采购单位应当退还该供应商的磋商保证金。

### 21.	比较与评价

21.1	对于按规定提交了最终报价的供应商，磋商小组根据确定的评审标准和方法对其进行进一步的比较和评价。

21.2    磋商小组在比较和评价时，可以要求供应商对最终响应文件（含最终报价）中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出最终响应文件的范围或者改变最终响应文件（含最终报价）的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正最终响应文件（含最终报价）应当以书面形式作出，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。该澄清文件将作为最终响应文件（含最终报价）内容的一部分。

21.3   最终报价的算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果供应商不接受对其算术错误的更正，其响应视为无效。

21.4	比较和评审严格按照下列评审方法进行：

21.4.1  采用综合评分法：是指响应文件满足全部实质性要求的前提下，磋商小组按包根据下表中规定的各项因素进行评审，以每包评审总得分最高的前三名供应商依次作为成交候选供应商的评审方法【磋商小组所有成员对各供应商进行独立打分，所有评委对同一供应商同一包号打分的算数平均值为该供应商该包的最终得分（全部打分保留小数点二位，第三位四舍五入）。得分相同的，按照评审价由低到高的顺序排列；得分和评审价均相同的，按照技术部分得分由高到低的顺序排列】。具体如下：

评审标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、评审价（15分） |  |  |  |
| 1 | 评审价 | 15 | 1．满足磋商文件要求且供应商上报的最高优惠率为磋商基准价，其价格分为满分。 2．其他供应商的价格分统一按照以下公式计算： 磋商报价得分=[（1-磋商基准价）/(1-供应商报价）]×15 3. 最高优惠率不作为成交的保证。 |
| 二、商务分（37分） |  |  |  |
| 2 | 响应文件 | 5 | （1）响应文件有目录索引、页码无错乱、标题、正文、表格等排版规范的得2分，每出现一个错误在2分的基础上扣0.5分，扣完为止。 （2）响应文件采用双面打印得1分。 （3）响应文件中复印清晰的得2分，每出现一页不清晰复印在2分的基础上扣0.5分，扣完为止。 注：复印件包括但不限于营业执照、纳税凭证、社保缴纳记录、审计报告、信用证明、证书等磋商文件要求的内容。 |
| 3 | 类似项目业绩 | 10 | 供应商近三年（2017年9月29日起至2020年9月28日，以合同签订时间为准）实施过的与本项目类似的房屋建筑工程建筑面积在7000平米及以上的工程监理项目。（提供合同金额页及盖章页、内容页等关键页），每提供1个有效业绩得2分，最高得10分。 |
| 4 | 人员配备方案 | 15 | 项目配备的项目组人员高学历、专业资质证书、相关经验、各岗位所派人员数量，专业配备合理齐全，能够很好地满足本工程监理工作需要，得11-15分； 项目配备的项目组人员学历一般、专业资质证书、相关经验、各岗位所派人员数量，专业配备合理性一般，基本满足本工程监理工作需要，得6-10分； 项目配备的项目组人员学历较差、专业资质证书、相关经验、各岗位所派人员数量，专业配备合理性较差，不能满足本工程监理工作需要，得0-5分。 注：须提供项目负责人近6个月社保缴纳记录，并加盖公章，否则本项不得分。 |
|  |  | 2 | 总监理工程师具备高级职称的得2分，中级职称的得1分，其他不得分。 |
| 5 | 拟投入检测设备 | 5 | 检测设备齐全，满足检测要求，得3-5分； 检测设备配置一般，基本满足检测要求，得0-2分。 |
| 三、技术分（48分） |  |  |  |
| 6 | 服务方案 | 21 | 方案完善合理，规范、科学、可实施性强，对工程特点、监理工作的重点与难点分析准确，有详细的问题分析及解决办法，完全满足用户实际实施需求，得15-21分； 方案较完善合理，规范、科学、可实施性一般，对工程特点、监理工作的重点与难点分析较准确，问题分析及解决办法一般，基本满足用户实际实施需求，得8-14分； 方案一般，重点、难点分析简单，无解决和实施方案，得1-7分； 未提供服务方案的，得0分。 |
| 7 | 质量、进度、造价控制重点及监理措施 | 15 | 控制的方法科学、合理，措施有力，得11-15分； 方法可行、措施一般，得6-10分； 方法一般、措施不力，得0-5分。 |
| 8 | 监理工作建议 | 6 | 工作建议合理，有利于项目执行，得4-6分； 工作建议一般、方法可行，得1-3分； 建议不合理，得0分。 |
| 9 | 服务承诺 | 6 | 服务承诺及为完成承诺所采取的措施： 具有成熟、完善的服务保障体系及承诺，优于磋商文件要求的得4-6分； 基本满足磋商文件要求的得1-3分； 不能满足磋商文件要求的得0分。 |

说明：

1、评审价：根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，如供应商为小型或微型企业，则对其在本项目中提供的工程、服务和自身制造的货物以及其它小型和微型企业制造的货物（均不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）的最终报价给予10%的扣除作为评审价；其它形式下，供应商的最终报价即为其评审价。小型和微型企业须填写本须知第29.2条规定的“小型微型企业声明函”，否则不考虑价格扣除。

2、监狱企业参与磋商视同小型、微型企业，须填写本须知第29.2 条规定的“小型微型企业声明函”并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

3、残疾人福利性单位参与磋商视同小型、微型企业，须填写本须知第29.2条规定的“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

4、节能产品

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，节能产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.如采购的产品属于强制采购的，供应商必须为响应产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其响应将被视为无效响应。

2.如采购的产品属于优先采购的，供应商可以为响应产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素。

3.节能产品政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”相关栏目中查询。

5、环境标志产品

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，环境标志产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.如采购的产品属于强制采购的，供应商必须为响应产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其响应将被视为无效响应。

2.如采购的产品属于优先采购的，供应商可以为响应产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素。

3.环境标志产品政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”相关栏目中查询。

21.4.2  磋商小组应当根据综合评分结果编写评审报告并由全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

21.4.3  除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分评审范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购单位不得以任何理由组织重新评审。采购单位发现磋商小组未按照磋商文件的规定进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告采购人主管部门。

### 22．	评审过程及保密原则

22.1	凡与本次磋商有关人员对属于审查、澄清、评价和比较的有关资料等，均不得向无关供应商或其他无关的人员透露。

22.2	在磋商和评审期间，供应商试图影响采购单位和磋商小组的任何违法活动，将导致其响应无效，并承担相应的法律责任。

## 六  确定成交

### 23．	成交候选供应商的确定原则及标准

23.1	除第25条规定外， 根据本须知21.4条要求确定成交候选供应商。

### 24．	确定成交供应商

24.1	采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。采购人在收到评审报告后5个工作日内，按照磋商小组推荐的顺序确定每包第一名成交候选供应商为成交供应商。

24.2   成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照磋商小组推荐的顺序确定下一名作为成交供应商并签订政府采购合同（依此类推），也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

### 25.	磋商终止

25.1   在采购中，若有包号出现下列情形之一的，采购单位应当终止该包磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展该包采购活动：

25.1.1  因情况变化，不再符合规定的磋商采购方式适用情形的；

25.1.2  出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.1.3  在采购过程中符合要求的供应商或者有效最终报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

25.2    在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购单位应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送采购人主管部门。

25.3    磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购单位说明情况。

### 26．	成交通知书

26.1	在磋商响应有效期内，成交供应商确定后2个工作日内，采购代理机构应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公布成交结果及磋商文件，同时以书面形式向成交供应商发出成交通知书，向未成交的供应商发出未成交通知书。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

26.2	成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

### 27.	签订合同

27.1	成交供应商应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

27.2	磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 28． 	履约保证金

28.1	见第三章《合同条款》。

## 七  其它

### 29.   成交服务费及小型微型企业声明函（残疾人福利性单位声明函）

29.1  成交服务费参考《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关规定标准执行。

29.2  小型微型企业声明函（残疾人福利性单位声明函）格式见第四章的附件12。

### 30.   质疑

30.1   供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本磋商文件第一章）提出质疑（针对同一采购程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为按要求购买并收到磋商文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

30.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已按要求购买磋商文件的，可以按规定对磋商文件提出质疑。

30.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

30.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

30.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对采购过程、成交结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原磋商小组协助答复质疑。

30.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对磋商文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改磋商文件后继续开展采购活动；否则应当修改磋商文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

30.7   质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告采购人主管部门。

31.    本项目采购文件参照政府采购的有关规定并结合采购人的需求制定，解释权属于采购人及采购代理机构。

# 第三章  合同条款

北京市建设工程监理合同

| 委托人 | ： | 中国地质大学（北京） |
| --- | --- | --- |
| 监理人 | ： |  |
| 项目名称 | ： | 中国地质大学（北京）教2楼维修改造项目监理 |
| 合同编号 | ： |  |

第一部分合同协议书

委托人（全称）：中国地质大学（北京）

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

- 一、项目概况

1.项目名称：中国地质大学（北京）教2楼维修改造项目监理；

2.项目地点：中国地质大学（北京）；

3.项目规模：建筑面积7541平方米；

4.项目范围：本工程地基与基础工程、主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给水排水及采暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、建筑节能、电梯分部工程及室外工程中道路、附属建筑、室外环境分部工程、室外配套管线等图纸范围内全部工程内容的监理工作，包括且不限于上述范围的施工阶段、结算阶段的全部监理工作。

二、词语定义

合同协议书中相关词语的含义与合同通用条款中的定义与解释相同。

- 三、组成合同的文件

1.合同协议书；

2.成交通知书（适用于采购工程）或委托书（适用于非采购工程）；

3.响应函及响应函附录；

4. 响应文件中的拟投入监理与相关服务人员、设备计划、监理大纲及相关服务方案（适用于采购工程）或监理与相关服务建议书（适用于非采购工程）；

5.合同专用条款；

6.合同通用条款；

7. 本工程适用的监理与相关服务有关的规范、规程，及其他合同文件。

合同签订后，双方依法签订的补充协议也是合同文件的组成部分。

- 四、总监理工程师

监理人派驻项目总监理工程师（负责人）姓名：      ，身份证号码：                     ，注册号：          ，联系方式：                  。

- 五、酬金

（一）监理人依据本项目监理费最高限价并结合自身情况自主报价下浮率    %，且不得低于政府采购目录原有下浮率，在本项目工程竣工验收完成后，一次性支付该项目监理酬金。

（二）委托人不提供现场办公用房。

（三）委托人付款前，监理人应按照委托人的要求开具等额、合法、有效的增值税专用发票，否则，委托人有权拒绝付款，并无需承担由此造成逾期付款的任何责任。

- 六、服务期限

- 1. 监理期限：

- 自 2020 年 11月 15 日始，至 2021  年  12  月  15  日止；共计  395  天。具体时间以实际开工时间或合同另行约定为准。

- 2. 相关服务期限：

- （1）因各种原因工程延期，监理期限也相应延期，延期期间不调整监理费。

- （2）保修期服务期限自实际竣工日期至      年     月     日止。

- （3）其他相关服务期限自 2020 年 11月 15 日始，至 2020  年  12 月 15 日止。按实际开竣工时间核算。

- 七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照合同约定提供相应的资料，并按照合同约定支付酬金。

- 八、合同订立

1. 订立时间：    年    月    日。

2. 订立地点：中国地质大学（北京）。

3. 本合同一式陆份，具有同等法律效力，委托人执肆份，监理人执贰份。

4. 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

5. 本合同未尽事宜，由双方协商，并签订补充协议。

委托人：中国地质大学（北京）               监理人：

（章）                                         （章）

住所：北京市海淀区学院路29号              住所：

邮政编码：                                 邮政编码：

法定代表人或其委托                         法定代表人或其委托

代理人：（签字）                           代理人：（签字）

开户银行：                                 开户银行：

账号：                                     账号：

电话：                                     电话：

电子邮箱：                                 电子邮箱：

合同通用条款

- 1. 一般约定

### 1.1 词语定义

除根据上下文另有意义或合同专用条款另有约定外，合同中的下列名词和用语应当具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照合同约定实施监理与相关服务的修缮工程及市政基础设施改造工程。

1.1.2 “合同”是指合同协议书、成交通知书（适用于采购工程）、响应文件中的响应函及响应函附录、拟投入监理与相关服务人员、设备及监理大纲及相关服务方案（适用于采购工程）或监理与相关服务建议书（适用于非采购工程）、合同专用条款、合同通用条款以及其他合同文件。

1.1.3 “委托人”是指合同协议书中指明，委托监理与相关服务的当事人，及其合法的继承人或受让人。

1.1.4 “监理人”是指合同协议书中指明，具备相应资质的，提供监理与相关服务的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订施工合同的当事人，及其合法的继承人。当相关服务包括勘察、设计等相关服务时，承包人包括与委托人签订勘察、设计等有关合同的当事人及其合法的继承人。

1.1.6“监理”是指监理人根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定及合同约定职责的服务活动。

1.1.7“相关服务”是指监理人按照合同约定提供的施工阶段监理以外的其他服务，包括保修期提供的服务等。

1.1.8“正常工作”是指合同订立时约定的监理人在监理与相关服务期限和范围内的工作。

1.1.9 “附加工作”是指合同约定正常工作以外的监理人工作。

1.1.10“项目监理与相关服务机构”是指监理人派驻本工程负责履行合同的组织机构。

1.1.11 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行合同、主持项目监理与相关服务机构工作的注册监理工程师。

1.1.12 “委托人代表”是指由委托人任命的，在委托授权范围内代表委托人行使合同约定的权利并履行约定义务的委托代理人。

1.1.13 “酬金”是指监理人履行合同义务，委托人按照合同约定给付监理人的金额。

1.1.14“一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15“书面形式”是指信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16“监理与相关服务期限”是指合同协议书中约定的监理人提供监理与相关服务的期限。

1.1.17“天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.18“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条款约定的其他情形。

### 1.2 解释

合同使用中文书写、解释和说明。如合同专用条款约定使用两种及以上语言文字时，应当以中文为准。

### 1.3 合同文件组成与解释顺序

组成合同的下列文件彼此应当相互解释、互为说明。除合同专用条款另有约定外，合同文件的解释顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）成交通知书（适用于采购工程）或委托书（适用于非采购工程）；

（3）响应函及响应函附录；

（4）响应文件中的拟投入监理与相关服务人员、设备计划、监理大纲及相关服务方案（适用于采购工程）或监理与相关服务建议书（适用于非采购工程）；

（5）合同专用条款；

（6）合同通用条款；

（7）本项目适用的监理与相关服务有关的规范、规程，及其他合同文件。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，以最新签署的为准，但采购项目的补充协议不得背离合同的实质性内容。

### 1.4 通知

与合同有关的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应当签收或回复。

### 1.5 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项及保密期限在合同专用条款中约定。

### 1.6 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除合同专用条款另有约定外，如果监理人在合同履行期间及合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

- 2. 监理人的义务

### 2.1 监理与相关服务的工程范围和服务内容

2.1.1 监理与相关服务的工程范围在合同专用条款中约定。

2.1.2 除合同专用条款另有约定外，监理内容指监理人根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行法定及合同约定的建设工程安全生产管理职责。

2.1.3除合同专用条款另有约定外，委托人委托的下列内容，应当作为监理相关服务内容：

2.1.3.1保修期内定期回访，调查和确认缺陷原因及责任，检查缺陷修复质量；

2.1.3.2委托人要求监理人外出考察；

2.1.3.3委托人要求监理人进行的材料和设备检测；

2.1.3.4委托人要求监理人组织相关咨询论证会以及聘请相关专家；

2.1.3.5其他相关服务的内容在合同专用条款中约定。

### 2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同；

（5）国家及本市监理服务规范、规程。

双方可根据工程的行业特点，在合同专用条款中补充约定具体监理依据。

2.2.2相关服务依据在合同专用条款中约定。

### 2.3 项目监理与相关服务机构和人员

2.3.1 监理人应当根据合同约定组建满足工作需要的项目监理与相关服务机构，配备必要的检测设备。项目监理与相关服务机构的主要人员应当具有相应的资格条件。

2.3.2合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应当保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3 监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理与相关服务机构人员。监理人更换总监理工程师时，应当提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理与相关服务其他监理人员，应当以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4监理人应当及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）不能胜任岗位职责的；

（2）严重违反职业道德的；

（3）有严重过失行为的；

（4）有违法行为不能履行职责的；

（5）涉嫌犯罪的；

（6）合同专用条款约定的其他情形。

2.3.5 委托人有权要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理与相关服务机构人员。

### 2.4 履行职责

监理人应当遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律、法规、工程建设有关标准及合同履行职责。

2.4.1 在合同约定的监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应当及时处置并回复。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应当协调委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应当提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应当在合同专用条款约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应当以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应当在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除合同专用条款另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以更换。

2.4.5 监理人在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求承包人整改；情况严重的，应当要求承包人暂时停止施工，并及时报告委托人。承包人拒不整改或者不停止施工的，监理人应当及时向有关主管部门报告。

### 2.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

### 2.6保险

监理人应当按法律、法规规定，为派驻现场的监理与相关服务机构人员办理相关保险,保证现场监理人员的安全。

### 2.7 提交报告

监理人应当按合同专用条款约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

### 2.8 文件资料

在合同履行期内，监理人应当在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

### 2.9 使用委托人的财产

监理人免费使用合同专用条款中约定的由委托人提供的物资。除合同专用条款另有约定外，委托人提供的设备、设施属于委托人的财产，监理人应当妥善使用和保管，在合同终止时将这些设备、设施的清单提交委托人，并按合同专用条款约定的时间和方式移交。

- 3．委托人的义务

### 3.1 告知

委托人应当在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理与相关服务机构的权限。如有变更，应当及时通知承包人。

### 3.2 提供资料

委托人应当按照合同专用条款约定，免费向监理人提供与工程有关的资料。在合同履行过程中，委托人应当及时向监理人提供与工程有关的最新资料。

### 3.3 提供工作条件

委托人应当为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应当按照合同专用条款约定，提供相应的人员、房屋、设备、设施，供监理人免费使用。如委托人不提供或部分提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施时应当进行补偿。

3.3.2委托人应当负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行合同提供必要的外部条件。

### 3.4 委托人代表

委托人应当授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人，当委托人更换委托人代表时，应当提前7天通知监理人。

委托人代表的姓名在合同专用条款中明确。

### 3.5 委托人意见或要求

在合同约定的监理和相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应当通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

### 3.6 答复

委托人应当在合同专用条款约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求做出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

### 3.7 支付

委托人应当按合同约定，向监理人支付酬金。

### 3.8 合理化建议的奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，委托人可考虑予以奖励。奖励金额的确定方法在合同专用条款中约定。

### 3.9 保障监理人的权利

委托人应当保证监理人为履行合同而正常行使合同授予的对工程的监督、管理相应权利。

- 4．违约

### 4.1 监理人的违约

4.1.1监理人的违约情形

4.1.1.1 监理人明确表示或者以行为表明不履行合同义务，或履行义务不符合约定；

4.1.1.2 监理人违反合同的约定，将监理与相关服务的任何部分转让或分包；

4.1.1.3 违反合同专用条款约定的其他情形。

4.1.2 监理人的违约责任

4.1.2.1 监理人违反合同约定，在第6.3款约定的时间内，拒绝改正的，委托人有权解除合同；

4.1.2.2因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在合同专用条款中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额根据监理人责任大小确定。

### 4.2 委托人的违约

4.2.1委托人的违约情形

4.2.1.1 明确表示或者以行为表明不履行合同义务，或履行义务不符合约定；

4.2.1.2 未按合同约定支付酬金；

4.2.1.3 违反合同专用条款约定的其他情形。

4.2.2 委托人的违约责任

4.2.2.1 委托人违反合同的约定并造成监理人的经济损失，应当向监理人赔偿，赔偿金额的确定方法在合同专用条款中约定。

4.2.2.2委托人未能按期支付酬金超过28天，应当支付逾期付款利息，监理人可依据第6.3.2项解除合同，逾期付款利息按下述方法确定：

逾期付款利息＝当期应付酬金总额×中国人民银行发布的同期同类贷款利率×拖延支付天数

### 4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担违约责任。

因不可抗力导致合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

- 5.支付

### 5.1 支付货币

除合同专用条款另有约定外，酬金均以人民币支付。

### 5.2 支付方式

### 具体支付方式在合同专用条款中约定。

5.3 .1 相关服务酬金

相关服务酬金按合同约定的人工日费用，根据实际工作时间支付。具体支付方式在合同专用条款中约定。

5.3.2 附加工作酬金

附加工作酬金经双方确定后按月支付。具体支付方式在合同专用条款中约定。

5.3.3 补偿费用

补偿费用的支付方法在合同专用条款中约定。

5.3.4 合理化建议奖励

监理人提出合理化建议奖励金额的支付方法在合同专用条款中约定。

5.3.5 支付申请

监理人应当在合同约定的每个支付周期结束后的7天内，以书面形式向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付酬金和费用总额及细目、金额。

5.3.6 支付时限

除合同专用条款另有约定外，委托人应当在收到监理支付申请后7天内予以审批，在批复后14天内向监理人支付酬金。

### 5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应当按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

### 5.5 结算

工程竣工后，监理与相关服务结算价款依据本合同文件约定的结算方法进行调整，并于工程竣工结算后监理人向委托人提交付款申请后28天内一次性支付酬金。

- 6.合同生效、变更与终止

### 6.1 生效

除法律另有规定或合同专用条款另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在合同协议书上签字并盖单位章后合同生效。

### 6.2变更

6.2.1 附加工作

除合同专用条款另有约定外，在履行合同过程中发生以下情形之一，视为附加工作，委托人应向监理人支付附加工作酬金。除下列第6.2.1.4目的情形外，附加工作酬金的确定方法为：

a. 因非监理人原因工程工期延长，按下列方法确定：

附加工作酬金=增加的监理与相关服务时间（天）×正常工作酬金÷合同协议书约定的监理与相关服务期限（天）

b. 实际情况发生变化导致履行中的合同全部或部分中止，监理人完成善后工作以及恢复服务前准备工作的工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=善后或准备工作的时间（天）×正常工作酬金÷合同协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.1.1 除不可抗力外，因委托人原因，工程工期延长；

6.2.1.2因委托人原因监理与相关服务受到延误或阻碍或暂停；

6.2.1.3实际情况发生变化，使监理人不能完成全部或部分工作，监理人进行善后工作以及恢复服务准备工作，监理人用于恢复服务的时间不得超过28天；

6.2.1.4监理与相关服务内容增加，附加工作酬金应该按照增加的内容占正常工作范围内监理与相关服务内容的比例计算，具体比例由双方根据增加的内容通过协商确定。

6.2.2合同签订后，遇有与工程相关的法律、法规、标准颁布或修订的，双方应当遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应当通过协商进行相应调整。

6.2.3因委托人原因，工程投资额（修缮安装工程费）增加，正常工作酬金应当按以下方法调整：

正常工作酬金增加额=工程投资（修缮安装工程费）增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（修缮安装工程费）

6.2.4因委托人原因工程投资额（修缮安装工程费）减少，正常工作酬金应当按以下方法调整：正常工作酬金减少额＝工程投资（修缮安装工程费）减少额×正常工作酬金÷工程概算投资额（修缮安装工程费）。因委托人原因监理与相关服务内容减少，正常工作酬金应作相应调整，调整减少金额按照减少的内容占正常工作范围内监理与相关服务内容的比例计算，具体比例由双方根据减少的内容通过协商确定。

工程投资额（修缮安装工程费）或监理与相关服务内容未发生变化，工程提前竣工，不减少监理人酬金。

6.2.5 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

### 6.3 暂停履行与解除

6.3.1 委托人发出通知

当监理人发生第4.1.1项情况时，委托人应当通知监理人限期改正。若委托人在发出通知后7天内没有收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除合同的通知，自通知到达监理人时合同解除。

6.3.2 监理人发出通知

当委托人发生下列情况时，监理人可向委托人发出解除合同的通知，自通知到达委托人时合同解除，委托人应当将监理与相关服务的酬金支付至合同解除日。

6.3.2.1 监理人在合同专用条款中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按合同约定应付的酬金，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可发出解除合同的通知。

6.3.2.2 在合同有效期内，因委托人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可以书面形式通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应当立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应当由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务且暂停时间超过182天，监理人可发出解除合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作且暂停时间超过182天，监理人可发出解除合同的通知。

6.3.3 双方协商一致

在合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应当作出合理安排，使开支减至最小。

因解除合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应当由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

6.3.4 不可抗力导致合同暂停或解除

因不可抗力致使合同不能履行或只能部分履行时，一方应当立即书面通知另一方，暂停或解除合同。不可抗力发生前，一方既已存在违约行为的，不免除其责任。

### 6.4 终止

6.4.1 下列条件之一成就时，合同权利义务即告终止：

（1）按第6.3款约定双方解除合同；

（2）监理人完成合同约定的全部工作。

6.4.2合同权利义务终止后，合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条款仍然有效。

- 7.争议解决

### 7.1协商

双方应当本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

### 7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决合同争议，可以将其提交给合同专用条款约定的或事后达成协议选定的调解人进行调解。

### 7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向合同专用条款约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

合同专用条款

- 1.定义与解释

### 1.1合同文件组成与解释顺序

（1）本合同协议书、补充条款、补充协议；

（2）本合同专用条款；

（3）本合同通用条款。

### 1.2 保密

委托人申明的保密事项和期限：

除遵守法律的强制性规定或委托人书面授权外，监理人不得在任何时间、在任何场合、向任何第三方透露有关项目的任何信息。

- 2.监理人义务

### 2.1监理与相关服务的工程范围和服务内容

2.1.1监理与相关服务的工程范围包括：

施工阶段监理服务内容为：根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定及合同约定的职责，主要为：本工程地基与基础工程、主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给水排水及采暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、建筑节能、电梯分部工程及室外工程中道路、附属建筑、室外环境分部工程、室外配套管线等图纸范围内全部工程内容的监理工作，包括且不限于上述范围的施工阶段、结算阶段的全部监理工作。

监理工作内容还包括但不限于：

1、按项目总体质量目标制定施工阶段各项工作的质量要求，对项目施工质量进行有效地监督、控制、协调和验收工作，处理质量问题。审核总包及各分包单位的施工组织设计和施工技术方案，同时向委托人提出书面意见。审核施工图纸，协调及督促总承包单位绘制综合管线施工顺序图，力争在施工前消除图纸错误。

2、每周召开监理例会一次，视工程情况不定期召开专题例会，做好会议纪要，各方签认后及时报送建设方及审计项目组。第一次监理例会时应向承包人明示派驻现场的监理工程师的权限。

3、按项目总体工期、投资目标制定施工阶段各项工作的工期、投资要求、对项目施工进度、投资、造价进行有效的监督控制和协调。

4、对重大问题和决策建议向委托人提出书面报告，在取得委托人的认可、批准后，作为工作的依据。

5、督促检查施工技术措施和安全防护措施，发现问题及时提出整改意见同时书面报送委托人。

6、参与主要设备、材料的选型，并提出相关咨询意见。

7、组织审核承包人绘制的施工作业图、大样图和协调配合图及相关的辅助资料。

8、组织审核承包人设计的永久工程的相关图纸、规范、计算书及其他资料。

2.1.1.1 其他相关服务的内容：

严格执行《建设工程监理规范》、国家、行业相关法律、法规、规范等规定，包含部分项目管理及监理规程要求的全部工作，包括但不限于从施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段直到保修期阶段和竣工结算阶段的质量监督、变更洽商管理、进度控制、档案资料管理、安全文明监督检查、环境保护和消防保卫的监督检查、施工各关系协调及协助发包方进行投资控制、合同管理等所有工作。

本监理合同服务期为自工程开工开始至项目结算审核完成结束期间实施的项目且至项目整体完成并将相应文件、材料等交付为止，合同期满后，监理人无偿协助发包人完成后续收尾工作。

### 2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据：

（1）依据国家和北京市法律法规、北京市工程建设监理规程；

（2）委托人和施工单位签订的施工合同；

（3）委托人和监理单位签订的委托监理合同；

2.2.2相关服务依据：   /   。

### 2.3 项目监理与相关服务机构和人员

2.3.4更换监理人员的其他情形：/。

### 2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：造价控制、质量控制、进度控制；合同管理、信息管理、安全管理，项目内部关系协调（须经发包人批准的工作内容：合同内工程款支付及所有涉及合同价款与费用变化的工程变更、洽商的签订与支付，工期调整。）。

### 2.7 提交报告

监理人应当提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项报告）、时间和份数：

### 2.9 使用委托人的财产

由委托人提供的房屋、设备、设施的所有权属于：委托人。

在合同终止后，监理人应当在7天内移交委托人免费提供的设备、设施，移交的方式和时间为：以委托人指令的时间和方式交还，由委托人在移交物品清单上签收视为移交完毕。如监理人造成上述财产损失的，应当承担相应赔偿责任。

- 3.委托人义务

### 3.4 委托人代表

委托人总代表为：         ，联系电话               。合同期内各工程均由委托人指定本单位工程项目联系人行使委托代表人权责。

### 3.6 答复

委托人同意在 10个工作日内，对监理人书面提交并要求作出决定的事宜给予书面答复。

- 5.支付

### 5.2.1具体支付方式为：合同签订后10日内，支付合同总价的30%预付款，在本项目工程竣工验收完成后，支付该项目剩余监理酬金。除此之外，委托人无需再向监理人支付任何其他费用。

- 7.争议解决

### 7.2 调解

合同争议进行调解时，可提交/（调解人）进行调解。

### 7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第 （1） 种方式。

（1）提请  /      仲裁委员会进行仲裁。

（2）向工程所在地的人民法院提起诉讼。

- 8. 补充条款

- 在监理过程中监理单位不得向被监理方介绍指定分包商和供应商。

- （以下无内容）

- 注：

- （1）本合同条款内容若和招标文件第五章“项目需求”中相关规定不一致，以第五章“项目需求”中的相关规定为准。

- （2）本合同为拟签订合同范本，仅供参考，最终以实际签订合同为准。

# 第四章  附件——首次响应文件格式

附件1——首次响应书（格式）

附件2——首次响应报价表（格式）

附件3——首次响应分项报价表（格式）

附件4——首次响应偏离表（格式）

附件5——资格证明文件

附件5.1  法定代表人授权书（加盖单位公章）

附件5.2  营业执照（复印件加盖单位公章）

附件5.3  单位综合情况一览表（加盖单位公章）

附件5.4 房屋建筑工程监理甲级资质证书复印件及入围中央国家机关2018-2020年工程监理服务集中采购目录内定点供应商的证明材料（加盖单位公章）

附件5.5  供应商的资信证明（加盖单位公章）

附件5.6  社会保障资金缴纳记录（复印件加盖单位公章）

附件5.7  依法缴纳税收的完税证明（复印件加盖单位公章）

附件5.8  参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明（加盖单位公章）

附件 5.9  企业信誉（加盖单位公章）

附件6——其他有利于本项目的相关资质及资料

附件7——类似业绩

附件8——拟在服务期间使用的主要仪器、监测设备一览表

附件9——项目组人员配备

附件10——服务承诺

附件11——监理大纲

附件12——磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资料

## 附件1    首次响应书（格式）

致：（采购代理机构）

根据贵方为(项目名称)项目采购服务的竞争性磋商公告(采购编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份及电子版响应文件___份：

1、首次响应报价表

2、首次响应分项报价表

3、首次响应偏离表

4、资格证明文件

5、遵守国家有关法律、法规和规章，按磋商文件要求提供的有关文件

6、以           形式出具的磋商保证金，金额为人民币　（包号和金额）　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）相关包号的应提交和交付的服务首次响应报价见后附“首次响应报价表”。

（2）我方如成交，将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部磋商文件，包括第        号（采购编号、补充通知）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本项目所有响应文件和最终报价有效期为自规定的提交之日起  90 个日历日。

（5）我方保证遵守磋商文件中有关磋商保证金的规定。

（6）我方在提交首次响应文件之前，未曾为本项目响应包号提供过规范编制或者项目管理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方或磋商小组可通过“信用中国”网站（www.creditchina. gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方已完全理解和接受磋商文件的内容，同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。

7．与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商授权代表签字_________________________

供应商名称（全称）_________________________

供应商开户银行（全称）_________________________

供应商银行帐号

供应商公章_________________________

日期_________________________

## 附件2    首次响应报价表

项目名称：

项目编号：

| 服务项目 | 报 价（元） | 项目服务期 （日历天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表(签字):

日期：

注:

1.报价标准及依据

监理人依据本项目监理费最高限价并结合自身情况自主报价下浮率    %，且不得低于政府采购目录原有下浮率，在本项目工程竣工验收完成后，一次性支付该项目监理酬金。

2.此表除在响应文件中提供外，还应按须知的规定另单独密封标记一份，投标时单独递交。

## 附件3    首次响应分项报价表

供应商名称:___________   采购编号:_______________  包号：_______________             报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 收费标准及简要说明 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |

供应商授权代表签字	                  	                          供应商(盖章):

日   期：

注: 1. 本表应按包填写。

2. 如果不提供详细分项报价将视为无效响应。

3. 上述各项的详细分项报价，也可另页描述。

## 附件4  首次响应偏离表

供应商名称:___________ 采购编号:______________  包号：______________

| 序号 | 磋商文件章节及条款号 | 磋商文件要求 | 响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字：____________________

供应商(盖章):___________________________

日   期：

## 附件5   资格证明文件（格式）

## 附件5.1 法定代表人授权书

（如法定代表人亲自签字参加响应，则不需此文件，须提供法定代表人身份证复印件）

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就（项目名称）采购，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

供应商盖章：_______________________________

法定代表人签字：

供应商单位名称（加盖公章）

日期

授权代表签字：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

## 附件5.2 营业执照

（复印件加盖单位公章）

## 附件5.3单位综合情况一览表

单位综合情况一览表

| 单位名称 |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位性质 |  | 资质情况 |  |
| 注册资金 |  | 单位组建时间 |  |
| 单位地址 |  | 主要联系人 |  |
| 开户银行 |  | 邮编 |  |
| 经营范围 |  | 电话 |  |
| 基本情况 |  |  |  |

授权代表（签字）：

供应商(盖章)：

日期：

## 附件5.4  房屋建筑工程监理甲级资质证书复印件及入围中央国家机关2018-2020年工程监理服务集中采购目录内定点供应商的证明材料（加盖单位公章）

## 附件5.5 供应商的资信证明

会计师事务所出具的上一年度财务审计报告复印件加盖单位公章或银行出具的资信证明原件（银行存款证明无效）。

## 附件5.6 社会保障资金缴纳记录

提供近六个月内任意一个月的社会保障缴费凭证（复印件加盖单位公章）

## 附件5.7 依法缴纳税收的完税证明

提供近六个月内任意一个月的企业依法缴纳税收的完税证明（复印件加盖单位公章）

## 附件5.8  参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

（加盖单位公章）

## 附件5.9  企业信誉

（1）近三年合同履约率100%的声明；

（2）无因申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录的声明。

（加盖单位公章）

## 附件6    其它有利于本项目的相关资质及资料

（复印件加盖单位公章）

## 附件7  类似业绩

供应商近三年（2017年9月29日起至2020年9月28日，以合同签订时间为准）实施过的与本项目类似的房屋建筑工程建筑面积在7000平米及以上的工程监理项目。（机构成立时间执业时间不足3年，提供自成立以来的业绩和合同证明资料）

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目委托单位、联系人及电话 |  |  |
| 服务范围 | 承担工作部分的规模/金额 |  |
|  | 工作内容及范围简述 |  |
| 服务时间： 起/止日期 |  |  |
| 合同价格 （万元） |  |  |
| 机构参与人数 |  |  |
| 成效 |  |  |

（每个业绩一张表，表后须附上加盖供应商公章的合同复印件）

## 附件8   拟在服务期间使用的主要仪器、检测设备一览表

项目名称：

| 仪器或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：本表不够时自制

供应商（签章）

授权代表（签字或盖章）

日期：

## 附件9    项目组人员配备

派驻本项服务的主要监理人员

项目名称：

| 姓名 | 年龄 | 施工经验年限 | 拟定职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商应根据本工程的实际监理工作量填入拟派驻的主要监理人员，包括总监理工程师、驻地监理工程师、专业监理工程师及监理员等。

2. 主要监理人员应附个人简历表（下页样表），身份证复印件，职称资格证书复印件及监理工程师证书复印件。所有证件均应采用黑白扫描件或复印件。

供应商（签章）

授权代表（签字或盖章）

日期：

主要监理人员简历表

项目名称：

| 姓名 |  | 年龄 |  | 专业 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本服务的担任职务 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年月毕业于学校系(科),学制年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 注册证号 |  | 监理 注册时间 |  | 监理工作时间 |  |  |  |  |  |
| 是否属于本公司的固定雇员 |  | 为本公司 服务的时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过监理的工程项目名称 |  |  |  |  | 担任何职 |  | 备注 |  |

注：在本表备注中可填入监理人员有何特长，受过哪些奖励等。

供应商（签章）

授权代表（签字或盖章）

日期：

身份证复印件

职称资格证书复印件

身份证复印件

监理工程师证书复印件

## 附件10  服务承诺

（格式自拟）

## 附件11  监理大纲

应包括但不限于：

1、项目监理机构和监理岗位设置情况及职责划分

2、工程特点、监理工作的重点与难点分析及监理对策

3、质量控制重点及监理措施

4、进度控制重点及监理措施

5、造价控制重点及监理措施

6、安全监理措施

7、组织协调方案及措施

8、环境保护及文明施工监理措施

9、合同信息管理

10、监理工作建议

## 附件12  磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资料

【如小微企业（监狱企业）提交的“小型微型企业声明函”、残疾人福利性单位提交的“残疾人福利性单位声明函”等】

小型微型企业声明函格式

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，本公司郑重声明如下：（监狱企业参与磋商该条直接改为“本公司郑重声明如下：”）

1.按照工信部联企业[2011]300号的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业（监狱企业参与磋商该条直接改为“本公司为监狱企业”）。

2.本公司参加（采购代理机构）的（项目名称和采购编号）采购活动，提供本公司的服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和采购编号）采购活动，提供本单位的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日　期：

# 第五章  项目需求

第一部分：项目一览表

一、项目背景

本项目为中国地质大学（北京）教2楼维修改造项目监理，包括本工程地基与基础工程、主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给水排水及采暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、建筑节能、电梯分部工程及室外工程中道路、附属建筑、室外环境分部工程、室外配套管线等图纸范围内全部工程内容的监理工作，包括且不限于上述范围的施工阶段、结算阶段的全部监理工作。

二、工程规模

项目总投资： 4500 万元

三、服务期限及服务地点：

自 2020 年 11月 15 日始，至 2021  年 12  月  15  日止；共计 395  天。具体时间以实际开工时间或合同另行约定为准。

服务地点：中国地质大学（北京）。

四、计价标准及付款方式：

1. 监理人依据本项目监理费最高限价并结合自身情况自主报价下浮率    %，且不得低于政府采购目录原有下浮率，在本项目工程竣工验收完成后，一次性支付该项目监理酬金。

2.委托人付款前，监理人应按照委托人的要求开具等额、合法、有效的专用发票，否则，委托人有权拒绝付款，并无需承担由此造成逾期付款的任何责任。