清华大学附属中学智慧校园建设项目（一期）

招标文件

项目编号：BIECC-23ZB0045/清设招第20230011号

北京国际工程咨询有限公司

2023年2月

目录

第一章 投标邀请	5

一、项目基本情况	5

二、申请人的资格要求：	6

三、获取招标文件	7

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	7

五、公告期限	7

六、其他补充事宜	7

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。	8

第二章 投标人须知资料表	10

第三章 投标人须知	12

一、说明	12

1. 采购人、采购代理机构及合格的投标人	12

2. 资金来源	14

3. 投标费用	14

二、招标文件	14

4. 招标文件构成	14

5. 投标人要求对招标文件的澄清	15

6. 采购人或采购代理机构对招标文件的澄清或修改	15

三、投标文件的编制	15

7. 投标文件编制的原则	15

8. 投标范围及投标文件中计量单位的使用	16

9. 投标文件构成	16

10. 证明货物/服务的合格性和符合招标文件规定的文件	17

11. 投标报价	18

12. 投标保证金	19

13. 投标有效期	20

14. 投标文件的签署与规定	20

四、投标文件的递交	21

15. 投标文件的装订、密封及递交	21

16. 投标截止期	22

17. 投标文件的修改与撤回	22

五、开标及评标	23

18. 开标	23

19. 评标委员会和评标方法	23

20. 投标文件的初审	24

21. 投标文件的澄清	26

22. 评标	27

23. 评标过程及保密原则	27

六、确定中标	28

24. 中标人的确定标准	28

25. 中标通知书	28

26. 签订合同	29

七、中标服务费	30

27. 中标服务费	30

八、质疑	30

28.质疑	30

九、履约验收	31

29.履约验收	31

十、其它	31

第四章 项目需求	32

一、需求一览表	32

二、技术规格	32

1．用途	32

2.   接口说明	33

3．技术要求	34

4. 项目管理与实施要求	48

5.信息安全要求	54

6. 项目验收及售后服务要求	54

第五章 评标办法及评分标准	57

一、资格审查	57

二、符合性审查	60

三、评标办法	61

四、评分标准	65

第六章 合同协议书及合同条款	75

合同资料表	75

技术服务合同	78

一、合同构成	78

二、合同标的	79

三、合同价款及支付	79

四、交付和验收	80

五、质量保证期	81

六、需求变更	81

七、双方权利和义务	82

八、知识产权	83

九、保密条款	83

十、违约责任	84

十一、不可抗力	84

十二、合同的补充、变更与解除	85

十三、适用法律及争议解决	85

十四、其他	85

附件《项目工作说明书》的目录结构	85

第七章 投标文件格式	87

1．投 标 书（格式）	88

2．开标一览表（格式）	89

3．投标分项报价表（格式）	90

4．技术规格偏离表（格式）	91

5．商务条款偏离表（格式）	92

6.	资格证明文件	93

7．投标人企业类型声明函	102

8. 投标保证金	105

9．中标服务费承诺书（格式）	106

10．业绩案例一览表（格式）	107

11．拟用于本项目人员资格和经历情况（如适用）	108

12．主要技术指标和性能的详细说明	110

13．招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件	111

# 第一章 投标邀请

北京国际工程咨询有限公司受清华大学的委托，就清华大学附属中学智慧校园建设项目（一期）进行国内公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

## 一、项目基本情况

项目编号：BIECC-23ZB0045/清设招第20230011号

项目名称：清华大学附属中学智慧校园建设项目（一期）

预算金额：人民币360万元

最高限价：人民币360万元

采购需求：随着“新中高考”、“双减”、“双新”等改革出台，附中原有信息化系统已无法支撑现有业务场景，尤其是在考试、选课、排课、考勤、请假等场景的应用，目前附中仍采用线下人工的模式，效率低下、过程难以把控且无法深化应用学生学情数据，故基于本项目建设，一方面构建学情数据采集分析系统，利用信息化手段实现全流程学生考试数据采集、分析、应用，并结合各学科的知识体系目录，生成个性化诊断报告，帮助教师有针对性指导，帮助学生扬长补短，促进个性化发展。另一方面，从学校管理场景出发，结合学校新的业务需求，建设考务管理、智能排课、在线选课、学生考勤、学生请假等应用系统，重构业务流程，顶层规划以课表为核心辐射其他应用场景，构建数据互通，流程优化、过程监管的管理系统，并为了不改变学校教师操作习惯以及保障移动端的一致性，需将成绩及成绩管理、课表查看、调课通知、在线选课、学生考勤、学生请假系统集成于学校企业微信，并将企业微信作为统一入口提供相应系统服务（学校负责向中标人提供学校企业微信端接口），具体要求详见招标文件第四章。

| 包号 | 名称 | 功能模块 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 学情数据采集分析系统 | 成绩及成绩管理 | 1 |
|  |  | 校级-总分成绩分析 | 1 |
|  |  | 校级-单科班级成绩分析 | 1 |
|  |  | 校级-试卷分析 | 1 |
|  |  | 班级-总分成绩分析 | 1 |
|  |  | 班级-单科成绩分析 | 1 |
|  |  | 班级-试卷分析 | 1 |
|  |  | 研究性学习 | 1 |
|  |  | 成绩及成绩管理（企业微信） | 1 |
|  | 考务管理 | 考务管理 | 1 |
|  | 智能排课 | 智能排课（PC端） | 1 |
|  |  | 课表查看、调课通知（企业微信） | 1 |
|  |  | 排课服务 | 1 |
|  | 在线选课 | 在线选课（PC端） | 1 |
|  |  | 在线选课（企业微信） | 1 |
|  |  | 在线选课技术服务 | 1 |
|  | 学生考勤 | 学生考勤（PC端） | 1 |
|  |  | 学生考勤（企业微信） | 1 |
|  | 学生请假 | 学生请假（PC端） | 1 |
|  |  | 学生请假（企业微信） | 1 |

合同履行期限：合同签订之日起90日内完成本项目范围内所有软件的定制化开发、安装、调试、配置、系统培训等工作，完成项目验收所需的各项准备工作。自系统终验完成之日起 3 年内提供免费质保服务。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动；

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

时间：自2023年2月20日起至2023年2月27日止，每天上午9:30至11:30，下午13:30至16:30（北京时间）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1703室（北四环学院桥东北角）

方式：本项目不接受现场购买，只接受网银或电汇购买标书

售价：人民币500元/包（售后不退）

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件递交截止时间暨开标时间：2023年3月13日14:00（北京时间）

地点：北京市海淀区中关村北大街清华附中培训楼一楼会议室

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、疫情期间只接受电汇或网银购买标书，请投标人汇款时务必注明“标号+用途”（比如：23ZB0045保证金或者23ZB0045标书款），以便财务查账及汇总。供应商电汇或网银支付标书款后，请将电汇底单（网银转账页面）扫描件及以下表格发邮件至jowena@163.com完成报名，邮件主题请务必注明“（项目编号）购买标书信息”。

| 项目编号 | BIECC-23ZB0045 |
| --- | --- |
| 包号 |  |
| 单位名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 快递地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

2、账户名称：北京国际工程咨询有限公司

开户银行：华夏银行北京学院路支行

帐    号：10242000000002546

3、招标文件电子版文件下载网址：http://www.biecc.com.cn/fushulanmu/Biaoshuxiazai/，无需注册，进入页面找到对应项目，点击查看详情，进入详情页免费下载。

4、投标文件请于投标当日投标截止时间之前递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接收。投标人应派代表参加开标。

5、评标方法：综合评分法

6、采购项目需要落实的政府采购政策：节能产品强制采购；节能产品、环境标志产品优先采购；政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业发展；政府采购促进残疾人就业；进口产品管理；支持脱贫攻坚；扶持不发达地区和少数民族地区；支持自主创新；支持绿色建材等。

7、本项目招标公告仅在中国政府采购网及清华大学设备采购信息发布平台上发布。对其他网站转发本公告可能引起的信息误导、造成投标人的经济或其他损失的，采购人及采购代理不负任何责任。

8、凡对本次招标提出询问，请与北京国际工程咨询有限公司联系。有关招标（采购）文件购买、中标（成交）通知书领取及服务费发票、保证金交纳及退还事宜的联系电话：010-8237 0821；有关招标（采购）文件技术部分的问题咨询：因项目经理外出、开标等原因，请优先通过电子邮箱bjgjgczb1@163.com联系，或者联系010-82373532。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：清华大学

地    址：北京市海淀区清华大学，邮编100084

联系方式：010-62789532

2.采购代理机构信息

名    称：北京国际工程咨询有限公司

地　  址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层

联系方式：010-82373532

3.项目联系方式

项目联系人：王蕾蕾、杨梦雪

电    　话：010-82373532

邮      箱：bjgjgczb1@163.com

# 第二章 投标人须知资料表

本表是关于第三章投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：清华大学 地址：北京市海淀区清华大学，邮编100084 电话：010-62789532 |
| 1．2 | 采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司 地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层 电话：王蕾蕾、杨梦雪010-82373532 |
| 1.3.3 | 是否接受联合体投标：否 |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购：否 |
| 2.1 | 财政性资金。本项目预算金额：人民币360万元。 |
| 7.3 | 投标语言：中文 |
| 10.4 | 本项目不接受进口产品投标。 |
| 12.1 | 投标保证金：柒万元整 递交截止时间：同投标截止时间。 交纳投标保证金形式：电汇、网银转账、支票、保函等非现金形式。为减少收取/退还保证金的手续，建议采用电汇或网银转账方式缴纳保证金。 账户名称：北京国际工程咨询有限公司 开户银行：华夏银行北京学院路支行 帐号：10242000000002546 注：请投标人汇款无论保证金还是标书款务必注明“标号项目+用途”（比如：23ZB0045保证金或者23ZB0045标书款），以便财务查账及汇总。 |
| 12.6 | 中标人的保证金退还： 合同签订后2个工作日内，请将合同扫描件发送到bjgjgczb1@163.com邮箱办理相关备案及保证金退还手续，保证金将在合同签订的5个工作日内退回来款账户。 邮件标题格式：项目编号+退还投标保证金+供应商名称+已签订采购合同。内附：（1）采购合同扫描件；（2）项目编号；（3）中标供应商名称；（4）采购合同签订日期。 |
| 13.1 | 投标有效期：90天 |
| 14.1 | 投标文件：正本：1份；副本：5份；电子版：2份。 （电子文件规定存储载体为U盘，每份U盘都需提供投标文件正本的可编辑Word版本和签字盖章后的PDF扫描件）。 电子文件规定格式为： （一）文本文件采用DOC、RTF、TXT、PDF格式； （二）图像文件采用JPEG、TIFF格式； （三）影像文件采用MPEG、AVI格式； （四）声音文件采用WAV、MP3格式。 |
| 16.1 | 投标截止时间：详见投标邀请。 投标文件递交地点：详见投标邀请。 |
| 18.1 | 开标时间：详见投标邀请。 开标地点：详见投标邀请。 |
| 27.1 | 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费。 （1）以买卖双方签定的合同总额作为收费的计算基数。 （2）采购代理机构参照原计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改办价格[2011]534号文有关规定下浮20%向中标供应商收取中标服务费用。 （3）中标服务费的交纳方式： 在投标时，投标人向采购代理机构送交中标服务费承诺书。中标供应商在领取中标通知书时一次向采购代理机构交纳所有中标服务费。 账户名称：北京国际工程咨询有限公司 开户银行：华夏银行北京学院路支行 帐号：10242000000002546 |

# 第三章 投标人须知

一、说明

### 1. 采购人、采购代理机构及合格的投标人

1.1 采购人：指依法进行本次政府采购招标活动中的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2 采购代理机构：受采购人委托，组织本次招标活动的采购代理机构。

  - 合格的投标人

1.3.1符合第一章投标邀请中“投标人资格要求”中规定的内容；

1.3.2投标人必须向招标机构购买招标文件并登记备案，未经向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。

1.3.3如投标人须知资料表中写明接受联合体投标，对于联合体的规定如下：

1.3.3.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.3.3.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.3.3.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合其规定。

1.3.3.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

1.3.3.5大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体相应幅度的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业（如适用）。

1.3.3.6联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

1.3.3.7联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。

1.3.3.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.3.4 投标人信用信息

信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

信用信息查询记录和证据留存的具体方式：以网站截图打印稿形式留存。

信用信息查询截止时点：采购代理机构于投标截止时间当天查询。

如投标人为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，或为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内），则其投标将被拒绝。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.3.5若投标人须知资料表中写明本项目专门面向中小企业/小微企业采购的，如投标人不属于下列情况的，其投标文件将作为无效投标被拒绝：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造，即全部货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

  - 凡受托为本项目/分包招标标的进行设计、编制规范和其他文件或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及相关联的附属机构，不得再参加该项目/分包的其他采购活动。

  - 凡在法律或财务上不能独立合法经营，或在法律或财务上不能独立于本项目招标采购单位的任何机构，不得参加投标。

  - 投标人在投标过程中不得向采购人和采购代理机构提供、给予任何有价值的物品，一经发现，其投标人资格将被取消。

1.7采购人和采购代理机构在任何时候发现投标人以他人名义投标、相互串通投标，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其投标将被拒绝并没收其投标保证金，并视情况依法追究责任。

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

### 2. 资金来源

2.1本招标文件投标须知资料表中所述的采购人已拥有一笔资金。采购人计划将一部分资金用于支付本次招标后所签订合同项下的款项。

2.2 项目预算金额和分项或分包控制金额见投标人须知资料表。

### 3. 投标费用

3.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

### 4. 招标文件构成

4.1 要求提供的货物及相关服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

招标文件共七章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知资料表

第三章 投标人须知

第四章 项目需求

第五章 评标办法及评分标准

第六章 合同协议书及合同条款

第七章 投标文件格式

4.2 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝无效。

4.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供货物/服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 5. 投标人要求对招标文件的澄清

5.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后三个工作日内以书面形式予以答复。

### 6. 采购人或采购代理机构对招标文件的澄清或修改

- 6.1在投标截止期十五日前，无论出于何种原因，采购人、采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2 招标文件的修改应以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对招、投标双方具有约束力。投标人在收到上述通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

6.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

### 7. 投标文件编制的原则

7.1潜在投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的文字回答。

7.2 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料做进一步审查的要求。

7.3投标人提交的投标文件以及投标人与采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用“投标资料表”中规定的语言书写。投标人提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有“投标资料表”中规定语言的翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

### 8. 投标范围及投标文件中计量单位的使用

8.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包中第四章“项目需求”的全部内容进行投标。不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

8.2 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9. 投标文件构成

9.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式编写投标文件，投标文件应包括以下内容（详见第七章）：

1 投标书（格式）

2 开标一览表（格式）

3 投标分项报价表（格式）

4 技术规格偏离表（格式）

5 商务条款偏离表（格式）

6 资格证明文件

7 投标人企业类型声明函

8投标保证金

19 中标服务费承诺书（格式）

10 业绩案例一览表（格式）

11拟用于本项目人员资格和经历情况（如适用）

12主要技术指标和性能的详细说明

14招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

9.2 除上述9.1条外，投标文件还应包括本须知第10条的所有文件。

9.3对于招标文件中标记了“格式”的文件，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

### 10. 证明货物/服务的合格性和符合招标文件规定的文件

10.1投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物及相关服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1主要技术指标和性能的详细说明。技术方案、项目实施方案、售后服务方案及招标文件要求投标人提供的其他技术文件等。

10.2.2	项目实施方案及售后服务方案和承诺。

10.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及相关服务已对招标文件的技术规格做出如实详细的应答，并申明与技术规格条文的偏差和例外。【关于第四章的所有投标偏差和例外均写入“技术规格偏离表”，关于其它内容的投标偏差和例外均写入“商务条款偏离表”】。

10.3 投标人应注意招标文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于或优于技术规格的要求。

10.4如经财政主管部门批准可以采购进口产品，将在投标人须知资料表中写明。但投标人应保证所投产品能履行合法报通关手续。若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将作为无效投标被拒绝。

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

### 11. 投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。涉及到外币报价的部分，请注明计算汇率，否则将以开标当日中国银行首次公布的外币/人民币的现汇卖出价作为评标时价格分的计算依据。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。投标报价方式：清华大学现场交货价。具体如下：

11.1.1 国产的货物及其有关服务的报价包括应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税金。

11.1.2 在中华人民共和国关境内提供的进口货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的进口环节税和其他税金。

11.1.3 从中华人民共和国境外提供货物的报价，还应包括银行费、外贸代理费、海关杂费、货物从进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费等。符合科技创新进口税收政策的货物，报价时可以不包含向中华人民共和国政府缴纳的关税、增值税等。投标人可同时报出到中国口岸的外币报价作为参考（外币汇率以投标当日零点的现汇卖出价为参考）。

11.1.4 在中华人民共和国境内的海关特殊监管区域内生产或加工销往境内其他地区的产品，不视为政府采购项下的进口产品，但报价要求同11.3.3。

11.1.5 临时特别条款：投标人所提供的货物如果原产于美国，投标报价中还必须包括加征的关税。加征关税的商品清单及税率以国务院税则委员会发布的最新有效公告为准。投标人应当在“开标一览表”中“投标总价”栏内和“投标分项报价表（关境外产品）”中“其他”栏内，清晰注明商品编码、加征税率、加征税率的出处等必要信息。

11.2投标人应在“投标分项报价表”上标明投标货物及相关服务的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：包括货物和标准附件、备品备件、专用工具等的价格，也包括安装、调试、检验、技术服务和培训、相关运输费和保险费等费用。投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

11.3本次招标投标人只允许对所参与的采购包有一个总报价，任何有选择性或可调整的报价（或多个方案）的投标为无效标。

11.4 投标报价中，如投标内容超出招标文件要求，该部分内容在评标时将不予以核减。

11.5 最低报价不是授予合同的唯一保证。

11.6除非投标资料表中另有规定，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而予以否决。

### 12. 投标保证金

12.1 投标人应提供投标保证金，作为其有效投标的一部分。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.2 投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予返还：

（1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人因自身原因撤回投标的；

（2）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知第27条的规定与采购人签订合同的；

（4）中标人未按第29条的规定缴纳中标服务费的；

（5）招标文件规定的其他情形。

12.3 投标保证金必须采用下列形式之一：

电汇/网银（采用电汇/网银必须保证在投标文件递交截止时间前汇到采购代理机构账户。以采购代理机构银行通知确认到账为准；如至投标文件递交截止时间仍未得到采购代理机构的银行确认，将被视为投标人未提供保证金）、网银转账、银行汇票、支票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.4 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

12.5凡没有根据本须知12.3和第12.4条的规定递交投标保证金的投标，将被视为无效投标。投标人同时对多个分包进行投标时，投标保证金可合并提供，投标人须注明投标的各分包投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个分包不足的，涉及的所有分包将均被视为无效投标。

12.6中标人的投标保证金，在与买方签订合同后五个工作日内退还。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出后五个工作日内退还。采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 13. 投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

13.2 采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不允许修正其它内容，且本须知中有关投标保证金的返还的规定将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14. 投标文件的签署与规定

14.1投标人应按招标文件投标须知资料表的规定准备投标文件正本和副本，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。副本可采用正本的复印件。另外投标人还需提供电子版投标文件，若电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。

14.2投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”，并将其附在投标文件中。

14.3 任何对投标文件行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。

14.4 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

14.5 投标文件无法定代表人签字，或无被授权代表签字，其投标为无效标。

14.6 投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

四、投标文件的递交

### 15. 投标文件的装订、密封及递交

15.1 投标文件的装订要求，正文部分一律采用A4纸（图纸、彩页等除外），左侧装订。投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确。采购人、采购代理机构对因装订不牢造成的文件散失不负责任。投标文件需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章(标书中所要求盖章处均为本单位公章，其他印章如投标专用章、业务专用章、合同专用章等均无效)。投标文件不得采用活页方式进行装订（建议采用胶装方式），否则有可能导致投标无效。

15.2 投标人应将“开标一览表”、“投标保证金”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“投标文件电子版”“样品（如有）”分开单独密封，并在信封上分别注明“开标一览表”、“投标保证金”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“投标文件电子版”“样品（如有）”字样，在投标时单独递交。如果投标人虽然未能按照上述规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的，招标采购单位不得拒收。

15.3所有信封上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2）注明招标的项目名称、项目编号和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

3）投标人提供投标文件的密封粘贴处应加盖公章或被授权代表签字，以便确认密封情况，不符合要求的投标文件将被拒绝。

- 15.4 所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便采购代理机构在投标截止时间以后收到的投标文件，能原封退回。如果投标人未按上述要求密封及加写标记的，采购代理机构对投标文件的误投或过早启封概不负责。

- 15.5采购单位拒绝接收逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件。

### 16. 投标截止期

16.1投标人应在规定的截止时间前，将投标文件密封送达至规定的地址。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

16.2采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16.3采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

### 17. 投标文件的修改与撤回

17.1投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

17.2投标人对投标文件的补充或修改通知应按本须知规定进行签署、盖章、密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）和递交。

17.3在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何补充、修改（评标委员会要求的澄清除外）。

17.4在投标截止期之后，投标人不得撤销其投标文件（包括全部投标资料），否则其投标保证金将不予退回。

17.5 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

五、开标及评标

### 18. 开标

18.1 采购代理机构应当按投标须知资料表的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。所有投标人应派被授权人参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺认可开标结果，否则视同认可开标结果。

18.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

18.3采购代理机构将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

18.4投标人不足3家的，不得开标。

18.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

18.6开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

### 19. 评标委员会和评标方法

19.1 评标由依照有关法律法规组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

19.2评标方法和标准在本招标文件第五章中规定。评标委员会对投标文件的评审，分为符合性审查、商务评议、技术评议、综合评议。

### 20. 投标文件的初审

20.1投标文件的初审分为资格审查和符合性审查。

资格审查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。资格性审查由采购代理机构进行审查。

符合性审查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性审查由评标委员会进行。评标委员会将审查投标文件有效性、完整性和对招标文件的响应程度，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2 投标文件属下列情况之一的，应当在资格审查时按照无效投标处理：

	1）投标人不满足招标文件对投标人资格要求的，包括招标采购单位通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询（截止时点为投标截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商的（保留查询记录网页打印件）；

   2）投标人资格证明文件不全或不满足招标文件要求的；

	3）其他不符合资格性要求的情形。

20.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符的投标。对关键条款例如关于投标保证金、投标有效期、适用法律、社会保障资金等内容的偏离、保留和反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.4投标文件报价出现前后不一致的，将按以下方法更正：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第21.1.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

20.5投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

20.6对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.7 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）符合专业条件的投标人或者对招标文件实质响应的投标人不足三家的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

20.8 不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。投标文件属下列情况之一的，应当在符合性审查时按照无效投标处理：

1）应交未交或未按规定递交投标保证金的；

2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

5）投标人未遵循公平竞争的原则、串通投标、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

6）投标文件报价出现前后不一致，在合理时间内，投标人不确认按规定修正后投标报价的；

7）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的：

①“技术参数要求”中星号“★”指标的；

② 投标有效期不足的；

③ 投标文件中提供虚假或失实资料的；

④ 在招标文件规定的不允许采购进口产品前提下，投标人所投产品中含有进口产品的；

⑤评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

⑥投标人串通投标的；

⑦其他不符合法律、法规规定的实质性要求。

20.9有下列情形之一的，属于投标人串通投标：

1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

20.10评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与采购单位沟通并作书面记录。采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

### 21. 投标文件的澄清

21.1 在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

### 22. 评标

22.1经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的评审和比较。

22.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行，具体详见本招标文件第五章评标办法和评分标准。

22.3 本项目采用综合评分法：综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会每位成员分别对投标人按相应的加权分值进行评价、打分。

22.4评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。（每个评委按分包分别对每个初审合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一分包得分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。

22.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 23. 评标过程及保密原则

23.1有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2在评标期间，投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

23.3评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

23.4采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

六、确定中标

### 24. 中标人的确定标准

24.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人

24.2评标委员会将根据评标标准，推荐中标候选人，或根据采购人的委托，直接确定中标人。

24.3采购人应按相关法律法规的规定在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定每个分包中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

### 25. 中标通知书

25.1中标确定后，中标结果在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

25.2 投标人可通过相关发布媒体查询评标结果。投标人可以在公示期内对评标结果以书面形式提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任，并提交相应的证明材料。公示期外提出的质疑，采购代理机构将不予以受理。

25.3 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

25.4中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

### 26. 签订合同

26.1中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。如果中标人无正当理由不与采购人签订合同，则其投标保证金将被没收。在此情况下，可另选下一个中标候选人，或重新招标。

26.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

26.3 合同价：如中标产品为国产产品，合同价即为中标价；如中标产品为进口产品，外贸合同中的外币金额以开标当日中国银行首次公布的外币/人民币的现汇卖出价作为折算依据。

26.4 合同中卖方的约定：如中标产品为国产产品，中标人即为合同卖方；如中标产品为进口产品，外贸合同中的卖方应为中标产品的境外制造厂家或中标人指定的境外公司。

26.5中标人所投产品若包含进口产品，采购人有权确定并自行委托进口代理公司代理相关手续（包括但不限于签订外贸合同等）。

26.6联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

26.7政府采购合同不能转包。

26.8采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

七、中标服务费

### 27. 中标服务费

27.1采购代理机构参照原计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改办价格[2011]534号文有关规定向中标人收取中标服务费用。此项费用不单独开列而应计入投标价。

27.2	中标人在领取中标通知书时向采购代理机构缴付中标服务费。

27.3	中标服务费将以现金、支票（北京地区）或汇票的方式进行收取。中标人如未按27.1和27.2条规定办理，采购代理机构将没收其投标保证金。

27.4在投标时，投标人应提供中标服务费承诺书。

八、质疑

### 28.质疑

28.1 供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见投标邀请）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

28.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

28.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

28.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

28.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

28.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

28.4   质疑函应采用政府采购供应商质疑函范本格式，应当采用包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

九、履约验收

### 29.履约验收

29.1项目完成后，中标人应当配合采购人或采购代理机构或相关专业专家提供验收需要的相关资料，按采购人要求的验收流程及措施对项目进行履约验收。

十、其它

30.1 如果被推荐的中标候选人被认为在本招标过程的竞争中有腐败和欺诈行为，则被拒绝授予合同。

30.1.1 “腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人在招标过程中或合同实施过程中的行为；

30.1.2 “欺诈行为”是指为了影响招标过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人和公共利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺了采购人从竞争中所获得的利益。

30.2 本招标文件的解释权属于采购人及采购代理机构。

30.3其他未尽事宜，依据政府采购法及其实施条例、现行的有关政府采购的规定进行处理。

# 第四章 项目需求

一、需求一览表

| 包号 | 名称 | 功能模块 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 学情数据采集分析系统 | 成绩及成绩管理 | 1 |
|  |  | 校级-总分成绩分析 | 1 |
|  |  | 校级-单科班级成绩分析 | 1 |
|  |  | 校级-试卷分析 | 1 |
|  |  | 班级-总分成绩分析 | 1 |
|  |  | 班级-单科成绩分析 | 1 |
|  |  | 班级-试卷分析 | 1 |
|  |  | 研究性学习 | 1 |
|  |  | 成绩及成绩管理（企业微信） | 1 |
|  | 考务管理 | 考务管理 | 1 |
|  | 智能排课 | 智能排课（PC端） | 1 |
|  |  | 课表查看、调课通知（企业微信） | 1 |
|  |  | 排课服务 | 1 |
|  | 在线选课 | 在线选课（PC端） | 1 |
|  |  | 在线选课（企业微信） | 1 |
|  |  | 在线选课技术服务 | 1 |
|  | 学生考勤 | 学生考勤（PC端） | 1 |
|  |  | 学生考勤（企业微信） | 1 |
|  | 学生请假 | 学生请假（PC端） | 1 |
|  |  | 学生请假（企业微信） | 1 |

二、技术规格

### 1．用途

随着“新中高考”、“双减”、“双新”等改革出台，附中原有信息化系统已无法支撑现有业务场景，尤其是在考试、选课、排课、考勤、请假等场景的应用，目前附中仍采用线下人工的模式，效率低下、过程难以把控且无法深化应用学生学情数据，故基于本项目建设，一方面构建学情数据采集分析系统，利用信息化手段实现全流程学生考试数据采集、分析、应用，并结合各学科的知识体系目录，生成个性化诊断报告，帮助教师有针对性指导，帮助学生扬长补短，促进个性化发展。另一方面，从学校管理场景出发，结合学校新的业务需求，建设考务管理、智能排课、在线选课、学生考勤、学生请假等应用系统，重构业务流程，顶层规划以课表为核心辐射其他应用场景，构建数据互通，流程优化、过程监管的管理系统，并为了不改变学校教师操作习惯以及保障移动端的一致性，需将成绩及成绩管理、课表查看、调课通知、在线选课、学生考勤、学生请假系统集成于学校企业微信，并将企业微信作为统一入口提供相应系统服务（学校负责向中标人提供学校企业微信端接口），具体学校企业微信接口描述请参考“2. 接口说明”。

### 2.   接口说明

#### 2.1  学校企业微信端接口说明

获取用户信息：用户信息功能页用于帮助插件获取用户信息，包括 openid 和昵称等，相当于 wx.login 和 wx.getUserInfo 的功能。在基础库版本 2.3.1 前，用户信息功能页是插件中唯一的获取 code 和用户信息的方式；自基础库版本 2.3.1 起，用户在该功能页中进行过授权后，插件可以直接调用 wx.login 和 wx.getUserInfo：

获取手机号：从基础库 2.21.2 开始，对获取手机号的接口进行了安全升级，以下是新版本接口使用指南。（旧版本接口目前可以继续使用，但建议开发者使用新版本接口，以增强小程序安全性）。

因为需要用户主动触发才能发起获取手机号接口，所以该功能不由 API 来调用，需用 button 组件的点击来触发。另外，新版本接口不再需要提前调用wx.login进行登录。

#### 2.2  学校智慧校园基础平台接口要求

（1）后端服务签名模块获取第三方平台的登录状态，以及当前第三方平台登录的用户T。根据帐号T、platformKey、platformSecret，SHA1签名后，向SSO服务端申请令牌token。

（2）SSO服务端模块

支持令牌token的生成、存取。根据登录代理提供的第三方账号T，通过中心绑定服务接口，获取对应的账号X，并生成一个一次性使用的账号令牌Token。

根据令牌Token，生成TGT，向SSO域下写入cookie。

（3）绑定服务模块

根据提供的第三方platformKey，第三方账号T，获取对应的账号X。允许设置、修改、删除第三方平台(platformKey)的账号T与账号X的对应关系。

### 3．技术要求

| 系统名称 |  |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学情数据采集分析系统 | 成绩及成绩管理 |  | 1、模块成绩 支持设置本次考试是否计入模块成绩、模块名称自定义。 模块成绩中支持备注“缺考”等特殊情况。支持补录成绩（包含临时更换选考科目进行成绩补录、补考成绩补录）。支持模块成绩下载、打印。 2、成绩查看 学生：支持查看考试成绩和模块成绩。 任课教师：支持查看任教科目的所有学生的学科考试成绩和模块成绩。 班主任：支持查看所带班级所有学科的所有学生的考试成绩和模块成绩。 教务人员：支持查看考试缺考名单、模块成绩不及格学生名单。 3、出国成绩单 支持选择模块考核成绩形成学生出国成绩单，中文+中英文形式，支持下载。支持休复学学生所有考试成绩留存。 4、历次考试成绩单 支持选择考试导出历次考试学生成绩单，一个学生一个成绩单。支持展示学科选考和合格考成绩，支持上传学生选科科目。 |
|  | 校级-总分成绩分析 |  | 1、校级-总分学科成绩对比 支持各个学科的成绩对比；支持班级筛选进行展示；支持以柱状图和表格形式展示；支持单个模块报表导出。指标包含实考人数、缺考人数、满分、最高分、最低分、平均分、优秀率、良好率、合格率、低分率、标准差。 2、校级-总分班级成绩对比 支持进行班级成绩对比；支持班级筛选进行展示；支持以柱状图和表格形式展示；支持单个模块报表导出。指标包含实考人数、缺考人数、满分、最高分、最低分、平均分、优秀率、良好率、合格率、低分率、标准差。 3、校级-总分学业等级分布 #支持学业等级分布计算；支持设置分数段；支持班级筛选进行展示；支持以柱状图和表格形式展示； 4、校级-总分成绩分段对比 #支持展示成绩分段对比；支持以折线图和表格形式展示；支持单个模块报表导出。指标包含分数段区间人数统计、占比。 5、校级-总分进线分析 支持进行进线分析；支持设置分数线；支持切换分数线展示；支持班级筛选进行展示；支持单个模块报表导出。指标包含总分上线人数、各个单科的单科上线人数、双上线人数、贡献率、命中率。 6、校级-总分临界生对比 #支持临界生对比；支持选择按分数统计或按名次统计临界生，支持修改临界分和浮动分、支持修改临界名次和浮动名次；支持班级筛选进行展示； 7、校级-总分优秀生学困生对比 支持进行优秀生和学困生对；支持设置优秀生和学困生名次；支持班级筛选进行展示；支持单个模块报表导出。优秀生：年级前n名及占比。学困生：年级后m名及占比。 8、校级-总分优劣势学科对比 支持进行优劣势学科对比；支持以雷达图和表格形式展示；支持班级筛选进行展示；支持单个模块报表导出。指标包含各个班级各个学科的标准分数（z分数）。 |
|  | 校级-单科班级成绩分析 |  | 1、校级-单科班级成绩对比 #支持进行班级成绩对比；支持班级筛选进行展示；支持以柱状图和表格形式展示；指标包含实考人数、缺考人数、满分、最高分、最低分、平均分、优秀率、良好率、合格率、低分率、标准差。 2、校级-单科学业等级分布 支持学业等级分布计算；支持设置分数段；支持班级筛选进行展示；支持以柱状图和表格形式展示；支持单个模块报表导出。指标包含等级人数、等级人数占比。 3、校级-单科成绩分段对比 支持展示成绩分段对比；支持设置分数段；支持班级筛选进行展示；支持以折线图和表格形式展示；支持单个模块报表导出。指标包含分数段区间人数统计、占比。 4、校级-单科进线分析 支持进行进线分析；支持切换分数线展示；支持班级筛选进行展示；支持以折线图和表格形式展示；支持单个模块报表导出。指标包含总分上线人数、单科上线人数、双上线人数、贡献率、命中率。 5、校级-单科临界生对比 支持临界生对比；支持选择按分数统计或按名次统计临界生，支持修改临界分和浮动分、支持修改临界名次和浮动名次；支持班级筛选进行展示；支持以柱状图和表格形式展示；支持单个模块报表导出。指标包含临界生人数、占比。 6、校级-单科优秀生学困生对比 支持进行优秀生和学困生对；支持设置优秀生和学困生名次；支持班级筛选进行展示；支持以柱状图和表格形式展示；支持单个模块报表导出。优秀生：年级前n名及占比。学困生：年级后m名及占比。 7、校级-学生成绩单 支持校级总分所有模块一键导出；支持单科所有模块一键导出。 |
|  | 校级-试卷分析 |  | 1、校级-整体分析 支持进行单科试卷整体分析。指标包含试卷总题数、主观题题数及占比、客观题题数及占比、学科总分分数、难度、难度比例、信度、区分度。 2、校级-分卷分析 支持进行分卷分析；支持以雷达图和表格形式展示；支持单个模块报表导出。指标包含分卷、对应题号、分值、占比；分卷年级均分、年级得分率；分卷班级均分、班级得分率。 3、校级-大题分析 支持进行大题分析；支持以雷达图和表格形式展示；支持单个模块报表导出。指标包含题型、对应题号、分值、占比；题型年级均分、年级得分率；题型班级均分、班级得分率。 4、校级-试题分组分析 支持试题分组分析；支持以雷达图和表格形式展示；支持单个模块报表导出。指标包含题组、对应题号、分值、占比；题组年级均分、年级得分率；题组班级均分、班级得分率。 5、校级-小题分析 支持进行小题分析；支持以雷达图和表格形式展示；支持单个模块报表导出。指标包含题号、题型、分值、难度、区分度；小题年级均分、年级得分率；小题班级均分、班级得分率。 6、校级-作答详情 支持统计作答详情；支持单个模块报表导出。指标包含小题：题号、题型、分值、平均分、区分度、得分率、答对人数、答错人数、错选率；主客观：分值、均分、得分率。 |
|  | 班级-总分成绩分析 |  | 1、班级-总分学科成绩对比 支持各个学科的成绩对比。指标包含实考人数、缺考人数、满分、最高分、最低分、平均分、优秀率、良好率、合格率、低分率、标准差。 2、班级-总分平均分对比 支持进行学科均分对比；支持班级筛选进行展示；支持以柱状图形式展示。指标包含班均分、校均分。 3、班级-总分学业等级分布 支持学业等级分布计算；支持以柱状图形式展示。指标包含等级人数、等级人数占比、等级学生姓名明细数据。 4、班级-总分成绩分段对比 支持展示成绩分段对比；支持设置分数段；支持以折线图形式展示。指标包含分数段区间人数统计、占比。 5、班级-总分优劣势学科对比 支持进行优劣势学科对比；支持以雷达图和表格形式展示。指标包含各个班级各个学科的标准分数（z分数）。 |
|  | 班级-单科成绩分析 |  | 1、班级-单科整体分析 支持展示某班某学科整体情况。指标包含平均分、最高分、优秀率、合格率、班级排名。 2、班级-单科平均分对比 支持进行学科均分对比；支持以柱状图形式展示。指标包含班均分、校均分。 3、班级-单科学业等级分布 支持学业等级分布计算；支持展示该班各个等级的人数、各等级学生详情。 4、班级-单科需关注学生 支持展示需要关注的学生明细数据。指标包含大幅进步、大幅退步、临界生、波动生。 5、班级-单科高频错题 支持统计某班某学科高频错题明细。指标包含题号、题型、知识点、班级得分率、与年级差值、高频错误项。 6、班级-学生成绩单 支持班级总分所有模块一键导出；支持单科所有模块一键导出。 |
|  | 班级-试卷分析 |  | 1、班级-整体分析 支持进行单科试卷整体分析。指标包含试卷总题数、主观题题数及占比、客观题题数及占比、学科总分分数、难度、难度比例、信度、区分度。 2、班级-分卷分析 支持进行分卷分析；支持以雷达图和表格形式展示；支持单个模块报表导出。指标包含分卷、对应题号、分值、占比；分卷年级均分、年级得分率；分卷班级均分、班级得分率。 3、班级-大题分析 支持进行大题分析；支持以雷达图和表格形式展示；支持单个模块报表导出。指标包含题型、对应题号、分值、占比；题型年级均分、年级得分率；题型班级均分、班级得分率。 4、班级-试题分组分析 支持试题分组分析；支持以雷达图和表格形式展示；支持单个模块报表导出。指标包含题组、对应题号、分值、占比；题组年级均分、年级得分率；题组班级均分、班级得分率。 5、班级-小题分析 支持进行小题分析；支持以雷达图和表格形式展示；支持单个模块报表导出。指标包含题号、题型、分值、难度、区分度；小题年级均分、年级得分率；小题班级均分、班级得分率。 |
|  | 研究性学习 |  | 学生以小组为单位提交选题，选择指导教师，按规定时间提交开题报告、中期报告和结题报告。分配的指导教师对学生提交的作业进行批改。教务老师根据指导教师给出的过程性分数，为学生分配研学成绩。成绩需要同步至成绩单（模块成绩中）。 |
|  | 成绩及成绩管理（企业微信） |  | 投标人所投产品需集成于学校企业微信，并将学校企业微信作为统一入口，支持利用企业微信开展成绩查询功能。 |
| 考务管理 |  |  | 1、需支持行政班/新高考不同模式下编排考试； 2、学生数据管理：需支持通过高考选科系统/智能排课系统同步选科数据或模板导入数据，设置并查看不参加考试学生，可添加标签，并将学生添加到标签组； ▲3、考场组管理：需支持新建考场组，支持根据校区和教室类型，筛选教室，按需调整考场顺序、楼层监考合并、楼层监考初始化、修改考场号，需支持批量修改考场信息、新增考场、删除考场； 考试管理： 4、需支持新建考试，考试信息需要至少包括考试名称、学年学期、考试年级、考试类型、考试日期、考试科目； ▲5、排考设置：需支持设置主科不走和一主一副半天不走、全科不走三种排考模式； ▲6、教师监考规则设置：需支持设置教师监考规则，至少包括单个教师不排考试只排自习、单个教师不排某场考试、单个教师只排某场考试； ▲7、考生安排规则：需支持设置考生安排规则，包括准考证号生成规则、考场分配规则、座次规则、自习安排/不排规则； ▲8、监考规则设置：需支持设置监考规则，至少包括不监考本学科、必须监考本学科、语文仅监考语文以及随机安排； AI排考： 9、需支持一键排考，调整考场人数、考场教师，需支持监考统计，自动检测错误及警告并提示； ▲10、考务报表：需支持生成多维度考务报表，至少包括科目维度考务表、教师维度考务表、学生安排总表、考场分布表、教师个人监考表、学生准考证、座次表、桌贴、门贴，并支持批量导出，座次表支持调整考场内学生座位以及调换考场； 11、排考结果：需支持考务管理员将排考结果发布到班牌端、师生端； ▲12、其他考试类型支持：需支持社会性考试，包括创建考试，将校外考试信息导入并在班牌展示，需支持展示模式设置：考场模式、座次模式、门贴模式等。 |
| 智能排课 | 智能排课（PC端） |  | 1、资源评估：需支持6选3、7选3、3+1+2的选科模式，需支持基础数据、限制条件设置，提供多种分班排课模式的评估结果，至少包括提供同班同志愿不拆、定二走一、大走班三种，支持导出分班结果及评估报告。评估报告内容至少包括资源评估结论、评估方案对比、资源数据分析、方案评估详情等数据； ▲2、操作日志：需支持通过日期、学年学期、周期、方案、操作行为来筛选操作记录，需支持通过关键字搜索操作记录，操作记录需包括操作时间、行为、数据来源、操作内容、操作人； 排课列表： ▲3、需支持创建多套排课方案，支持对方案进行描述；支持多校区、多学段、多年级在同一个方案中进行排课； 4、需支持跨周期、跨学年复制方案，支持对已建方案进行标记或取消标记； 基础设置： 5、行政班设置：需支持下载模板批量导入或导出学生信息、课程安排、教师安排。课程安排需支持按课程课时、教师类型进行设置与查看，教师安排需支持按班级、教师进行设置与查看； 6、分层班设置：需支持下载模板批量导入或导出课程安排、教师安排、学生志愿、成绩、班级安排。数据分析需支持查看已录入数据包括排课人数、志愿种类、最大课时、最小课时，学生志愿情况、课程课时、教师人数、已设班级、推荐开班等情况； 规则设置： 7、需支持设置课程规则，包括主副科、全局固定点、合班课、单双周、连堂课、课程排课区域、课程不排课、课程关系； ▲8、系统需支持设置教师规则，包括教师不排课、教师课时、教师互斥；系统需支持设置个性化规则，包括AB班分层、教师跨区安排； 9、系统需支持设置规则优先级， 需支持4个优先级的设置； 分层预排： ▲10、需支持班级锁定或解锁、学生锁定或解锁，清空排课结果、教室安排、未锁定学生，需支持切换明亮主题、切换视图； 11、分层排课：需支持不同排课模式，包括同班同志愿、定二走一、单科不拆、大走班、学生冲突等，需支持根据选定点位进行排课； 12、安排教室：需支持一键安排教学班教室； 13、排课检测冲突：需支持一键自动检测分层课程冲突情况，并提示详细信息； ▲14、排课数据分析：需支持按照排课模式对分层排课结果自动分析，需支持计算规则满足率百分比、层次教学班数量、各科目学生数量及教师数量，教学班人数、教师课时数、志愿统计、行政班统计，支持查看和下载分班结果； 智能排课： ▲15、需支持行政班和走班排课两种模式，分层班与行政班可一键排课，并支持同屏显示、调整。支持预安排锁定行政班课程； ▲16、需支持撤销排课操作，并保留操作记录，支持标记、取消标记、锁定、解锁及清除排课结果，隐藏/显示无本班学生分层点位，切换明暗主题，切换排课颜色方案，播放排课示例。需支持校验数据。需支持按照校区年级一键排课，可同时查看班级课表、教师课表，查看规则满足率，规则满足率包括教师冲突、课程冲突、教师上下午连上、学生人数平均满足率、教师最大带班数、课时平均满足率等，对于没有100%满足的规则需支持查看详情； 17、行政班排课时需支持空点位补自习，生成课表后，在课表预览的班级课表中可以查看。需支持查看教师课时分配； 18、需支持调整学生分班：支持调整冲突学生、调整正常学生、调整教学分班，调整教学分班包括手动、自动调整，需显示教学班平均成绩、男女比例、教学班人数； 自习分班及统计： 19、需支持批量下载模板导入自习分班结果，一键分班，按节次分班及一键清空； 20、自习统计：需支持查看并导出自习统计、自习人数、教师统计； 21、课表预览：需支当前方案内持查看及导出班级课表、教师课表、教室课表、分层课表、学生课表、学校课表，并配置显示内容和导出样式。 |
|  | 课表查看、调课通知（企业微信） |  | 1、投标人所投产品需集成于学校企业微信，并将学校企业微信作为统一入口，并支持学生、教师、班主任按权限通过企业微信查看各自课表、课程详情、调代课变动记录；需支持教师、学生配置自己课表的显示内容。 2、根据操作内容，支持移动端接收代课、调课消息提醒。 |
|  | 排课技术服务 |  | 需提供排课技术人员入校支撑排课服务,每学期排课一次，共六次,调课次数服务期内不限。 |
| 在线选课 | 在线选课（PC端） |  | 1、管理员需能够对课程类型、课程系列、课程学科、上课地点进行设置；需能够授权给任课教师对选课学生进行调整； 2、管理员需能够对选课活动进行管理，包括：新建选课活动、编辑选课活动、查看及删除操作；选课活动的属性至少包括：学年、学期、名称、校区、学生范围、起止日期、筛选逻辑、协管员； 3、需支持管理员对教师申报表进行必填字段设置，需支持教师申报课程及管理员对申报课程进行管理；需支持对上课时间设置、选课时间段进行设置，需支持管理员将申报政策以附件形式上传； 4、需支持管理员进行新增课程、复制课程、导出课程、批量导入课程、批量审批课程、批量限制课程人数及设置学生选课权限； ▲5、管理员需能够对选课规则进行设置，至少包括限制节次/门数、互斥课程、黑名单、启用/停用选课活动；需能够进行单双周、重选设置； 6、需支持管理员对已创建活动进行操作，至少包括活动设置、选课结果、统计分析、考核考勤、锁定已选学生；管理员需能够进行考勤表设置，至少包括考勤的表项设置、考勤类型、考勤方式以及其他设置中的总成绩核算方式、是否自动授予学分及总成绩下限授予条件； 7、学生需能够通过web端进行选课操作，需支持学生在选课开始前提前预览课程信息及选课要求；系统需能够对学生选课状态进行查看；管理员需能够查看各班级已选人数、选课不合格人数及详细名单，支持发送短信进行选课通知；需能够支持学生在所报课程中上传作业，需支持任课教师下载学生作业，为学生添加评语； 8、系统管理员需能够查看、添加和删除角色管理员及选课管理员； |
|  | 在线选课（企业微信） |  | 1、投标人所投产品需集成于学校企业微信，并将学校企业微信作为统一入口，并支持学生通过企业微信选择课程， 查看选课规则、查看课程详情、查看当前选课结果是否满足要求； 2、需支持学生在企业微信选课活动开始前提前预览课程详情及选课规则。 |
|  | 在线选课技术服务 |  | 需提供排课技术人员入校支撑选课服务,每学期一次，共六次，调课次数服务期内不限 |
| 学生考勤 | 学生考勤（PC端） |  | 1、需支持配置全部课程参加考勤、部分类型课程或部分节次课程参加考勤。其中课程类型至少包括：行政班课程、走班课程、选修课程、早晚自习和走班自习课；需支持设置不考勤节次、设置消息提醒、考勤时间段、是否对教师进行课堂考勤； 2、需支持全部课程考勤情况下，可配置是否继承上节课考勤结果； 3、需支持班牌考勤，需支持在设置的考勤时间段内进行考勤，需支持选择卡种类，需支持考勤设备来源统计； 4、需支持学生以刷卡或人脸识别方式在班牌端考勤，任课教师通过web端对所教课程进行考勤，同时可标注学生是否带卡； 5、需支持年级组长批量修改学生考勤状态并生成修改记录； 6、需支持查看学生考勤明细和出勤统计，需支持查看班级维度、学生维度、教师维度的异常统计； 7、排座位：需根据不同的权限范围，支持任课教师和班主任对任教课程进行排座位； 8、需支持教师以刷卡或人脸识别方式考勤； 9、需支持查看和导出教师考勤明细，需支持按节次查看教师出勤统计，按教师查看每个教师考勤统计和每个教师实际到课课时统计，并导出汇总和明细； 10、需支持学生上课未出勤时，相关教师可及时被通知。 |
|  | 学生考勤（企业微信） |  | 投标人所投产品需集成于学校企业微信，并将学校企业微信作为统一入口，并支持利用企业微信查看学生考勤数据 |
| 学生请假 |  | 学生请假（PC端） | 1、需支持设置四级审批，分别为班主任、年级组长、德育管理员和校长审批，多级审批需支持设置每级审批的审批天数数量； 2、需支持只有班主任审批时能够设置是否需要自动审批通过； 3、需支持请假时超过设置的审批天数上限后，将不能进行请假； 1、需支持以下学生请假审批流程：请假1天直接班主任审批；2天及2天以上需要班主任、年级组长、教务处审批；教务处审批时还需要判断是否需要学生发展中心、教学管理与教研中心、校长审核； 2、需支持申请人和审批人上传手写签字。 4、需支持配置假条字段以及字段是否为必填项； 5、需能够添加病假类型和说明，并设置请假说明是否必填； 6、需能够设置跨天请假是否默认为两天，同一个班级同天同一症状出现几例及以上需要预警；需支持审批意见快速回复短语设置以及设置是否开启全勤填报功能； 7、需支持学生、家长或班主任新增假条，请假超过上限不能请假，支持发送消息提醒给相应的审批人员； 8、需支持未审批和审批不通过时可以删除假条； 9、需支持管理员可以新增假条，不受请假天数的限制，新增的假条自动审批通过； 10、需支持统计一段时间内每个班级病假总人次和各病假类型的人次，超过设置的预警人数，则显示预警； 11、需支持统计一段时间内每个学生的病假和事假人次，需支持查看并导出每个学生的明细； 12、需支持全勤填报功能； |
|  |  | 学生请假（企业微信） | 投标人所投产品需集成于学校企业微信，并将学校企业微信作为统一入口，并支持利用企业微信进行请假求流程管理。 |

### 4. 项目管理与实施要求

#### 4.1.项目管理与服务要求

供应商针对项目技术要求，制定科学、合理、具体并具有较强可操作性的项目管理方案。建立完整的质量保证体系，并提出具体的质量保证措施。

投标人拟投人的项目团队应当具有与招标项目相适应的专业力量，须针对本项目成立专门的项目组，确保人力、物力的投入。

在项目实施的全过程中，招标人有对项目进度、软件质量进行监督控制的职责和权利，供应商须全面配合，定期（每周例会）向招标人提交项目进展情况报告。

供应商须严格按照软件开发规范进行管理，各阶段提交的开发技术文档，应经招标人认可。

#### 4.2.项目完成时间要求

项目要求在合同签订之日起90日内，中标人完成本项目范围内所有软件的定制化开发、安装、调试、配置、系统培训等工作，完成项目验收所需的各项准备工作。并自终验完成之日起 3 年内负责免费质保服务。

#### 4.3.项目组织管理要求

供应商应承诺，为本项目建立一个完善和稳定的管理组织机构，投入本项目的管理开发团队应具有优秀的项目管理能力、技术研发实力和行业实施经验，具有优秀的服务意识，具备制定技术标准规范的能力。项目总体人员按项目进度投入足够的人力。在本项目的执行过程中，项目经理要专职于本项目，核心技术人员要百分之百地投入到本项目中，并且整个项目团队的人员要相对稳定，项目实施团队人员至少25人规模。其中项目管理人员：专职项目经理1人，需要具备信息系统项目管理师证书，全程专职负责。项目成员：系统架构设计师、系统分析师、注册信息安全工程师（CISP）、软件设计师、软件评测师、教师，以上角色均具备相关资质至少各1名。

按照项目实施的要求，需配置相应的项目管理、系统设计、开发、测试、集成、培训、质量保证等人员，在项目组织中应明确各岗位的职责，确保工程顺利实施。

参与此项目的核心技术人员需具有承担过相关软件开发和相关项目建设经验，能够与用户进行良好的沟通，掌握教育信息化项目的相关基础知识，具备相关产品集成、应用和开发的能力。参与此项目的技术人员需具有强烈的服务意识和高度的责任感。对上述安排供应商应列出详细实施计划，包括人员姓名、经验、学历和在本项目中的职责分工。

为保证工程顺利实施，组织实施管理和核心人员方面需遵循下述要求：

组织实施管理。投标人需明确陈述工程组织与管理结构，包括下述内容：项目管理体制、项目管理组织结构图、项目管理方法、项目管理所采用的工具、工程人员名单、项目经理和技术负责人的详细情况说明（含技术专长、组织／开发项目的经历和业绩）。核心人员要求。在工程负责人员里面，需委派获得招标人认可的专职项目经理一名。在建设期内，项目经理需长驻工程现场，对工程建设和实施工作中出现的管理、协调和技术问题及时作出响应并提出具体的意见和解决方案，并负责督促落实。

调整原则。投标人在工程执行期间不得随意调整任何人员，如确有特殊情况需要变动某些人员，须经招标人书面同意方可调整人员。

供应商在合同签订后，应允许采购方单位的工作人员及运维机构人员自实施工作开始即参与本项目的需求分析、详细设计、测试、安装部署等工作，并在实施方案中提出协同工作计划。

#### 4.4.项目进度管理要求

项目要求在合同签订之日起90日内，中标人完成本项目范围内所有软件设备的定制化开发、安装、调试、配置等工作，并完成相关的系统培训工作，完成项目验收所需的各项准备工作。

#### 4.5.项目质量管理要求

项目实施过程按ISO9001标准体系的系统与软件质量需求标准，重点抓质量审计、交付成果的质量检查和软硬件系统测试工作，对工程建设各阶段进行严格的质量监督与控制。

#### 4.6.项目测试管理要求

4.6.1 测试设备要求

投标人自行准备软件测试所需的各类测试设备。

4.6.2 测评技术要求

（1）黑盒测试

黑盒测试是针对软件的功能需求/实现进行测试；通过测试来检测每个功能是否符合需求，不考虑程序内部的逻辑结构。黑盒测试主要有以下几种方法：划分等价类法、边界值分析法、错误推测法、因果图法、判定表驱动法、正交试验设计法、功能图法、场景法等。

（2）白盒测试

白盒测试也称结构测试或逻辑驱动测试，必须知道软件内部工作过程，通过测试来检测软件内部是否按照需求、设计正常运行，通过逻辑覆盖、路径覆盖等方式选择测试用例，可以用测试覆盖率评价测试用例。白盒测试的主要方法有：代码检查法、逻辑覆盖方法以及基本路径测试法。

（3）动态测试

动态测试需要在开发/测试环境或者实际运行环境中运行软件，并使用测试用例去查找软件缺陷，它包括功能确认与接口测试、覆盖率分析、性能分析、内存分析等。

（4）静态测试

静态测试主要是针对软件的变成格式、结构等方面进行评估，包括代码检查、程序结构分析、代码质量度量等。它可以由人工进行，也可以借助软件工具总动进行。

（5）负载压力测试

系统的负载压力是指系统在某种指定软件、硬件以及网络环境下承受的流量，例如并发用户数、持续运行时间、数据量等，其中并发用户数是负载压力的重要体现。当有大量用户同时使用时，可能会出现功能失效、性能衰减、甚至系统崩溃的现象。

（6）单系统功能测试

单系统功能测试需根据建设内容，对每个子系统的所有功能进行基本功能测试，测试中设计单系统功能测试用例，并对系统之间的相关关系进行分析，为集成测试提供指导。

（7）集成组合测试

集成组合测试根据整体的系统架构设计，以及单系统功能全覆盖测试中对业务的理解，设计集成组合测试用例，从整体系统业务逻辑的角度深入测试，发现系统潜在的质量隐患。

（8）专题测试

专题测试需分析整个系统的重点和业务特点，针对性的设计关键业务、数据、逻辑、接口等方面的测试用例与测试计划，提高系统的可靠性。

4.6.3 测试技术要求

投标人在实施过程中需制定系统的整体测试方案，保证各子系统联接正确，数据传送正常。测试方案要明确测试关键点，分单元测试、整体测试等。测试方法应包括功能测试、性能测试、系统确认测试等。整个系统测试内容需包括功能要求、可靠性、安全性、可扩充性、可维护性、系统移植性、整体性能、与清华附中智慧校园基础平台接口等。

（1）项目整体解决方案：对项目理解和认识全面、透彻、清晰、深刻，提出的整体解决方案具有很强的针对性、合理性和可操作性。

（2）附加服务及咨询服务：通过测试发现系统缺陷及不足，能为本系统的改进提供咨询建议及方案。

（3）具有较好的附加服务、测试咨询、测试方法。服务期满后提供咨询、过程管理指导等，能有效满足招标人测试工作后续需求。

（4）投标人应向招标人提供完整、成熟的工作流程。其各项技术应保证具有可移植性、兼容性和可扩展性。

（5）投标人应根据双方确定的栏目架构进行项目测试，并按时间向招标人汇报项目进度。

（6）投标人需详细描述为供应本次需求所能提供的实施项目组织，以及项目管理方案和人员配置方案。

（7）合理性建议：尽可能在服务过程或报告编制过程中采用合理性建议方案。

（8）后续服务承诺：售后服务满足程度、后续服务承诺情况尽可能完善。

#### 4.7.项目交付物要求

中标人应根据项目进展和合同要求，按时提供的服务及项目实施过程中的文档和技术成果。按照《国家电子政务工程建设项目档案管理暂行办法》要求对项目文档进行管理。交付文档必须满足国家标准、行业标准、建设方的要求。项目文档的收集、整理、规定应与项目建设进程同步实施。中标人对项目信息须保密，未经招标人同意不得向第三方泄露项目情况和相关文档内容。

（1）集成实施文档要求

中标人在工程实施开始和结束时应向用户提供下述技术文档：

技术文件: 设备和软件安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文件。

安装部署计划：中标人应提供一个配制计划，包括配置清单，以及所提供软件、设备的安装指南。

测试文档：中标人应提供针对该项目的特点的测试方案，并提供相应的测试文档。

验收文档：验收时收集各项验收数据，汇总成册，并对所集成系统进行综合评估。

（2）软件开发文档要求

中标人需承诺提供本项目建设过程中的完整的技术文档和使用文档。（投标人需提供针对本条款的承诺函并加盖本单位公章）

所有的技术文件采用简体中文，需要在投标文件中详细列出拟提交详细文档清单,包括文档提交的计划安排。

（3）标准规范文档要求

完成招标文件中要求的全部标准规范。

（4）软件交付要求

中标人必须向用户提供完整的软件安装介质（光盘或磁盘），软件包括技术文档和程序代码，提供的项目实施过程中产生的程序代码需包含说明、源码、注释等。根据投标人产品定制化开发程度，纯定制化开发软件知识产权归附中所有，若存在背景知识产权则归原权利人所有。

#### 4.8.项目培训管理要求

根据项目建设要求，提供完善的人员培训方案，包括：培训目的、培训对象和范围、培训时间安排、培训课程、培训师资情况、培训组织方式等内容，同时根据项目实际需求提供多种培训方式，对各类人员提供相应的培训内容，保证用户能够独立操作相关设备和软件。

对采购人系统管理人员、业务操作人员提供现场培训服务，以保证采购人完全掌握应用系统的各项功能，能够胜任系统的全部运行、操作、维护以及故障分析、故障处理等日常工作。

提供全面、详细的培训方案。培训方案至少包括如下内容：培训计划、培训方式、培训人员、培训课程。

免费提供3人次的系统基础环境运维培训，同时对采购人至少3名研发人员进行培训，确保产品交付后系统能完全由甲方团队运维。

提供采购人3个高质量第三方IT类项目培训服务包，确保采购人顺利接手项目及管理。

#### 4.9.项目运维服务要求

（1）成立运维小组

为保证本系统的日常运行维护，需指定人员组成维护小组负责维护策略的制定。并协调各方面的关系，安排工作，保证系统运行维护正常进行。

（2）制定运维规范

针对本项目需要建立一套融合组织、制度、流程、人员、技术的信息系统服务管理体系，确保网络及信息系统正常、稳定、高效运行，主要需求包括《网络管理制度》、《应用系统管理制度》、《安全管理制度、存储备份管理制度》、《故障处置制度》、《人员管理制度》和《质量考核制度》。

（3）明确运维内容

为确保运行维护工作正常、有序、高效地进行，需针对运行维护的管理流程、管理内容和建设方案，主要需求包括系统应用程序维护、数据维护、代码维护和数据库系统维护。

（4）明确运维服务地点和期限

运维服务地点：清华大学附属中学

运维服务期限：自系统终验完成之日起 3 年

### 5.信息安全要求

需遵循适度安全为核心，以重点保护、分类防护、保障关键业务、技术、管理、服务并重、标准化和成熟性为原则，从多个层面进行建设，构建以安全管理体系和安全技术体系为支撑的信息安全体系。针对系统的运行环境和使用环境，解决服务发布内容更新和审核等方面的身份认证、权限控制、信息保密、数据完整性、责任认定、不可否认性等几个方面建立相应措施。

### 6. 项目验收及售后服务要求

#### 6.1.项目建设期

在合同签订之日起90日内，中标人完成本项目范围内所有软件设备的定制化开发、安装、调试、配置、系统培训等工作，并完成项目验收所需的各项准备工作。

自终验完成之日起 3 年内负责免费质保服务。

#### 6.2.项目验收要求

（1）交付时间：在合同签订之日起90日内，中标人完成本项目范围内所有软件设备的定制化开发、安装、调试、配置、系统培训等工作，并完成项目验收所需的各项准备工作。投标人须就以上内容出具承诺函，加盖投标人公章。

（2）在项目验收前，中标人应提交本项目的所有成果，以及项目产品有关的全部资料，包括全部有关技术文件、资料、安装调试、操作和维护技术手册、验收报告等文档，汇集成册交付给采购人，应以存储介质提交项目全套软件产品以及配套的文档。

（3）按照合同约定开展项目验收工作，根据《需求规格说明》及《详细设计》的要求进行初验，系统部署上线稳定运行后，出具测试报告15个工作日内，经过采购人同意后，组织进行终验。

（4）验收交付文档（包含但不限于）：

需求分析说明书；

概要设计说明书；

详细设计说明书；

数据库设计说明书；

自测测试报告；

用户使用手册；

项目验收报告。

#### 6.3.售后服务要求

自学情数据采集分析系统、考务管理、智能排课、在线选课、学生考勤、学生请假系统定制化开发服务终验完成之日起，项目进入质保期，中标人须提供为期3年的免费质保服务（投标人需提供针对本条款的承诺函并加盖本单位公章）。

#### 6.4.服务质保期技术支持要求

中标人需要为本项目提供一支专业化、经验丰富的质保服务队伍。针对该项目的建设特点，中标人需要成立专门的技术支持中心，为采购方排忧解难，提供专业化的支持服务工作。

（1）质保期：自系统终验完成之日起 3 年内负责免费质保服务。质保内容包括系统维护、系统升级、公司最新产品免费更新升级（其中包括系统维护、跟踪检测）以及系统故障处理等，切实保证项目所含所有系统正常运行。在质保期满后，由双方协商另行签订服务合同。正式开始运行维护期内，需周期性地对软件进行维护检查。提供对系统维修保养服务，需正确了解软件的运行状态，并提供系统故障预防的相关措施，使软件处于最佳运行状态。

（2）质保期内，中标人提供软件系统维护服务，通过网络远程巡检系统运行情况，预防故障发生，确保系统正常运行。

（3）质保期内，中标人须保障系统正常运行（预防故障发生），保障系统功能稳定使用。质保期内，要求中标人提供每周7×24小时的线上技术咨询服务，若系统发生故障，投标人须30分钟内做出响应，如果电话支持不能解决的，应在2小时内到达现场，及时解决故障。

#### 6.5.项目安装调试要求

系统安装调试与部署的相关要求，包括：系统支撑软件的安装调试、参数设置、环境配置、系统联机运行与相互配合等；应用软件的安装调试、参数设置、环境配置、系统联机运行与相互配合等。与相关业务支撑系统的联机运行与相互配合等。

（1）中标人在安装、部署和调试过程中需严格按照相应的工作规范和流程，做好安装、部署和调试记录。

（2）系统部署、上线完成后，按照《需求规格说明书》以及《详细设计》中明确的所有功能以及性能指标进行逐一测试。包括初验测试、终验测试、自测安全评测。测试结果均应得到招标人认可，并作为验收文档之一。

①初验测试：中标人完成相应系统的单元测试及系统测试，系统部署、上线后，提交测试报告，由招标人、中标人双方签字确认。

②终验测试：系统试运行三个月结束后，根据终验测试方案进行测试，现场提交测试报告，由招标人、中标人双方签字确认。

（3）按照学校验收要求项目验收通过后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、产品可供二次开发的源代码和编译环境等，移交招标人。

#### 6.6.项目安全保密要求

（1）供应商对本项目所有信息负有保密义务，不得侵害、外泄或以任何直接或间接的方法使任何第三人知悉或使用，接触重要信息的人员须签署保密协议。

（2）供应商保证信息介质的使用安全，做好介质的管理工作，不能随意摆放。

（3）供应商保证参与招标人工作过程中严格遵守关于网络安全的相关规定。所使用的电脑软件设施都满足招标人的安全要求。

（4）供应商应承诺，保障开源产品兼容性及提供免费有限升级服务。（投标人需提供针对本条款的承诺函并加盖本单位公章）。

# 第五章 评标办法及评分标准

## 一、资格审查

1、开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2、招标文件中资格证明文件中对格式有要求的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。

3、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合资格审查要求的，资格审查不合格，其投标无效。

4、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

5、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。 | 提供相关证件复印件并加盖公章 |
| 2 | 授权委托书 | 法定代表人本人参与投标的需提供法定代表人身份证明书；非法定代表人本人参与投标的，需提供法定代表人委托授权书 | 格式见第七章投标文件格式 |
| 3 | 投标人资格声明 | 提供了符合招标文件要求的投标人资格声明。 | 格式见第七章投标文件格式 |
| 4 | 制造商资格声明 | 只进口产品适用，其它产品不是必须提供 | 格式见第七章投标文件格式 |
| 5 | 制造商授权书 | 第四章明确要求提供制造厂商授权的必须提供授权书（只进口产品适用），其它情况不是必须提供 | 格式见第七章投标文件格式 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-5的证明文件。 3、本表序号7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件 |
| 7 | 其他特定资格要求 | 如有，见第二章投标人须知资料表 | 提供相关证件复印件并加盖公章 |
| 8 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 9 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |

## 二、符合性审查

1、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

3、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 2 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 3 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 4 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 5 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签署、盖章的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 8 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书复印件（如有）； |
| 9 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的复印件；（如有） |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 12 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 13 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； 5）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 15 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

## 三、评标办法

（一）本项目采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会每位成员分别对投标人按相应的加权分值进行评价、打分。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。（每个评委按分包分别对每个初审合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一分包得分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）有关说明

1、价格扣除及加分项

（1）关于中小企业：

中小企业定义：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，全部工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，全部服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（2）关于监狱企业：

监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

（3）关于残疾人福利性单位：

残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

残疾人福利性单位视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）关于节能产品、环境标志产品：

政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见评分办法附注2（如涉及）。

（5）以上具体内容详见本章评分办法附注。

（三）有关同品牌产品投标情况处理

（1）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等在本文件第四章《项目需求》中确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

（四）评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（四）评标结果的修改

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；（2）分项评分超出评分标准范围的；（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

## 四、评分标准

| 评分因素 |  | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  | 以符合招标文件要求的最低投标报价为基准价，基准价得满分10分，其它投标人的投标报价得分＝（评标基准价/该投标人的投标价格）×100×10%。 在政府采购中，按照国家政策，给予小微企业、监狱企业、残疾人企业10%的投标价格扣除，具体详见附注1. | 10 |
| 商务部分 | 企业实力 | 作为项目核心服务内容，学情数据采集分析系统供应商需具有： 1.信息安全管理体系认证证书，得2分； 2.隐私信息管理体系认证证书，得2分； 3.知识产权管理体系认证证书，得2分； 4.信息技术服务标准符合性证书，其中一级证书得3分，二级证书得2分，三级证书得1分，否则不得分；（最多得3分，不兼得） | 9 |
|  | 类似业绩 | 投标人应提供近3年（2020年1月 1日起至投标截止日，以合同签订日期为准）具有技术开发类项目业绩（需提供项目业绩的合同关键页复印件，合同关键页包含合同的甲乙双方和双方签章），投标人每提供一份有效的业绩得1分，最高为3分。 | 3 |
|  | 项目团队人员配置方案 | 1.本项目的项目经理需具有信息系统项目管理师（高级）证书，得1分。 2.本项目的技术负责人具有系统架构设计师（高级）证书或系统分析师（高级）证书，每提供一个证书得2分，最高得2分。 3.拟派专业技术人员配备齐全，至少需具有一名注册信息安全工程师（CISP）、一名软件设计师、一名软件评测师。每提供一个证书得1分，最高得3分。 | 6 |
| 技术部分 | 技术要求响应性评价 | 基础得分30分 （1）完全满足招标文件中技术要求的，不扣分； （2）带“▲”号标记的条款为重要指标，需提供Demo软件截图等证明材料，未提供证明材料或所提供材料与需求不符则每项扣2分，扣完为止。 （3）无标记条款为一般指标，每有一个无标记条款为负偏离则扣1分；扣至0分为止； | 30 |
|  | 功能演示 | 带“#”号标记的条款为核心指标，需提供demo演示视频，“#”号内容，基础得分20分，所有演示点均能满足要求的不扣分，每缺少1 个演示点或某一演示点所演示内容不能满足要求（或未能完全满足要求）的扣5分。演示时间不超过10分钟，具体演示内容如下： （1）校级-总分学业等级分布 支持学业等级分布计算；支持设置分数段；支持班级筛选进行展示；支持以柱状图和表格形式展示； （2）校级-总分成绩分段对比 支持展示成绩分段对比；支持以折线图和表格形式展示；支持单个模块报表导出。指标包含分数段区间人数统计、占比。 （3）校级-总分临界生对比 支持临界生对比；支持选择按分数统计或按名次统计临界生，支持修改临界分和浮动分、支持修改临界名次和浮动名次；支持班级筛选进行展示。 （4）校级-单科班级成绩对比 支持进行班级成绩对比；支持班级筛选进行展示；支持以柱状图和表格形式展示；指标包含实考人数、缺考人数、满分、最高分、最低分、平均分、优秀率、良好率、合格率、低分率、标准差。 | 20 |
|  | 设计方案 | 根据投标人提供技术方案，包含但不限于背景调研、需求分析、技术路线、详细技术方案、功能技术性能等。(由评审专家按照内容质量确定)。 （1）方案内容完整、针对性强、科学合理、可行性强，有利于项目完成得5分； （2）方案较完整、有一定针对性、较为合理、有一定可行性，较有利于项目完成得3分； （3）方案描述不清、针对性不强、存在不合理内容、可行性差，不利于项目完成得1分； （4）未提供项目技术方案不得分。 | 5 |
|  | 服务实施方案 | 投标人针对本项目提供关于进度控制，交货、付款、安装、调试、验收方案等内容的项目实施方案。 （1）方案内容全面、明确重点，详细合理、贴近项目需求，为该项目提出合理化建议，重点、难点分析全面；技术措施可靠、有保障，得6分； （2）方案内容较全面，但存在部分非核心工作表述不清晰，针对性一般，有重难点分析，技术措施较可行，得4分； （3）方案内容简单、无针对性，无重难点分析，技术措施较一般得2分； （4）未提供的得0分。 | 6 |
|  | 质保服务 | 投标人应针对本项目提供关于服务响应、故障排除、服务保障、服务措施等内容的质保服务方案。 1.服务响应，包括：①服务响应方式、②响应速度、③服务响应时段，以上内容逐一体现，全面合理且针对性强，得1.5分，否则不得分； 2.故障排除，包括：①故障分级、②分级处理措施、③故障排除流程、④故障诊断报告、⑤故障管理规范，以上内容逐一体现，全面合理且针对性强，得1.5分，否则不得分； 3.服务保障，包括：①服务人员配置、②用户监督机制、③服务人员管理及考核，以上内容逐一体现，全面合理且针对性强，得1.5分，否则不得分； 4.服务措施，包括：①软件更新与升级、②项目运行分析报告，以上内容逐一体现，全面合理且针对性强，得1.5分，否则不得分。 | 6 |
|  | 培训方案 | 投标人应针对本项目提供关于培训计划、培训方式、培训人员、培训课程等内容的培训方案。 1.培训计划，①培训总体目标、②分项培训目标、计划、③软件服务培训实施计划，以上内容逐一体现，全面合理且针对性强，得2分，否则不得分； 2.培训方式，分别阐述硬件服务和软件服务的培训方式。包括：①用户分类培训、②软件服务分类培训、③线上和线下培训组织、④集中和分散培训组织。以上内容逐一体现，全面合理且针对性强，得1分，否则不得分； 3.培训人员，包括：①培训人员配置数量、②培训经验、③人员管理及考核，以上内容逐一体现，全面合理，得1分，否则不得分； 4.培训课程，包括：①软件产品功能培训、②教学场景培训、③学科融合培训、，以上内容逐一体现，全面合理且针对性强，得1分，否则不得分； | 5 |

附注：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，对于符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后价格作为评标价参加评审。其它形式下，投标人的投标报价即为其评标价。小型和微型企业须按项目性质填写招标文件第七章中规定的“中小企业声明函”，否则不考虑价格扣除。

（1）监狱企业投标视同小型、微型企业，须填写招标文件第七章规定的“中小企业声明函”并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

（2）残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，须填写招标文件第七章规定的“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（4）享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（5）供应商提供的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2．节能、环保产品（本项目不涉及）

国家对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

如采购人所采购的设备不涉及政府强制采购节能产品的，属于节能产品/环境标志产品政府采购品目清单中优先采购的，所投产品提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件的，按照节能、环境标志产品得分规则加分。

# 第六章 合同协议书及合同条款

（最终文本以与实验室管理处签订的合同文本为准）

### 合同资料表

本表是对合同一般条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款 | 内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 付款方式 | 国内合同： 甲方在收到乙方开具的等额合规增值税发票后，按照以下付款方式通过银行转账支付合同价款。 分期支付（注：在甲方支付尾款前，乙方开具与总合同金额对等的发票） 1、合同生效后 10日内，甲方向乙方支付合同价款的 40 %； 2、在乙方交付服务成果并经甲方验收合格后 10 日内，甲方向乙方支付合同价款的 55 %； 3、服务成果稳定运行后一年，经甲方认可后10日内，甲方向乙方支付合同价款的 5 % 如果乙方不履行合同约定的义务或其履行义务不符合合同的约定，甲方有权直接从应付乙方的任何一笔款项中扣减甲方应得之补偿。不足部分，甲方有权继续向乙方进行追偿。 |  |  |  |
| 服务时间及地点 | 1、服务时间：合同签订之日起90日内完成本项目范围内所有软件的定制化开发、安装、调试、配置、系统培训等工作，完成项目验收所需的各项准备工作。自系统终验完成之日起 3 年内提供免费质保服务。 2、服务地点：清华大学附属中学。 |  |  |  |
| 验收内容及验收标准 | 序号 | 验收内容 |  | 验收标准 |
|  | 1 | 学情数据采集分析系统 | 成绩及成绩管理 | 材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求 |
|  | 2 |  | 校级-总分成绩分析 | 材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求 |
|  | 3 |  | 校级-单科班级成绩分析 | 材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求 |
|  | 4 |  | 校级-试卷分析 | 材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求 |
|  | 5 |  | 班级-总分成绩分析 | 材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求 |
|  | 6 |  | 班级-单科成绩分析 | 材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求 |
|  | 7 |  | 班级-试卷分析 | 材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求 |
|  | 8 |  | 研究性学习 | 材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求 |
|  | 9 |  | 成绩及成绩管理（企业微信） | 材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求 |
|  | 10 | 考务管理 | 考务管理 | 材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求 |
|  | 11 | 智能排课 | 智能排课（PC端） | 材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求 |
|  | 12 |  | 课表查看、调课通知（企业微信） | 材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求 |
|  | 13 |  | 排课技术服务 | 三年技术人员入校排课支撑服务，服务结束后服务满意度调查90%以上符合验收标准。 |
|  | 14 | 在线选课 | 在线选课（PC端） | 材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求 |
|  | 15 |  | 在线选课（企业微信） | 材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求 |
|  | 16 |  | 在线选课技术服务 | 三年技术人员入校选课服务，服务结束后服务满意度调查90%以上符合验收标准。 |
|  | 17 | 学生考勤 | 学生考勤（PC端） | 材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求 |
|  | 18 |  | 学生考勤（企业微信） | 材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求 |
|  | 19 | 学生请假 | 学生请假（PC端） | 材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求 |
|  | 20 |  | 学生请假（企业微信） | 材料完整，软件可正常运行，实现招标文件中要求的各项功能需求 |
| 服务质保期限 | 自系统终验完成之日起 3 年内负责免费质保服务。 |  |  |  |
| 违约责任 | 1、乙方未能本合同规定的服务时间提供服务的，按照每逾期一日合同价款万分之五的标准向甲方支付迟延履行违约金，逾期超过30日，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同价款 1 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续赔偿甲方所有损失。 2、乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同约定的，甲方有权拒收，并要求乙方按照合同价款 1 %向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续赔偿甲方所有损失。 3、乙方不得私自将该服务转包给第三方完成。如私自转包，甲方有权解除合同，并要求乙方按照合同价款 1 %向甲方支付违约金。 |  |  |  |

# 技术服务合同

甲方（盖章）：清华大学

| 地址： |  | 开户银行： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 税号： |  | 银行账号： |  |
| 项目负责人： |  | 联系人： |  |
| 联系方式： |  | 联系方式： |  |
| 传真： |  | 电子邮箱： |  |
| 签字地点： | 清华大学 | 签字日期： |  |

乙方：（盖章）

| 单位名称： |  | 法定代表人： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址： |  | 开户银行： |  |
| 被授权人（联系人）： |  | 银行账号： |  |
| 联系方式（座机）： |  | 电子邮箱： |  |
| 传真： |  | 签字日期： |  |

清华大学于      年     月     日就                项目进行公开招标方式采购，经评定乙方       为中标单位。甲乙双方同意签署本合同，供双方共同遵守。

### 一、合同构成

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。在文件内容存在冲突时，应当按照以下优先次序认定具有最终效力的合同内容：

1. 本合同书及附件

2. 招标成交通知书

3. 补充协议

4. 招标文件（含澄清文件）

5. 招标（含招标文件补充通知）

### 二、合同标的

1. 乙方受甲方委托，为清华大学附属中学智慧校园建设项目（一期）项目提供软硬件产品、技术开发和服务工作，并承诺按照合同约定及甲方要求完成相应工作任务并按时交付全部工作成果。

2. 乙方提供的软硬件产品清单如下：

2.1服务目标： 结合学校业务流程，提升学校在考试、考务、排课、选课、考勤、请假的等场景的信息化水平，并通过三年质保服务保障学校的常态化应用，提升学校教学和管理效率；

2.2服务内容： 定制化开发学情数据采集分析系统、考务管理、智能排课、在线选课、学生考勤、学生请假系统；自系统终验完成之日起 3 年内负责免费质保服务。；

2.3服务方式：  软件开发服务；

2.4服务标准：乙方所提供的服务必须符合国家、省及行业有关标准和招标文件要求。

（备注：具体内容中标后根据招投标文件填写具体填写。）

3. 乙方按照附件《项目工作说明书》中约定的目标、内容、要求和进度提供技术和开发服务工作。

4. 除双方在本合同中约定排除的事项以外，乙方提供的软硬件产品、技术开发和服务以及相应的项目管理活动均符合本合同书的要求。

5. 未经甲方同意，乙方不得以任何形式将本合同约定的全部或部分开发、集成、维保、培训等工作转让给第三方承担，也不得擅自更换约定的承担工作团队的成员。

### 三、合同价款及支付

1. 合同价款

本合同价款为人民币 ￥XXXX.XX 元（大写： ×××× 元整）。该价格为包含合同标的中全部产品和服务的总费用以及全部相关税费（含增值税）的最终价格。

2. 付款时间

1.甲方在收到乙方开具的等额合规增值税发票后，按照以下付款方式通过银行转账支付合同价款。

甲方开票信息如下：

单位名称：

税    号：

单位地址：

电    话：

开户银行：

银行账号：

2.分期支付（注：在甲方支付尾款前，乙方开具与总合同金额对等的发票）

（1）合同生效后 10日内，甲方向乙方支付合同价款的40%；

（2）在乙方交付服务成果并经甲方验收合格后10 日内，甲方向乙方支付合同价款的  55 %；

（3）服务成果稳定运行后一年，经甲方认可后10日内，甲方向乙方支付合同价款的 5 %

如果乙方不履行合同约定的义务或其履行义务不符合合同的约定，甲方有权直接从应付乙方的任何一笔款项中扣减甲方应得之补偿。不足部分，甲方有权继续向乙方进行追偿。

如遇特殊情况，经双方协商一致，可以书面补充形式变更上述支付时间、支付比例及支付方式。

3. 付款方式

1.甲乙双方之间发生的本合同项下的一切价款、费用均以银行转账或支票方式支付。

2.在甲方银行发生的汇款费用及其他银行费用应由甲方承担，乙方应承担在乙方银行发生的上述银行费用。

3.采用转账支付时，甲方应按照本合同约定，将款项转入乙方指定的账户。乙方所指定的开户银行及银行帐号以本合同中所注明的为准。如有变更，乙方应在合同规定的相关付款期限之前至少提前10个工作日以书面方式通知甲方。

乙方的收款银行帐号为：

开户行：××××××××××××

户名：××××××××××××

账号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

纳税人识别号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4. 发票

本合同项下所有税费由乙方承担。乙方应在甲方付款前开具符合国家规定的发票并交付甲方作为付款凭证。在每次开票两个工作日前，乙方应提供发票相关信息（含金额）给甲方确认；甲方应于收到前述信息后三个工作日内对该信息予以确认。

### 四、交付和验收

- 交付时间：合同签订之日起90日内完成本项目范围内所有软件设备的定制化开发、安装、调试、配置、系统培训等工作，完成项目验收所需的各项准备工作。

- 完成合同交付物交付后7个工作日内 ，乙方以书面形式向甲方申请项目验收。甲方收到乙方提交的验收申请通知之日起15个工作日内，需要组织完成验收。

- 甲方在收到乙方验收申请通知后15个工作日内，未组织完成验收也未提出任何书面异议的，视为甲方验收通过；

- 甲方按照附件二《项目工作说明书》及招标文件、投标文件中的技术要求作为验收标准，对乙方交付产品进行验收。

- 甲方对项目进行验收并通过后7个工作日内，甲乙双方正式签署项目验收报告。

### 五、质量保证期

1. 合同交付物的整体质量保证期为项目最终验收合格之日起 36 个月。如果对合同交付物中关键组成部分的质量保证期有特殊要求的，双方可以在补充条款中约定。

2. 在质量保证期内如交付物出现故障，乙方应自负费用提供质量保证期服务，对相关设备、系统进行维护、修理或更换以消除故障。更换的和（或）关键组成部分的质量保证期应重新计算。

3. 乙方应在质量保证期内提供7×24小时服务，指定专门的技术支持工程师，制定完备的维护支持方案，提供充足的工具或备件，保证联系方式畅通。合同交付的信息系统和设备发现安全漏洞、功能缺陷或出现故障时，技术支持工程师的远程支持响应时间不超过2小时；修复漏洞、缺陷或排除故障需要现场支持时，技术支持工程师抵达现场时间不超过12小时。如果乙方未在上述时间内作出响应，则甲方有权自行或委托他人处理漏洞、缺陷和故障或解决相关问题，乙方应承担由此发生的全部费用。

4. 如乙方技术人员需到交付现场进行质量保证期服务，则乙方技术人员的交通、食宿等费用由乙方承担。乙方技术人员应遵守甲方现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从甲方的现场管理。

5. 如果乙方的任何技术人员不合格，甲方有权要求乙方撤换，因撤换而产生的费用由乙方承担。

### 六、需求变更

1. 在本合同履行过程中，任何需求变更均须经双方同意，并采用约定的书面形式进行确认。在双方未就需求变更达成一致之前，视同双方未要求或未提议进行需求变更，乙方应继续按照原需求履行其义务。

2. 任何一方提出的需求变更的要求或建议均应由双方共同进行评审，以确定对履约进度和工作量的影响。如果乙方工作量减少或增加幅度在全部工作量的2％以内的，甲方无需相应减少或增加应向乙方支付的费用；如乙方工作量减少或增加幅度大于该比例的，双方应就相应减少或增加的费用进行协商，并签署相应的书面协议。

3. 如果任何一方提出的需求变更的要求和建议会导致以下情况：（1）工作范围发生实质性改变，或者（2）对设计方案进行重大修改，或者（3）对已经完成的系统结构进行重大变动；或者（4）对已经完成的系统功能进行重大调整等，视为重大变更。甲乙双方应当就重大变更重新进行商务谈判并签订书面协议或合同。

### 七、双方权利和义务

1. 甲方权利和义务

1）甲方应向乙方提供并允许乙方为开发工作目的而使用双方商议确认的信息、数据、资料，乙方保证不得自行他用或者向任何第三方披露、泄露或者转让许可使用。

2）甲方有权监督本项目进度，并指派授权人对乙方按照合同约定所完成工作内容予以阶段确认。甲方如变更授权人，应提前5个工作日书面通知乙方变更后的授权人信息。

3）如乙方履行本合同过程中需要甲方指定的第三方配合，甲方应负责协调乙方与第三方的工作。

4）在乙方完全、适当地履行本合同项下义务的前提下，甲方应按本合同的约定向乙方支付款项。

5）甲方应按本合同的约定及时根据乙方通知进行初步验收，对于不符合要求的工作，甲方有权要求乙方在合理的期限内进行修改。

2. 乙方权利和义务

1）乙方应按照本合同的要求，如期完成和交付系统。

2）乙方保证其拥有从事本项目开发工作的资质及开发能力。

3）乙方应按照本合同的约定向甲方交付开发的系统和技术资料，交付的资料应当符合附件一《清华大学信息化建设项目管理和技术实施指南（2.2版）》中的相关要求，并可完整地支持甲方独立、全面应用本合同中交付的信息系统或软硬件设备设施。

4）乙方应按照本合同的约定为甲方提供培训服务。

5）乙方应按照本合同的约定为甲方提供维保服务。

6）质保期满后，如甲方提出系统升级（含甲方拥有使用权的部分），乙方应提供升级服务，具体升级内容和费用单独签署相关协议。

### 八、知识产权

1. 本合同生效前已存在的知识产权归原拥有方所有。本合同范围内的技术开发活动形成的成果的知识产权（包括但不限于版权、软件著作权、专利申请权等）标准产品版权归乙方所有（包含在标品上进行的二次开发），完全定制化开发部分版权归甲方所有，并在项目成交后移交定制开发部分源代码。

2. 乙方应保证其交付的设计方案、系统和软件没有任何权利瑕疵，也没有侵犯任何第三方权利。甲方在使用该系统或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或著作权等知识产权的指控。如果第三方提出侵权指控，乙方须承担与第三方交涉的责任，并承担与此相关的全部责任、费用和经济赔偿。

3. 甲方因实施项目而提供给乙方的全部文件、图纸和其他资料的知识产权均属于甲方。未经甲方同意，乙方不得将其用于其他用途，也不得擅自向第三方转让、披露。

4. 为确保甲方有权使用乙方交付的系统、设计方案和软件成果，乙方就本合同约定的交付成果所涉及到的知识产权给予甲方非排他的、不可转让的、永久的、不可撤销的许可。此处所述许可仅限于甲方合理使用投标人交付成果所必须。

5. 甲方利用乙方在本合同范围内交付的系统、设计方案和软件成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。

6. 本合同不构成或不应被视作构成任何有关双方的商标、名称等标识标注或其他任何种类的知识产权的授权或转让。未经对方事先书面同意，任何一方不得以任何方式使用对方的名称、商标、标识等。

7. 乙方同意在本合同履行过程中及终止后，除为实现本合同目的及甲方事先许可之外，均不得以任何方式使用清华的名称、商标、标识等，不得对清华的相关内容（包括但不限于商标、校名、校徽、学校代表性建筑物、景观标识等内容）进行混淆、虚假或者引人误解的商业宣传，不得编造、传播虚假信息或者误导性信息，损害甲方声誉。否则，应向甲方承担本合同总金额20％的违约责任，并赔偿甲方因此导致的全部损失。

### 九、保密条款

1. 双方对在履行本合同过程中知悉的对方的业务信息、资料数据、技术情报、商业秘密、内部管理方法和制度等非公开信息均负有保密义务。

2. 除法律法规规定的情形以外，未经对方事先书面同意，任何一方不得以任何形式公开合同及其相关附件内容。

3. 除法律法规规定的情形以外，未经对方事先书面同意，任何一方不得以任何方式使用或向任何第三方透露、传播或转让从对方获得的信息，包括但不限于报告、摘录、纪要、文件、计划、报表、复印件等类型。

4. 保密期限不受本合同期限的限制。不论本合同是否变更、解除、终止，本条款下的保密义务对合同双方均持续有效。

5. 本合同终止后，应甲方实际需要，如需乙方退回或者销毁全部或者部分资料、数据或者信息的，除法律规定或者司法机关命令规定其不得退回或者销毁的，乙方应按照甲方的要求在指定期限内进行数据清理、删除或者销毁。

### 十、违约责任

1. 甲乙双方任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定的，均视为违约。违约方应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2. 甲乙双方在完成双方签署的书面确认事项后，任何一方提出变更要求，导致项目进度延迟的，不视为对方违约。

3. 在本合同范围内，因乙方侵犯他人知识产权原因致使甲方遭受第三方追诉的，乙方应赔偿由此给甲方造成的直接损失。

4. 因甲方的原因或与甲方具有协作关系的第三方的原因导致项目进度延迟的，乙方不承担违约责任。

5. 因乙方原因不能按照双方约定的进度完成，造成系统交付及验收延迟的，乙方应承担违约责任。每逾期一日，违约金按合同总价款金额的千分之一计算，违约金并不免除乙方继续履行合同的义务。

6. 任何一方违反保密责任的，违约方需向对方支付合同总额10％的违约金，并承担由此给对方造成的相应损失。

### 十一、不可抗力

1. 如因洪水、火灾、台风、地震、海啸、流行性传染病、战争、罢工、骚乱、恐怖事件、黑客行为、大范围的通讯故障或网络故障、政府管制等不可抗力原因造成合同一方不能按期履行合同的，该方履行期限可相应顺延，对于由此造成的损失，合同双方均不承担责任。

2. 受不可抗力影响而不能按期履行的一方，应当在不可抗力发生后最短时间内以电报、邮件或传真等方式通知合同对方当事人。受阻方应该就继续履行合同、修改、变更或者解除合同等事项及时与对方进行协商，并尽力采取措施防止损失的扩大。收到发生不可抗力通知的一方应当立即采取必要的措施防止上述不可抗力造成的损失后果扩大。没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。由于一方没有或者迟延采取措施造成损失扩大的，另一方应当自行承担扩大的损失或就扩大的损失向对方承担赔偿责任。

3. 不可抗力因素终止或被排除后，对方要求继续履行合同的，受阻方应继续履行，并应尽快通知另一方。受阻方有权要求延长履行义务的时间，延长期应相当于不可抗力事件实际造成延误的时间。如双方无法就恢复或延长合同的履行达成一致意见，则对方不再支付未履行期间的款项，已支付的，受阻方应予退还。

### 十二、合同的补充、变更与解除

1. 合同如有未尽事宜，须经合同双方共同协商达成书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2. 订立本合同所依据的法律、行政法规、规章发生变化，本合同应变更相关内容。

3. 订立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的，经甲乙双方协商一致并达成书面协议，可以变更或解除本合同。

4. 任何一方不按合同约定履行义务，经对方催促仍然不履行或履行不符合合同约定的，对方可单方面解除合同。除此情形以及本合同另有约定外，在合同有效期内，任何一方不得单方面提出解除合同的请求。

### 十三、适用法律及争议解决

1. 本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国（为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）法律。

2. 除法律本身有明确规定外，后继立法或法律变更对本合同不具有溯及力。双方可根据后继立法或变更后的法律，经协商一致，达成书面补充协议。

3. 本合同履行期间发生争议的，双方应当协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

4. 诉讼期间本合同不涉及争议的条款仍须履行。

### 十四、其他

1. 本合同经甲乙双方盖章之日起生效；

2. 本合同正本 6 份，甲乙双方各执 3 份。

3. 本合同共有 X 份附件，是本合同不可分割的组成部分，,与合同正文具有同等法律效力。附件清单如下：

（1）附件：《项目工作说明书》；

（2）……

（3）……

## 附件《项目工作说明书》的目录结构

一、建设目标

二、技术规格

三、实施要求

四、技术服务要求

五、工期和进度

六、交付和验收

（备注：中标后由甲乙双方共同确认以上内容）

# 第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

### 1．投 标 书（格式）

致（采购代理机构）：

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的招标公告（投标邀请）(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本___份及电子版    份。

我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）后附“开标一览表”为我方参加此次投标的投标报价。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）我方如中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（5）我方已详细审查全部招标文件，包括第   号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（6）本投标有效期为自投标截止日起  90 个日历日。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________传真____________________________

电话_________________________电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人公章

日期

### 2．开标一览表（格式）

项目名称：                                                                 项目编号：

| 投标人名称 | 投标总价 （元/人民币） | 投标保证金 （有/无） | 服务期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人民币大写金额： 人民币小写金额： |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

注:1、此表还应按投标人须知的规定密封标记并单独递交一份原件。

2、单独递交的此表如与投标文件正本中不一致的，以单独递交的为准。

3、此表中，每包的投标总价应和附件3中的总价相一致。

### 3．投标分项报价表（格式）

项目名称:______________________             项目编号:_______________

| 序号 | 名称 | 简要描述 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(盖章): ________________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：________________________________________________

注： 1. 如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 上述各项的详细分项报价，可另页描述。

4. 本报价中应包含投标人在执行本项目中所发生的所有费用，采购人将不再支付其他费用。

### 4．技术规格偏离表（格式）

项目名称:___________                              项目编号:______________

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应在本表中对招标文件第四章项目需求的内容进行逐项应答，需在引用招标文件要求的基础上,进行逐条逐项答复、说明或解释。上表中“招标文件条目号”请填写“第四章-（具体条款编号）”，“招标规格”请复制招标文件第四章项目需求中相应的条款，“投标规格”请填写对应的回复，“响应/偏离”中根据实际响应情况填写“响应”或“正偏离”或“负偏离”，如有另外需要说明的，可以在“说明”中填写。

2.投标人的技术偏差必须如实填写，并应对偏差情况做出必要说明。投标人应对故意隐瞒技术偏差的行为承担责任。对招标文件有任何偏离应列明“正偏离”或“负偏离”， 对招标文件无偏离应标明“响应”。

3.如此表应答内容与投标文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。

投标人名称（盖章）：

法人授权代表（签字）：

注：此表格经法人授权代表签字方有效。

### 5．商务条款偏离表（格式）

项目名称:_____________                           项目编号:_____________

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人如果对合同条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如对合同条款没有偏离，请注明“无偏离”。

投标人名称（盖章）：

法人授权代表（签字）：

注：此表格经法人授权代表签字方有效。

### 资格证明文件

6-1营业执照等证明文件

6-2 授权委托书

法定代表人身份证明书（格式）

（投标文件签字人为法定代表人时，须提供该证明书）

本文件声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）郑重声明在下面签字的（法定代表人姓名、职务）身份证号：为本公司的法定代表人，就（项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

特此声明。

投标人名称(盖章)：

法定代表人签字：

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

法定代表人授权书（格式）

（投标文件签字人非法定代表人时，必须提供该授权）

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称(盖章)：

法定代表人签字或盖章：

法人授权代表签字：

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

6-3投标人资格声明　(格式)

致：（采购人或采购代理机构）

我公司是按照中华人民共和国法律成立的一家法人单位（其他组织或自然人），我公司具有独立承担民事责任的能力，具有履行本次采购合同所必需的设备和专业技术能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我公司不是为本采购项目的采购包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的服务商。

我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）。

在投标截止时间之前，我公司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。招标采购单位或评标委员会可以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询并留存查询结果的截图，我公司完全接受由此查询的结果。

与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（盖章）：

授权代表签字：

年    月    日

6-4制造商资格声明（进口产品适用）

- 名称及概况 ：

(1)制造厂家名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般工人：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、（1)关于制造投标货物的设施及其它情况：

| 工厂名称地址 | 生产的项目 | 年生产能力 | 职工人数 |
| --- | --- | --- | --- |

(2)本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件

| 制造厂家名称和地址 | 主要零部件名称 |
| --- | --- |

3、制造厂家生产此投标货物的历史(年数)：

___________________________________________________________

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

| 名称和地址 | 销售项目和数量 | 出口销售额 |
| --- | --- | --- |

5、近三年的年营业额：

| 年份 | 国内 | 出口 | 总额 |
| --- | --- | --- | --- |

6、易损件供应商的名称和地址：

| 部件名称 | 供应商 | 地址 |
| --- | --- | --- |

7、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

8、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

制造商名称：__________________________

法人授权代表 (签字)：________________ _

法人授权代表的职务：__________________　电话号：__________________

制造商盖章：__________________________　传真号：__________________

6-5制造商授权书（进口产品适用）

致：（采购代理机构）

我们（制造商名称）是按（国家/地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家/地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方第　　（项目编号）　　号投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予　　（投标人名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（投标人名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，（投标人名称）于　　年　　月

日接受此件，以此为证。

| 制造商名称： |  |
| --- | --- |
| 签字人签名： |  |

注：

1．第四章项目需求中明确要求提供制造厂商授权的进口产品必须提供授权书，其它产品不是必须提供。接受厂家代理商的转授权，但需提供上述代理关系的证明。

2．此授权函格式为参考格式，制造商可依据自身实际情况自行出具授权函。如采用此授权函格式，请按照格式要求完整填写各项内容，并由制造商签字方为有效。

3．如制造商已授权其他经销商参与本项目的投标，则制造商不得参与本项目的投标，否则其被授权经销商将视为无效投标。

6-7 本项目的特定资格要求（如有）

### 7．投标人企业类型声明函

说明：

（1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

（2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

（3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（4）本项目采购标的所属行业详见第五章评分办法及评分标准。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 8. 投标保证金

（凭据复印件加盖公章）

此投标保证金或其交纳凭据/证明的复印件还应单独密封递交一份以供开标时唱标用。

### 9．中标服务费承诺书（格式）

致北京国际工程咨询有限公司：

我们在贵公司组织的							项目招标中若获中标（招标文件编号：						），我们保证在领取中标通知书时按招标文件的规定，以支票、电汇或现金，向贵公司一次性支付应该交纳的中标服务费用。

特此承诺

承诺方名称：										（承诺方盖章）

地址：

电话：							传真：

邮编：

承诺方授权代表签字：

承诺日期：

### 10．业绩案例一览表（格式）

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同金额 | 用户联系人及联系方式 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法人授权代表（签字）：

注：提供合同主要页（合同名称、甲乙双方签字盖章页、主要货物/服务内容页、合同金额页等）的复印件。提供的复印件中的主要页不全、要求的信息不完整的，该合同在评标时不予考虑。评委保留对上述资料原件审核的权力。

### 11．拟用于本项目人员资格和经历情况（如适用）

11.1本项目实施团队主要人员名单

| 拟担任职务、分工 | 姓名 | 学历 | 专业 | 从业资格 | 相关工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商承诺：项目周期内实施人员保持稳定，项目核心人员不发生变动。

授权代表（签字）：____________

单位（盖章）:    ____________

日期：_____年______月______日

11.2本项目团队主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  |  | 专业 |  |  |  |
| 学历 |  | 职称 |  |  | 职务 |  |  |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  |  | 相关工作年限 |  |  |  |
| 拟在本项目担任中职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的相关项目名称/成果情况 |  |  | 担任何职 （负责人/参加者） |  | 是否已完成 |  | 备注 |

注：“主要人员”是指实际参加本项目规定的管理、技术和服务工作的负责人员（包括但不限于项目负责人/项目经理等），应附上有关从业资质证书。

### 12．主要技术指标和性能的详细说明

- 包含但不仅限于技术方案、项目实施方案、售后服务方案及招标文件要求投标人提供的其他技术文件等。

### 13．招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件